Додаток

до рішення міської ради

від   01.11.2018   №587

КОРИГОВАНА  ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА

Комунального підприємства  Новоград-Волинської міської ради

"Новоград-Волинськтеплокомуненерго"

на 2017 рік

ЗМІСТ

Інформаційна  картка  ліцензіата  до  інвестиційної  програми

(Додаток 3).

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми (Додаток 4).

Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 5).

План витрат за джерелами фінансування на виконання Інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців

(Додаток 6).

Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання КП «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» (Додаток 7).

Інформаційна згода посадової особи ліцензіата на обробку персональних даних (Додаток 8).

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

.

Розділ 1. Обгрунтування  необхідності  коригування  інвестиційної програми  на 2017 рік .

1.1. Мета  та завдання  коригування  програми.

1.2. Опис  заходів інвестиційної програми  після коригування

1.3. Визначення строку окупності та показників ефективності  заходів      коригованої інвестиційної  програми

Інформаційна картка ліцензіата до  коригованої   інвестиційної програми  на 2017 рік

(строк)

Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради

«Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

(найменування ліцензіата)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1978 |
| Форма власності | Комунальна |
| Місце знаходження | вул. І.Франка,15-А, м.Новоград-Волинський, Житомирська область, 11700 |
| Код за ЄДРПОУ | 35824365 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Тодорович Людмила Михайлівна, директор |
| Тел., факс, е-mail | тел./факс (04141) 5-60-73, optmn-v@mail.ru |
| Ліцензія на Виробництво теплової енергії (крім діяльно-сті з виробництва теплової енергії на тепло-електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) серії АЕ №199655, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на Постачання теплової енергії, серії АЕ №199657, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р. (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподіль-чими) тепловими мережами, серії АЕ №199656, видана 29.08.13 р., строк дії з 23.08.2013 р. по 22.08.2018 р (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг |
| Ліцензія на Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, серії АД №036401, видана 14.06.12 р., строк дії з 31.05.2012 р. по 30.05.2017 р. (№, дата видачі, строк дії) | Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) |
| Ліцензія на Господарська діяльність, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, серії АВ №591816, видана 07.09.11 р., строк дії з 07.09.2011 р. по 07.09.2016 р. (№, дата видачі, строк дії) | Державна архітектурно-будівельна інспекція України |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 19435,8 |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 24009,7 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1651,0 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | - Реконструкція котельні по вул. Шевченка,1 в м. Новоград-Волинський Житомирської області - Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC в котельні по вул. Рибалко, 10. -Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська,29. -Монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, ЦС в приміщеннях 20-ти котелень. -Вогнезахист дерев’яних конструкцій горища лабораторного корпусу. - Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньо ізольовані з пінополіуретановою ізоляцією- 534,35 п.м в двотрубному обчисленні. - Оснащення 5-ти багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 3 01.01.2017 по 30.09.2018 |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання будівельно-монтажних робіт |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1.Виготовлення проектно-кошторисної документації; 2.Закупівля обладнання та матеріалів; З. Виконання робіт по монтажу обладнання та прокладанню тепломереж |

3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА  ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис. грн | 4266,164 |
| --- | --- |
| власні кошти | 2814,884 |
| позичкові кошти | - |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | 1451,280 |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 87,4 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 5,4 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
| Інші заходи | 7,2 |

4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість | 5347211 грн. |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 31 % |
| Дисконтований період окупності | 3,2 роки |
| Індекс прибутковості | 2,4 |

| Фінансовий план використання коштів для виконання коригованої інвестиційної програми на 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) *** |
|  |  |  | загаль-на сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | амортизаційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичкові кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню |  |  |  |  | плано-ваний період +1 | плано-ваний період + n* |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельні по вул. Шевченка,1 в м. Новоград-Волинський Житомирської області |  | котельня | 2717,43 | 1518,15 | 0,00 | х | х | х | 1199,28 | 87,57 | 2629,86 | 2717,43 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | - | 57,31 | 161,58 | 1027,30 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  | 2717,43 | 1518,15 | 0,00 | х | х | х | 1199,28 | 87,57 | 2629,86 | 2717,43 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | - | 57,31 | 161,58 | 1027,30 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  | 2717,43 | 1518,15 | 0,00 | х | х | х | 1199,28 | 87,57 | 2629,86 | 2717,43 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | - | 57,31 | 161,58 | 1027,30 |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC в котельні по вул. Рибалко, 10. |  | установка | 198,75 | 56,595 | 142,155 | х | х | х | х | 198,75 | 0,00 | 198,75 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 39,75 |
| Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська,29. |  | установка | 73,958 |  | 73,958 | 0 | 0 |  | 0 | 73,96 | 0 | 73,96 | 0 | 0 | 60,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14,792 |
| Монтаж сиисеми пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу ЦС в приміщеннях 20-ти котелень |  | 20 котелень | 296,117 | 0 | 296,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 296,12 | 296,12 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,223 |
| Продовження додатку 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Вогнезахист дерев"яних конструкцій горища лабораторного корпусу |  | будівля лаборатор-ного корпусу | 12,500 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,167 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  | 581,325 | 158,947 | 422,378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,71 | 308,62 | 581,33 | 0,000 | 0,000 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,93 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  | 581,325 | 158,947 | 422,378 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,71 | 308,62 | 581,33 | 0,000 | 0,000 | 59,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,93 |
| Усього за розділом І |  |  | 3298,754 | 1677,10 | 422,38 | х | х | х | 1199,28 | 360,27 | 2938,48 | 3298,75 | 0,00 | 0,00 | 34,57 | - | 57,31 | 161,58 | 1145,23 |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретано-вою ізоляцією |  | 1068,70 п.м в однотрубному обчисленні | 737,60 | х | 485,60 | х | х | х | 252,00 | 737,60 | 0,00 | 737,60 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | - | 7,98 | 0,00 | 131,31 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  | 737,60 | х | 485,60 | х | х | х | 252,00 | 737,60 | 0,00 | 737,60 | 0,00 | 0,00 | 67,44 | - | 7,98 | 0,00 | 131,31 |
| Продовження додатку 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії |  | 5 теплових лічильників | 229,82 | х | 229,82 | х | х | х | х | 229,82 | х | 229,82 | х | х | 60 | х | х | х | 45,96 |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  | 229,82 | х | 229,82 | х | х | х | х | 229,82 | х | 229,82 | х | х | 60 | х | х | х | 45,96 |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  | 967,41 | 0,00 | 715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 967,42 | 0,00 | 967,41 | 0,00 | 0,00 | 65,49 | - | 7,98 | 0,00 | 177,27 |
| Усього за розділом ІІ |  |  | 967,41 | 0,00 | 715,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 967,42 | 0,00 | 967,41 | 0,00 | 0,00 | 65,49 | - | 7,98 | 0,00 | 177,27 |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 3.1 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продовження додатку 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.2.4 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за пунктом 3.2 |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за розділом ІІІ |  |  | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  | 4266,164 | 1677,097 | 1137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1451,28 | 1327,69 | 2938,48 | 4266,16 | 0,00 | 0,00 | 38,71 | - | 65,29 | 161,58 | 1322,50 |

| Фінансовий план використання коштів для виконання коригованої інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) |  | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  |  |  |  | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) ** |
|  |  |  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | ІІІ кв. | ІУ кв. | І кв. | ІІ кв. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планова-ному періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельні по вул. Шевченка,1 в м. Новоград-Волинський Житомирської області |  |  | котельня | 2717,43 | 1518,15 | х | 0,00 | 1199,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518,15 | 87,57 | 2629,86 | 2717,43 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 34,44 | - | 57,31 | 161,58 | 1027,30 |
| Усього за підпунктом 1.1.1 |  |  |  | 2717,43 | 1518,15 | х | 0,00 | 1199,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518,15 | 87,57 | 2629,86 | 2717,43 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 34,44 | - | 57,31 | 161,58 | 1027,30 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.1.2 |  |  |  | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.1.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1.1 |  |  |  | 2717,43 | 1518,15 | х | 0,00 | 1199,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1518,15 | 87,57 | 2629,86 | 2717,43 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 34,44 | - | 57,31 | 161,58 | 1027,30 |
| Продовження додатку 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC в котельні по вул. Рибалко, 10. |  |  | установка | 198,75 | 56,595 | 142,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,75 | 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,75 | 60,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 39,75 |
| Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська,29. |  |  | установка | 73,958 |  | 73,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,958 | 73,958 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,958 | 60,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 14,792 |
| Монтаж системи пожежної сигналіза-ції, системи опові-щення про пожежу ЦС в приміщеннях 20-ти котелень |  |  | 20 котелень. | 296,117 | 0 | 296,117 |  |  |  |  |  |  | 296,117 |  | 296,12 | 296,12 |  |  |  | 60,00 |  |  |  | 59,223 |
| Вогнезахист дерев"яних конструкцій горища лабораторного корпусу |  |  | Будівля | 12,500 | 0 | 12,500 |  |  |  |  |  |  | 12,500 |  | 12,500 | 12,500 |  |  |  | 36,00 |  |  |  | 4,167 |
| Усього за підпунктом 1.2.1 |  |  |  | 581,33 | 158,95 | 422,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,33 | 272,71 | 308,62 | 308,62 | 0,00 | 0,00 | 272,71 | 59,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 117,93 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Усього за підпунктом 1.2.2 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.2.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.2.4 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 1.2.5 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1.2 |  |  |  | 581,33 | 158,95 | 422,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,33 | 272,71 | 308,62 | 308,62 | 0 | 0 | 272,71 | 59,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 117,93 |
| Усього за розділом І |  |  |  | 3298,75 | 1677,10 | 422,38 | 0 | 1199,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099,47 | 360,27 | 2938,48 | 3026,05 | 0 | 0 | 272,71 | 35,44 | - | 57,31 | 161,58 | 1145,23 |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання ( звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Усього за підпунктом 2.1.1 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.1.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.1.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція теплових мережз заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією |  | 1068,7 п.м в однотрубному обчисленні |  | 737,60 | 0,00 | 485,60 | х | 252,00 | х | х | х | х | 485,60 | 737,60 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 67,41 | - | 7,98 | 0,00 | 131,31 |
| Усього за підпунктом 2.2.1 |  |  |  | 737,60 | 0,00 | 485,60 | х | 252,00 | х | х | х | х | 485,60 | 737,60 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 67,41 | - | 7,98 | 0,00 | 131,31 |
| Продовження додатку 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащення багатоквартирних житлових будинків приладами обліку теплової енергії |  |  | 5 один | 229,82 | 0,00 | 229,82 | х | 252,00 | х | х | х | х | 229,82 | 229,82 | 0,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,00 | - | 0 | 0,00 | 45,96 |
| Усього за підпунктом 2.2.2 |  |  |  | 229,82 | 0,00 | 229,82 | х | 252,00 | х | х | х | х | 229,82 | 229,82 | 0,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60,00 | - | 0 | 0,00 | 45,96 |
| 2.2.3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2.4 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 2.2.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2.2 |  |  |  | 967,41 | 0,00 | 715,41 | 0 | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,41 | 967,41 | 0,00 | 622,42 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 65,49 | - | 7,98 | 0,00 | 177,27 |
| Усього за розділом ІІ |  |  |  | 967,41 | 0,00 | 715,41 | 0 | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,41 | 967,41 | 0,00 | 622,42 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 65,49 | - | 7,98 | 0,00 | 177,27 |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.1.1 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.1.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Інші заходи, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.1.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 3.1 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.2.1 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.2.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.2.3 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом3.2.4 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| Усього за підпунктом 3.2.5 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 3.2 |  |  |  | 0 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Усього за інвестиційною програмою |  |  |  | 4266,16 | 1677,10 | 1137,79 | 0 | 1451,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2814,884 | 1327,68 | 2938,48 | 3648,46 | 0 | 0 | 617,71 | 38,71 | - | 65,29 | 161,58 | 1322,50 |

| План витрат за джерелами фінансування на виконання коригованої інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" |  |  |  |  |  |  |
| (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |  |  |  |  |
|  |  | загальна сума | з урахуванням: |  |  |  |
|  |  |  | амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І | Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 1518,15 | 1518,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 1.1 | 1518,15 | 1518,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 272,71 | 158,95 | 113,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Інші заходи | 308,62 | 0,00 | 308,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 1.2 | 581,33 | 158,95 | 422,38 | 0,00 |  |
|  | Усього за розділом І | 2099,48 | 1677,10 | 422,38 | 0,00 | 0,00 |
| ІІ | Транспортування теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 485,60 | 0,00 | 485,60 | 0,00 | 0,00 |
| Продовження додатку 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 229,82 | 0,00 | 229,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 2.2 | 715,41 | 0,00 | 715,41 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за розділом ІІ | 715,41 | 0,00 | 715,41 | 0,00 | 0,00 |
| ІІІ | Постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.5 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за пунктом 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за розділом ІІІ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Усього за інвестиційною програмою | 2814,89 | 1677,10 | 1137,79 | 0,00 | 0,00 |

| Узагальнена характеристика об’єктів теплопостачання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" (найменування ліцензіата) |  |  |  |  |
| станом на 01січня 2018 рік |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів теплопостачання | Одиниця виміру | Показник |  |
|  |  |  | загальний | з них аварійні |
| І. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: | шт. | 25 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | шт. | 14 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | шт. | 10 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | шт. | 1 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | шт. | - | - |
|  | дахових | шт. | - | - |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: | Гкал/год | 100,0 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год | Гкал/год | 10,0 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год | Гкал/год | 69,0 | - |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год | Гкал/год | 21,0 | - |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше | Гкал/год | 0 | - |
|  | дахових | Гкал/год | 0 | - |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | Гкал/год | 0 | - |
|  | у зимовий період | Гкал/год | 35,0 | - |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії | Гкал | 69 585 | - |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: | шт. | 84 | - |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: | шт. | 84 | - |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % | шт. | 2 | - |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % | шт. | 82 | 4 |
|  | парових з ККД менше 89 % | шт. | - | - |
|  | парових з ККД більше 89 % | шт. | - | - |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: | шт. | 84 | - |
|  | на газоподібному паливі | шт. | 80 | 4 |
|  | на твердому паливі | шт. | 4 | - |
|  | на рідкому паливі | шт. | - | - |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  | - |
|  | у неопалювальний період | % |  | - |
|  | у зимовий період | % | 43 | - |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів | шт. | 7 | - |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  | - |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: | шт. | 26 | - |
|  | димососів | шт. | 3 | - |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) | шт. | 1 | - |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок | кВт | 276 | - |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів | шт. | 0 | - |
| 2 Продовження додатку 7 |  |  |  |  |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: | шт. | 27 | - |
|  | сталевих | шт. | 24 | - |
|  | цегляних та/або залізобетонних | шт. | 3 | - |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок | шт. | 1 | - |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | 2 | - |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату | шт. | - | - |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | 133 | 7 |
|  | живильних | шт. | - | - |
|  | мережних | шт. | 51 | 4 |
|  | підживлювальних | шт. | 42 | 3 |
|  | конденсаційних | шт. | - | - |
|  | рециркуляційних | шт. | 30 | - |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) | шт. | 10 | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - | - |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 1 385 | 202 |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок | шт. | 25 | - |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок | шт. | 13 | - |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | 47 | - |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | 29 | - |
|  | прямого включення | шт. | 12 | - |
|  | трансформаторного включення | шт. | 17 | - |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) | шт. | - | - |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6)/0,4 кВ: | шт. | - | - |
|  | потужністю до 630 кВА | шт. | - | - |
|  | потужністю понад 630 кВА | шт. | - | - |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |
|  | у неопалювальний період | % | 0 | - |
|  | у зимовий період | % | 45 | - |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі | шт. | 25 | - |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) | шт. | 16 | - |
|  | з частковою автоматизацією | шт. | 9 | - |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу | шт. | 16 | - |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: | шт. | 253 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 26 | - |
|  | комерційного (у споживача) | шт. | 260 | - |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання | % | 100 | - |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку | % | 83,4 | - |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | 50 | - |
|  | на джерелах теплопостачання | шт. | 0 | - |
| 3 Продовження додатку 7 |  |  |  |  |
|  | комерційного обліку : 25 нас+16 бюдж.+7 інші | шт. | 48 | - |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: | шт. | 11 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 3 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 4 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 4 | - |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 25 | - |
| ІІ. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: | км | - | - |
|  | підземних канальних | км | - | - |
|  | підземних безканальних | км | - | - |
|  | надземних | км | - | - |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | - | - |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі: | км | 22,857 | 8,800 |
|  | підземних | км | 20,335 | 8,800 |
|  | надземних | км | 2,522 | - |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер | шт. | 318 | - |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: | км | 5,528 | 4,509 |
|  | підземних | км | 5,046 | 4,509 |
|  | надземних | км | 0,482 | - |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП | шт. | - | - |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП | шт. | - | - |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок | шт. | - | - |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води | шт. | - | - |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: | шт. | - | - |
|  | підживлювальних | шт. | - | - |
|  | насосів ГВП | шт. | - | - |
|  | циркуляційних (ГВП) | шт. | - | - |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів | кВт | - | - |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: | шт. | - | - |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: | шт. | - | - |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія | шт. | - | - |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки | шт. | - | - |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках | шт. | 158 | - |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП,з них: | шт. | - | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - | - |
| 4 Продовження додатку 7 |  |  |  |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП,у будинках | % | 86,3 | - |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: | % | - | - |
|  | на ЦТП | % | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | % | - | - |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, у будинках, що необхідно встановити до 100 % оснащеності | шт. | 25 | - |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: | шт. | - | - |
|  | на ЦТП | шт. | - | - |
|  | у споживачів (у будинках) | шт. | - | - |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: | шт. | 11 | - |
|  | спецтехніки | шт. | 3 | - |
|  | вантажних автомобілів | шт. | 4 | - |
|  | легкових автомобілів | шт. | 4 | - |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |
|  | Загальна кількість | шт. | 5 | - |
| 21 | Опалювальна площа | тис.кв.м | 574,057 | - |
| 22 | Забезпечення гарячою водою | тис. жителів | - | - |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |
|  | населення | Гкал/год | 28,7 | - |
|  | бюджетні установи | Гкал/год | 5,637 | - |
|  | інші | Гкал/год | 1,475 | - |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії | тис.Гкал | 3,3845 | - |
|  |  | % | 5,16 | - |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО КОРИГОВАНОЇ   ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

на 2017 рік

Розділ   1. ОБГРУНТУВАННЯ  КОРИГУВАННЯІ НВЕСТИЦІЙНИХ ВИТРАТ

1.1.  Обгрунтування  необхідності  коригування  інвестиційної програми  на 2017 рік .

Інвестиційна програма коммунального підприємства Новоград-Волинської міської ради  на  2017 рік  на суму 4506,41 тис.грн. погоджена  рішенням Новоград-Волинської  міської ради  від 10.11.2016  № 191  та  схвалена  Постановою у Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг №2377від 28.12.2016

Дана програма передбачає виконання інвестиційних проектів у 2017 році за рахунок:

- амортизаційних відрахувань на 1729,26 тис. грн.,

- прибутку – 1527,15   тис. грн.,

- коштів  місцевого бюджету,  що не підлягають поверненню - 1250 тис. грн. без ПДВ.

Кошти для реалізації заходів інвестиційної програми на 2017 рік   підприємство планувало отримати від реалізації планових обсягів теплової енергії  65,759 тис. Гкал.

Затвердженою Інвестиційною програмою КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» на 2017 рік заплановано виконання слідуючих заходів:

1. Реконструкція  котельні по вул. Шевченка, 1,  яка передбачає   демонтаж  2-х котлів КВГ-2 «Дрозд» потужністю  по  2,9 Мвт  та встановлення   двох котлів  Riello RTQ 2920  потужністю  по 2,92 мВт кожен - 2922,665  т.грн.,  в т.ч. за рахунок  бюджетних коштів - 1250 тис. грн.

2. Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC  на   систему пом’якшення води  Екософт   DFU-2472  в котельні  по вул. Рибалко, 10 - 198,75 тис. грн.

3. Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська,29 - 73,958 тис. грн.

4. Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією – 1260  п.м. в однотрубному обчисленні - 1311,037 т.грн, в т.ч.:

| Адреса котельні | Рік введення в експлуатацію | Ділянка тепломережі | Діаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Вартість матеріалів,грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вул. І.Франка,15-а | 1979 | ТК№43- ТК №44- по вул. Мамайчука. |  |  |  |  |  | 168 |  | 971957,93 |
| Вул. Пушкіна,14 | 1984 | ТК№2-будівля бойлерної |  |  |  |  |  |  | 432 |  |
| Вул. Житомирська,,29 | 1986 | ТК№10-ТК№11- -ж/б по вул. Соборності,7-ж/б по вул. Ковальського, 2 | 36 |  |  |  | 234 |  |  |  |
| Вул. Вокзальна,23-а | 1980 | ТК№10-ТК№11 |  |  |  |  | 186 |  |  | 177556,24 |
| Вул. Вокзальна,23-а | 1980 | ТК№11-ТК№12 |  |  |  |  | 100 |  |  | 83309,19 |
| Вул. Пушкіна,14 | 1986 | ТК №4-ж/б по вул. І Мамайчука,19 |  |  |  | 104 |  |  |  | 78213,59 |
| ВСЬОГО |  | 1260 п.м | 36 |  |  | 104 | 520 | 168 | 432 | 1311037 |

Надання послуг централізованого опалення комунальним підприємством носить сезонний характер. Тому підприємство виконує заходи інвестиційної програми в період з травня по вересень, коли припиняється робота котелень, тоді як кошти від реалізації послуг централізованого опалення на їх виконання надходять з січня по квітень та з жовтня по грудень. На початок ремонтного періоду 2017 року підприємство отримало кошти:

- 814,291 тис. грн. на продовження реалізації інвестиційної програми 2016 року по оснащенню житлових будинків приладами обліку теплової енергії - відрахування від суми надання послуг з жовтня по грудень 2016 року, які використані:

- 571,344 тис. грн. на встановлення 23-х теплових лічильників,

- 242,947 тис. грн. реконструкцію тепломереж протяжністю 133,4 п.м. в однотрубному обчисленні;

- 3455,024 тис. грн.  на виконання заходів інвестиційної програми 2017 року в т.ч. 2003,744 тис. грн., отримані від реалізації теплової енергії за січень-квітень 2017 року та кошти з місцевого бюджету в сумі 1451,280 тис. грн., з яких використано:

- 1518,149 тис. грн. на реконструкцію  котельні по вул. Шевченко, 1 (крім того коштів місцевого бюджету - 1199,280 тис.грн. )

- 485,595 тис.грн. на реконструкцію теплових мереж 1068,7 м. в однотрубному обчисленні

в т.ч.

- 98 п.м - котельні по вул. Пушкіна,14  від ТК №4  до ж/б по вул. І.Мамайчука ,19 - 68,704 тис. грн.

- 186 п.м  - котельні по вул. Вокзальна, 23 ТК №10-ТК№11 - 129,708 тис.грн.

- 100,7 п.м - котельні по вул. Вокзальна, 23 ТК №11-ТК№12 - 70,223 тис.грн.

- 264 п.м. - котельня по вул. Житомирська, 29 від ТК№10-ТК№11-ж/б по вул. Соборності, 7 - ж/б по вул. Ковальського,2 - 199,023 тис.грн.

- 269,937 тис. грн., в т.ч. коштів місцевого бюджету - 252,00 тис. грн. на перенесення ділянки теплової  мережі 420 п.м.  котельні по вул. Франка, 15-А  від ТК№28 да ТК №29 в зв’язку з будівництвом прозорого офісу  у м. Новограді-Волинському, яка  не була передбачена  Інвестиційною програмою  2017 року.

Загальна сума власних коштів підприємтсва, отриманих від надання послуг централізованого опалення за 2017 рік, яку необхідно спрямувати на виконання Інвестиційної програми 2017 року складає – 2814,884 тис. грн., з яких:

- 2003, 744 тис.грн. виконано у  2017 році.

- 811,140 тис.грн. підлягає виконанню у 2018 році, а саме:

- Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC  в котельні  по вул. Рибалко, 10 -   198,75 тис. грн.;

- Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська, 29  -  73,958 т.грн.

За період господарської діяльності підприємства 2017-2018 р. виникла необхідність виконання заходів, які не передбачені інвестиційною програмою 2017 року. Тому відповідно до п. 5.1   «Порядку  розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб»єктів  господарювання у сфері теплопостачання», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України від 14.12.2012 р. № 630  Інвестиційна  программа   підприємства на 2017 рік підлягає коригуванню  включенням  слідуючих заходів:

- на виконання завдання Уряду щодо досягнення 100% оснащення багатоквартирних жит лових будинків засобами обліку теплової енергії:

- 229,815  тис. грн. встановлення 5-ти лічильників теплової енергії в слідуючих житлових будинках:

- вул. Єременка, 4

- вул. Ушакова, 7

- вул. Ушакова, 11

- вул. Ушакова, 19

- вул. Рокосовського, 25

- на виконання припису від 04 липня 2018 року № 108 Новоград-Волинського міськрайонного відділу Управління державної служби України з надзвичайних витуацій у Житомирській області:

п.1 Підвідомчі будівлі та приміщення комунального підприємства обладнати сертифікованою пожежного захисту (системами пожежної сигналізації та системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей) відповідно до вимог ДБН В .2. 5-56-2014 з виводом сигналу від приймально-контрольного приладу на пульт централізованого спостереження:

296,117 тис.грн. монтаж системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу, ЦС в приміщеннях котелень:

вул. І.Франка,30

вул. Гранітна,10

вул. Герцена,63-а

вул. Гоголя,15-б

вул. Соборності,68

вул. Гоголя,9

вул. Житомирська,124

вул. Пушкіна,14

вул. П.Сірагова,17-а

вул. Родини Косачів,5

вул. Дружби,50

вул. Ніколаєва,15

вул. Житомирська,29

вул. Князів Острозьких,58

вул. Рибалка,10

вул. Рокосовського,26

вул. Пушкіна,8

вул. Вокзальна,23-а

вул. Шевченка,51

вул. Гетьмана Сагайдачного,89

- п.3. Дерев’яні елементи горищного покриття лабораторного корпусу обробити засобами вогнезахисту, які забезпечують 1 групу вогнезахисної ефективності:

12,500 тис. грн. - вогнезахист дерев’яних конструкцій горища лабораторного корпусу.

Вказані заходи виконати за рахунок виключення з інвестиційної програми на 2017 рік реконструкцію слідуючих ділянок теплових мереж протяжністю 600 п.м в однотрубному обчисленні:

Котельні по вул. І.Франка, 15-а  ТК№43- ТК №44- по вул. Мамайчука. – 168 п.м;

Котельні  по вул. Пушкіна,14    ТК№2-будівля   бойлерної-     432 п.м

Розділ 1.2. Опис заходів інвестиційної програми  після коригування .

Сума  коштів, спрямованих на реалізацію  інвестиційної програми  після її  коригування   з  урахування  надходжень  від   фактичних обсягів реалізації теплової енергії    та  отриманих  коштів з місцевого бюджету протягом   2017 року  складає    4266,164  тис.грн.  з джерелами фінансування :

- амортизаційних відрахувань          - 1677,097  т.грн.

- виробничі  інвестиції з  прибутку  -1137,787   тис.грн.

- бюджетні кошти, що не підлягають поверненню-1451,280 тис.грн.

І.   ВИРОБНИЦТВО  ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ .

1. Реконструкція  котельні по вул. Шевченко,1   - 2717,429 т.грн.  в т.ч.:

-   підрядним способом виконано робіт на суму   2629,864 тис. грн.  з  яких   за кошти місцевого бюджету-1199,28 тис.грн.;

-   господарським  способом  -87,565  тис.грн.

2. Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC  в котельні  по вул. Рибалко, 10 -   198,75 тис. грн.;

3. Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська,29 - 73,958 тис. грн.

4.  Монтаж системи  пожежної сигналізації,  системи оповіщення про пожежу, ЦС  в приміщеннях  20-ти котелень  вартістю 296,117 тис.грн.

вул. І.Франка,30

вул. Гранітна,10

вул. Герцена,63-а

вул. Гоголя,15-б

вул. Соборності,68

вул. Гоголя,9

вул. Житомирська,124

вул. Пушкіна,14

вул. П.Сірагова,17-а

вул. Родини Косачів,5

вул. Дружби,50

вул. Ніколаєва,15

вул. Житомирська,29

вул. Князів Острозьких,58

вул. Рибалка,10

вул. Рокосовського,26

вул. Пушкіна,8

вул. Вокзальна,23-а

вул. Шевченка,51

вул. Гетьмана Сагайдачного,89

5. Вогнезахист дере’яних конструкцій горища лабораторого корпусу - вартість    12,500  тис. грн.

2. ТРАНСПОРТУВАННЯ       ТЕПЛОВОЇ            ЕНЕРГІЇ :

1. Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією- 1068,7 п.м в  однотрубному обчисленні.-737,595 т.грн.,   в т.ч.252,00 тис. грн.  кошти місцевого бюджету:

| Адреса котельні | Рік введення в експлуатацію | Ділянка тепломережі | Діаметр, мм |  |  |  |  |  |  | Вартість матеріалів,грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 45 | 50 | 219 | 80 | 100 | 125 | 150 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Вул. І.Франка,15-а | 1986 | ТК №28-ТК№29 |  |  | 420 |  |  |  |  | 269,937 |
| Вул. Житомирська,,29 | 1986 | ТК№10-ТК№11- -ж/б по вул. Соборності,7-ж/б по вул. Ковальського,2 | 30 |  |  |  | 234 |  |  | 199,023 |
| Вул. Вокзальна,23-а | 1980 | ТК№10-ТК№11 |  |  |  |  | 186 |  |  | 129 708 |
| Вул. Вокзальна,23-а | 1980 | ТК№11-ТК№12 |  |  |  |  | 100,7 |  |  | 70 223 |
| Вул. Пушкіна,14 | 1986 | ТК №4-ж/б по вул. І Мамайчука,19 |  |  |  | 98 |  |  |  | 68 704 |
| ВСЬОГО |  | 1068,7 п.м | 30 |  | 420 | 98 | 520,7 |  |  | 737,595 |

2.  Оснащення багатоквартирних житлових будинків  засобами обліку теплової енергії встановлення   5-ти  лічильників   теплової енергії вартістю 229,815 тис. грн.   в слідуючих житлових будинках:

-вул.Єременка, 4  - СВТУ-11Т  Ру-50 мм

-вул.Ушакова, 7 СВТУ-11Т  Ру-50 мм

-вул.Ушакова, 11 СВТУ-11Т  Ру-40 мм

-вул.Ушакова, 19 СВТУ-11Т  Ру-50 мм

-вул.Рокосовського, 25 СВТУ-11Т  Ру-50 мм

1.3. Визначення строку окупності та показників ефективності  заходів коригованої інвестиційної  програми

І.   ВИРОБНИЦТВО  ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ .

1.Розрахунок економічної   ефективності  реконструкції котельні по вул. Шевченка,1

| Назва ресурсу | Один виміру | Всього |
| --- | --- | --- |
| Природний газ: Ціна за 1000 м3- 4905 т.у.п | кг у.п. м3 грн | 57306 49831 281086 |
| з/та з ЄСВ 2547х8 чол.х6,5х1,22 | Грн. | 161582 |
| Варт. звор.матеріалів від демонтажу. 5500 кгх2,50грн. | Грн. | 13750 |
| Збільш. амортиз. відрахувань 2922665/5-1138х12 | Грн.. | 570877 |
| Всього: | грн | 1027295 |
| Варт.заходів | грн | 2717 429 |
| Термін окупності | рік | 2,6 |

2. Заміна установки ХВО SEPARTEC 2PS-180-240-AC  в котельні  по вул. Рибалко, 10.

Існуюча   установка ХВО    внаслідок   експлуатації   протягом 23 –х років    знаходиться в аварійному стані:   полімерний  матеріал  корпусу  фільтра  з  домішками   фторопласту,  і тому   ліквідувати  заклеюванням  тріщини корпусу,  або  придбати     аналогічний фільтр   для   заміни  в установці  ХВО неможливо  тому  що   дана модель ХВО   виробництва  Фінляндії  на  сьогоднішній час  знята  з  виробництва .

Тому   вона  буде  замінена  на  систему пом»якшення води  Екософт   DFU-2472   вартістю    198750 грн.

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування :    198750 /5 років  =39,750 тис.  грн

2.Загальна економія становить:

39,750  тис.грн.

- Вартість заходу :  198,750   тис.грн.

- Термін окупності  198,750 / 39,75=  5   років

3. Заміна установки ХВО Д=700 котельні по вул. Житомирська,29.

Існуюча   установка ХВО  металева   з терміном  експлуатації   28 років і повністю зруйнована   корозією,  через великі габарити  потребує використання великої кількості солі та води    на регенльтру. Тому вона буде замінена  на  систему пом’якшення води  Екософт   DFU-1665   вартістю    73,958 грн.

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування :    73,958/5 років =14,792  грн

2.Загальна економія становить:

14,792  тис.грн.

3.Вартість заходу :  73,958   тис.грн.

4.Термін окупності  73,958/  14,792=  5 років

- Монтаж системи  пожежної сигналізації,  системи оповіщення про пожежу, ЦС  в приміщеннях котелень

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування :    296,117 /5 років  =59,223 тис.  грн

2.  Загальна економія становить:  59,223  тис.грн.

3. Вартість заходу :  296,117   тис.грн.

4. Термін окупності  296,117 / 59,223=  5   років

- Вогнезахист дерев'яних конструкцій горища лабораторого  корпусу.

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування :    12,500 /3 роки  =4,167 тис.  грн

2.  Загальна економія становить:  4,167  тис.грн.

- Вартість заходу :  12,500   тис.грн.

- Термін окупності  12,500 / 4,167=  3   роки

2. ТРАНСПОРТУВАННЯ       ТЕПЛОВОЇ            ЕНЕРГІЇ :

- Реконструкція теплових мереж з  заміною  аварійних  ділянок на труби опередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією

Всього планується замінити 1068,7 м теплових мереж в однотрубному вимірі. При цьому заощадження газу складатиме 6939  тис. куб. м. в рік.

Розрахунок економічної ефективності реконструкції теплових мереж по КП  НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

| Вихідні дані: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Капіталовкладення К = | 737,595 | тис. грн. |

Діаметри та довжина теплової мережі в однотрубному прокладанні,  п.м:

| Підземне прокладання |  | 219 |  | 420 | м. п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підземне прокладання |  | 108 |  | 520,7 | м. п. |
| Підземне прокладання |  | 89 |  | 98 | м. п. |
| Підземне прокладання |  | 45 |  | 30 | м. п. |
|  |  |  |  | 1068,7 | м. п. |
| Температурний графік роботи: |  |  |  | 80/60 | ºС |

1) Річне зменшення втрат тепла в теплових мережах, Гкал/рік

| Qр= | 130,28-79,63=50,65 |  | Гкал/рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Економія паливо-енергетичних ресурсів: |  |  |  |  |  |
| 7,980, тн у.п. |  |  |  |  |  |

| 3) | Економія ПЕР, тис. грн.: |
| --- | --- |
|  | 39,143. тис.грн |

4) Дохід  від   реалізації  металобрухту  від демонтажу :

Емет=Вмет пал * Смет

Плановий обсяг  металобрухту  від демонтажу  трубопроводів  по діаметрах:

| 219 | 420 | м. п. | х | 10,80 | кг | = | 4536,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 520,7 | м. п. | х | 7,08 | кг | = | 3686,56 |
| 89 | 98 | м. п. | х | 3,60 | кг | = | 352,80 |
| 45 | 30 | м. п. | х | 1,7 | кг | = | 51,00 |
| Вмет= | 1068,7 |  |  |  | кг | = | 8626,36 |

Смет =  2,5 грн. За 1 кг

Емет= 8626,36*2,5=21,566   тис. грн.

9) Різниця в амортизації становить,тис. грн

73,760-5,240=68,520 т.грн.

10) Вартість усунення аварії:   2,077  тис.грн.

9) Загальна економія становить,тис. грн.

.

Е = 39,143+21,566+68,520+ 2,077=131,306  тис. грн.

10) Термін окупності проекту, років.

Т = К / Епал

Т =  737,595/131,306 =5,62     роки

2. Оснащення житлових  багатоквартирних  житлових будинків  приладами обліку теплової енергії.

Заплановано  встановити 5  лічильників теплової енергії  в  слідуючих  житлових будинках :

-вул.Єременка,4  - СВТУ-11Т  Ру-50 мм

-вул.Ушакова,7 СВТУ-11Т  Ру-50 мм

-вул.Ушакова,11 СВТУ-11Т  Ру-40 мм

-вул.Ушакова,19 СВТУ-11Т  Ру-50 мм

-вул.Рокосовського,25 СВТУ-11Т  Ру-50 мм

Розрахунок економічного ефекту

1. Амортизаційні відрахування :    229815 /5 років  =45,963 тис.  грн

2.Загальна економія становить:   45,963  тис.грн.

- Вартість заходу :  229,815   тис.грн.

- Термін окупності  229,815 / 45,963=  5   років

Розрахунок прогнозованих показників ефективності  інвестиційної програми

-Інвестиційні витрати  -   4266164 грн.

-Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних  заходів  - 1322502  тис. грн.

-Ставка дисконтування -   14%

-Нормативний період експлуатації проекту  – 25 років

| Чиста приведена вартість: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1= | 4266164 | Інвестиційні витрати, грн. |  |  |  |  |
| CF= | 1322502 | Річний економічний ефект, грн |  |  |  |  |
| r= | 14 | Ставка дисконтування, % |  |  |  |  |
| s= | 25 | Норм. період експлуат. проекту, р. |  |  |  |  |
|  | NPV= | 5347211,16 |  |  |  |  |
| Внутрішня норма дохідності: |  |  |  |  |  |  |
|  | IRR= | 31% |  |  |  |  |
| Дисконтований період окупності: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | грн. |  |  |
|  | PV | 1 |  | 1160089,47 |  |  |
|  | PV | 2 |  | 1017622,35 |  |  |
|  | PV | 3 |  | 892651,18 |  |  |
|  | PV | 4 |  | 783027,35 |  |  |
|  | PV | 5 |  | 686866,10 |  |  |
|  | PV | 6 |  | 602514,12 |  |  |
|  | PV | 7 |  | 528521,16 |  |  |
|  | PV | 8 |  | 463615,05 |  |  |
|  | PV | 9 |  | 406679,87 |  |  |
|  | PV | 10 |  | 356736,73 |  |  |
|  | PV | 11 |  | 312926,95 |  |  |
|  | PV | 12 |  | 274497,33 |  |  |
|  | PV | 13 |  | 240787,13 |  |  |
|  | PV | 14 |  | 211216,78 |  |  |
|  | PV | 15 |  | 185277,88 |  |  |
|  | PV | 16 |  | 162524,45 |  |  |
|  | PV | 17 |  | 142565,31 |  |  |
|  | PV | 18 |  | 125057,29 |  |  |
|  | PV | 19 |  | 109699,38 |  |  |
|  | PV | 20 |  | 96227,52 |  |  |
|  | PV | 21 |  | 84410,11 |  |  |
|  | PV | 22 |  | 74043,95 |  |  |
|  | PV | 23 |  | 64950,84 |  |  |
|  | PV | 24 |  | 56974,42 |  |  |
|  | PV | 25 |  | 49977,56 |  |  |
|  | СУМА |  |  | 9089460,28 |  |  |

Сума дисконтованих доходів склала 9089460,28  грн, в тому числі за 1-ий  рік  1160089,47  грн., за 2-ий рік – 1017622,35  грн.,  за 3-ій рік 892651,18   грн., 4-ий рік -783027,35  грн.

Сума чотирьох років більше розміру дисконтованих інвестицій 3742249 грн.) і це означає, що відшкодування первісних інвестиційних витрат відбудеться не раніше ніж через 3 роки.

Дисконтований період окупності складе:

- (1160089-   3742249)/ 1160089) = 3,2 роки

Індекс прибутковості:

Індекс прибутковості  дорівнює сумі дисконтованих доходів  поділеній на дисконтовані інвестиції

PI = 9089460/ 3742249  = 2,4

Висновки.

Виконання заходів, передбачених «Інвестиційною програмою  КП  НВМР «Новоград-Волинськтеплокомугненерго»” на 2017 р., дозволить:

1) забезпечити реалізацію державної політики  щодо регіонального розвитку   у сфері житлово-комунального господарства;

2) забезпечити надання споживачам послуг з теплопостачання належної якості  відповідно  до  вимог  національних  стандартів;

3) забезпечити оновлення основних фондів підприємства за рахунок використання амортизаційних відрахувань та виробничих іевестицій з прибутку.

КП НВМР «Новоград-Волинськтеплокомуненерго» зобов’язується виконати всі заходи інвестиційної програми в повному обсязі.

Секретар міської ради                                                                    В.І.Остапчук