УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

восьма сесія							            сьомого скликання

від  22.09.16       № 160

| Про хід виконання міської Програми „Місто без околиць“ на 2013-2016 роки |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини  першої статті 26 Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні“,  враховуючи пропозиції депутатів міської ради, заслухавши інформацію начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради  Богданчука О.В., міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності  міської ради Богданчука О.В. про хід виконання міської Програми  „Місто без околиць“ на 2013-2016 роки  (далі - Програма), затвердженої рішенням міської ради від 27.12.12 № 347, взяти до уваги.

2.Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.) підготувати проект міської Програми „Місто без околиць“ на 2017-2020 роки та внести на розгляд чергової сесії міської ради.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології  (Табалюк В.С.) та заступника міського голови Шалухіна В.А.

Міський голова                                                                                В.Л. Весельський

Інформація

про хід виконання міської Програми „Місто без околиць“

на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.12.12 № 347

Міська  Програма „Місто без околиць“ на 2013-2016 роки складається з 15 розділів, термін її виконання 4 роки.

Заходи передбачені розділом І „Благоустрій мікрорайонів“ виконані частково у зв’язку з  обмеженим фінансуванням з міського бюджету.

Підрозділ „Ремонт доріг з твердим покриттям“. За період 2013-2016 років згідно Програми було  проведено   ремонт   доріг з твердим покриттям на вул. Котляревського, вул. Князів Острозьких, вул. Штепіна,  вул. Богуна,  вул. Потапова. Загалом  на ремонт доріг з твердим покриттям    протягом    2013-2016 років витрачено більше 10 000 000 грн.

Підрозділ „Ремонт доріг з м’яким покриттям“. За період 2013-2016 років згідно Програми було проведено ремонт доріг з м’яким покриттям в мікрорайонах „Морське“ та „Смолківський“. Загалом на ремонт доріг з м’яким покриттям  протягом 2013-2016 років було витрачено більше 5 000 000 грн.

Підрозділ „Облаштування зупинок“. Було проведено поточний ремонт зупинок по  вул. Коростенській (біля магазину), вул.Дружби (кінцева) та вул. Потапова (кінцева).

Підрозділ „Реконструкція в’їзних знаків“. В 2016 році  замовлено виготовлення в’їзних знаків з боку м. Баранівки.

Підрозділ   „Реконструкція     вуличного    освітлення“. За  період  2013-2016 років згідно Програми здійснено освітлення на  вул. Короленка, вул. Купріна, вул. Комарова, вул. Тичини, вул. Гетьмана Скоропадського,  вул. Максимова, вул. Івашківська, вул. Бурковського, вул. Галана (частково), провулку Олейнікова, вул. Тена, вул. Старицького, вул. Потапова та на території  мікрорайону „Морське“ (частково). Загалом  на  освітлення  протягом      2013-2016 років витрачено більше 1 000 000 грн.

Розділ ІІ „Будівництво“:

- у 2014 році відкрито підприємство  „Нові Ласощі - Житомир“ на вулиці Герцена, 22 (на базі незавершеного будівництва хлібозаводу);

- 02.10.2012 року на вулиці Леваневського, 23-А оформлена земельна ділянка під будівництво православної церкви з допоміжним блоком (Парафія Святого Іоанна Руського Української православної церкви) та надані містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, 14.03.2016 року внесено зміни до містобудівних умов і обмежень;

- у 2014 році відкрито I-шу чергу станції технічного обслуговування      автомобілів     з    автомийкою    на   два   пости  (вул. Житомирська, 140).

Розділ  ІІІ „Газифікація“ :

- у 2013 році здійснено газифікацію мікрорайону „Морське“;

- в лютому 2016 року було проведено вуличний газопровід по провулку    Житомирському.

Розділом ІV „Зв’язок“ передбачалось телефонізувати окраїнні вулиці мікрорайону „Дружба“,  даний захід  не було виконано через відсутність замовлень на встановлення стаціонарних телефонів.

Розділом V  „Облаштування рекреаційних зон“ передбачалось виконати чотири заходи. Фактично виконано два: п.2. частково проведені роботи з відновлення місця відпочинку біля рятувальної станції, п.4. облаштовано джерело питної води та підхід до нього по вул. Надслучанській.

Розділом VІ „Транспорт“ передбачалось здійснити ряд заходів з розвитку мережі пасажирських перевезень з околиць міста. В  серпні 2016 року Новоград-Волинською міською радою проведено конкурс на визначення перевізника для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування № 9 та №16, що охоплює масив Смолківський.

Розділ VІІ „Екологія“. На протязі 2013-2016 років постійно проводилася санітарна очистка околиць міста, а саме: ліквідовано 16  стихійних сміттєзвалищ, здійснювалося вивезення ТПВ (ТОВ „Міськкомунсервіс“) з території  приватного сектору та  підприємств, установ, організацій,  щорічно зрізалися  аварійні  дерева, також   було проведено  санітарні   рубки (вул. Житомирська, вул. 2-га Зелена, вул. Потапова).

Розділ VІІІ „Боротьба з зсувами ґрунту“. Проведені    роботи  по ліквідації зсуву ґрунту на вул. Героїв Майдану.

Розділ ІХ „Боротьба з підтопленнями“. Щорічно на території міста проводяться роботи по ліквідації підтоплень. В 2014 та 2015 роках проведені роботи по очищенню та ремонту ливневої каналізації на дорогах міста. На 2016 рік на ці цілі виділено 550 000 грн., які будуть освоєні до кінця року.

Розділ Х „Прокладання нових інженерних мереж“.

Підрозділ „Водопостачання“:

- капітально   відремонтовано   мережі   водопостачання   в рамках  проекту   кредиту МБРР на вул. Полянського, вул. Горького,  вул. Чехова, вул. Саксаганського,    на   відрізку   дороги    від  вул.  Ціолковського    до вул. Західної, загальна   протяжність складала   3 535 м, вул. Героїв Майдану протяжністю 1 356 м.

Підрозділ „Водовідведення“. Міською радою на виконання проекту „Будівництво систем постачання та водовідведення житлових мікрорайонів південно-західної частини міста Новограда-Волинського“ було виготовлено проектно-кошторисну документацію та у 2013 році проведено конкурс на визначення    виконавця   робіт, але   через   відсутність   фінансування  в 2013-2014 роках роботи не проводились. В 2016 році міською радою виділені кошти в сумі 1  156 000 грн. на реалізацію цього проекту та проведено тендер з визначення виконавця робіт. Також, на даний час ведуться роботи по будівництву каналізаційного колектора  на вул. І.Франка.

Розділ ХІ „Облаштування кладовищ“. Проведені роботи на кладовищі по  вул. Коростенській, а саме: встановлено огорожу (частково), викладено тротуарною плиткою центральну доріжку.

Роздіз ХІІ „Озеленення“. Щорічно на території міста зрізається від 100 до 150 аварійних дерев. У 2016 році на зрізання аварійних дерев було виділено 700 000 грн. та знесено, на сьогоднішній день, більше 400 аварійних дерев. Під   час   щорічної  весняної акції „За  чисте  довкілля“   проводиться   висадка саджанців. Також, управлінням  житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради щорічно спільно з громадською організацією „Міська організація жінок“ в липні-вересні проводиться конкурс „Моє квітуче місто“.

Розділ ХІІІ „Медичне обслуговування“:

- у  2016 році    відкрито   дві   амбулаторії  загальної  практики  №4      (вул. Рокосовського, 27) та №5 (вул. 2-га Зелена, 29);

-  у 2015 році відкрито аптеку №1 (вул. Гетьмана Сагайдачного, 58/1).

Розділ ХІV „Економіка“ передбачав пошук інвесторів та початок нових будівництв на окраїнах міста. Було проведено реконструкцію території незавершеного будівництва хлібозаводу по вул. Герцена, 22 та відкрито у 2014 році підприємство з вітчизняними інвестиціями „Нові Ласощі-Житомир“.

Розділ ХV „Побут“ передбачав розширення мережі підприємств побуту на околицях міста. За період 2013-2016 років  на окраїнних вулицях міста відкрито 12 нових торгівельних об’єктів.

Начальник управління житлово-

комунального господарства,

енергозбереження та комунальної власності  	   О.В.Богданчук