УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

тридцята  сесія                                                              шостого скликання

від 04.06.15  № 748

Про внесення доповнень у додаток  до рішення міської ради від 14.06.07 №172  ,,Про Програму переходу на автономне (поквартирне) опалення  проблемних  житлових  будинків на 2007 – 2015 роки“

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статтею 13 Закону України „Про теплопостачання“, на виконання пункту 3 рішення  міської ради від 20.07.06 №31 „Про Концепцію розвитку систем теплопостачання міста Новоград – Волинського на 2006 - 2015 роки“, з метою безпечної експлуатації систем постачання газу, електроенергії, тепла та гарячої води, іншого інженерного обладнання і утримання житлових будинків без погіршення санітарно-гігієнічних умов і теплотехнічних характеристик, а також дотримання прав та інтересів всіх споживачів газу та теплової енергії міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доповнити пункт 3 розділу ІV ,,Шляхи розв'язання проблем теплопостачання“  Програми переходу на автономне (поквартирне)   опалення проблемних житлових будинків на 2007-2015 роки окремими  додатковими заходами, що додаються.

2. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради:

2.1. Надати розрахунки потреби в коштах для забезпечення фінансування програми фінансовому управлінню міської ради.

2.2. Інформувати міську раду про виконання Програми переходу на автономне (поквартирне)   опалення проблемних житлових будинків на 2007 -2015 роки до 01.10.2015 року.

3. Фінансовому управлінню міської ради внести на розгляд чергової сесії міської ради питання виділення коштів для забезпечення фінансування Програми переходу на автономне (поквартирне) опалення проблемних житлових будинків.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології          (Войтовича А.В.), першого  заступника міського голови Усенка М.Г.

Міський голова 							                   В.І. Загривий

Додаток

до  рішення міської ради

від                     №

Додаткові заходи

з переведення  проблемних  житлових будинків на індивідуальне (по квартирне) опалення

| № з/п | Заходи | Місце впровадження | Виконавець | термін виконання | Загальний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інформаційне забезпечення |  |
| 1. | Розміщення оголошення про припинення централізованого теплопостачання у 2015 році | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | Новоград-Волинська КЕЧ району, ОСББ ,,Чайка“ | травень-червень | - | - |
| 2. | Проведення по будинкових зборів | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського, 3 вул. Леваневського, 5 вул. Леваневського,7 вул. Леваневського,11 | Новоград-Волинська КЕЧ району, ОСББ ,,Чайка“ | травень-червень | - | - |
| 3. | Вивчення можливості встановлення індивідуального опалення мешканцями житлових будинків | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | ОСББ ,,Чайка“ | травень-червень | - | - |
| 4. | Видача витягів з протоколу про надання дозволу на облаштування індивідуального опалення | вул. Шевченка,16 каб.40 | УЖКГ,Е та КВ міської ради | за зверненням | - | - |
| Дослідницькі та проектувальні роботи |  |
| 1. | Проведення дослідження необхідності реконструкції мереж газопостачання житлових будинків на вул. Леваневського, 3,5,7,11 та вул. Житомирська,79 в м. Новоград-Волинський Житомирської області (гідравлічний розрахунок) | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | Новоград-Волинське УзЕГГ | травень-червень | 8,8 | місцевий бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію мереж газопостачання житлових будинків на вул. Леваневського,3,5,7,11 та вул. Житомирська,79 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | вул. Зарічна,12 | Новоград-Волинське УзЕГГ | червень | 26,2 | місцевий бюджет |
| 3. | Виготовлення проектів на встановлення індивідуального опалення у квартирах житлових будинків на вул. Леваневського,3,5,7,11 та вул. Житомирська,79 в м. Новоград-Волинський | вул. Зарічна,12 | Новоград-Волинське УзЕГГ | червень-липень |  | кошти власників квартир |
| Виконання робіт по переводу проблемних будинків на індивідуальне (по квартирне) опалення |
| 1. | Виконання робіт по реконструкції мереж газопостачання житлових будинків для сталого забезпечення природним газом. | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | Новоград-Волинське УзЕГГ | липень- серпень | 165,0 | місцевий бюджет |
|  |  |  |  |  | 200,0 | інші джерела |
| 2. | Виконання монтажних робіт з встановлення індивідуального опалення в квартирах житлових будинків | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | За замовленням власника квартири | серпень- вересень | після проектування | кошти власників квартир |
| Надання допомоги малозабезпеченим власникам квартир |  |
| 1. | Придбання обладнання для встановлення індивідуального опалення | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | КП ,,Новоград-Волинськтепло комкненерго“ | серпень-вересень | після проектування | кошти власників квартир |
| 2. | Виконання монтажних робіт з встановлення індивідуального опалення в квартирах малозабезпечених | вул. Житомирська,79 вул. Леваневського будинки 3,5,7,11 | КП ,,Новоград-Волинськтепло комуненерго“ | серпень-вересень | після проектування | кошти підприємства |
|  | Всього по заходам: |  |  |  | 200,0 200,0 | місцевий бюджет інші кошти |

Секретар міської ради															          	С.І. Лавренюк