

Проект рішення

Розробник: УЖКГЕ та КВ міської ради, начальникуправління: Богданчук О.В.

( 2-42-41)

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцять сьома сесія сьомого скликання

від №

Про затвердження Програми розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2020 - 2022 роки

Керуючись статтею 25, пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою функціонування галузі комунальної теплоенергетики на належному рівні, міська рада

ВИРІШИЛА :

 1. Інформацію про виконання Програми розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016 - 2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 22.09.2016 № 152, взяти до уваги.

 2. Затвердити Програму розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2020 - 2022 роки (додається).

 3. Рішення міської ради від 22.09.2016 № 152 „Про Програму розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2016 - 2019 роки“ зі змінами визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 року.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та екології (Табалюк В.С.), заступника міського голови Легенчука А.В.

Міський голова В.Л. Весельський

Додаток

до рішення міської ради

від №

Програма

розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ на 2020-2022 роки

І. Загальна частина

В умовах зростання цін на енергоносії, в тому числі на природний газ та електроенергію, гостро постає питання розрахунків за спожиті енергоносії, скорочення їх споживання. Протягом року комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ споживає біля 8,9 млн. м3 природного газу. На даний час підприємство має частину котелень, на яких встановлене застаріле енергоємне обладнання, яке потребує модернізації. Протяжність теплових мереж, прокладених із використанням попередньоізольованих труб з пінополіуретановою ізоляцією на підприємстві складає 64,5%. Тому є необхідність в подальшому впровадженні сучасних енергоефективних трубопроводів для транспортування теплової енергії з метою зменшення втрат.

ІІ. Мета програми

Метою програми є:

* підвищення економічної та енергетичної ефективності і надійності функціонування комунальної теплоенергетики міста;
* зниження енергоємності виробництва теплової енергії, зменшення обсягу втрат енергоресурсів під час її транспортування та постачання;
* надання якісних послуг споживачам.

ІІІ. Завдання та очікувані результати реалізації програми

Програма передбачає:

* технічне переоснащення двох котелень із заміною трьох застарілих котлів на сучасні енергоефективні та модернізацією вузлів обліку газу;
* модернізацію мережевого насоса в одній котельні;
* забезпечення резервного фонду з 3-х лічильників газу;
* забезпечення контролю за концентрацією вибухонебезпечних газів в 11-ти котельнях.
* реконструкцію теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією протяжністю 1061 п.м в однотрубному обчисленні
* придбання пересувної компресорної установки ПКСД 5.25.

ІV. Фінансове забезпечення програми

Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету та власних коштів підприємства.

Перелік заходів програми розвитку

комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“

 на 2020 – 2022 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Термін виконан-ня, рік | Обсяги та джерела фінансування, тис.грн. |
| всього | в тому числі |
| місцевий бюджет | власні кошти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **2020 рік** |
| 1 | Модернізація в котельні на вул. Соборності,68 мережевого насоса з електродвигуном 30 кВт/1500 об/хв. з перетворювачем частоти  | 2020 | 370,428 | - | 370,428 |
| 2 | Улаштування автоматизованої системи контролю концентрації вибухонебезпечних газів «ВАРТА 1-03» в приміщеннях 11–ти котелень  | 2020 | 97,460 | - | 97,460 |
| 3 | Заміна газових лічильників в котельнях: на вул. Шевченка,1; на вул. І.Франка,30; на вул. Дружби,50  | 2020 | 98,350 | - | 98,350 |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП НВМР "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області  | 2020 | 1864,520 | 850,000 | 1014,52 |
| 5 | Придбання пересувної компресорної установки ПКСД 5.25  | 2020 | 288,242 | - | 288,242 |
|  **Разом 2020 рік:** | **2719,000** | **850,000** | **1869,000** |
|  **2021 рік** |
| 6 |  Технічне переоснащення котельні на вул. Соборності,68 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2021 | 2400,000 | 530,000 | 1870,000 |
| 7 | Оснащення приладами обліку теплової енергії власних приміщень ( 4 теплових лічильників) | 2021 | 130,000 | - | 130,000 |
|  **Разом 2021 рік:** | **2530,000** | **530,000** | **2000,000** |
|  **2022 рік** |
| 8 | Технічне переоснащення котельні по вул. Житомирська, 29 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2022 | 3560,000 | 1500,000 | 2060,000 |
|  **Разом 2022 рік:** | **3560,000** | **1500,000** | **2060,000** |
|  **Всього по програмі на три роки:** | **8809,000** | **2880,000** | **5929,000** |

Секретар міської ради О.А. Пономаренко

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання Програми розвитку комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськтеплокомуненерго»

на 2016-2019 роки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст заходу | Планові обсяги та джерела фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги та джерела фінансування, тис.грн. |
| всього | в тому числі | всього | в тому числі |
| міський бюджет | власні кошти | міський бюджет | власні кошти |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  **2016 рік** |
| 1 | Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по ІІ групі споживачів (бюджетні організації та установи міста) | 1074,000 | 1074,000 | - | 1074,000 | 1074,000 | - |
| **Разом 2016 рік:** | **1074,000** | **1074,000** | - | **1074,000** | **1074,000** | **-** |
| **2017 рік** |
| 2. | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 1 у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2717,429 | 1199,280 | 1518,149 | 2717,429 | 1199,280 | 1518,149 |
| 3 | Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії в м. Новоград-Волинський | 571,344 | 0,0 | 571,344 | 571,344 | 0,0 | 571,344 |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 1202,100 | 252,000 | 950,100 | 1202,100 | 252,000 | 950,100 |
| **Разом 2017 рік:** | **4490,873** | **1451,280** | **3039,593** | **4490,873** | **1451,280** | **3039,593** |
| **2018 рік** |
| 5 | Придбання екскаватора | 832,5 | 0,0 | 832,5 | 832,5 | 0,0 | 832,5 |
| 6 | Оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії в м. Новоград-Волинський | 138,150 | 0,0 | 138,150 | 138,150 | 0,0 | 138,150 |
| 7 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 1092,429 | 0,0 | 1092,429 | 1092,429 | 0,0 | 1092,429 |
| **Разом 2018 рік:** | **2063,079** | **0** | **2063,079** | **2063,079** | **0** | **2063,079** |
| **2019 рік** |
| 8 | Реконструкція котельні по вул. Пушкіна, 8 у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 3558,514 | 0,0 | 3558,514 | 0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП "Новоград-Волинськтеплокомуненерго" у м. Новоград-Волинський Житомирської області | 2424,628 | 0,0 | 2424,628 | 859,601 | 0,0 | 859,601 |
| 10 | Оснащення житлових будинків та котельні засобами обліку теплової енергії в м. Новоград-Волинський | 981,528 | 0,0 | 981,528 | 796,324 | 0,0 | 796,324 |
| 11 | Придбання насосного обладнання | 370,428 | 0,0 | 370,428 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12 | Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по І групі споживачів (населення, втрати які виникли протягом періоду розгляду розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для категорії споживачів населення, встановлення та їх оприлюднення органом місцевого самоврядування) | 2102,800 | 2102,800 | 0,0 | 1733,314 | 1733,314 | 0,0 |
| 13 | Відшкодування заборгованості з різниці в тарифах по дільниці ,,Лазня” | 204,300 | 204,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Разом 2019 рік:** | **9642,198** | **2307,100** | **7335,098** | **3389,239** | **1733,314** | **1655,925** |
| **Всього по програмі на чотири роки:** | **17270,15** | **4832,38** | **12437,77** | **11017,19** | **4258,594** | **6758,597** |

 Підприємство повністю виконало заходи, заплановані на 2016-2018 роки та одне з перших на Україні завершило оснащення багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії.

 На стадії виконання заходи заплановані заходи 2019 року, які повністю виконати на протязі ремонтного періоду 2019 року підприємство не мало змоги в зв’язку з відсутністю коштів з слідуючих причин:

1. Надходження коштів, частка яких використовується на виконання програми відбувається тільки в опалювальний період, а ремонтні роботи виконуються з середини квітня по вересень. Тому було використано надходження за січень-квітень місяці. Отримані кошти від реалізації теплової енергії за жовтень-грудень поточного року підприємство використає на продовження виконання заходів в між опалювальний ремонтний період 2020 року.

2. Низька платоспроможність населення призвела до того, що підприємство розпочало ремонтний період з дебеторською заборгованістю населення за послуги з централізованого опалення в сумі – 9,3 млн.грн,( а це в свою чергу створило заборгованість підприємства за використаний природний газ в сумі - 4,2 млн.грн).Станом на 01.09.2019 року дебеторська заборгованість за послугу централізованого опалення складала - 5,8 млн. грн. Тому через відсутність коштів розпочати і завершити протягом ремонтного періоду заплановану реконструкцію котельні по вул. Пушкіна,8 вартістю 3,558 тис.грн не було можливості.

3. Підприємство недоотримало з міського бюджету запланованих коштів в сумі 573,786 тис.грн.

Директор КП НВМР

„Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ Л.М.Тодорович