Проект рішення

Розробник: управління житлово-

комунального господарства,

енергозбереження та комунальної

власності міської ради

Доповідач: начальник управління

Богданчук О.В.

5-53-94



УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від №

Про готовність галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 12.07.2017 № 476 ,,Про роботу галузей господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2016-2017 років та його підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років”, з метою належного функціонування господарського комплексу міста в осінньо-зимовий період 2017-2018 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівників виконавчих органів міської ради, галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ващук Т.В., Дутчака Л.Р., Борис Н.П., Заєць Л.В., Бориса В.М., Лучицького І.Л., Самчука О.В. та керівників об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі-ОСББ) міста про підсумки та виконання заходів підготовки ввірених їм підприємств, установ, організацій до експлуатації в осінньо-зимовий період 2017-2018 років взяти до уваги.
2. Взяти до відома виконані заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років згідно додатку .

3. Паспорти готовності житлового фонду та акти комплексної перевірки стану підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період взяти до уваги. Керівникам підприємств, установ, організацій та ОСББ врахувати недоліки, зазначені в актах та вжити заходи з їх ліквідації.

4. Комунальним підприємствам Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.), ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ (Моісєєв С.В.) Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В. – за згодою), Новоград-Волинському управлінню експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л. – за згодою) активізувати претензійну роботу з метою досягнення максимального рівня оплати населенням за отримані комунальні послуги.

5. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.), відділу з питань цивільного захисту міської ради (Ігнатюк М.П.) спільно з керівниками Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л. – за згодою), Новоград-Волинського району електричних мереж (Самчук О.В. – за згодою), комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.) з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій в умовах жорсткої економії енергоносіїв та можливого тимчасового припинення їх подачі, посилити контроль за станом міських систем газо-, водо-, тепло- та електропостачання, сформувати на підприємствах додаткові аварійні бригади для своєчасного реагування під час виникнення нестандартних ситуацій.

6. Звіт керівників галузей господарського комплексу міста про роботу в осінньо-зимовий період 2017-2018 років заслуховувати щомісяця на робочих планерках, засіданнях штабу з підготовки та проведення опалювального сезону.

Підсумки проведення опалювального сезону підвести на засіданні виконавчого комітету міської ради в травні 2018 року.

7. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.):

7.1 узагальнити інформацію про підготовку галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період та подати її обласній державній адміністрації у встановлені строки;

7.2 спільно з відділом інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Левицька М.Я.) висвітлити в засобах масової інформації стан готовності житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовому періоді 2017-2018 років.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - Шалухіна В.А.

Міський голова В.Л. Весельський

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від №

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2017-2018 років

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва заходу | Одиниці виміру | | | | Обсяг робіт | | | Викон  робіт  % | | | Строк виконання | | | Кошторисні витрати | | | | | | | | | | Хто  відповідає |
| Власні кошти тис. грн | | | Використано | | | Бюджетні кошти тис. грн. | | Використано | |
|  | **ВУВКГ** |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Левицька А.П. |
|  | Водопровідна очисна станція №1 |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | згідно технологічного регламенту ОСВ ВУВКГ | | | |  | | | 100 | | | 2017р. | | |  | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 2 | Ремонт покрівлі будівлі складу матеріалів(№10300060) по вул. Водопровідній, 50 в  м. Новоград-Волинський (будівля котельні) | м2 | | | | 280 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 260 | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 3 | Заміна засувок на водогонах резервуарів чистої води основного виробництва по вул. Водопровідній, 50 в м. Новоград-Волинський:   * заміна засувки, діаметром 400 мм * заміна засувки, діаметром 250 мм * заміна засувки, діаметром 200 мм | шт.  шт.  шт.  шт. | | | | 3  1  1  1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 126  80  28  18 | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 4 | Ремонт будівлі насосної станції (№10300001) (основне виробництво машинне відділення) по вул. Водопровідній, 50 в м. Новоград-Волинський | згідно дефектного акту та кошторису | | | |  | | | 100 | | | I - II кв. | | | 20 | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 5 | Ремонт приміщення будівлі відстійників (№10300016) (основне виробництво)по вул. Водопровідній в  м. Новоград-Волинський | згідно дефектного акту  та кошторису | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 120 | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 6 | Ремонт покрівлі будівлі насосної 1-го підйому (№10300002) по  вул. Зарічній, 51 м.Новоград-Волинський | м2 | | | | 126 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 160 | | |  | | |  | |  | | Кащук В.В. |
| 7 | Ремонт фасаду будівлі насосної станції 1-го підйому (№10300011) по вул. Зарічній, 51 в м.Новоград-Волинський | м2 | | | | 460 | | | 100 | | |  | | | 140 | | |  | | |  | |  | |  |
|  | Водопровідна очисна станція №2 |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 8 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | згідно технологічного регламенту ОСВ ВУВКГ | | | |  | | | 100 | | | 2017р. | | |  | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 9 | Ремонт покрівлі будівлі очисних споруд(№10300049) ВНС №2 по вул. Житомирській 19 в м. Новоград-Волинський | м2 | | | | 680 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 665 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 10 | Заміна засувок Ø250 мм, Ø350 мм на фільтрах старої станції ВНС №2 по  вул. Житомирській 19 в м. Новоград-Волинський | шт. | | | | 2 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 160 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 11 | Улаштування механічного приладу для вимірювання рівня води в резервуарі чистої води(10300050) будівлі ВНС №2 (№10300049) по  вул. Житомирській 19 в м. Новоград-Волинський | шт. | | | | 1 | | | 100 | | | I-IIкв. | | | 2 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 12 | Перетворювачами для перекачки (подачі) флокулянта у будівлі насосної станції ВНС №2 (10300059) по вул. Житомирській 19  в м. Новоград-Волинський |  | | | |  | | | 100 | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| 13 | Придбати електрозасувки Ø100 мм для установлення на водопроводах у будівлі ВНС №2 (10300059)по вул. Житомирській 19  в м. Новоград-Волинський | шт. | | | | 3 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 45 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 14 | Улаштування конструкції покриття для зберігання дров для опалення будівлі насосної станції 2-го підйому (№10300059) по вул. Житомирській 19  в м. Новоград-Волинський | м2. | | | | 60 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 20 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 15 | Установлення резервного насоса опалювальної системи (№10401140) будівлі насосної станції 2-го підйому (№10300059) по вул. Житомирській 19 в м.Новоград-Волинський | шт. | | | | 1 | | | 100 | | | I-IIкв. | | | 5 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 16 | Ремонт огорожі в підвалі будівлі очисних споруд  2-го підйому (№10300059) по вул. Житомирській 19 в м. Новоград-Волинський | м.п | | | | 20 | | | 100 | | | 2016р. | | | 2 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 17 | Ремонт мішалок на 1-й та 2-й лініях подачі флокулянта у будівлі насосної станції 2-го підйому (№10300059) по вул. Житомирській 19 в м.Новоград-Волинський | шт. | | | | 3 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 2 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
| 18 | Капітальний ремонт бювету питної води (№10300155) по вул. Рокосовського в м. Новоград-Волинський | згідно дефектного акту та кошторису | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 170 | | |  | | |  | |  | | Романюк О.С. |
|  | Підвищувальні насосні станції |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 19 | Облаштування приямку ПНС по  вул. Мамайчука, в м. Новоград-Волинський | шт. | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 12 | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 20 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно технічних паспортів на обладнання | | | |  | | | 100 | | | 2017 рік | | |  | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 21 | Облаштування приямку ПНС (10300064) по  вул. Шевченка, 26 в м. Новоград-Волинський | шт. | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 16,5 | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 22 | Облаштування приямку ПНС (10300765) по  вул. Вокзальній, 26 в м. Новоград-Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 5 | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 23 | Встановлення насосу у приміщенні ПНС по вул. Воровського, в м. Новоград-Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 35 | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 24 | Ремонт покрівлі та фасаду будівлі ПНС (№10300070) по вул. Рибалка в  м. Новоград-Волинський | Згідно дефектного акту та кошторису | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 105 | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П. |
| 25 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та встановлення ПНС в центральній частині м. Новоград-Волинський | - | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 250 | | |  | | |  | |  | | Бондарчук В.П.. |
|  | Електротехнічне господарство |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Ващенко Ю.В. |
| 26 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт для обладнання обов’язкового характеру | згідно технічних паспортів на обладнання | | | |  | | | 100 | | | 2017 рік | | | - | | |  | | |  | |  | | Ващенко Ю.В. |
| 27 | Улаштування освітлення території об’єктів ,,ВУВКГ”:  -улаштування освітлення території ГКНС по вул.Чижовецькій в м. Новоград-Волинський  -улаштування освітлення території станції перекачки (ЦКНС) в м. Новоград-Волинський  -улаштування освітлення території КНС по вул.Шевченка,54 в м. Новоград-Волинський  -улаштування освітлення території 1-го підйому по вул. Зарічній в м. Новоград-Волинський  -улаштування освітлення території ОСК по вул.Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | 47 прож.систем  5 прож. систем  6прожсистем  4прож систем  12прож. систем  20 прож. систем | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 56  5  6  4  15  26 | | |  | | |  | |  | | Ващенко Ю.В. |
| 28 | Реконструкція електропостачання адміністративно-виробничого підрозділу по вул. Гетьмана та вул.Сагайдачного, 43 в м.Новоград-Волинський | згідно проектно-кошторисної документації | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 60 | | |  | | |  | |  | | Ващенко Ю.В. |
|  | Каналізаційні насосні станції |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 29 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | згідно паспортів на обладнання та переліку робіт з обслуговування КНС | | | | - | | | 100 | | | 2017 рік | | | - | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 30 | Ремонт 3-го насоса з установленням плавних пусків і частотного перетворювача ГКНС (№10300133) по вул. Чижівській в  с.Чижівка | шт. | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 120 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 31 | Ремонт вентиляційної системи ГКНС (№10300133) по вул. Чижівській в с.Чижівка | згідно дефектного акту та кошторису. | | | |  | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 25 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 32 | Ремонт механічних граблів ГКНС (№10300133) по вул. Чижівській в с.Чижівка | шт | | | | 2 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 15 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 33 | Ремонт насоса з установленням плавних пусків, частотного перетворювача і запобіжників у будівлі (№10300118) станції перекачки (ЦКНС) в м.Новоград-Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 100 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 34 | Заміна засувки Ø600 мм на вхідному колекторі станції перекачки (№10300118, ЦКНС) в м.Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 160 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 35 | Зміна ущільнення насоса КНС (№10300113) по вул. Медова в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 40 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 36 | Модернізація КНС (№10301703) із заміною трубопроводів, запірної регулюючої арматури та насосного обладнання по вул. Шевченка, 54 (р-н ПАТ ,,Новоград-Волинський сільмаш”) м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 950 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 37 | Зміна ущільнення насоса КНС (№10300141) по вул. Медичній в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 40 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 38 | Ремонт механічних граблів КНС (№10300141) по вул. Медичній в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 2 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 39 | Зміна ущільнення насоса КНС (№10300140) по вул. Переяслівській в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 40 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 40 | Ремонт покрівлі КНС (№10300114) по вул. Юрія Глухова в м.Новоград- Волинський | м2 | | | | 86 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 68 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 41 | Ремонт механічних граблів КНС (№10300114) по вул.Юрія Глухова в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 2 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 42 | Придбати та встановити 2-й насос КНС (№10301157) по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 60 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 43 | Ремонт 2-го насоса КНС (№10301158) по вул. Олейнікова в м. Новоград- Волинський | шт | | | | 1 | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 20 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
| 44 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи та відновлення роботи КНС по вул. Мякішева | - | | | | - | | | 100 | | | II-IV кв. | | | 100 | | |  | | |  | |  | | Оласюк М.А. |
|  | Каналізаційні очисні споруди |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 45 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | згідно технологічного регламенту ОСК ВУВКГ | | | |  | | | 100 | | | 2017р. | | |  | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 46 | Заміна відводів труб на напірному колекторі будівлі решіток з приймальною камерою ОСК(№10300077) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка  Ø400 90°  Ø200 90° | шт. | | | | 6  4  2 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 16  4  12 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 47 | Ремонт глибинного насоса марки ЭЦВ на свердловинах та часткова заміна труб Ø150 на свердловині №1 (№10300085) по вул.Чижовецькій в с.Чижівка | шт. | | | | 1 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 8 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 48 | Ремонт камер та колодязів на стічному колекторі ОСК Ø600 мм в річку Случ | шт. | | | | 9 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 60 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 49 | Ремонт та бетонування відкосів на піскових майданчиках КОС по  вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м2 | | | | 120 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 60 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 50 | Ремонт покрівлі гаража на КОС  по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м² (односкатна) | | | | 384 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 320 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 51 | Заміна віконних та дверних блоків убудівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | шт. | | | | 16 вікна  1 двері | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 60 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 52 | Побілка, фарбування стін та стель у будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м² | | | | 620 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 24 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 53 | Облицювання поверхонь керамічною плиткою приміщень перед душової, душової, туалетів будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м² | | | | 100 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 26 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 54 | Теплоізоляція зовнішніх стін будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м² | | | | 84,4 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 46 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 55 | Заміна унітазів будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | шт. | | | | 3 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | 4 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 56 | Улаштування підвісної стелі в коридорі будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м² | | | | 37,4 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв | | | 6 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 57 | Заміна світильників у будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | шт | | | | 25  (закритого типу) | | | 100 | | | ІІ-ІV кв | | | 16 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 58 | Заміна внутрішніх мереж систем опалення та водопостачання у будівлі лабораторно-побутового корпусу ОСК (№10300082) по вул. Чижовецькій в с. Чижівка | м.п. | | | | 400 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв | | | 200 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| 59 | Рекультивація старих ОСК | шт | | | | 1 | | | 100 | | | ІІ-ІV кв | | | 400 | | |  | | |  | |  | | Полянко М.П. |
| ВХЕЛПТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Контроль якості питної води | згідно держ.санПіН | | |  | | | | 100 | | | щодня | | |  | | |  | | |  |  | | | Чеснокова В.М. |
| ВХЕЛСТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Контроль якості стічної води | згідно ГДС | |  | | | | 100 | | | щодня | | | | |  | |  | | |  | |  | | Кудрявцева А.К. |
|  | Водопровідні мережі |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 62 | Оперативне усунення аварійних ситуацій на водопровідній мережі м.Новоград-Волинський | за заявками | |  | | | | 100 | | | 2017р. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 63 | Обхід водопровідної мережі  м. Новоград-Волинський | загальна протяжність  мережі | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 64 | Промивка водопровідної мережі  м. Новоград-Волинський | загальна протяжність  мережі | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 65 | Ремонт водопровідних колодязів в  м. Новоград-Волинський | за заявками | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 66 | Ремонт водопровідного вводу із заміною запірно-регулюючої арматури Ø 50 мм до багатоквартирного житлового будинку №31по вул. Шевченка в м. Новоград-Волинський | м | | 46 | | | | 100 | | | I кв. | | | | | 10 | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 67 | Реконструкція водопроводу по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Новоград-Волинський (1 черга) | згідно проектно-кошторисної документації | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | | 2800 | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
| 68 | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вул. Наталії Оржевської в м. Новоград-Волинський | згідно проектно-кошторисної документації | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | | 4000 | |  | | |  | |  | |  |
| 69 | Закупити та встановити нові ПГ на водопровідній мережі в м. Новоград-Волинський | шт.. | | 12 | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | | 300 | |  | | |  | |  | |  |
| 70 | Заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі в м.Новоград-Волинський | Ø100 мм  Ø150 мм  Ø200 мм  Ø250 мм  Ø300 мм  Ø350 мм  Ø400 мм | | 28  6  6  1  10  1  2  2 | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | | 682  26  48  18  280  34  116  160 | |  | | |  | |  | | Нікольчук П.В. |
|  | Каналізаційні мережі |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 71 | Оперативне усунення аварійних ситуацій на каналізаційної мережі  м. Новоград-Волинський | за заявками | |  | | | | 100 | | | 2017 рік | | | | |  | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 72 | Обхід каналізаційної мережі м. Новоград-Волинський | загальна протяжність мережі | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 73 | Ремонт каналізаційних колодязів в  м. Новоград-Волинський | за заявками | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 74 | Капітальний ремонт мереж каналізації до будинку №20 по вул. Соборності в  м. Новоград-Волинський | згідно проектно-кошторисної документації | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | | 100 | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 75 | Будівництво систем водопостачання та водовідведення житлових мікрорайонів в південно-західній частині міста. Новоград-Волинський (1 черга) | згідно проектно-кошторисної документації | |  | | | | 100 | | | ІІ-ІV кв. | | | | | 5000 | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 76 | Закупівля дров для роботи котелень в осінньо-зимовий період 2017-2018 років |  | | 800 | | | | 100 | | | ІІ- ІІІ кв. | | | | | 200 | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
| 77 | Підготовка котелень і обладнання до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років | згідно паспортів на обладнання та необхідного технічного обслуговування | |  | | | | 100 | | | ІІІ кв. | | | | |  | |  | | |  | |  | | Левицький О.А. |
|  | Автотранспортне господарство |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | Павлюк В.М. |
| 78 | Проведення технічного обслуговування та попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | згідно карти технічного обслуговування та нормативів | |  | | | | 100 | | | 2017рік | | | | |  | |  | | |  | |  | | Павлюк В.М. |
| 79 | Ремонт приміщень будівлі насосної станції 3-го підйому по  вул. Гетьмана Сагайдачного, 43 в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. | згідно дефектного акту та кошторису | |  | | | | 100 | | | 2017 рік | | | | |  | |  | | |  | |  | | Павлюк В.М. |
| 80 | Улаштування водопостачання та водовідведення для мийки автомобілів на території 3-го підйому по  вул. Гетьмана Сагайдачного, 43 в м. Новоград-Волинський | шт. | | 1 | | | | 100 | | | II-IV кв. | | | | | 38 | |  | | |  | |  | | Павлюк В.М. |
| 81 | Вимощення території біля будівель котельні(№10300074) 3-го підйому по  вул. Гетьмана Сагайдачного, 43 в м. Новоград-Волинський | м2 | | 4000 | | | | 100 | | | II-IV кв. | | | | | 38 | |  | | |  | |  | | Павлюк В.М. |
|  | **Комунальне підприємство ,,Новоград – Волинськтеплокомуненерго“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | Тодорович Л.М. |
| 1 | Реконструкція теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельні по вул. Пушкіна,14 ділянка від ТК№4 до житлового  будинку по вул.Мамайчука, 19) | м/п  в двотрубному обч. | | 52 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 96,984 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., Лазарєва Л.Г. |
| 2 | Заміна аварійних ділянок теплових мереж на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Рибалка, 10 ділянка від ТК №6 до ж/б по вул. Толубка, 12) від ТК №3 - ТК №3а - ДНЗ №6 по вул.Чехова, 2-а | м/п  в двотрубному обч. | | 16 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 29,233 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г.,  Беспрозваний С.В. |
| 3 | Заміна аварійних ділянок теплових мереж на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Пушкіна, 8 ділянка ТК №9 - спортзал по вул. Шевченка, 31) | м/п  в двотрубному обч | | 17 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 15,273 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г.  Блохін О.В.  Зандер О.В. |
| 4 | Заміна аварійних ділянок теплових мереж на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Ніколаєва, 15 ділянка ТК №23 - ж/б по вул. Шевченка, 68) | м/п  в двотрубному обч. | | 12 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 25,389 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г.,  Шпір Й.В. |
| 5 | Заміна аварійних ділянок теплових мереж на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Ніколаєва, 15 ділянка ТК №2 - ж/б по вул. Ушакова, 15) | м/п  в двотрубному обч. | | 9 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 28,004 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г.,  Шпір, Й.В. |
| 6 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани діаметром 32-200 мм (Котельня по вул. Ніколаєва; Івана Франка, 15-А; Рибалка, 10) | шт. | | 32 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 115,166 | | - | | | - | | - | | Шпір, Й.В.,  Ляшук А.В.,  Беспрозваний С.В. |
| 7 | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 1 | шт. | | 1 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 1672,670 | |  | | |  | |  | | Діхтієвський В.Г.,  Лазарєва Л.Г.,  Блохін О.В.,  Олексейчук В.А. |
| 8 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках | шт. | | 22 | | | | 100 | | | червень | | | | | 482,899 | |  | | |  | |  | | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С.,  начальники дільниць |
| 9 | Ремонт газового обладнання котелень (клапан електромагнітний M16/RM DN25 – 1 шт. котельня по вул. І.Франка, 30) | шт. | | 1 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 1,300 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 10 | Встановлення бака розширювального 0,5 м3 Aquasystem VRV500 на котельнях по вул. Соборності, 68 та Пушкіна, 8 | шт | | 2 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 18,446 | | - | | | - | | - | | Беспрозваний С.В.  Зандер О.В. |
| 11 | Встановлення баків запасу очищеної води 2,0 м3 на котельні по вул. Соборності, 68 | шт. | | 3 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 17,532 | | - | | | - | | - | | Беспрозваний С.В. |
| 12 | Ремонт м’яких покрівель будівель виробничих приміщень вул. Івана Франка,15-а:  будівля центральної комори, адмінбудівля з майстернею, побутова будівля, будівля мазутосховища. | м2 | | 705,4 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 118,522 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г. |
| 13 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | котельні | | 25 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 320,853 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць, Блохін О.В.,  Олексейчук В.А. |
| 14 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | км в двотрубному обч. | | 23,586 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 21,393 | | - | | | - | | - | | Начальники дільниць |
| 15 | Державна експертиза котлів | шт | | 23 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 23,168 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |
| 16 | Частковий технічний огляд талі електричної | шт | | 23 | | | | 100 | | | квітень | | | | | 23,168 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., Гаврилюк В.А. |
| 17 | Повний технічний огляд та технічна діагностика крана опорного електричного | шт.. | | 1 | | | | 100 | | | квітень | | | | | 0,265 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., Ляшук А.В., Зандер О.В., Булгаков І.М. |
| 18 | Повний технічний огляд та технічна діагностика крана консольно-поворотного | шт. | | 1 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 0,800 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., Зандер О.В. |
| 19 | Частковий технічний огляд автомобільного стрілового самохідного крану КС-2561Д | шт. | | 1 | | | | 100 | | | березень | | | | | 0,432 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |
| 20 | Чергові метрологічні повірки лічильників газу котелень | шт. | | 17 | | | | 100 | | | травень | | | | | 57,000 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 21 | Чергові метрологічні повірки коректорів газу котелень | шт. | | 19 | | | | 100 | | | травень | | | | | 52,090 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 22 | Чергові метрологічні повірки коректорів газу котелень | шт. | | 2 | | | | 100 | | | червень | | | | | 4,100 | | 4,330 | | |  | |  | | Олексейчук В.А. |
| 23 | Чергові метрологічні повірки датчиків температури газу котелень | шт. | | 17 | | | | 100 | | | травень | | | | | 8,973 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 24 | Чергові метрологічні повірки сигналізаторів загазованості котелень | шт. | | 26 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 3,707 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 25 | Чергові метрологічні повірки лічильників води котелень | шт. | | 24 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 4,800 | | - | | | - | | - | | Даниленко О.С. |
| 26 | Чергові метрологічні повірки лічильників тепла котелень і житлових будинків | шт. | | 7 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 12,600 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 27 | Чергові метрологічні повірки вимірювальних приладів виробничо-вимірювальної лабораторії | шт. | | 32 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 5,117 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 28 | Чергові метрологічні повірки приладів КВПіА котелень | шт. | | 736 | | | | 100 | | | листопад | | | | | 25,263 | | - | | | - | | - | | Олексейчук В.А. |
| 29 | Технічне діагностування та перезарядка вогнегасників | шт. | | 62 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 4,300 | | - | | |  | |  | | Булгаков І.М. |
| 30 | Забезпечити запас твердого палива (пелет) | тн | | 90 | | | | 100 | | | травень | | | | | 165,000 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г. |
| 31 | Створити аварійний запас дров | м3 | | 210 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 73,500 | | - | | | - | | - | | Діхтієвський В.Г. |
| 32 | Навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | Осіб | | 97 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 29,100 | | - | | | - | | - | | Чаплинський А.С. |
| 33 | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу | Осіб | | 37 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 4,700 | | - | | | - | | - | | Чаплинський А.С. |
| 34 | Підготувати машини і механізми до роботи в умовах понижених температуцр | одиниць | | 11 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 49,900 | | - | | | - | | - | | Булгаков І.М. |
| 35 | Скласти акти готовності систем теплоплопостачання до опалювального сезону | котельні | | 25 | | | | 100 | | | вересень | | | | | - | | - | | | - | | - | | Начальники дільниць |
|  | **Комунальне підприємство**  **,,Новоград-Волинськжитлосервіс“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1. | Поточний ремонт будинків,  дахів | шт  кв. м. | | 7  215 | | | | 100 | | | червень - жовтень | | | | | 5,5 | |  | | |  | |  | | Гафіяк О.М. |
| 2. | Ремонт системи центрального опалення   * ревізія засувок * заміна засувок * заміна кранів ПС   - теплоізоляція труб | шт.  шт.  шт..  п/м | | 13  2  11  21 | | | | 100 | | | липень-вересень | | | | | 6,1 | |  | | |  | |  | | Гафіяк О.М. |
| 3. | Ремонт систем холодного водопостачання   * ревізія засувок * заміна вентилів * заміна труб | шт.  шт.  п/м | | 3  16  25 | | | | 100 | | | липень-жовтень | | | | | 8,4 | |  | | |  | |  | | Гафіяк О.М. |
| 4 | Опалення  -ремонт оголовків  -перевірка вентдимканалів | шт.  планова | | 12 | | | | 100 | | | жовтень-липень | | | | | 8,5 | |  | | |  | |  | | Гафіяк О.М. |
| 5. | Електропостачання   * ремонт електрощитових | шт. | | 4 | | | | 100 | | | жовтень-липень | | | | | 2,5 | |  | | |  | |  | | Гафіяк О.М. |
|  | **ОСББ ,,Перспектива“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання | м.п. | | 21  2 | | | | 100 | | | червень-жовтень | | | | | 3,8  5,2 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | шт. | | 10  14 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 4,2  6,8 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах | м 2 | | 2,4 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 2,8 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | шт | | 12 | | | | 100 | | | липень-вересень | | | | | 6,8 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 5 | * Поточний ремонт підїздів | шт. | | 12 | | | | 100 | | | серпень-жовтень | | | | | 46,0 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 6 | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | м.п | | 32 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 2,2 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 7 | Фарбування газових труб | м.п. | | 120 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 0,7 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
| 8 | Ремонт в системі електропостачання | буд. | | 3 | | | | 100 | | | серпень-жовтень | | | | | 5,4 | |  | | |  | |  | | Лібега О.М. |
|  | **ОСББ ,,Згода“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | капітальний ремонт даху будинків обєднання вул. Замкова3\6 | кв. м | |  | | | | 100 | | | до 01.10. 2017р | | | | | 49,572 | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
| 2 | капітальний ремонт даху будинків обєднання вул.Соборності, 13 | кв. м | |  | | | | 100 | | | до 01.10.  2017р | | | | |  | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
| 3 | Перечистити та змастити засувки системи опалення та подачі води в підвальних приміщеннях | шт. | | 8 | | | | 100 | | | До 25.08.  2017р | | | | | 78,888 | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
| 4 | Перевірка утеплення труб в підвальних приміщеннях |  | |  | | | | 100 | | | До 01.10.  2017 | | | | |  | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
| 5 | Провести повірку теплових лічильників Соборності,13 | шт | | 1 | | | | 100 | | | До 10.10.2017 | | | | |  | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
| 5 | Огляд та очистка ливневої каналізації будинків обєднання |  | |  | | | | 100 | | | До 01.08.  2017 | | | | |  | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
| 6 | Провести промивку опалювальної системи та перевірти готовність до зимово-опалювального сезону |  | |  | | | | 100 | | | До 10.10.  2017р | | | | |  | |  | | |  | |  | | Сахненко Л.М. |
|  | **ОСББ ,,ЖБК-1“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1. | Ремонт труб водогону | м/п | | 60 | | | | 100 | | | квітень-травень | | | | | 8 | |  | | |  | |  | | Левчук  В.М. |
| 2. | заміна ламп на енергозберігаючі | шт. | | 224 | | | | 100 | | | квітень-травень | | | | | 10,5 | |  | | |  | |  | | Левчук  В.М. |
| 3. | Укріплення ґрунтової основи навколо будинку пл. Лесі Українки, 11 |  | |  | | | | 100 | | | травень - вересень | | | | |  | |  | | | 600 | |  | | Левчук  В.М. |
| 4. | поточний ремонт даху пл.. Л Українки, 13 | м2 | | 100 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 7,5 | |  | | |  | |  | | Левчук  В.М. |
| 5. | Поточний ремонт водогону пл. Лесі Українки, 13 | м.п. | | 40 | | | | 100 | | | квітень-вересень | | | | | 7 | |  | | |  | |  | | Левчук  В.М. |
| 6. | Тепломодернізація будинку вул. Житомирська, 53 |  | |  | | | | 100 | | | квітен- грудень | | | | | 27,954 | |  | | | 1458,5 | |  | | Левчук  В.М. |
| 7. | асфальтування під’їздних доріг |  | |  | | | | 100 | | | травень-жовтень | | | | | 60 | |  | | | 200 | |  | | Левчук  В.М. |
| 8. | Утеплення горища, вогнезахист Мякішева,13 |  | |  | | | | 100 | | | березень-квітень | | | | | 6 | |  | | |  | |  | | Левчук  В.М. |
| 9. | Поточний ремонт даху Соборності,4, 9; Мамайчука, 19; пл.. Лесі Українки, 11 | м 2 | | 800 | | | | 100 | | | квітень-вересень | | | | | 60 | |  | | |  | |  | | Левчук В.М. |
| 10. | улаштування дитячих майданчиків | шт. | | 15 | | | | 100 | | | квітен-вересень | | | | | 10 | |  | | |  | |  | | Левчук В.М. |
| 11 | ремонт електрощитових (усі будинки) | шт. | | 18 | | | | 100 | | | квітен-вересень | | | | | 8 | |  | | |  | |  | | Левчук В.М. |
| 12 | ремонт запірної арматури (усі будинки) | шт. | | 18 | | | | 100 | | | квітен-вересень | | | | | 25 | |  | | |  | |  | | Левчук В.М. |
| 13 | заміна вікон Волі,9; Пушкіна,4; Шалом Алейхема, 2 |  | |  | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 60 | |  | | |  | |  | | Левчук В.М. |
| 14 | поточний ремонт під’їздів пл.. Л.Українки, 11,13 |  | |  | | | | 100 | | | травень-серпень | | | | | 25 | |  | | |  | |  | | Левчук В.М. |
|  | **ОСББ “ Роялті “** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівлі будинку вул. Шевченка,49 | м кв. | | 240 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 5,0 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 2 | Ремонт відмостки у буд. по вул. Юрія Глухова,2, 2-В,2-Г. | м.кв. | | 180 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 15,0 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 3 | Заміна та ремонт запірної арматури | шт.. | | 26 | | | | 100 | | | липень-  серпень | | | | | 8,0 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 4 | Ремонт теплоізоляції | м пог. | | 25 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 1,7 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 5 | Ремонт та остіклення вікон під’їздів | м кв. | | 20 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 1,9 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 6 | Перевірка та очищення вентиляційних каналів | шт. | | 262 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 4,0 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 7 | Перевірка випробовування вим.опору захисн. заземлення | м | |  | | | | 100 | | | червень | | | | | 2,00 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
| 8 | Ремонт під.№1будинку по вул.Шевченка, 51 | шт. | | 1 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 3,5 | |  | | | - | |  | | Грабовська  І.М. |
|  | **ОСББ ,, Колорит“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Часткова заміна внутрішньо будинкових мереж | п/м | | 120 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 8,5 | |  | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
| 2 | Часткова заміна запірної арматури | шт. | | 240 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 6 | |  | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
| 3 | Заміна ламп на енергозберігаючі | шт. | | 600 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 12 | |  | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
| 4 | Заміна вікон у під’їздах | шт. | | 120 | | | | 100 | | | травень липень | | | | | 17,487 | | 159,159 | | | 176,622 | |  | | Легенчук А.В. |
| 5 | Благоустрій прибудинкових територій та дитячих майданчиків | шт. | | 6 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 22,5 | |  | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
| 6 | Виготовлення металевої огорожі для квітників | шт. | | 20 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 10 | | 80 | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
| 7 | Асфальтування прибудинкової території | кв.м | | 100 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 15 | | 150 | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
| 8 | Косіння трави |  | |  | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 2 | |  | | |  | |  | | Легенчук А.В. |
|  | **ОСББ ,,Мікрорайон ,,Морське“** |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Перевірка та ремонт димових та вентиляційних каналів | буд. | | 3 | | | | 100 | | | червень вересень | | | | | 20 | |  | | |  | |  | | Розум І.В. |
| 2 | Перевірка та заміна запірної арматури | буд. | | 16 | | | | 100 | | | червень вересень | | | | | 3 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 3 | Скління віконних рам у під’їздах | кв.м | | 6,6 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 1,9 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 4 | Заміна вікон на металопластикові | кв.м | | 50 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 25 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 5 | Ремонт та ізоляція мереж теплопостачання | м/п | | 160 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 10 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 6 | Чищення грязевіків на будинках | буд | | 3 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 0,6 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 7 | Очищення та утеплення горищ | буд. | | 8 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 5 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 8 | Ремонт та заміна вхідних дверей | шт | | 15 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 20 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 9 | Часткова\повна заміна трубопроводів нижньої розводки холодного водопостачання | м/п. | | 240 | | | | 100 | | | травень- жовтень | | | | | 7 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 10 | Ремонт під’їздів | шт. | | 10 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 30 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 11 | Ремонт площадок при вході у під’їзди | шт. | | 14 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 14 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 12 | Навішування дверних пружин | шт. | | 15 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 0,3 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 13 | Фарбування газових труб | м/п. | | 240 | | | | 100 | | | червень-серпень | | | | | 2 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 14 | Капітальний ремонт ел. щитових | м/п. | | 5 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
| 15 | Ремонт тріщини фасаду буд №15 на вул. Ушакова | м/п. | | 10 | | | | 100 | | | травень-  жовтень | | | | | 10 | |  | | |  | |  | | Розум І.В |
|  | **ОСББ “Чайка”** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання | м.п. | | 90 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 60 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | шт. | | 37 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 15 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 3 | Скління вікон в підїздах | м2 | | 14 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 3,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | шт. | | 10 | | | | 100 | | | липень-вересень | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 5 | Поточний ремонт в під’їздах | шт. | | 12 | | | | 100 | | | травень-жовтень | | | | | 78,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 6 | Теплоізоляція системи опалення та водопостачання | м.п. | | 220 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 7,5 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 7 | Фарбування газових труб | м.п. | | 1500 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 4,5 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 8 | Поточний ремонт ГРЩ 0,4 кВт | буд. | | 18 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 20,5 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 9 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | | 600 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 63,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі | шт.. | | 3 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 60 | |  | | | 540 | |  | |  |
| 11 | Ремонт дитячих майданчиків | шт. | | 15 | | | | 100 | | | квітень-вересень | | | | | 18,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 12 | Заміна вікон в підїздах | буд. | | 2 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 80,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 13 | Повна термомодернізація житлового будинку | буд. | | 1 | | | | 100 | | | квітень-листопад | | | | | 174,0  Кошти мешканців | |  | | | 600 | |  | | Сімончук С.В. |
| 14 | Виготовлення та встановлення огорожі клумб біля будинків | буд. | | 10 | | | | 100 | | | березен-вересень | | | | | 6,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
| 15 | Ремонт та фарбування входів в під’їзд | буд. | | 10 | | | | 100 | | | травень-серпень | | | | | 7,0 | |  | | |  | |  | | Сімончук С.В. |
|  | **ОСББ** **,,Мікрорайон ,,Зелені“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Часткова заміна трубопроводів нижньої розводки холодного водопостачання | м.п. | | 36 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 5 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 2 | Ремонт оголовків вентиляційних та димових труб | м 2 | | 36 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 6 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 3 | Ремонт м’яких покрівель | м 2 | | 250 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 8,5 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 4 | Заміна теплоізоляції | м.п. | | 25 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 0,42 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 5 | Ремонт вхідних дверей | шт. | | 9 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 1,5 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 6 | Ремонт та заміна віконних рам, скління | м 2 | | 17 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 1,05 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 7 | Ремонт та заміна слухових вікон | м 2 | | 60 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 4,5 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 8 | Перевірка вентиляційних та димових каналів | шт. | | 2395 | | | | 100 | | | вересень-жовтень | | | | | 10,632 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 9 | Поточний ремонт під’їздів | шт. | | 14 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 35,4 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 10 | Ремонт бетонних козирків | шт. | | 9 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 5 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 11 | Заміна освітлення в під’їздах | шт. | | 40 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 6 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
| 12 | Поточний ремонт освітлення підвалів | шт. | | 19 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 2,5 | |  | | |  | |  | | Дюбо О.С. |
|  | **ОСББ ,, МЖК Комфорт“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Ремонт дахів | м.кв. | | 300,0 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 18,0 | | - | | |  | |  | | Палецький О.А. |
| 2 | Ремонт запірної арматури теплопостачання | шт. | | 17 | | | | 100 | | | серпень | | | | | 2,8 | | - | | |  | |  | | Палецький О.А. |
| 3 | Ремонт відмостки фундаменту | м.куб. | | 20,0 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 3,0 | | - | | |  | |  | | Палецький О.А. |
| 4 | Асфальтування пішохідних  доріжок | м.кв | | 100,0 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 15,0 | | - | | |  | |  | | Палецький О.А. |
| 5 | Поточний ремонт під'їздів | шт. | | 2 | | | | 100 | | | вересень | | | | | 4,0 | | - | | |  | |  | | Палецький О.А |
| 6 | Перевірка димо-вентканалів | шт | | 350 | | | | 100 | | | жовтень | | | | | 0,7 | |  | | |  | |  | | Палецький О.А |
|  | **ОСББ ,,Звягель“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівель | м2 | | 200,0 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 15 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 2 | Виготовлення та встановлення металевих вхідних дверей в під’їздах | шт. | | 1 | | | | 100 | | | квітень | | | | | 6,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В.. |
| 3 | Частковий ремонт покрівлі козирків, входу у підвали | шт. | | 8 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 6,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 4 | Частковий ремонт покрівлі козирків, вхідної групи, під’їздів | шт. | | 18 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В.. |
| 5 | Частковий ремонт, заміна участків водостічної системи, очистка лотків для збора води від сміття | м | |  | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 10 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 6 | Частковий ремонт відмостки фундаментів будинків | м2 | | 235 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 12,5 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 7 | Теплоізоляція труб центрального опалення | м | | 100 | | | | 100 | | | червень-жовтень | | | | | 4,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В.. |
| 8 | Частковий ремонт оголовків дим вент. каналів | шт. | | 172 | | | | 100 | | | травень-листопад | | | | | 18,4 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 9 | Перевірка та очищення дим-вент. каналів | м.п. | | 50 | | | | 100 | | | за графіком | | | | | 15,6 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 10 | Огляд, перевірка, ремонт, заміна запірної арматури теплових мереж та мереж водопостачання | шт. | |  | | | | 100 | | | травень-жовтень | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 11 | Ремонт слухових вікон, вхідних дверей, вікон у під’їздах | шт | |  | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 15 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 12 | Поточний ремонт під’їздів |  | |  | | | | 100 | | | травень | | | | | 39,2 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 13 | Асфальтування тротуарів у дворах |  | |  | | | | 100 | | | травень-червень | | | | | 1,8 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 14 | Ремонт елементів благоустрою |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | | 5,2 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 15 | Виготовлення елементів козирка |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | | 2,1 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 16 | Перевірка заземлення | буд | | 7 | | | | 100 | | |  | | | | | 7,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 17 | Профілактика електрощитових із заміною електрообладнання |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 18 | Заміна ламп на економні |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | | 9,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 19 | Заміна каналізаційної труби |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | | 2,5 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
| 20 | Озеленення території |  | |  | | | | 100 | | |  | | | | | 2,0 | |  | | |  | |  | | Поліщук А.М.  Пасічник К.В. |
|  | **ОСББ ,,Олімпійський“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання | м.п. | | 15 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 1 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 2 | Ремонт та заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | шт. | | 5 | | | | 100 | | | червень-вересень | | | | | 1,5 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 3 | Заміна вікон в під’їздах | шт. | | 6 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 14 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | шт. | | 10 | | | | 100 | | | липень-вересень | | | | | 1 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 5 | Поточний ремонт під’їздів | шт. | | 7 | | | | 100 | | | травень-жовтень | | | | | 8 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 6 | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | м.п | | 10 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 0,5 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 7 | Фарбування газових труб | м.п | | 300 | | | | 100 | | | червень вересень | | | | | 1,5 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 8 | Поточний ремонт електросилових установок | буд. | | 10 | | | | 100 | | | червень вересень | | | | | 2,5 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
| 9 | Ремонт дитячих майданчиків | шт. | | 2 | | | | 100 | | | квітень вересень | | | | | 2 | |  | | |  | |  | | Пащенко К.Б. |
|  | **ОСББ ,,Наш дім“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Кап.ремонт водозливної системи з даху будинку пл..Лесі Українки,15 | м/п | | 446,93 | | | | 100 | | | 20.11.  2017р | | | | | 50 | |  | | |  | |  | | Войтович А.В. |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтів Юрія Ковальського,1 | шт | | 2 | | | | 100 | | | 31.12.  2014р. | | | | | 15 | |  | | |  | | - | | Войтович А.В. |
| 3 | Асфальтування двору Шевченка,4 | м² | | 725 | | | | 100 | | | 30.11.2017р | | | | | 20 | |  | | |  | | - | | Войтович А.В. |
| 4 | Асфальтування двору Шевченка,4 | м² | | 1140 | | | | 100 | | | 30.11.  2017р | | | | | 15 | |  | | |  | | - | | Войтович А.В. |
| 5 | Поточний ремонт під’їздів Замкова,7 (9пов.) | під’їзд | | 3 | | | | 100 | | | 30.09.  2017р | | | | | 30 | | 10 | | | - | | - | | Войтович А.В. |
| 6 | Поточний ремонт під’їздів пл..Лесі Українки,15 (5пов.) | під’їзд | | 4 | | | | 100 | | | 30.10.  2017р | | | | | 25 | |  | | | - | | - | | Войтович А.В. |
| 7 | Ремонт забору дитячого майд. Пл. Лесі Українки, 1 | м/п. | | 45 | | | | 100 | | | 30.06.  2017р | | | | | 8 | |  | | | - | | - | | Войтович А.В. |
| 8 | Заміна каналізаційної труби Шевченка,1 та Шалом Алейхема,1 | м/п | | 20 | | | | 100 | | | 30.09.  2017 | | | | | 15 | |  | | | - | | - | | Войтович А.В. |
|  | **ОСББ ,,Зоря“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання на вул. Житомирській, 29, 31 | м.п | | 30  50 | | | | 100 | | | червень-жовтень | | | | | 2,5  2,5 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | шт. | | 9 | | | | 100 | | | Червень-вересень | | | | | 6,0 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах | м2 | | 13 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | | | 1,5 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | шт. | | 10 | | | | 100 | | | липень-вересень | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 5 | Поточний ремонт підїздів | шт. | | 11 | | | | 100 | | | серпень-жовтень | | | | | 66,0 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 6 | Теплоізоляція систем опалення та водорпостачання | м.п. | | 38 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 1,0 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 7 | Фарбування газових труб | м.п. | | 70 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 0,4 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
| 8 | Частковий ремонт системи електропостачання (заміна проводів,вимикачів,тощо) | буд. | | 2 | | | | 100 | | | серпень-жовтень | | | | | 2,5 | |  | | |  | |  | | Лобода В.П. |
|  | **ОСББ ,,Світанок“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі опалення та холодного водопостачання ремонтзаміна | шт. | | 20  5 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 1,0  0,5 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 2 | Теплоізоляція труб тепломереж в підвалах та на даху | м.п. | | 100 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 1,5 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 3 | Перевірка і прочистка димових каналів |  | |  | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 6,1 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 4 | Заміна лійок на водостічних трубах | шт. | | 6 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 1,0 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 5 | Встановлення пружин на вхідних дверях будинків | шт. | | 12 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 0,3 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 6 | Ремонт слухових вікон на дахах будинків | шт. | | 13 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 1,5 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
| 7 | Заміна каналізаційних труб | м.п. | | 25 | | | | 100 | | | квітень-жовтень | | | | | 5,0 | |  | | |  | |  | | Остапчук В.О. |
|  | **Міська асоціація ОСББ ,,Вікторія“** |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |
| **ОСББ ,,Мрія“** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 4,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 3,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 2,6 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування шатрових козирків по вул. Шевченка 26 | шт. | 2,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 7,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Виготовлення та улаштування шатрових козирків по вул. Шевченка28/2 | шт. | 2,0 | | | | 100 | | | вересень | | | 7,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Відсипання щебенем, пилом заїзд до будинку на вул. Шевченка, 26а,Лесі Українки 2б | буд. | 2,0 | | | | 100 | | | Березень | | | 1,7 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Ремонт оголовків по вул. Шевченка,26а,28/2,26 | шт. | 27,0 | | | | 100 | | | травень | | | 1,5 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Підготовка всіх житлових будинків до опалювального сезону | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 5,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | **ОСББ ,,Затишок“** |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 3,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 3,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури, кранів ПС, засувок, вентиляцій | буд. | 3,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 2,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Чаастковий ремонт ізоляції труб ЦО | буд. | 3,0 | | | | 100 | | | травень | | | 1,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт покрівлі на вул. Пушкіна,9 | м2 | 30,0 | | | | 100 | | | травень | | | 0,9 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 6 | ППР під’їзду на вул. Пушкіна,11 | м2 | 1,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 3,7 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Накриття єврорубероїдного козирка на вул. Пушкіна,9 | м2 | 9,0 | | | | 100 | | | червень | | | 0,5 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | **ОСББ ,,Перлина“** |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 3,7 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 2,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень- вересень | | | 1,5 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Частковий ремонт ізоляції труб ЦО | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень- вересень | | | 1,5 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 5 | ППР під’їзду на вул. Шевченка,68 | шт. | 1,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 10,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Часткове відсипання щебенем з пилом ям прибудинкових територій на вул. Шевченка,18 | буд. | 1,0 | | | | 100 | | | травень | | | 1,7 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі на вул. Шевченка,68 | м2 | 40,0 | | | | 100 | | | червень | | | 1,2 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | **ОСББ ,,Супутник“** |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 3,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 1,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | буд. | 5,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 0,5 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт паркану на вул. Шевченка,71 | м.п. | 80,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 0,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Влаштування паркану, клумб на вул. Шевченка,69 | м.п. | 60,0 | | | | 100 | | | вересень | | | 1,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Масляне фарбування паркану на вул. Шевченка,71 | м.п. | 80,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 1,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Підсипання ям між2 і 3 під’їздом по вул. Шевченка,71 | буд. | 1,0 | | | | 100 | | | травень | | | 0,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 12 | Ремонт столів, лавок відпочинку 3,6 під’їзду по вул. Шевченка,71 | шт. | 3,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 0,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | **ОСББ ,,Відродження“** |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 8,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 3,1 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | буд. | 8,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 1,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | буд. | 8,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 0,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Вокзальна,19а | шт. | 6,0 | | | | 100 | | | липень | | | 1,7 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Поточний ремонт паркану від дороги на вул. Вокзальна,19а | м.п. | 15,0 | | | | 100 | | | вересень | | | 0,3 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Вапняне фарбувіння контейнерного майданчику на вул. Вокзальна,19а | од. | 1,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 0,4 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Часткове відсипання щебенем контейнерного майданчику на вул. Вокзальна,19а | шт. | 1,0 | | | | 100 | | | Квітень-травень | | | 0,5 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Ремонт штукатурки фундамента на вул. Вокзальна, 38 | м2 | 0,17 | | | | 100 | | | квітень | | | 0,32 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Водоемульсіонне фарбування стійок на вул. Вокзальна,38 | шт. | 7,0 | | | | 100 | | | липень | | | 0,6 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | **ОСББ ,,Оберіг“** |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 1,2 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 0,9 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | буд. | 4,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 0,6 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт водостічної труби на вул. Житомирська,44 | м.п. | 0,4 | | | | 100 | | | вересень | | | 0,4 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | **ОСББ ,, Єдина сім’я“** |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | буд. | 13,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 3,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | буд. | 13,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 1,2 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | буд. | 13,0 | | | | 100 | | | травень-вересень | | | 1,0 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Влаштування входів у підвал метало профілем на вул. Шевченка,10 | од. | 2,0 | | | | 100 | | | травень | | | 1,6 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Масляне фарбування парканів, бордюрів, лавок на вул. Чехова, 5б, 5в | од. | 1,0 | | | | 100 | | | квітень | | | 0,8 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Частковий ремонт сходів у вхід у під’їзд на вул. Декабристів,17 | од. | 3,0 | | | | 100 | | | липень | | | 0,7 | | | |  | | |  | | |  | | Лавренчук К.Д. |
|  | Управління освіти і науки |  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |
| **НВК** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна світильників у двох рекреаціях | шт. | 13 | | | | 100 | | |  | | | |  | | | | |  | 3,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Змащення рухомих елементів запірної арматури (теплопостачання) |  |  | | | | 100 | | | 07.04.17 | | | | влассил. | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Реконструкція даху | м2 | 3535 | | | | 100 | | | 01.06.17 | | | |  | | | | |  | 1532,00 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Капітальний ремонт будівлі (вікна, вимощення, приміщення) |  |  | | | | 100 | | | 2016-2017 р.р. при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 700,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№2** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт фасаду | м2 |  | | | | 100 | | | 2016-2017 р. При наявності коштів | | | |  | | | | |  | 2800 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт роздаткового пункту |  |  | | | | 100 | | | 01.08.17 При наявності коштів | | | | 10,0 | | | | |  | 50,0 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Фарбування радіаторів опалення | м2 | 80 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 1,5 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Ремонт батарей опалення | шт. | 1 | | | | 100 | | | 01.07.17 | | | |  | | | | |  | 1,0 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Ремонт водопровідної системи (ревізія кранів) | м/п шт. | 2  3 | | | | 100 | | | 01.06.17 | | | |  | | | | |  | 2,0 | | | |  | Керівник закладу |
| 12 | Фарбування спортивного інвентарю та каркасів парт | м2 | 90 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 4 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№3** |  |  | | | | 100 | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 1 | Фарбування підлоги, дверей, вікон в спортивному залі, приміщенні їдальні та коридорів і підсобних приміщень по школі | м2 | 90 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 30 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ремонт класних кімнат | м2 | 240 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | Батьки 20,000 | | | | |  | 10 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Перевірка запірної арматури | шт. | 5 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,250 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Заміна розбитого скла | м2 | 60 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,540 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Ремонт стелі на сходових клітках та в туалетах |  |  | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 20,00 | | | |  | керівник закладу |
| 6 | Ремонт зливної системи |  |  | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 85,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **СШ№4** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Проведення поточного ремонту ( побілка стелі) | М2 | 3650 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,800 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Фарбування підлоги, вікон, дверей | М2 | 2625 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 15,00 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Перевірка теплової мережі, опресування засувок | Шт. | 16 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | Власними  силами | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Ремонт технологічного обладнання в шкільній їдальні( котла, бойлера) | Шт. | 2 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 2,00 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Утеплення вікон, вхідних дверей | Шт. | 300 | | | | 100 | | | 01.09.17 | | | |  | | | | |  | Власними  силами | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№5** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна труб опалення у кабінеті фізики | м | 5 | | | | 100 | | | 01.08. 2017 | | | |  | | | | | - | 2,0 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Часткова заміна труб в обробному цеху | м | 10 | | | | 100 | | | 01.08.2017 | | | |  | | | | | - | 2,0 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Заміна шарових кранів на горищі | шт. | 10 | | | | 100 | | | 01.09.2017 | | | |  | | | | | - | 2,0 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№6** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна вікон фасаду школи | шт | 16 | | | | 100 | | | 01.05.17 | | | |  | | | | |  | 140,0 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ремонт входу в школу |  |  | | | | 100 | | | 01.06.17 | | | |  | | | | |  | 150,00 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Ремонт огорожі | м/п | 210 | | | | 100 | | | 01.07.17 | | | |  | | | | |  | 270,00 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Заміна унітазів | шт. | 5 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 6,00 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Заміна кранів | щт. | 4 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 2,00 | | | |  | керівник закладу |
| 6 | Встановлення бойлера | шт. | 1 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 3,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№7** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна освітлення у спортзалі | шт. | 20 | | | | 100 | | | 01.06.17 | | | | 8,600 | | | | |  | 4,4 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Завершення ремонту санвузлів | шт. | 7 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 300 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Часткова заміна вікон | шт. | 40 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 30 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Заміна освітлення у трьох класах | шт. | 27 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 8,500 | | | | |  | 3,50 | | | |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна кабеля у старому спортзалі | м/п | 30 | | | | 100 | | | 01.07.17 | | | | 1,500 | | | | |  | 1,5 | | | |  | керівник закладу |
| 6 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№8** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Ремонт кухонних східців |  |  | | | | 100 | | | 15.08.17 р | | | |  | | | | |  | 2,500 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ремонтні роботи спортивної зали та фарбування |  |  | | | | 100 | | | 15.08.17 | | | | 3,000 | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Обробка дерев’яних конструкцій горищ приміщень школи вогнетривким розчином |  |  | | | | 100 | | | до 31.08.17 | | | |  | | | | |  | 50,00 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Часткові ремонт в будівлі школи у спортивній гардеробній |  |  | | | | 100 | | | до 15.08.17 . | | | |  | | | | |  | 2,0 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт школи |  |  | | | | 100 | | | до 15.08.17 | | | |  | | | | |  | 6,500 | | | |  | керівник закладу |
| 6 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 5 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№9** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Поточний ремонт шкільних приміщень. | м² | 5700 | | | | 100 | | | 10.08.17 | | | | 17,000 | | | | |  | 45,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт спортивного майданчика школи. | м² | 2700 | | | | 100 | | | 20.08.17 | | | | 1,500 | | | | |  | 0,950 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт приміщення шкільної їдальні. | м² | 350 | | | | 100 | | | 25.08.17 | | | | 1,000 | | | | |  | 2,500 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Капітальний ремонт кабінету № 19 (перетирка стін і стелі, облаштування панелей, заміна вхідних дверей). | м² | 49 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | | - | 15,00 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт шкільних приміщень. | м² | 5700 | | | | 100 | | | 10.08.17 | | | | 17,000 | | | | |  | 45,00 | | | |  | керівник закладу |
| 6 | Поточний ремонт спортивного майданчика школи. | м² | 2700 | | | | 100 | | | 20.08.17 | | | | 1,500 | | | | |  | 0,950 | | | |  | керівник закладу |
| 7 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
| 8 | Капітальний ремонт кабінету № 19 (перетирка стін і стелі, облаштування панелей, заміна вхідних дверей). | м² | 49 | | | | 100 | | | 01.08.17. | | | | - | | | | |  | 15,000 | | | |  | керівник закладу |
| 9 | утеплення вікон | шт. | 40 | | | | 100 | | | 10.10.17 | | | |  | | | | |  | 45 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЗОШ№10** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна вікон | шт. | 30 | | | | 100 | | | 31.12.17 При наявності коштів | | | |  | | | | |  | 200 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ремонт класних кімнат, коридорів. | м2 | 400 | | | | 100 | | | 31.08.17 | | | | Власн. силами | | | | |  | 40 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
|  | **Колегіум** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Реконструкція даху | м2 | 1200 | | | | 100 | | | 10.08.  2017. | | | |  | | | | |  | 2070,0 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Заміна вікон | шт. | 25 | | | | 100 | | | 10.08.  2017  при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 150, 000 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Купівля солі для посипання доріг в зимовий період | кг. | 20 | | | | 100 | | | 01.09.  2017 | | | |  | | | | |  | 0,200 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№1** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Продовження капітального ремонту каналізаційної та водопровідної системи, заміна віконних блоків. |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточні ремонти групових та коридорних приміщень. |  |  | | | | 100 | | | 01.09.  2017 | | | |  | | | | |  | 8,070 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 4 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,2 | | | |  | Керівник закладу |
|  | **ДНЗ№2** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт системи каналізації та водопостачання  Заміна віконних блоків |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 260,0 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточні ремонти: фарбування, шпаклівка, проклейка шпалер |  |  | | | | 100 | | | 01.08.  2017 | | | | 2,000 | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 4 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,25 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№4** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна віконних блоків та дверей (вік.бл. -4, двері -6шт., ) |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 100,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ремонт системи теплопостачання |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 450,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№5** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Поточний ремонт всіх групових кімнат, спалень та службових приміщень ДНЗ |  |  | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | благодійні кошти | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 5 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Утеплення вікон | шт. | 30 | | | | 100 | | | 01.10.17  . | | | |  | | | | |  | 0,8 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Ремонт огорожі ДНЗ та санвузлів  (при наявності фінансування) |  |  | | | | 100 | | | 2017р.  при наявності коштів | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№6** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт дитячих санвузлів | шт. | 8 | | | | 100 | | | 01.06.17 | | | |  | | | | |  | 300,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Заміна вікон | шт. | 55 | | | | 100 | | | 2017р.  при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 280,00 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Заміна фасадних дверей | шт. | 14 | | | | 100 | | | 2017р.  при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 70,000 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Ремонт настилу в овочесховищі |  |  | | | | 100 | | | 01.07.17 | | | |  | | | | |  | Б/У  мат-ли | | | |  | Керівник закладу |
| 5 | Ремонт дахів двох веранд блоку «А» |  |  | | | | 100 | | | 2017р. при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 35,00 | | | |  | Керівник закладу |
|  | **ДНЗ№8** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Реконструкція двох веранд під спальні | м2 | 70 | | | | 100 | | | 01.07.17 | | | |  | | | | |  | 500,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Капітальний ремонт овочесховища |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 10,00 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Заміна вікон | шт | 12 | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Капітальний ремонт санвузла ясельної групи | м2 | 3 | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 15,00 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Заміна огорожі | м2 | 308 | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 20,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№9** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт харчоблоку та пральні |  |  | | | | 100 | | | 2017р.  при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 355,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт закінчення водовідвідної системи |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт адміністративних приміщень |  |  | | | | 100 | | | 01.08.  2017 | | | | 10000 | | | | |  | 2,00 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Ремонт підсобних приміщень |  |  | | | | 100 | | | 01.08.  2017 | | | |  | | | | |  | 3,00 | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЦРД** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт фасаду будівлі |  |  | | | | 100 | | | квітень-червень | | | |  | | | | | - | 350,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт чаші басейну | кв.м. | 50 | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | | 2,00 | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Фарбування ігрового обладнання на майданчиках | шт. | 8 | | | | 100 | | | 15.08.17р. | | | |  | | | | | - | 2,00 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Поточний ремонт кімнати пральні, роздягальні для кухарів |  |  | | | | 100 | | | 30.06.17р. | | | |  | | | | | - | 2,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№13** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Усунення аварійних тріщин фундаменту будівлі (за проектною документацією 2016 року) |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 554,00 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№14** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Ремонт фасаду будівлі |  |  | | | | 100 | | | 01.09.17р при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 240.000 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 4 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№15** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт(заміна вікон і дверей.) |  |  | | | | 100 | | | при наявності коштів | | | |  | | | | |  | 200,00 | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт роздягальні в старшій групі. |  |  | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 1,000 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт східцевої клітки |  |  | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 2,000 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,3 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ДНЗ№16** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Встановлення вхідних групових дверей | шт. | 2 | | | | 100 | | | 01.09.17 | | | | 10,000 | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Штукатурка зовнішніх відкосів та встановлення блискавкозахисту. | м2 | 135 | | | | 100 | | | 01.09.17 | | | |  | | | | |  | 60,000 | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 6 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | |  | | | | |  | 0,35 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Поточний ремонт групових туалетів | м2 | 280 | | | | 100 | | | 01.09.17 | | | |  | | | | |  | 20,0000 | | | |  | керівник закладу |
|  | **ПДМ** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна радіаторів в Музеї льону |  |  | | | | 100 | | | 09.2017р. | | | | власні сили | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 2 | Промивка тепломережі закладу |  |  | | | | 100 | | | 08.2017р. | | | | власні сили | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 3 | Заміна вікон | шт | 5 | | | | 100 | | | 08.2017р. | | | |  | | | | |  | 15,00 | | | |  | керівник закладу |
| 4 | Поточний ремонт теплогенераторної |  |  | | | | 100 | | | 08.2017р. | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 5 | Перевірка планова газового лічильника | шт | 1 | | | | 100 | | | 08.2017р. | | | |  | | | | |  |  | | | |  | керівник закладу |
| 6 | Перевірка витяжної системи теплогенераторної |  | 1 | | | | 100 | | | 01.09.17 | | | |  | | | | | - | - | | | |  | керівник закладу |
|  | **ЦНТТУМ** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Утеплення вікон в каб. № 2, № 4, № 6, актовій залі | шт. | 7 | | | | 100 | | | 01.10.17 | | | | 0,5 | | | | |  |  | | | |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 2 | Підготовка котельні, документації на газове господарство до нового опалювального сезону . |  |  | | | | 100 | | | 25.09.17 | | | |  | | | | |  | 7,5 | | | |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 3 | Підготовка теплового господарства до роботи в осінньо – зимовий період |  |  | | | | 100 | | | 01.10.17 | | | |  | | | | |  |  | | | |  | Березняк Н.В., прибиральниця |
|  | **ДЮКФП** |  |  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  |  | | | |  |  |
| 1 | Заміна сантех.обладнання |  |  | | | | 100 | | | 01.10.17 | | | |  | | | | | благод кошти |  | | | |  | Керівник закладу |
| 2 | Ревізія запірної арматури системи опалення і водопостачання | шт. | 4 | | | | 100 | | | 01.08.17 | | | | 0,500 | | | | |  | 0,3 | | | |  | Керівник закладу |
| **Відділ культури міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Міська централізована бібліотечна система** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Заправка вогнегасників | шт | 11 | | | | 100 | | | травень-червень | | |  | | | |  | | | 2,4 | | |  | |  |
| 2 | Перевірка димоходів (БФ№1) |  |  | | | | 100 | | | травень-червень | | |  | | | |  | | | 1 | | |  | | Заєць Л.В. |
| 3 | Перевірка газових лічильників (БФ№2) |  |  | | | | 100 | | | травень-червень | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Заєць Л.В. |
| 4 | Придбання дров, вугілля (БФ№1) | т. | 5 | | | | 100 | | | травень-червень | | |  | | | |  | | | 18 | | |  | | Заєць Л.В. |
| 5 | Перевірка вентиляційних каналів (БФ№2, №1) |  |  | | | | 100 | | | травень-червень | | |  | | | |  | | | 2 | | |  | | Заєць Л.В. |
| 6 | інструктажі працівників та кочегарів перед початком опалювального сезону |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Заєць Л.В. |
| **Музей родини Косачів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перевірка опалювальної системи |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | 0,8 | | |  | | Заєць Л.В. |
| 2 | Перевірка вогнегасників |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | 1,2 | | |  | | Заєць Л.В. |
| **Школа мистецтв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | перевірка утеплення місць можливого замерзання водопровідних труб та труб опалення |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | 0,3 | | |  | | Заєць Л.В. |
| 2 | капітальний ремонт приміщення школи мистецтв на вул. Соборності, 57 |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | 250 | | |  | | Заєць Л.В. |
| **Міський палац культури ім. Лесі Українки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | проведення перевірки систем опалення |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | ------ | | |  | | Заєць Л.В. |
| 2 | утеплення димових люків сцени |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | ------ | | |  | | Заєць Л.В. |
| 3 | фарбування теплових радіаторів та труб |  |  | | | | 100 | | |  | | |  | | | |  | | | 0,3 | | |  | | Заєць Л.В. |
| **Новоград-Волинське міськрай ТМО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньо будинкової теплопостачальної мережі |  |  | | | | 100 | | | 2017 | | |  | | | |  | | |  | | |  | | Опанащук В.О. |
| 2 | Капітальний ремонт інженерних мереж травматологічного відділення | м//м | 847,7/275,5 | | | | 100 | | | квітень-травень | | |  | | | |  | | | 924,2 | | | 158,7 | | Котюбинська О.С.  Опанащук В.О.  Васик О.Ф. |
| 3 | Капітальний ремонт інженерних мереж хірургічного відділення | м | 400 | | | | 100 | | | травень-серпень | | |  | | | |  | | | 299 | | |  | | Котюбинська О.С.  Опанащук В.О.  Васик О.Ф. |
| 4 | Капіт альний ремонт підлог 2 і 4 поверхів лікувального корпусу | м | 2200 | | | | 100 | | | травень-серпень | | |  | | | |  | | | 1251 | | |  | | Котюбинська О.С.  Опанащук В.О.  Васик О.Ф. |

Керуючий справами виконавчого комітету

міської ради Д.А. Ружицький