# УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

від                       №

Про роботу  галузей  господарського  комплексу міста в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років та його  підготовку  до  роботи  в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Заслухавши інформацію керівників виконавчих органів міської ради та галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ільяхової О.В., Дутчака Л.Р., Бориса В.М.,   Гамми В.М., Заєць Л.В.,    Лучицького І.Л., Самчука О.В. про роботу підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, розглянувши відповідні матеріали про підготовку галузей господарського комплексу до експлуатації в зимовий період 2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради відмічає, що опалювальний сезон 2015-2016 років пройшов на належному рівні, не фіксувалось аварійних ситуацій, значних перебоїв в тепло,- водо,- газо,- електропостачанні, не зважаючи на скрутне фінансове становище, заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги та недостатність коштів на придбання газу. Всі послуги надавались в межах існуючих нормативів. Енергозабезпечуючі підприємства, установи освіти, фізичної культури і спорту, заклади культури та медицини, підприємства житлово-комунального господарства  забезпечували життєдіяльність міста на належному рівні.

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б  статті 30 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи лист обласної державної адміністрації від 06.04.16 №1645/47/2-16 ,,Про підготовку об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року“, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівників виконавчих органів міської ради та галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ільяхової О.В.,  Дутчака Л.Р., Бориса В.М., Гамми В.М., Заєць Л.В., Лучицького І.Л., Самчука О.В. про роботу підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та  з підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 років взяти до уваги.

2. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років згідно додатку 1.

3. Зобов’язати керівників підприємств житлово-комунального господарства  міста, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та медицини, виконати затверджені цим рішенням заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

4. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.) у термін до 20.06.2016 року створити комісію з перевірки готовності комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради ,,Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства“, ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“, балансоутримувачів житлового фонду, якій до 20.09.2016 року здійснити комплексну перевірку готовності їх до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, оформити відповідні акти.

5. Створити штаб з підготовки галузей міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період згідно додатку 2. Начальнику штабу Богданчуку О.В. починаючи з червня 2016 року, щотижнево проводити наради з питань підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період та щомісяця письмово інформувати обласну державну адміністрацію через департамент містобудування архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації про хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

6. Комунальним  підприємствам Новоград-Волинської міської ради  „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.), „Новоград-Волинськжитлосервіс“ (Прусак Б.О.), Новоград-Волинському управлінню експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л.), Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В.)  активізувати роботу з питань розрахунків за спожиті енергоносії для погашення заборгованості за використані природний газ та електричну енергію перед енергопостачальними компаніями, покращити претензійну роботу з метою досягнення максимального рівня оплати населенням  наданих послуг.

7. Новоград-Волинському управлінню  експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л.), Новоград-Волинському району електричних мереж            (Самчук О.В.), відділу з питань цивільного захисту населення (Мельник О.А.) з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, посилити контроль за станом систем газопостачання, електропостачання міста, газового і електричного обладнання  житлового фонду та інших об'єктів соціальної сфери.

8. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2016 року.

9. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Левицька М.Я.) широко висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки міста до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Колотова С.Ю.

Міський голова                                                                                    В.Л.Весельський

Додаток №2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від                        №

Склад

штабу з підготовки галузей міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| Богданчук Олександр Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, начальник штабу |
| --- | --- |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго”, заступник начальника штабу |
| Члени штабу |
| Ільяхова Ольга Володимирівна | - начальник управління освіти і науки міської ради |
| Дутчак Любомир Романович | - начальник відділу з питань охорони здоров’я міської ради |
| Борис Василь Миколайович | - головний лікар міськрай ТМО |
| Гамма Володимир Михайлович | - начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |
| Заєць Лариса Вікторівна | - начальник відділу культури міської ради |
| Лучицький Ігор Леонідович | - начальник Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства |
| Самчук Олександр Володимирович | - начальник Новоград-Волинських районних електричних мереж |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                        Д.А.Ружицький

Додаток №1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від                        №

Заходи

з  підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| №п/п | Назва заходу | Одиниці виміру | Обсяг робіт | Викон. робіт | Строк виконання | Кошторисні витрати | Хто відповідає |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти тис. грн | Використано | Бюджетні кошти тис. грн. | Використано |  |
|  | ВУВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт котелень | шт. | 2 |  | вересень | 28,2 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 2 | Ремонт даху на ВНС | шт. | 3 |  | вересень |  |  |  |  | Левицька А.П. |
| 3 | Заміна засувок | шт | 14 |  | вересень | 113,9 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 4 | Ремонт пожежних гідрантів | шт. | 10 |  | жовтень |  |  | - |  | Левицька А.П. |
| 5 | Ремонт ВРК | шт. | 5 |  | жовтень | 2,8 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 6 | Заміна водогінних мереж | м | 200 |  | жовтень | 25,6 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 7 | Заміна каналізаційних мереж | м2 | 140 |  | жовтень |  |  | - |  | Левицька А.П. |
| 8 | Заміна фільтруючого завантаження фільтрів | шт. | 1 |  | вересень | 5,1 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 9 | Ремонт кололязів | шт | 30 |  | вересень | 6,1 |  |  |  | Левицька А.П. |
|  | Комунальне підприємство ,,Новоград – Волинськтеплокомуненерго“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка котелень до опалювального сезону | шт | 17 |  | вересень | 208,8 |  |  |  | Тодорович Л.М. |
| 2 | Проведення реконструкції та капітального ремонту котелень | шт | 2 |  | серпень-вересень | 350,0 |  | 1800,0 |  | Тодорович Л.М. |
| 3 | Заміна котлів | шт | 2 |  | вересень | 1225,0 |  |  |  | Тодорович Л.М. |
|  | Встановлення |  | 7 |  | вересень |  |  |  |  |  |
| 4 | Підготовка теплових мереж із заміною трубопроводів ( у двотрубному обчисленні) | км | 30,32 |  | вересень |  |  |  |  | Тодорович Л.М. |
| 5 | Ремонт теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньо теплоізольовані ППУ | км | 1,025 |  | вересень | 360,0 |  | 828,0 |  | Тодорович Л.М. |
| * | Комунальне підприємство ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт будинків, дахів | шт Кв. м. | 11 450 |  | червень - жовтень | 8,0 |  | 140,0 |  | Прусак Б.О |
| 2. | Ремонт системи центрального опалення ревізія засувок заміна засувок заміна кранів ПС - теплоізоляція труб | Шт. Шт. Шт.. П/м | 13 4 21 25 |  | липень-вересень | 8,3 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 3. | Ремонт систем холодного водопостачання ревізія засувок заміна вентилів заміна труб | Шт. Шт. П/м | 3 12 17 |  | липень-жовтень | 7,2 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 4 | Опалення -ремонт опалювальних печей -ремонт оголовків -перевірка вентдимканалів | Шт. Шт. планова | 1 16 |  | жовтень-липень | 7,2 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 5. | Електропостачання ремонт електрощитових | Шт. | 7 |  | жовтень-липень | 2,8 |  |  |  | Прусак Б.О |
| * | ОСББ ,,Перспектива“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи водопостачання | м.п. | 16 37 |  | Червень-жовтень | 3,0 5,0 |  | 13,0 32,0 |  | Лібега О.М. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт.. | 6 12 |  | червень-вересень | 3,0 6,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах | м 2 | 1,8 |  | Травень-вересень | 2,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | Шт | 14 |  | Липень-вересень | 7,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 5 | Поточний ремонт підїздів | Шт.. | 11 |  | серпень-жовтень | 37,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 6 | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | М.п | 76 |  | Квітень-жовтень | 3,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 7 | Фарбування газових труб | М.п. | 200 |  | Квітень-жовтень | 0,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 8 | Капітальний ремонт водозливної системи | буд | 2 |  | Серпень-жовтень | 7,0 |  | 98,0 |  | Лібега О.М. |
| 9 | Ремонт в системі електропостачання | буд | 5 |  | Серпень-жовтень | 6,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| * | ОСББ ,,Згода“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт даху будинку | Кв. м | 350 |  | вересень | 17,0 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 2 | Скління вікон в під’їздах | М2 | 45 |  | вересень | 1,0 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 3 | Ревізія запірної арматури системи теплопостачання | шт | 7 |  | жовтень | 0,5 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 4 | Перевірити та утеплити труби в підвальних приміщеннях | м | 45 |  | жовтень | 0,7 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 5 | Провести огляд та поточний ремонт лівневої каналізації будинків | м | 19 |  | жовтень | 1,2 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| * | ОСББ ,,ЖБК-1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт. | 19 |  | Вересень | 6,0 |  | - |  | Левчук М.В. |
| 2 | Ремонт оголовок вентиляційних та димових каналів та іх перевірка | од | 6 |  | липень-серпень | 2,0 |  | - |  | Левчук М.В. |
| 3 | Поточний ремонт під'їздів, тамбурів, сходинок | од | 12 |  | липень-серпень | 24,0 |  | - |  | Левчук М.В. |
| 4 | Поточний ремонт покрівель будинків | м2 | 265 |  | жовтень | 12,0 |  |  |  | Левчук М.В |
| 5 | Ремонт електрощитових | шт | 18 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Левчук М.В. |
| 6 | Капітальний ремонт даху будинку | М2 | 1200 |  | серпень | 20,0 |  | 145,0 |  | Левчук М.В |
| * | ОСББ “ Роялті “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівлі | м кв | 200 |  | вересень | 20,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 2 | Фарбування газових труб | М. пог | 28 |  | вересень | 0,2 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 3 | Заміна та ремонт запірної арматури | шт | 20 |  | серпень | 2,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 4 | Ремонт теплоізоляції | М пог. | 10 |  | вересень | 0,5 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 5 | Ремонт вікон під’їздів | шт | 45 |  | вересень | 1,8 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 6 | Перевірка та очищення димовентиляційних каналів | шт | 262 |  | вересень | 1,2 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 7 | Заміна електролічильників | шт | 4 |  | червень | 3,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
|  | ОСББ ,, Колорит“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на енергозберігаючі | шт | 48 |  | вересень | 30,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 2 | Ремонт та заміна запірної арматури | п/м | 440 |  | вересень | 22,0 |  | - |  | Легенчук А.В. |
| 3 | Капремонт даху будинку | М2 | 200,0 |  | серпень | 25,0 |  | 25,0 |  | Легенчук А.В. |
| 4 | Заміна ізоляції труб теплопостачання | п/м | 610 |  | жовтень | 21,3 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 5 | Очистка стоків дощової каналізації | шт. | 4 |  | жовтень | 0,4 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 6 | Перевірка димовентканалів | шт. | 423 |  | вересень | 0,8 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| * | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Морське“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка та ремонт димових та вентиляційних каналів | буд. | 15 |  | червень вересень | 1,2 |  |  |  | Розум І.В. |
| 2 | Перевірка та заміна запірної арматури | буд. | 15 |  | червень вересень | 1,0 |  |  |  | Розум І.В. |
| 3 | Скління віконних рам у під’їздах | кв.м | 6,6 |  | жовтень | 1,9 |  |  |  | Розум І.В. |
| 4 | Ремонт каналізаційних мереж | м/п | 30 |  | жовтень | 1,3 |  |  |  | Розум І.В. |
| 5 | Ремонт та ізоляція мереж теплопостачання | м/п | 160 |  | жовтень | 2,8 |  |  |  | Розум І.В. |
| 6 | Чищення грязевіків на будинках | буд | 16 |  | жовтень | 0,6 |  |  |  | Розум І.В. |
| 7 | Очищення та утеплення горищ | буд. | 8 |  | жовтень | 0,8 |  |  |  | Розум І.В. |
| 8 | Реконструкція даху будинку Єрьоменка,1 | буд | 1 |  | жовтень | 35,0 |  | 310,0 |  | Розум І.В. |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 12 |  | вересень | 2,6 |  |  |  | Розум І.В. |
| * | ОСББ “Чайка” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт дахів | Кв. м | 1150 |  | жовтень | 11,0 |  | 125,9 |  | Сімончук С.В. |
| 2 | Ремонт під’їздів | шт | 14 |  | жовтень | 18,6 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 3 | Ремонт стиків панелей | м п. | 120 |  | листопад | 5,6 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 4 | Ремонт та заміна запірної арматури | шт | 170 |  | жовтень | 8,3 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 5 | Ремонт площадок при вході у під’їзди | Кв. м | 60 |  | липень | 0,9 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів | Шт. | 1500 |  | За графіком | 1,2 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 7 | Навішування дверних пружин | шт | 20 |  | жотень | 0,3 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 8 | Ремонт систем центрального опалення | м п. | 35 |  | жовтень | 4,9 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 9 | Фарбування газових труб | м п. | 260 |  | вересень | 0,85 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 10 | Заміна ел. проводки | м п. | 120 |  | жовтень | 3,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 11 | Ремонт дверних полотен | шт | 8 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 12 | Навішування замків | шт | 11 |  | липень | 0,26 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 13 | Ізоляція трубопроводів | м | 180 |  | жовтень | 1,9 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 14 | Капітальний ремонт ел. щитових | шт | 1 |  | липень | 1,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 15 | Укріплення парапетів дахів | м | 9 |  | липень | 0,21 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| * | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Зелені“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Часткова заміна трубопроводів нижньої розводки холодного водопостачання | м.п. | 36 |  | Травень-Вересень | 3,0 | 0,7 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 2 | Ремонт оголовків вентиляційних та димових труб | м 2 | 36 |  | Травень-Вересень | 5,8 | 2,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 3 | Ремонт покрівель | м 2 | 250 |  | Травень-Вересень | 44,0 | 0,28 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 4 | Заміна теплоізоляції | м.п. | 25 |  | Травень-Вересень | 0,616 | 0,248 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 5 | Ремонт вхідних дверей | шт. | 9 |  | Травень-Вересень | 0,875 | 0,636 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 6 | Ремонт та заміна віконних рам,скління | м 2 | 17 |  | Травень-Вересень | 4,5 | 1,855 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 7 | Ремонт та заміна слухових вікон | м 2 | 60 |  | Травень-Вересень | 4,5 | 4,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 8 | Перевірка вентиляційних та димових каналів | шт | 2395 |  | Вересень-Жовтень | 9,632 | 9,632 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 9 | Поточний ремонт під’їздів | шт | 14 |  | Травень-Вересень | 19,4 | 4,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 10 | Ремонт бетонних козирків | шт | 9 |  | Травень-Вересень | 3,0 | 1,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 11 | Заміна освітлення в під’їздах | шт | 40 |  | Травень-Вересень | 4,0 | 1,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 12 | Поточний ремонт освітлення підвалів | шт | 19 |  | Травень-Вересень | 2,5 | 0,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| * | ОСББ ,, МЖК Комфорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дахів | м.кв. | 300,0 | - | жовтень | 18,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 2 | Ремонт запірної арматури теплопостачання | шт. | 17 | - | серпень | 2,8 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 3 | Ремонт відмостки фундаменту | м.куб. | 20,0 | - | жовтень | 3,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 4 | Асфальтування пішохід них доріжок | м.кв | 100,0 | - | жовтень | 15,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 5 | Поточний ремонт під'їздів | шт. | 2 | - | вересень | 4,0 | - |  |  | Палецький О.А |
| 6 | Перевірка димо-вентканалів | шт | 350 |  | жовтень | 0,7 |  |  |  | Палецький О.А |
| * | ОСББ ,,Звягель“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівель Капітальний ремонт покрівлі | кв.м | 700,0 420,0 |  | квітень-жовтень | 36 5,0 |  | 50,0 | - | Савчук О.М. |
| 2 | Ремонт арматури Х/П | м/п | 40 |  | вересень | 9,2 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 4 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання | шт. | 53 |  | вересень | 5,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 5 | Скління вікон в під’їздах | кв.м | 10 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 6 | Встановлення вхідних дверей | шт | 6 |  | серпень | 8,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 7 | Заміна труб зливової кананлізації | м/пог | 3,0 |  | серпень | 0,3 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 8 | Ремонт відмостки фундаментів | М2 | 210,0 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 9 | Ремонт оголовків димо-вентканалів, перевірка димо-вентканалів | шт | 180 |  | жовтень | 20,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 10 | Ремонт слухових | шт | 24 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| * | ОСББ ,,Олімпійський“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення труб теплопостачання | М.п. | 50 |  | серпень | 0,75 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 2 | Фарбування труб газопроводу | М. пог | 800 |  | вересень | 1,1 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 3 | Ремонт та гідравлічне випробування системи водопостачання | М.п | 50 |  | жовтень | 2,5 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 4 | Заміна запірної арматури | Шт. | 17 |  | вересень | 1,8 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 5 | Ремонт та скління слухових вікон | м2 | 40 |  | вересень | 0,7 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 6 | Часткова заміна окремих листів шиферу на дахах будинків | М.п | 35 |  | травень -вересень | 1,0 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 7 | Пе6ревірка, ремонт оголовків димо-вентканалів | шт | 18 |  | липень | 2,0 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 8 | Ремонт відмостки фундаментів | М2 | 80 |  | серпень | 0,75 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 9 | Ремонт під’їздів буд на вул. Тимошенка | м2 | 400 |  | травень вересень | 2,5 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 10 | Закупка пісчано-сольової суміші | Т. | 30 |  | вересень | 3,0 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 11 | Ремонт внутрішньо будинкових електромереж | М.п. | 30 |  | жовтень | 1,2 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 12 | Фарбування труб г/п | М.п. | 80 |  | жовтень | 1,2 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 13 | Заготівля пісчано-сольової суміши | т | 16 |  | жовтень | 1,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| * | ОСББ ,,Наш дім“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Войтович А.В. |
| 1 | поточний ремонт покрівель | м. кв. | 100,0 |  | жовтень | 10,1 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 2 | Капітальний ремонт даху | м. кв. | 1086,0 |  | жовтень | 25,0 |  | 130,0 |  | Войтович А.В. |
| 3 | Встановлення вікон в під’їзді | шт | 15 |  | вересень | 23.0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 4 | Ремонт під’їздів | шт | 4 |  | вересень |  |  |  |  | Войтович А.В. |
| 5 | Провести перевірку вентиляційних каналів по всіх будинках. | шт. | 380 |  | травень вересень | 1,5 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 6 | Встановлення енергозберігаючих вікон в під’їздах | шт. | 25 |  | жовтень | 40,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 7 | Провести утеплення труб теплопостачання | м./ п | 120 | — | До жовтня | 1,5 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 8 | Утеплення трубопроводу г/п | м./ п | 120 |  | До жовтня | 1,5 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 9 | Ремонт фундаментів | шт | 6 |  | жовтень | 4,5 |  | - |  | Войтович А.В. |
| * | ОСББ ,,Зоря“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дахів | кв.м | 100 |  | липень | 10,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 2 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт. | 48 |  | вересень | 1,6 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 4 | Заміна запірної арматури | шт. | 3 |  | жовтень | 0,8 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 5 | Утеплення мережі теплопостачання | м/п | 120 |  | жовтень | 1,1 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 6 | Ремонт вхідних дверей, встановлення пружин | шт. | 6 |  | жовтень | 0,6 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 7 | Заміна вікон в під’їздах | буд | 1 |  | вересень | 0,7 |  |  |  | Лобода В.П. |
| * | ОСББ ,,Світанок“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт. | 3 |  | Вересень | 1,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 2 | Ремонт оголовок вентиляційних та димових каналів | од | 4 |  | липень-серпень | 0,9 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 3 | Поточний ремонт під'їздів, тамбурів, сходинок. | од | 8 |  | липень-серпень | 14,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 4 | Ремонт системи опалення | буд | 2 |  | вересень | 1,8 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| *Міська асоціація ОСББ ,,Вікторія“ |
|  | ОСББ ,,Мрія“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 21 |  | вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 15,0 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 80 |  | графік | 0,25 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Заміна труб х/п | м/пог | 30,0 |  | червень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Ремонт вентилів | шт | 17 |  | липень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Затишок“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 11 |  | вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 18,0 |  | вересень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 128 |  | графік | 0,25 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Заміна каналізаційних труб | м/пог | 2,0 |  | червень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Ремонт вентилів | шт | 17 |  | липень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Перлина“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 17 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 13,0 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 145 |  | графік | 0,28 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Капремонт даху будинку | М2 | 1525,0 |  | червень | 20,0 |  | 120,0 |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Супутник“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 5 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт фасаду будинку | м/пог | 240,0 |  | вересень | 1,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 98 |  | графік | 0,27 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт оголовків димо-вент каналів | шт | 8 |  | червень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Відродження“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 28 |  | вересень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 23,0 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 132 |  | графік | 0,25 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Капремонт даху будинку | М2 | 840 |  | червень | 8,0 |  | 60,0 |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Оберіг“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 4 |  | вересень | 0,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 15,0 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 80 |  | графік | 0,25 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,, Єдина сім’я“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 24,0 |  | вересень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 13,0 |  | вересень | 0,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 80 |  | графік | 0,25 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт оголовків вент. каналів | шт | 9 |  | графік | 1,1 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                        Д.А.Ружицький