УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА  МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від               №

Про готовність галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б  статті 30 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради  від  22.06.16 № 157 ,,Про роботу галузей господарського комплексу міста в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років та його  підготовку  до  роботи  в осінньо-зимовий період 2016-2017 років“, з метою належного функціонування господарського комплексу міста в  осінньо-зимовий  період 2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівників галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ващук Т.В., Дутчака Л.Р., Бориса В.М., Борис Н.П., Заєць Л.В., Лучицького І.Л., Самчука О.В., керівників  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі-ОСББ) міста  про підсумки та виконання заходів підготовки ввірених їм підприємств, установ, організацій до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 років взяти до уваги.

2. Акти комплексної перевірки стану підготовки житлово-комунального господарства та паспорти готовності житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період взяти до уваги. Керівникам підприємств, установ, організацій та ОСББ врахувати недоліки, зазначені в актах, вжити заходи з їх ліквідації.

3. Комунальним підприємствам Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.),  ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ (Прусак Б.О.), Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В. – за згодою), Новоград-Волинському управлінню  експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л. – за згодою) активізувати  претензійну роботу з метою досягнення максимального рівня оплати населенням за отримані комунальні  послуги.

4. Новоград-Волинському  управлінню експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л. – за згодою ), Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В. – за згодою) комунальним підприємствам Новоград-Волинської міської ради  ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.), відділу з питань цивільного захисту міської ради (Мельник О.А.) з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій  в умовах жорсткої економії енергоносіїв та можливого тимчасового  припинення їх подачі, посилити контроль за станом міських систем газо-, водо-, тепло-  та  електропостачання, сформувати на підприємствах додаткові аварійні бригади для своєчасного реагування під час виникнення нестандартних ситуацій.

5. Звіт керівників галузей господарського комплексу міста про роботу в осінньо-зимовий період 2016-2017 років заслуховувати щомісяця на робочих планерках, засіданнях штабу з підготовки та проведення опалювального сезону.

Підсумки проведення опалювального сезону підвести на  засіданні виконавчого комітету міської ради в травні 2017 року.

6. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.):

6.1 узагальнити інформацію про підготовку галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період та подати її обласній  державній адміністрації у встановлені строки.

6.2 спільно з відділом інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Левицька М.Я.)  висвітлити  в засобах масової інформації  стан готовності  житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовому періоді 2016-2017 років.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Шалухіна В.А.

Міський голова                                                                                   В.Л. Весельський

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від                        №

Інформація

про  виконання заходів з  підготовки житлового фонду міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

| №п/п | Назва заходу | Одиниці виміру | Обсяг робіт | Викон. робіт | Строк виконання | Кошторисні витрати | Хто відповідає |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти тис. грн | Використано | Бюджетні кошти тис. грн. | Використано |  |
|  | ВУВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  | Левицька А.П. |
|  | Водопровідна очисна станція №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кащук В.В. |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Технологічного регламенту ОСВ ВУВКГ |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Кащук В.В. |
| 2 | Ремонт покрівлі котельні Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський | м2 | 280 |  | ll-lV кв. | 131,6 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 3 | Заміна засувок на водогонах на території Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський: Заміна засувки, діаметром 400 мм Заміна засувки, діаметром 250 мм Заміна засувки, діаметром 200 мм | шт. шт. шт. шт. | 3 1 1 1 |  | ll-lV кв. | 104 66 22 16 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 4 | Ремонт приміщень машинного відділення Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | l - ll кв. | 60 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 5 | Ремонт приміщення фільтрів Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 6,4 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 6 | Ремонт приміщення відстійників Основного виробництва по вул. Водопровідній м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 180 |  |  |  | Кащук В.В. |
|  | Водопровідна очисна станція №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Романюк О.С. |
| 7 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Технологічного регламенту ОСВ ВУВКГ |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Романюк О.С. |
| 8 | Ремонт покрівлі старої станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | м2 | 840 |  | ll-lV кв. | 600 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 9 | Заміна засувок Ø400 мм на фільтрах старої станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 4 |  | ll-lV кв. | 204 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 10 | Заміна пом’якшувальної установки на старій станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | l-ll кв. | 60 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 11 | Ремонт електролізера на старій станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | l-ll кв. | 6 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 12 13 | Ремонт двигуна горизонтального ходу кран-балки на старій станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 0,6 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 14 | Придбати електрозасувки Ø100 мм для установлення на лініях нової станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 3 |  | ll-lV кв. | 30 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 15 | Ремонт мішалок на 1-й та 2-й лініях нової станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 3 |  | l-ll кв. | 2 |  |  |  | Романюк О.С. |
|  | Підвищувальні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 16 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно технічних паспортів на обладнання |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 17 | Облаштування приямку ПНС по вул. Мамайчука в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 9,2 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 18 | Облаштування приямку ПНС по вул. Шевченка, 26 в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 13,4 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 19 | Облаштування приямку ПНС по вул. Вокзальній, 38 а в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 3,6 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 20 | Заміна ввідної електрошафи в приміщенні ПНС по вул. Шевченка, 26 в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 0,6 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 21 | Установлення насосу у приміщенні ПНС по вул. Воровського в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 28 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 22 | Ремонт будівлі ПНС по вул. Рибалка в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 60 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
|  | Електротехнічне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  | Ващенко Ю.В. |
| 23 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт для обладнання обов’язкового характеру | Згідно технічних паспортів на обладнання |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Ващенко Ю.В. |
| 24 | Реконструкція електропостачання адміністративно-виробничого підрозділу по вул. Червоноармійській, 43 в м. Новоград-Волинський | Згідно проекту |  |  | ll-lV кв. | 60 |  |  |  | Ващенко Ю.В. |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 25 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно техпаспортів на обладнання та переліку робіт з обслуговування КНС |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 26 | Ремонт 3-го насоса (WILLO) з установленням плавних пусків і частотного перетворювача на ГКНС в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 102 |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 27 | Реконструкція КНС з заміною трубопроводів, запірної регулюючої арматури та насосного обладнання по вул. Шевченка (р-н Машзаводу) в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 970 |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 28 | Ремонт механічних граблів на КНС по вул. Воровського в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | l-ll кв. | 2 |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
|  | Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  | Полянко М.П. |
| 29 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Технологічного регламенту ОСК ВУВКГ |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Полянко М.П. |
| 30 | Заміна відводів труб Ø400 90° на напірному колекторі КОС (перед грабельним) по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. | 4 |  | ІІ-ІV кв. | 10,8 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 31 | Заміна глибинного насоса марки ЭЦВ на свердловинах та часткова заміна стал. труб Ø50 на КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ІІ-ІV кв. | 12 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 32 | Ремонт камер та колодязів на стічному колекторі КОС Ø600 по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. | 9 |  | ІІ-ІV кв. | 48 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 33 | Ремонт та бетонування відкосів на піскових майданчиках КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | м2 | 120 |  | ІІ-ІV кв. | 38,4 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 34 | Ремонт покрівлі гаража на КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | м² (односкатна) | 384 |  | ІІ-ІV кв. | 196 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 35 | Заміна вікон адмін. будівлі КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. (шт. | (1,15х1,45)=15 1,7х1,1)=1 |  | ІІ-ІV кв. | 40 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 36 | Ремонт адмін. будівлі КОС (крім лабораторії) по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | м² | 620 |  | ІІ-ІV кв. | 22,4 |  |  |  | Полянко М.П. |
|  | Лабораторія питної води |  |  |  |  |  |  |  |  | Чеснокова В.М. |
| 37 | Контроль якості питної води | Згідно Держ.СанПіН |  |  | Щодня |  |  |  |  | Чеснокова В.М. |
|  | ВХЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявцева А.К. |
| 38 | Контроль якості стічної води | Згідно ГДС |  |  | Щодня |  |  |  |  | Кудрявцева А.К. |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 39 | Оперативне усунення аварійних ситуацій на водопровідній мережі м. Новоград-Волинський | За заявками |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 40 | Обхід водопровідної мережі м. Новоград-Волинський | Загальна протяжність мережі |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 41 | Промивка водопровідної мережі м. Новоград-Волинський | Загальна протяжність мережі |  |  | ІІ-ІV кв. | 40 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 42 | Ремонт водопровідних колодязів в м. Новоград-Волинський | За заявками |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 43 | Капітальний ремонт бювету питної води по вул. Рокосовського в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ІІ-ІV кв. | 170 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 44 | Закупити та встановити нові ПГ |  | 17 |  | ІІ-ІV кв. | 410,72 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 45 | Заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі: | Ø100 мм Ø150 мм Ø200 мм Ø250 мм Ø300 мм Ø350 мм Ø400 мм | 22 4 3 4 3 2 2 2 |  | ІІ-ІV кв. | 436,8 25 29,5 53 46 72 82 129,3 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  | Левицький О.А. |
| 46 | Обхід каналізаційної мережі м. Новоград-Волинський | Загальна протяжність мережі |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Левицький О.А. |
| 47 | Ремонт каналізаційних колодязів в м. Новоград-Волинський |  |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Левицький О.А. |
|  | Котельні виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  | Березовський Є.В. |
| 48 | Закупівля дров та підготовка котелень і обладнання до роботи в осінньо- зимовий період 2016-2017 р. |  |  |  | ІІ-ІІІ кв | 380 | . |  |  | Березовський Є.В. |
|  | Автотранспортне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  | Павлюк В.М. |
| 49 | Проведення технічного обслуговування та попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Карти технічного обслуговування та нормативів |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Павлюк В.М. |
| 50 | Ремонт покрівлі гаражів по вул. Червоноармійській, 43 в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. | м2 | 240 |  | ll-lV кв. | 122 |  |  |  | Павлюк В.М. |
| 51 | Улаштування водопостачання та водовідведення для мийки автомобілів по вул. Червоноармійській, 43 в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 8 |  |  |  | Павлюк В.М. |
|  | Комунальне підприємство ,,Новоград – Волинськтеплокомуненерго“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Тодорович Л.М. |
| 1 | Реконструкція теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельні по вул. Ніколаєва, 15; Шевченка, 1; Пушкіна, 8) | м/п в двотрубному обч. | 337 | 49 | вересень | 1340,052 | - | - | 117,739 | Діхтієвський В.Г. Начальники дільниць – Шпір, Й.В., Зандер О.В., Лазарєва Л.Г. |
| 2 | Заміна аварійних ділянок теплових мереж на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Пушкіна, 44 ділянка від ТК №3 - ТК №3а - ДНЗ №6 по вул. Чехова, 2-а) | м/п в двотрубному обч. | 82 | 34 | вересень | 131,329 | 58,137 | - | - | Діхтієвський В.Г., Лазарєва Л.Г. |
| 3 | Автоматизація котельні по вул. Пушкіна, 8 | шт | 1 |  | червень | 59,917 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Блохін О.В. Зандер О.В. |
| 4 | Автоматизація котельні по вул. Житомирська, 29 | шт | 1 |  | червень | 60,302 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Блохін О.В. Гаврилюк В.А. |
| 5 | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 1 | шт | 1 |  | вересень | 353,516 |  | 3181,643 |  | Діхтієвський В.Г., Лазарєва Л.Г., Блохін О.В., Олексейчук В.А. |
| 6 | Реконструкція комерційного вузла обліку витрат газу котельні ЗОШ №8 за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Дружби, 50 | шт | 1 |  | червень | 138,167 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Олексейчук В.А. Беспрозваний С.В. |
| 7 | Реконструкція комерційного вузла обліку витрат газу котельні ЗОШ №5 за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. І.Франка, 30 | шт | 1 |  | червень | 134,208 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Олексейчук В.А. Зандер О.В. |
| 8 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках за програмою 2015 року | шт. | 29 | 29 | травень | 721,622 | 715,130 |  |  | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С., начальники дільниць |
| 9 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках за програмою 2016 року | шт. | 52 | 10 | жовтень | 1337,499 | 277,126 |  |  | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С., начальники дільниць |
| 10 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | котельні | 23 | 9 | вересень | 85,600 | 44,113 |  |  | Начальники дільниць, Діхтієвський В.Г., Блохін О.В., Олексейчук В.А. |
| 11 | Ремонт газового обладнання котелень котелень (фільтр газу Ду25 мм – 1 шт., фільтр газу Ду200 мм – 1 шт., регулятор тиску газу ДКР-70 – 1 шт.) | шт. | 3 | - | серпень | 13,536 |  |  |  | Олексейчук В.А. |
| 12 | Ремонт системи автоматизованого керування котельнею по вул. Дружби, 50 | шт. | 1 | 1 | квітень | 27,997 | 28,747 |  |  | Блохін О.В., Беспрозваний С.В. |
| 13 | Заміна пальника газового ГГС-БМ-2,2 на котельні по вул. Вокзальна, 23-а | шт. | 1 |  | серпень | 20,496 |  |  |  | Олексейчук В.А., Шпір Й.В. |
| 14 | Ремонт м’яких покрівель будівель котелень по вул. Вокзальна,23, Рокосовського, 26, І.Франка,15-а, будівлі гаражів по вул. І.Франка,15-а | м2 | 953,5 |  | серпень | 226,479 |  |  |  | Начальники дільниць – Шпір Й.В., Гаврилюк В.А., Ляшук А.В, Лодзянов П.А. |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі лазні по 2-му провулку Воровського, 2 | м2 | 247 |  | серпень | 100,181 |  |  |  | Зандер О.В. |
| 16 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття | м2 | 170 |  | серпень | 34,000 |  |  |  | Лодзянов В.А. |
| 17 | Ремонт огорожі котелень по вул. Житомирська, 29, П.Сірагова, 17-а; | м.п. | 90 | 80 | серпень | 19,816 | 16,109 |  |  | Начальники дільниць – Гаврилюк В.А., Ляшук А.В. |
| 18 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | км в двотрубному обч. | 22,063 | 3,004 | вересень | 54,518 | 12,990 |  |  | Начальники дільниць |
| 19 | Державна експертиза котлів | шт. | 17 | 17 | травень | 17,028 | 17,269 |  |  | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |
| 20 | Опосвідчення електричних талей і кран-балок | шт. | 3 | 3 | жовтень | 1,025 | 2,105 |  |  | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |
| 21 | Чергові метрологічні повірки лічильників газу котелень | шт. | 11 | 11 | червень | 40,860 | 33,130 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 22 | Чергові метрологічні повірки коректорів газу котелень | шт. | 2 | 2 | червень | 4,100 | 4,330 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 23 | Чергові метрологічні повірки датчиків тиску газу котелень | шт. | 6 | 6 | червень | 3,078 | 3,318 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 24 | Чергові метрологічні повірки датчиків температури газу котелень | шт. | 4 | 4 | червень | 1,632 | 1,668 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 25 | Чергові метрологічні повірки сигналізаторів загазованості котелень | шт. | 28 | 2 | жовтень | 3,428 | 0,158 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 26 | Чергові метрологічні повірки лічильників води котелень | шт. | 3 | - | серпень | 0,515 | - |  |  | Олексейчук В.А. |
| 27 | Чергові метрологічні повірки лічильників тепла котелень і житлових будинків | шт. | 16 | 12 | травень | 22,752 | 13,272 |  |  | Даниленко О.С. |
| 28 | Чергові метрологічні повірки вимірювальних приладів виробничо-вимірювальної лабораторії | шт. | 32 | 1 | жовтень | 4,792 | 1,681 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 29 | Чергові метрологічні повірки приладів КВПіА котелень | шт. | 751 |  | листопад | 29,914 |  |  |  | Блохін О.В. |
| 30 | Забезпечити запас твердого палива (пелет) | тн | 80,13 | 80,13 | травень | 139,000 | 132,850 |  |  | Діхтієвський В.Г. |
| 31 | Створити аварійний запас дров | м3 | 270 | 273,8 | вересень | 86,400 | 54,400 |  |  | Діхтієвський В.Г. |
| 32 | Навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | Осіб | 72 | 36 | вересень | 15,200 | 5,570 |  |  | Чаплинський А.С. |
| 33 | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу | Осіб | 82 |  | вересень | 6,500 |  |  |  | Чаплинський А.С. |
| 34 | Підготувати машини і механізми до роботи в умовах понижених температуцр | одиниць | 12 | 4 | жовтень | 20,000 | 34,628 |  |  | Нач-к РМД Лодзянов П.А. |
| 35 | Скласти акти готовності систем теплоплопостачання до опалювального сезону | котельні | 23 | 9 | вересень |  |  |  |  | Начальники дільниць |
| * | Комунальне підприємство ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт будинків, дахів | шт Кв. м. | 7 215 |  | червень - жовтень | 5,5 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 2. | Ремонт системи центрального опалення ревізія засувок заміна засувок заміна кранів ПС - теплоізоляція труб | Шт. Шт. Шт.. П/м | 13 2 11 21 |  | липень-вересень | 6,1 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 3. | Ремонт систем холодного водопостачання ревізія засувок заміна вентилів заміна труб | Шт. Шт. П/м | 3 16 25 |  | липень-жовтень | 8,4 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 4 | Опалення -ремонт оголовків -перевірка вентдимканалів | Шт. планова | 12 |  | жовтень-липень | 8,5 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 5. | Електропостачання ремонт електрощитових | Шт. | 4 |  | жовтень-липень | 2,5 |  |  |  | Прусак Б.О |
| * | ОСББ ,,Перспектива“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи водопостачання | м.п. | 16 37 |  | Червень-жовтень | 3,0 5,0 |  | 13,0 32,0 |  | Лібега О.М. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт.. | 6 12 |  | червень-вересень | 3,0 6,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах | м 2 | 1,8 |  | Травень-вересень | 2,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | Шт | 14 |  | Липень-вересень | 7,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 5 | Поточний ремонт підїздів | Шт.. | 11 |  | серпень-жовтень | 37,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 6 | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | М.п | 76 |  | Квітень-жовтень | 3,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 7 | Фарбування газових труб | М.п. | 200 |  | Квітень-жовтень | 0,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 8 | Капітальний ремонт водозливної системи | буд | 2 |  | Серпень-жовтень | 7,0 |  | 98,0 |  | Лібега О.М. |
| 9 | Ремонт в системі електропостачання | буд | 5 |  | Серпень-жовтень | 6,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| * | ОСББ ,,Згода“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний місцевий ремонт даху будинків обєднання | Кв. м | 120 |  | До 01.09.2016р | 7,5 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 2 | Перечистити та змастити засувки системи опалення та подачі води в підвальних приміщеннях | шт | 8 |  | До 25.08.2016р | 1,35 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 3 | Перевірка утеплення труб в підвальних приміщеннях |  |  |  | До 01.10.2016 |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 4 | Провести повірку теплових лічильників Соборності,13 | шт | 2 |  | До 10.10.2016 |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 5 | Огляд та очистка ливневої каналізації будинків обєднання |  |  |  | До 01.08.2016 |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 6 | Сумісно з теплокомуненерго провести промивку опалювальної системи та перевірти готовність до зимово-опалювального сезону |  |  |  | До 10.10.2016р |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| * | ОСББ ,,ЖБК-1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт системи опалення та водопостачання : | м/п | 90 |  | Травень - вересень | 40,0 |  | - |  | Левчук В.М. |
| 2. | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт.. | 7 |  | Червень- вересень | 3,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 3. | Скління вікон в підїздах | М 2 | 14 |  | Травень - вересень | 2,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 4. | Ремонт дверей в підїздах | Шт.. | 10 |  | Липен- вересень | 4,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 5. | Поточний ремонт в підїздах | Шт.. | 12 |  | Травень - жовтень | 48,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 6. | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | М.п. | 220 |  | Квітен- жовтень | 6,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 7. | Фарбування газових труб | М.п. | 500 |  | Червень - вересень | 2,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 8. | Поточний ремонт електросилових установок | Буд. | 18 |  | Червень- вересень | 8,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 9. | Поточний ремонт покрівлі | М 2 | 600 |  | Травень-вересень | 43,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 10. | Ремонт дитячих майданчиків | Шт.. | 15 |  | Квітен-вересень | 18,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| * | ОСББ “ Роялті “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівлі будинку вул. Шевченка,49 | м кв | 240 |  | вересень | 5,0 |  |  |  | І.М. Грабовська |
| 2 | Ремонт відмостки у буд. по вулЮ.Глухова,2, 2-В,2-Г. | м.кв. | 180 |  | вересень | 15,0 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 3 | Заміна та ремонт запірної арматури | шт | 26 |  | Липень- серпень | 6,0 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 4 | Ремонт теплоізоляції | м пог. | 25 |  | вересень | 1,5 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 5 | Ремонт та остіклення вікон під’їздів | м кв | 20 |  | вересень | 1,5 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 6 | Перевірка та очищення вентиляційних каналів | шт | 262 |  | жовтень | 4,0 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 7 | Перевірка випробовування вим.опору захисн. заземлення | м |  |  | червень | 2,00 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 8 | Ремонт під.№1будинку по вул.Шевченка, 51 | шт. | 1 |  | вересень | 3,5 |  | - |  | І.М. Грабовська |
|  | ОСББ ,, Колорит“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на енергозберігаючі на вул. Пушкіна,3,5 та вул. І.Франка,25 | шт | 3 |  | Вересень-грудень | 17,5 |  | 332,5 |  | Легенчук А.В. |
| 2 | Ремонт та заміна запірної арматури | % | 10 |  | Грудень-жовтень | 5,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 3 | Заміна ізоляції труб теплопостачання | п/м | 100 |  | жовтень | 3,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 4 | Перевірка димовентканалів | шт. | 423 |  | грудень | 9,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 5 | Асфальтування | м2 | 500 |  | липень | 30,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| * | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Морське“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка та ремонт димових та вентиляційних каналів | буд. | 15 |  | червень вересень | 3,4 |  |  |  | Розум І.В. |
| 2 | Перевірка та заміна запірної арматури | буд. | 13 |  | червень вересень | 5,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 3 | Скління віконних рам у під’їздах | кв.м | 17 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 4 | Ремонт каналізаційних мереж | м/п | 30 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 5 | Ремонт та ізоляція мереж теплопостачання | м/п | 100 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 6 | Чищення грязевіків на будинках | буд | 16 |  | жовтень | 1,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 7 | Очищення та утеплення горищ | буд. | 8 |  | жовтень | 0,8 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 8 | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в під’їздах будинків №13,17 по вул Ушакова | буд | 2 |  | Травень-вересень | 18,8 |  | 167,6 (М.Р) 186,2 (ПРООН) |  | Розум І.В |
| 9 | Ремонт оголовків та частковий ремонт даху на буд. №7 по вул Єрьоменка | буд. | 1 |  | Червень-серпень | 7,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 10 | Навішування дверних пружин | шт. | 30 |  | жовтень | 0,5 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 11 | Ремонт вхідних дверей | шт | 6 |  | вересень | 9,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 12 | Косметичний ремонт під’їздів | шт | 14 |  | червень-вересень | 20,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 13 | Ремонт електрощитових | шт. |  |  | червень-серпень |  |  |  |  | Розум І.В |
| 14 | Ремонт та заміна слухових вікон | шт. | 10 |  | червень-вересень | 1,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 15 | Ремонт відмосток | Буд. | 11 |  | червень-вересень | 2,5 |  |  |  | Муравський В.В. |
| * | ОСББ “Чайка” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання | М.п. | 90 |  | Травень-вересень | 40,0 |  | 125,9 |  | Сімончук С.В. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт. | 7 |  | Червень-вересень | 3,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 3 | Скління вікон в підїздах | М2 | 14 |  | Травень-вересень | 2,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | Шт. | 10 |  | Липень-вересень | 4,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 5 | Поточний ремонт в під’їздах | Шт. | 12 |  | Травень-жовтень | 58,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 6 | Теплоізоляція системи опалення та водопостачання | М.п. | 220 |  | Квітень-жовтень | 6,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 7 | Фарбування газових труб | М.п. | 500 |  | Червень-вересень | 2,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 8 | Поточний ремонт ГРЩ 0,4 кВт | Буд. | 18 |  | Червень-вересень | 12,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 9 | Поточний ремонт покрівлі | М2 | 600 |  | Травень-вересень | 43,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 10 | Ремонт дитячих майданчиків | Шт. | 15 |  | Квітень-вересень | 18,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 11 | Заміна вікон в підїздах | Буд. | 2 |  | Травень-вересень | 80,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 12 | Повна термомодернізація житлового будинку | Буд. | 1 |  | Квітень-листопад | 200,0 Кошти мешканців |  | 800,0 |  | Сімончук С.В. |
| 13 | Виготовлення та встановлення огорожі клумб біля будинків | Буд. | 10 |  | Березен-вересень | 6,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 14 | Ремонт та фарбування входів в під’їзд | Буд. | 10 |  | Травень-серпень | 6,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| * | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Зелені“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Часткова заміна трубопроводів нижньої розводки холодного водопостачання | м.п. | 36 |  | Травень-Вересень | 3,0 | 0,7 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 2 | Ремонт оголовків вентиляційних та димових труб | м 2 | 36 |  | Травень-Вересень | 5,8 | 2,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 3 | Ремонт покрівель | м 2 | 250 |  | Травень-Вересень | 44,0 | 0,28 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 4 | Заміна теплоізоляції | м.п. | 25 |  | Травень-Вересень | 0,616 | 0,248 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 5 | Ремонт вхідних дверей | шт. | 9 |  | Травень-Вересень | 0,875 | 0,636 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 6 | Ремонт та заміна віконних рам,скління | м 2 | 17 |  | Травень-Вересень | 4,5 | 1,855 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 7 | Ремонт та заміна слухових вікон | м 2 | 60 |  | Травень-Вересень | 4,5 | 4,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 8 | Перевірка вентиляційних та димових каналів | шт | 2395 |  | Вересень-Жовтень | 9,632 | 9,632 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 9 | Поточний ремонт під’їздів | шт | 14 |  | Травень-Вересень | 19,4 | 4,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 10 | Ремонт бетонних козирків | шт | 9 |  | Травень-Вересень | 3,0 | 1,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 11 | Заміна освітлення в під’їздах | шт | 40 |  | Травень-Вересень | 4,0 | 1,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 12 | Поточний ремонт освітлення підвалів | шт | 19 |  | Травень-Вересень | 2,5 | 0,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| * | ОСББ ,, МЖК Комфорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дахів | м.кв. | 300,0 | - | жовтень | 18,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 2 | Ремонт запірної арматури теплопостачання | шт. | 17 | - | серпень | 2,8 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 3 | Ремонт відмостки фундаменту | м.куб. | 20,0 | - | жовтень | 3,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 4 | Асфальтування пішохід них доріжок | м.кв | 100,0 | - | жовтень | 15,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 5 | Поточний ремонт під'їздів | шт. | 2 | - | вересень | 4,0 | - |  |  | Палецький О.А |
| 6 | Перевірка димо-вентканалів | шт | 350 |  | жовтень | 0,7 |  |  |  | Палецький О.А |
| * | ОСББ ,,Звягель“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівель | кв.м | 100,0 |  | квітень-жовтень | 16 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання | шт. | 52 |  | вересень | 5,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах Заміна вікон ПРООН | кв.м шт. | 42,0 |  | вересень | 16,0 |  | 344,0 |  | Савчук О.М. |
| 4 | Заміна труб зливової кананлізації | м/пог | 3,0 |  | серпень | 0,3 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 5 | Ремонт відмостки фундаментів | М2 | 210,0 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 6 | Ремонт оголовків димо-вентканалів, перевірка димо-вентканалів | шт | 180 |  | жовтень | 20,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 7 | Ремонт слухових | шт | 24 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 8 | Заміна тепломережі | м.п | 15 |  | жовтень | 4,8 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 9 | Відновлення утеплювача тепломереж | М.п. | 50 |  | жовтень | 2,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| * | ОСББ ,,Олімпійський“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення труб теплопостачання | М.п. | 35 |  | серпень | 0,75 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 2 | Фарбування труб газопроводу | М. п. | 400 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 3 | Ремонт та гідравлічне випробування системи водопостачання | М.п | 50 |  | жовтень | 2,5 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 4 | Заміна запірної арматури | Шт. | 4 |  | вересень | 1,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 5 | Ремонт та скління слухових вікон | м2 | 40 |  | вересень | 0,7 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 6 | Часткова заміна окремих листів шиферу на дахах будинків | М.п | 350 |  | травень -вересень | 18,6 |  | 320,0 |  | Пащенко К.Б. |
| 7 | Ремонт відмостки фундаментів | М2 | 80 |  | серпень | 0,75 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 8 | Ремонт під’їздів буд на вул. Житомирській | П. | 11 |  | травень вересень | 11,0 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 9 | Закупка пісчано-сольової суміші | Т. | 8 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 10 | Ремонт внутрішньо будинкових електромереж | М.п. | 30 |  | жовтень | 1,2 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| * | ОСББ ,,Наш дім“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Войтович А.В. |
| 1 | Закінчити капітальний ремонт водозливної системи з даху будинку Шевченка, 1 | м. кв | 446,93 |  | 01.07.16р. | 42,644 |  | 80,00 |  | А.В.Войтович |
| 2 | Провести поточний ремонт під’їздів буд. Ш.Алейхема,1 | під’їзд | 4 |  | 01.06.16р. | 24,00 |  | - | - | А.В.Войтович |
| 3 | Провести поточний ремонт під’їздів буд. Замкова,7 (9поверхів) | під’їзд | 3 |  | 01.09.16р. | 25,00 |  | -- | - | А.В. Войтович |
| 4 | Провести поточний ремонт під’їздів буд. Соборності,3 | під’їзд | 3 | 3 | 01.04.16р. | 18,00 | 18,00 | - | - | А.В. Войтович |
| 5 | Ремонт козирків над під. Ю.Ковальського,1 а | шт | 2 |  | 15.10.16р. | 6,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 6 | Накрити вхід у підвал будинку Соборності,3 | Шт.. | 1 |  | 01.10.14р. | 6,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 7 | Пофарбувати входи в під’їзди будинку Ю.Ковальського,1 а,б | шт. | 5 |  | 01.08.16р | 9,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 8 | Заміна каналізаційної труби будинку Ш.Алейхема,1 | під’їзд | 1 |  | 01.10.16р. | 5,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 9 | Капітальний ремонт водозливної системи з даху будинків пл.Л.Українки,3 та 5 | м.п | - |  | 01.09.16р. | 65,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 10 | Підготовка тепломереж будинків до опалювального сезону | Буд. | 10 |  | 01.09.16р. | 10,00 |  |  |  | А.В. Войтович |
| * | ОСББ ,,Зоря“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання на вул. Житомирській,29,31 | м.п | 30 50 |  | Червень-жовтень | 2,0 2,0 |  | 26,0 147,0 |  | Лобода В.П. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | шт. | 7 |  | Червень-жовтень | 3,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 4 | Скління вікон в під’їздах | м2 | 7 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 5 | Ремонт дверей в під’їздах | шт. | 10 |  | Липень-вересень | 5,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 6 | Поточний ремонт підїздів | шт. | 25 |  | Серпень-жовтень | 79,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 7 | Теплоізоляція систем опалення та водорпостачання | м.п. | 47 |  | Квітень-жовтень | 1,5 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 8 | Фарбування газових труб | м.п. | 100 |  | Квітень-жовтень | 0,5 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 9 | Частковий ремонт системи електропостачання (заміна проводів,вимикачів,тощо) | буд. | 4 |  | Серпень-жовтень | 3,9 |  |  |  | Лобода В.П. |
| * | ОСББ ,,Світанок“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі опалення та холодного водопостачання ремонт заміна | шт. | 25 5 |  | Квітень-жовтень | 1,0 0,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 2 | Теплоізоляція труб тепломереж в підвалах та на даху | м.п. | 100 |  | Квітень-жовтень | 1,2 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 3 | Перевірка і прочистка димових каналів |  |  |  | Квітень-жовтень | 6,1 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 4 | Заміна лійок на водостічних трубах | шт. | 6 |  | Квітень-жовтень | 1,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 5 | Встановлення пружин на вхідних дверях будинків | шт. | 18 |  | Квітень-жовтень | 0,2 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 6 | Ремонт слухових вікон на дахах будинків | шт. | 18 |  | Квітень-жовтень | 0,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| *Міська асоціація ОСББ ,,Вікторія“ |
|  | ОСББ ,,Мрія“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування шатрових козирків по вул. Л.Українки 2б | Ш.т. | 2,0 |  | Квітень 2016р. | 2,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Виготовлення та улаштування шатрових козирків по вул. Шевченка2б | шт | 2,0 |  | Вересень 2016р. | 2,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Відсипання щебенем, пилю заїзд до будинку на вул. Шевченка26а,Л.Українки 2б | Буд. | 2,0 |  | Березень 2016р. | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Заміна труб х/в d 50 по підвалу по вул.Л.Українки 26 | М.п. | 40,0 |  | Серпень2016р. | 1,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Ремонт оголовків по вул. Шевченка,26п,28/2 | Ш.т | 27,0 |  | Травень 2016р. | 1,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Підготовка всіх житлових будинків до опалювального сезону | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень 2016р. | 2,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Затишок“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 3,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 3,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Поточний ремонт покрівлі на вул. Пушкіна,9 | М2 | 30,0 |  | травень | 0,9 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт штукатурки та фарбування козирка на вул. Пушкіна,9 | М2 | 27,0 |  | травень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 3,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Обшивання метало профілем контейнерного майданчика пна вул. Пушкіна,9,11 | Шт. | 1,0 |  | квітень | 6,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Накриття єврорубероїдного козирка на вул. Пушкіна,9 | М2 | 9,0 |  | червень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Улаштування входів у підвал метало профілем на вул. А.Лисіна,10 | Під. | 3,0 |  | липень | 7,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Перлина“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 4,0 |  | Травень- вересень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Шевченка,64 | Шт. | 6,0 |  | червень | 2,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Часткове відсипання щебенем з пилю ям прибудинкових територій на вул. Шевченка,68 | Буд. | 1,0 |  | квітень | 1,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Ніколаєва,18 | Шт. | 4,0 |  | травень | 1,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі на вул. Шевченка,68 | М2 | 40,0 |  | червень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Супутник“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт паркану на вул. Шевченка,71 | М.п. | 80,0 |  | квітень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Влаштування паркану, клумб на вул. Шевченка,69 | М.п. | 60,0 |  | Вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Масляне фарбування паркану на вул. Шевченка,71 | М.п. | 80,0 |  | квітень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Виготовлення та встановлення лавок відпочинку зі спинками на вул. Шевченка,53,55 | Шт. | 2,0 |  | Травень-серпень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Перенесення газових труб ПРООН на вул. Шевченка,55 | М.п. | 40,0 |  | квітень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Заміна труб ЦО d 50 на вул. Шевченка69 | М.п. | 10,0 |  | липень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 10 | Заміна кранів ПС d 20 на вул. Шевченка,69 | Шт. | 4,0 |  | липень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 11 | Підсипання ям між2 і 3 під’їздом по вул. Шевченка,71 | Буд. | 1,0 |  | травень | 0,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 12 | Ремонт столів, лавок відпочинку 3,6 під’їзду по вул. Шевченка,71 | Шт. | 3,0 |  | квітень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Відродження“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 8,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 8,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 8,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Вокзальна,19а | Шт. | 6,0 |  | липень | 1,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Поточний ремонт паркану від дороги на вул. Вокзальна,19а | М.п. | 15,0 |  | вересень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Ремонт штукатурки контейнерного майданчику на вул. Вокзальна,19а | Од. | 1,0 |  | квітень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Часткове відсипання щебенем контейнерного майданчику на вул. Вокзальна,19а | Шт. | 1,0 |  | Квітень-травень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі на вул. Вокзальна,40а | М2 | 3,4 |  | червень | 0,22 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Водоемульсіонне фарбування стійок на вул. Вокзальна,38 | Шт. | 7,0 |  | липень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 10 | Ремонт штукатурного фундамента на вул. Вокзальна,38а | М2 | 0,17 |  | квітень | 0,32 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Оберіг“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,9 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт покрівлі на вул. Житомирська,44 | М2 | 9,1 |  | липень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Зрізання аварійного дерева липи на вул. Г.Сагайдачного,24 | Шт. | 1,0 |  | квітень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Ремонт жолобів на вул. Житомирській,44 | М.п. | 0,4 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,, Єдина сім’я“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 13,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 13,0 |  | Травень-вересень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 13,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | ППР під’їздів на вул. Шевченка,10 | Од. | 2,0 |  | квітень | 4,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Влаштування входів у підвал метало профілем на вул. Шевченка,10 | Од. | 2,0 |  | травень | 1,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Масляне фарбування парканів, бордюрів, лавок на вул. Шевченка,10 | Од. | 1,0 |  | квітень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Частковий ремонт сходів у вхід у під’їзд на вул. Декабристів,17 | Од. | 3,0 |  | липень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| Управління освіти і науки |
|  | НВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлено вхідні євро двері | 2 |  | 100% |  | 10,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Утеплення вікон |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна світильників в майстернях (ІІІ поверх) |  |  | Замінено в рекреаціях |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Фарбування спортивного майданчика і огорожі |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна світильників у двох рекреаціях |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Змащено рухомі елементи запірної арматури (теплопостачання) |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 7 | Фарбування рекреацій, майстерень (по дереву, по металу), сходових клітин, кабінетів хореографії, англійської та української мов, а також спальні та кафедра початкових класів |  |  |  | 25.07.16 |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 8 | Озеленення території (сажанці туї, самшит, вишні, яблуні, абрикос) |  |  |  | 01.05.16 | 4,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 9 | Огорожа біля пам’ятника |  |  |  | 01.05.16 |  |  | 1,5 |  | Керівник закладу |
| 10 | Фарбування огорожі, воріт , турнікету | 140 м |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 11 | Білення паркану, дерев, стовпів, бордюри |  |  |  | 01.05.16 |  |  | 0,24 |  | Керівник закладу |
| 12 | Фарбування харчоблоку, кабінетів фізики, хімії та побілка | 440 м |  |  |  |  |  | 2,5 |  | Керівник закладу |
| 13 | Фарбування актової зали |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | Керівник закладу |
| 14 | Реконструкція даху |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  | Керівник закладу |
| 15 | Закупівля вапна, хлорки |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | Керівник закладу |
| 16 | Проклейка вікон ІІ-ІІІ поверхів |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт даху | м2 | 920 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт фойє, їдальні, приймальні, 2-х класів |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Косметичний ремонт класів, підсобних приміщень |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Фарбування огорожі |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Облаштування ґанків школи |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Керівник закладу |
| 6 | Фарбування спортивного обладнання на пришкільному майданчику |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 7 | Вирівнювання території (спорт. майданчик, доріжки) |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 1 | Заміна вікон |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт даху |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт класних кімнат, коридорних приміщень, їдальні, майстерні |  |  |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Перевірка опору і заземлень |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Випробування систем центрального опалення на цілісність, ревізія та ремонт опірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Закупівля посуду для їдальні |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
|  | СШ№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ремонт запірної арматури теплової мережі (набивка сальників) | шт. | 14 |  | травень - червень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Провести поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортивного залу, актового залу ( фарбування, побілка) |  |  |  | червень - липень | 60,0 |  | 15,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Завершити капітальний ремонт санвузлів молодшого блоку |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Провести утеплення та поклейку вікон |  |  |  | вересень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Капітальний ремонт їдальні |  |  |  | серпень | 800,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Ремонт навісу над парадним входом |  |  |  | серпень | 50,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт | кв.м | 2000 |  | 01.08.2016 | 10,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт класів та допоміжних приміщень |  | Фарбування, миття |  | До 01.09. 2016р. | 25,0 |  | 10,0 |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частковий капітальний ремонт даху нової школи | м2 | 40 м2 |  | Липень-серпень |  |  | 40,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Завершення облаштування роздягальні у старому спортзалі |  |  |  | Червень-липень | 2,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна освітлення в двох класних кабінетах |  |  |  | Травень-червень | 8,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Технічний огляд та перезарядка вогнегасників |  |  |  | Травень |  |  | 4,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Ревізія запірної арматури системи опалення та водопостачання | шт. | 6 |  | Серпень | 0,3 |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Заміна освітлення в спортивному залі нової школи |  |  |  | Липень-серпень |  |  | 30,0 |  | Керівник закладу |
| 7 | Завершити капітальний ремонт санвузлів |  |  |  | Липень-серпень |  |  | 200,0 |  | Керівник закладу |
| 8 | Придбання комплектів меблі для 2-х класів |  |  |  | Червень-липень |  |  | 18,0 |  | Керівник закладу |
| 9 | Забезпечити душеві спортивного залу гарячою водою |  |  |  | Червень-липень |  |  | 12,0 |  | Керівник закладу |
| 10 | Придбати 2 бойлери |  |  |  | Червень-липень |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 11 | Виконати просочення дерев’яних конструкцій старого приміщення школи |  |  |  | Червень-липень |  |  | 60,0 |  | Керівник закладу |
| 12 | Виконати відновлення плитки на фасаді старого приміщення школи | м2 | 40 |  | Червень-липень |  |  | 15,0 |  | Керівник закладу |
| 13 | Заміна металопластикових вікон | шт. | 50 |  | Липень-серпень |  |  | 300,0 |  | Керівник закладу |
| 14 | Створити достатні рівні штучного освітлення у 3-х класах |  |  |  | Червень-липень | 18,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт |  |  |  | липень- серпень | 15,0 |  | 15,0 |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт шкільних приміщень. | м² | 5700 |  | до 10.08. 2016 р. | 15,0 |  | 22,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Косметичний ремонт спортивного майданчика школи. | м² | 2700 |  | до 20.08. 2016 р. | 2,0 |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна меблів актової зали. | шт. | 100 |  | до 25.08. 2016 р. | 35,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Капітальний ремонт кабінета № 24 (заміна підлоги, перетирка стін, облаштування підвісної стелі, заміна вхідних дверей). | м² | 26 |  | до 01.07. 2016 р. | 70,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт класних кімнат |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Косметичний ремонт внутрішніх туалетів |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Ремонт меблів, парт, стільців |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Косметичний ремонт ІІ навчального приміщення |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Фарбування коридорів І,ІІ,ІІІ пов., І-ІІІ приміщень |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Побілка сходів правої і лівої сторін |  |  |  | до 31.08. 2016 р |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 7 | Косметичний ремонт спорткомплексу |  |  |  | до 31.08. 2016 р |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Ремонт хореографічної кімнати |  |  |  | до 31.08. 2016 р |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | Колегіум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорної апаратури тепломережі | шт | 5 |  | червень |  |  | 0,200 |  | Керівник закладу |
| 2 | Перекриття даху | М2 | 900 |  | Червень, липень, серпень |  |  | 2300,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Покриття стелі, стін, підлоги в спортзалі | М2 | 1200 |  | липень |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна люмінесцентних ламп по класам | шт | 80 |  | червень |  |  | 4,0 |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовження капітального ремонту водопровідної системи, заміна віконних та дверних блоків : терміново потребує заміни - 5 вікон- 2х5м; - 3 аварійні пожежні виходи -2,80х1,90м; - 4 карантинні виходи – 0,9Х 2м |  |  |  | До 01.08 |  |  | При наявності фінансування |  | Керівник закладу |
| 2 | Перезарядка вогнегасників |  |  |  | До 01.08 |  |  | 0,600 |  | Керівник закладу |
| 3 | Перевірка опору захисних заземлень і ізоляції |  |  |  | До 01.08 |  |  | 0,500 |  | Керівник закладу |
| 4 | Фарбування ігрових майданчиків |  |  |  | До 01.08 |  |  | 2,85 |  | Керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт туалетного приміщення гр. «Вишенька»( укладання кахельної плитки), |  |  |  | До 01.08 | За наявністю коштів |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Тарування вагів |  |  |  | До 01.08 |  |  | 0,25 |  | Керівник закладу |
| 7 | Завезення піску для дит.пісочниць |  |  |  | До 01.08 | За наявністю коштів |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Встановлення нових воріт та калитки, ремонт огорожі господарського двору |  |  |  | До 01.10 |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, заміна віконних блоків | шт(віконних блоків) | 25 |  | Невизначений |  |  | 260,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Заміна дверей пожежного виходу | двері | 1 |  | Невизначений |  |  | 12,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна огорожі | м | 200 |  | Невизначений |  |  | - |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна віконних блоків та дверей | вікна та 6 дверей | 33 |  |  |  |  | 200,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Система теплопостачання |  |  |  |  |  |  | 390,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна паркану | метрів | 800 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт даху на складських приміщеннях | штук шиферу | 60 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт всіх групових кімнат, спалень та інших приміщень ДНЗ |  |  |  | Червень-липень 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Дообладнати ігрові майданчики Фарбування ігрових майданчиків |  |  |  | До 01.08. 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Обладнання дерев’яною огорожею - штахетами території фруктового саду |  |  |  | Червень 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Покласти лінолеум у груповій кімнаті «Калинка» на І поверсі |  |  |  | Червень 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Перевірка стану захисту заземлення та ізоляції електромереж |  |  |  | Травень-червень 2016 р. | Бюджетні кошти |  | 0,8 |  | Керівник закладу |
| 6 | Перезарядка вогнегасників |  |  |  | До 01.08. 2016р. | Бюджетні кошти |  | 1,5 |  | Керівник закладу |
| 7 | Ремонт огорожі ДНЗ та санвузлів (при наявності фінансування) |  |  |  | 2016р. | Бюджетні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Завезення піску для пісочниць |  |  |  | До 01.08. 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт групових та службових приміщень, технологічного обладнання |  |  |  | До 10.08.2016р. | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт та заміна аварійних ділянок опалювальної, водогінної та каналізаційної систем |  |  |  | Протягом року |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Ремонт настилу овочесховища |  |  |  | Липень |  |  | 0,2 |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт та фарбування ігрового обладнання майданчиків |  |  |  | Червень-липень | 3,0 |  | 2,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна віконних блоків | (потреба) | 55 |  | Протягом року |  |  | Додаткові |  | Керівник закладу |
| 6 | Заміна двірних блоків | (потреба) | 14 |  | Протягом року |  |  | Додаткові |  | Керівник закладу |
| 7 | Заготівля овочів на зиму |  |  |  | Вересень-жовтень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Заміна лінолеуму |  |  |  | Травень-червень |  |  | 19,0 |  | Керівник закладу |
| 9 | Капітальний ремонт каналізаційної системи на території ДН\З | м. | 10 |  | Травень-липень |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 10 | Капітальний ремонт теплотраси на території |  |  |  | Червень-липень |  |  | 158,0 |  | Керівник закладу |
| 11 | Ремонт твердого покриття подвір'я ДНЗ |  |  |  | Липень-серпень |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переобладнання 2-х веранд на спальні | шт. | 2 |  | Не визначений |  |  | 1000,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт овочесховища | шт. | 1 |  | Не визначений |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна вікон | шт. | 18 |  | Не визначений |  |  | 72,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна вхідних дверей | шт. | 3 |  | Не визначений |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна огорожі | кв.м. | 200 |  | Не визначений |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка опору та захисних заземлень |  |  |  | травень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Виготовлення кошторисної документації на харчоблок та пральню |  |  |  | травень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Косметичний ремонт адмін.приміщення та харчоблоку |  |  |  | липень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Повірка вогнегасників |  |  |  | червень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Ремонт та фарбування ігрових майданчиків. |  |  |  | липень |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЦРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимощення відмостки та усунення тріщин фасаду будівлі |  |  |  | невизначений | - |  | 100,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Капітальний ремонт чаші басейну | кв.м. | 50 |  | невизначений | - |  | 60,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна вхідних дверей (кухня) | шт. | 1 |  | невизначений | - |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна внутрішніх дверей | шт. | 6 |  | невизначений | - |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна дерев’яних вікон | шт. | 10 |  | невизначений | - |  | 50,0 |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон і вхідних дверей за міською програмою | дверей, вікно | 6 31 |  | Не визначений |  |  | За програ-мою |  | Керівник закладу |
| 2 | Капітальний ремонт мийок при виділенні коштів коштів | груп | 5 |  | Невизначений |  |  | За проектом |  | Керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт приміщень установи та ігрових споруд на дитячих майданчиках |  |  |  | Червень-липень | 12,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт фасаду будівлі |  |  |  | Не визначений |  |  | 10,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт порогів в підвальне приміщення |  |  |  | До 01.09. 2016р. |  |  | 2,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Закінчення робіт по заміні вікон, дверей |  |  |  | До 30.04. 2016р. |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт огорожі закладу | м2 | 75 |  | Не визначений |  |  | 4,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Ремонт фасаду будівлі |  |  |  | Не визначений |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Поточні ремонти груп |  |  |  | До 01.09. 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон і дверей | 43 шт. |  |  | Не визначений |  |  | 169,343 тис. |  | Керівник закладу |
| 2 | Заміна освітлення в спальних кімнатах | 4 спальні |  |  | До 01.08.16 р. |  |  | 15 тис. |  | Керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт музичної зали |  |  |  | Не визначений |  |  | 12 тис. |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт порогів | 3 шт. |  |  | Не визначений |  |  | 5 тис. |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна огорожі | 280 кв.м. |  |  | Не визначений |  |  | - |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт харчоблоку | м2 |  |  | До 01.09. 2016 р. | - | - | 450,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Штукатурка зовнішніх відкосів та встановлення громовідводів. | м2 | 135 |  | До вересня 2016 р. |  |  | 60,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Встановлення 2-х воріт та огорожі дошкільного закладу | м2 | 475 |  | Червень-вересень 2016 р. |  |  | 150,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Встановлення труб з водовідведення | м | 200 |  | Квітень 2016 р. |  |  | 8,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт групових кімнат,коридорів та допоміжних приміщень. | м2 | 500 |  | 01.09.16 |  |  | 16,0 |  | Керівник закладу |
| 6 | Поточний ремонт музичної зали. | м2 | 105 |  | Червень 2016 року |  |  | 10,0+ 27,0 |  | Керівник закладу |
|  | ПДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна водо батарей в Музеї льону та роздягальні |  |  |  | червень-серпень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Промивка тепломережі закладу |  |  |  | червень-серпень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Капітальний ремонт кабінету | кв.м. | 30 |  | червень-серпень 2016р. |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна вікон. | шт | 2 |  | червень-серпень 2016р. | 2,78 |  | 2,78 |  | Керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт приміщення закладу | кв.м | 500 |  | червень 2016р. | 8,2 |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Поточний ремонт теплогенераторної |  |  |  | червень-серпень 2016р. | 1,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | шт | 6 |  | травень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Перевірка діалектричних рукавичок (двічі на рік) | шт | 1 |  | 2016-2017рр |  |  | 40,0 | 40,0 | Керівник закладу |
| 9 | Проведення електровимірювальних робіт |  | 1 |  | травень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 10 | Перевірка витяжної системи теплогенераторної |  | 1 |  | вересень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 11 | Переатестація оператора тепло генераторної (постійного) |  | 1 |  | вересень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 12 | Переатестація відповідального за газове господарство |  | 1 |  | травень – жовтень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 13 | Переатестація відповідального за охорону праці |  | 1 |  | березень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 14 | Переатестація відповідального за електрогосподарство |  | 1 |  | березень - квітень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 15 | Переатестація відповідального за тепломережу |  | 1 |  | березень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 16 | Переатестація відповідального за пожежну безпеку |  | 1 |  | квітень 2016 |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЦНТТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт навчальних кабінетів ( №4, № 6), коридору, фойє | 5 |  |  | до 01 вересня 2016 року |  |  | 5,0 |  | Керівники гуртків |
| 2 | Утеплення вікон в навчальних кабінетах, актовій залі | 7 шт. |  |  | жовтень 2016 року |  |  | 0,5 |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 3 | Поточний ремонт фасаду |  |  |  | липень – серпень 2016 року |  |  |  |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 4 | Благоустрій території: висадження квітів, озеленення | 4 |  |  | травень – серпень 2016 року | 0,8 |  |  |  | Березняк Н.В., прибиральниця |
| 5 | Підготовка котельні, документації на газове господарство до нового опалювального сезону |  |  |  | вересень – жовтень 2016 року |  |  |  |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 6 | Підготовка теплового господарства до роботи в осінньо – зимовий період |  |  |  | серпень-вересень 2016 року |  |  |  |  | Чекальський В.Л., завгосп |
|  | ДЮКФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт приміщення залу греко-римської боротьби «Богатир» на площі Л.Українки № 9. |  |  |  | 2016р. |  |  | 288,24 |  | Керівник закладу |
| Відділ культури міської ради |
|  | Міська централізована бібліотечна система |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Технічне обслуговування газових мереж (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Перевірка димоходів (БФ№1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 3 | Завезення дров та вугілля (адмінприміщення) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 4 | Перевірка газових лічильників (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 5 | Просочування дерев’яних конструкцій (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 6 | Перевірка вентиляційних каналів (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
|  | Музей родини Косачів |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Перевірка опалювальної системи |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Перевірка та вимірювання опору захисного заземлення і ізоляції електроустаткування |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 3 | Оформлення дозвільної документації на постачання газу до газогенераторної музею |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 4 | Перевірка вогнегасників |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
|  | Школа мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Профілактичний огляд та планово-попереджувальний ремонт електромереж в приміщенні школи мистецтв по вул. Соборності,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування в усіх приміщеннях школи мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
|  | Міський палац культури ім. Лесі Українки |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Придбання нових вогнегасників |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Оброблення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій даху |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| Новоград-Волинське міськрай ТМО |
| 1 | Постійно вести контроль за споживання енергоносіїв | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 2 | Вживання заходів щодо поліпшення теплозахисних властивостей будівель поліклініки та лікувального корпусу | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 3 | Встановлення сучасних енергозберігаючих метало пластикових вікон в будівлі поліклініки |  |  |  | 2 квартал | 653,464 |  | При наявності коштів |  | Інженер з ремонту |
| 4 | Утеплення вхідних дверей,горищ, підвальних приміщень |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | Інженер з ремонту |
| 5 | Утеплення фасадів |  |  |  |  |  |  | При наявності коштів |  | Інженер з ремонту |
| 6 | Забезпечити проведення ремонтних робіт та модернізації систем гарячого та холодного водопостачання для ліквідації невиробничих витрат води | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 7 | Для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи котелень при низькому тиску в газогонах, передбачити та забезпечити модернізацію систем опалення шляхом заміни газових горілок на такі, що працюють при низькому тиску |  |  |  | 2-3 квартал |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 8 | У відділеннях та службах ТМО в електробойлерах зменшити температуру нагріву води на 30% | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 9 | Встановити тепло лічильники в лікувальних корпусах |  |  |  |  |  |  | При наявності коштів |  | Головний енергетик |
| 10 | Утримувати в робочому стані резервні джерела електропостачання | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 11 | Провести перевірку організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень |  |  |  | 2-3 квартал |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 12 | Вжити заходів щодо зменшення споживання природного газу від запланованих обсягів (або обсягів аналогічного попереднього періоду) на рівні не менше 10% у котельні ВВЛ | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 13 | Забезпечити жорстке економне споживання електричної та теплової енергії,водопостачання природного газу в межах затверджених видатків кошторису | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний бухгалтер, Заступник головного лікаря по АГР |
| 14 | Забезпечити в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний бухгалтер |

Заступник керуючого справами

виконавчого комітету, начальник

організаційного відділу міської ради                                                         Н.В.Марчук