УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  14.08.2019   №1048

Про підготовку  галузей  господарського  комплексу Новоград-Волинської міської обʼєднаної територіальної громади до  роботи в  осінньо-зимовий період 2019-2020 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б  статті 30 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, враховуючи розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 04.06.2019 № 204 ,,Про підготовку об’єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 рокуˮ, взявши до уваги протокол селекторної наради від 27.06.2019 №22053/0/1-19 та лист в.о. начальника Державної  інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Житомирській області  Куницького М.В. від 14.05.2019 року №31-21/23-168,   з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської обʼєднаної територіальної громади (далі- міської ОТГ) до роботи в осінньо-зимовий період  2019-2020 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років згідно додатку 1.

2. Зобов’язати керівників підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та медицини, виконати затверджені цим рішенням заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. Заготовити необхідні: інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

5. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської ОТГ  до роботи в опалювальний період 2019-2020 років, згідно додатку 2, якій до 20.09.2019 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, оформити відповідні акти.

6. Створити штаб з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років згідно додатку 3.

7. Комунальним підприємствам Новоград-Волинської міської ради  „Новоград-Волинськтеплокомуненергоˮ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарстваˮ (Левицька А.П.), „Новоград-Волинськжитлосервіс“ (Моісєєв С.В.), Новоград-Волинському управлінню експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л. - за згодою), Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В. - за згодою),  активізувати  роботу з питань розрахунків за спожиті енергоносії для погашення заборгованості за використані природний газ та електричну енергію перед енергопостачальними компаніями, покращити претензійну роботу з метою досягнення максимального рівня оплати населенням  наданих послуг.

8. Новоград-Волинському управлінню  експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л. - за згодою), Новоград-Волинському району електричних мереж            (Самчук О.В. - за згодою), відділу з питань цивільного захисту міської ради (Висоцька А.Ф.) з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, посилити  контроль за станом систем газопостачання, електропостачання міської ОТГ, газового і електричного обладнання  житлового фонду та інших об'єктів соціальної сфери.

9. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2019 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Колотова С.Ю., заступників міського голови Гвозденко О.В. та Легенчука А.В.

Міський голова                                                                                   В.Л. Весельський

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.08.2019   №1048

Склад

комісії з  питань перевірки стану готовності теплового господарства міської ОТГ  до роботи в опалювальний період 2019-2020 років

| Легенчук Анатолій Володимирович | - заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Обезюк Павло Павлович | - головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, секретар комісії; |
| Члени комісії: |  |
| Богданчук Олександр Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради; |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“; |
| Павленко Андрій Костянтинович | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, начальник відділу капітального будівництва; |
| Петрук Дмитро Олександрович | - начальник Новоград-Волинського відділення інспекції Держенергонагляду у Житомирській області (за згодою); |
| Тодорович Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                     Д.А. Ружицький

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.08.2019   №1048

Склад

штабу з підготовки галузей господарського комплексу міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років

| Богданчук Олександр Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, начальник штабу; |  |
| --- | --- | --- |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго”, заступник начальника штабу; |  |
| Обезюк Павло Павлович | - головний спеціаліст відділу житлово-комунальних послуг управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, секретар штабу; |  |
| Члени штабу: |  |  |
| Борис Василь Миколайович |  | - головний лікар КНП „Новоград-Волинської міськрай ТМО“; |
| Ващук Тетяна Володимирівна |  | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Барашовець Галина Петрівна |  | - заступник начальника відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Заєць Лариса Вікторівна |  | - начальник відділу культури і туризму міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович |  | - начальник Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства (за згодою); |
| Петрук Дмитро Олександрович |  | - начальник Новоград-Волинського відділення інспекції Держенергонагляду у Житомирській області (за згодою); |
| Самчук Олександр Володимирович |  | - начальник Новоград-Волинського РЕМ (за згодою); |
| Циба Ярослав Володимирович |  | - начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                          Д.А. Ружицький