# УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# РІШЕННЯ

від   22.06.2016  №157

Про роботу  галузей  господарського  комплексу міста в  осінньо-зимовий період 2015-2016 років та його  підготовку  до  роботи  в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

Заслухавши інформацію керівників виконавчих органів міської ради та галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ващук Т.В., Дутчака Л.Р., Бориса В.М., Борис Н.П., Заєць Л.В., Лучицького І.Л., Самчука О.В. про роботу підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, розглянувши відповідні матеріали про підготовку галузей господарського комплексу до експлуатації в зимовий період 2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради відмічає, що опалювальний сезон 2015-2016 років пройшов на належному рівні, не фіксувалось аварійних ситуацій, значних перебоїв в тепло,- водо,- газо,- електропостачанні, не зважаючи на скрутне фінансове становище, заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги та недостатність коштів на придбання газу. Всі послуги надавались в межах існуючих нормативів. Енергозабезпечуючі підприємства, установи освіти, фізичної культури і спорту, заклади культури та медицини, підприємства житлово-комунального господарства  забезпечували життєдіяльність міста на належному рівні.

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б  статті 30 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи лист обласної державної адміністрації від 06.04.16 №1645/47/2-16 ,,Про підготовку об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 року“, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період  2016-2017 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію керівників виконавчих органів міської ради та галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ващук Т.В.,  Дутчака Л.Р., Бориса В.М., Борис Н.П., Заєць Л.В., Лучицького І.Л., Самчука О.В. про роботу підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій в осінньо-зимовий період 2015-2016 років та  з підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 років взяти до уваги.

2. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років згідно додатку 1.

3. Зобов’язати керівників підприємств житлово-комунального господарства  міста, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та медицини, виконати затверджені цим рішенням заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

4. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.) у термін до 23.06.2016 року створити комісію з перевірки готовності комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“, ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“, балансоутримувачів житлового фонду, якій до 20.09.2016 року здійснити комплексну перевірку готовності їх до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, оформити відповідні акти.

5. Створити штаб з підготовки галузей міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період згідно додатку 2. Начальнику штабу Богданчуку О.В. починаючи з червня 2016 року, щотижнево проводити наради з питань підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період та щомісяця письмово інформувати обласну державну адміністрацію через департамент містобудування архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації про хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

6. Комунальним  підприємствам Новоград-Волинської міської ради  „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.), „Новоград-Волинськжитлосервіс“ (Прусак Б.О.), Новоград-Волинському управлінню експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л.), Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В.)  активізувати роботу з питань розрахунків за спожиті енергоносії для погашення заборгованості за використані природний газ та електричну енергію перед енергопостачальними компаніями, покращити претензійну роботу з метою досягнення максимального рівня оплати населенням  наданих послуг.

7. Новоград-Волинському управлінню  експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л.), Новоград-Волинському району електричних мереж            (Самчук О.В.), відділу з питань цивільного захисту населення (Мельник О.А.) з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, посилити контроль за станом систем газопостачання, електропостачання міста, газового і електричного обладнання  житлового фонду та інших об'єктів соціальної сфери.

8. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2016 року.

9. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Левицька М.Я.) висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

10. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови                                                       С.Ю. Колотов

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від  22.06.2016  №157

Склад

штабу з підготовки галузей міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| Богданчук Олександр Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, начальник штабу; |
| --- | --- |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго”, заступник начальника штабу. |
| Члени штабу: |
| Борис Василь Миколайович | - головний лікар міськрай ТМО; |
| Борис Наталія Петрівна | - начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | - т.в.о. начальника управління освіти і науки міської ради; |
| Дутчак Любомир Романович | - начальник відділу з питань охорони здоров’я міської ради; |
| Заєць Лариса Вікторівна | - начальник відділу культури міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | - начальник Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства (за згодою); |
| Самчук Олександр Володимирович | - начальник Новоград-Волинських районних електричних мереж (за згодою); |
| Тимощук Василь Лук’янович | - начальник Новоград-Волинського відділення інспекції Держенергонагляду у Житомирській області. |

Заступник керуючого справами

виконавчого комітету, начальник

організаційного відділу міської ради                                                         Н.В.Марчук

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від  22.06.2016    № 157

Заходи

з  підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| №п/п | Назва заходу | Одиниці виміру | Обсяг робіт | Викон. робіт | Строк виконання | Кошторисні витрати | Хто відповідає |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти тис. грн | Використано | Бюджетні кошти тис. грн. | Використано |  |
|  | ВУВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  | Левицька А.П. |
|  | Водопровідна очисна станція №1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кащук В.В. |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Технологічного регламенту ОСВ ВУВКГ |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Кащук В.В. |
| 2 | Ремонт покрівлі котельні Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський | м2 | 280 |  | ll-lV кв. | 131,6 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 3 | Заміна засувок на водогонах на території Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський: Заміна засувки, діаметром 400 мм Заміна засувки, діаметром 250 мм Заміна засувки, діаметром 200 мм | шт. шт. шт. шт. | 3 1 1 1 |  | ll-lV кв. | 104 66 22 16 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 4 | Ремонт приміщень машинного відділення Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | l - ll кв. | 60 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 5 | Ремонт приміщення фільтрів Основного виробництва по вул. Водопровідній в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 6,4 |  |  |  | Кащук В.В. |
| 6 | Ремонт приміщення відстійників Основного виробництва по вул. Водопровідній м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 180 |  |  |  | Кащук В.В. |
|  | Водопровідна очисна станція №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Романюк О.С. |
| 7 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Технологічного регламенту ОСВ ВУВКГ |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Романюк О.С. |
| 8 | Ремонт покрівлі старої станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | м2 | 840 |  | ll-lV кв. | 600 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 9 | Заміна засувок Ø400 мм на фільтрах старої станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 4 |  | ll-lV кв. | 204 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 10 | Заміна пом’якшувальної установки на старій станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | l-ll кв. | 60 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 11 | Ремонт електролізера на старій станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | l-ll кв. | 6 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 12 13 | Ремонт двигуна горизонтального ходу кран-балки на старій станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 0,6 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 14 | Придбати електрозасувки Ø100 мм для установлення на лініях нової станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 3 |  | ll-lV кв. | 30 |  |  |  | Романюк О.С. |
| 15 | Ремонт мішалок на 1-й та 2-й лініях нової станції ВНС №2 по вул. Житомирській в м. Новоград-Волинський | шт. | 3 |  | l-ll кв. | 2 |  |  |  | Романюк О.С. |
|  | Підвищувальні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 16 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно технічних паспортів на обладнання |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 17 | Облаштування приямку ПНС по вул. Мамайчука в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 9,2 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 18 | Облаштування приямку ПНС по вул. Шевченка, 26 в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 13,4 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 19 | Облаштування приямку ПНС по вул. Вокзальній, 38 а в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 3,6 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 20 | Заміна ввідної електрошафи в приміщенні ПНС по вул. Шевченка, 26 в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 0,6 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 21 | Установлення насосу у приміщенні ПНС по вул. Воровського в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 28 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
| 22 | Ремонт будівлі ПНС по вул. Рибалка в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 60 |  |  |  | Бондарчук В.П. |
|  | Електротехнічне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  | Ващенко Ю.В. |
| 23 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт для обладнання обов’язкового характеру | Згідно технічних паспортів на обладнання |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Ващенко Ю.В. |
| 24 | Реконструкція електропостачання адміністративно-виробничого підрозділу по вул. Червоноармійській, 43 в м. Новоград-Волинський | Згідно проекту |  |  | ll-lV кв. | 60 |  |  |  | Ващенко Ю.В. |
|  | Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 25 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно техпаспортів на обладнання та переліку робіт з обслуговування КНС |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 26 | Ремонт 3-го насоса (WILLO) з установленням плавних пусків і частотного перетворювача на ГКНС в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 102 |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 27 | Реконструкція КНС з заміною трубопроводів, запірної регулюючої арматури та насосного обладнання по вул. Шевченка (р-н Машзаводу) в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ll-lV кв. | 970 |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
| 28 | Ремонт механічних граблів на КНС по вул. Воровського в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | l-ll кв. | 2 |  |  |  | Брюхов Ю.В. |
|  | Каналізаційні очисні споруди |  |  |  |  |  |  |  |  | Полянко М.П. |
| 29 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Технологічного регламенту ОСК ВУВКГ |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Полянко М.П. |
| 30 | Заміна відводів труб Ø400 90° на напірному колекторі КОС (перед грабельним) по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. | 4 |  | ІІ-ІV кв. | 10,8 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 31 | Заміна глибинного насоса марки ЭЦВ на свердловинах та часткова заміна стал. труб Ø50 на КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. | 1 |  | ІІ-ІV кв. | 12 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 32 | Ремонт камер та колодязів на стічному колекторі КОС Ø600 по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. | 9 |  | ІІ-ІV кв. | 48 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 33 | Ремонт та бетонування відкосів на піскових майданчиках КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | м2 | 120 |  | ІІ-ІV кв. | 38,4 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 34 | Ремонт покрівлі гаража на КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | м² (односкатна) | 384 |  | ІІ-ІV кв. | 196 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 35 | Заміна вікон адмін. будівлі КОС по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | шт. (шт. | (1,15х1,45)=15 1,7х1,1)=1 |  | ІІ-ІV кв. | 40 |  |  |  | Полянко М.П. |
| 36 | Ремонт адмін. будівлі КОС (крім лабораторії) по вул. Чижовецькій в м. Новоград-Волинський | м² | 620 |  | ІІ-ІV кв. | 22,4 |  |  |  | Полянко М.П. |
|  | Лабораторія питної води |  |  |  |  |  |  |  |  | Чеснокова В.М. |
| 37 | Контроль якості питної води | Згідно Держ.СанПіН |  |  | Щодня |  |  |  |  | Чеснокова В.М. |
|  | ВХЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  | Кудрявцева А.К. |
| 38 | Контроль якості стічної води | Згідно ГДС |  |  | Щодня |  |  |  |  | Кудрявцева А.К. |
|  | Водопровідні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 39 | Оперативне усунення аварійних ситуацій на водопровідній мережі м. Новоград-Волинський | За заявками |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 40 | Обхід водопровідної мережі м. Новоград-Волинський | Загальна протяжність мережі |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 41 | Промивка водопровідної мережі м. Новоград-Волинський | Загальна протяжність мережі |  |  | ІІ-ІV кв. | 40 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 42 | Ремонт водопровідних колодязів в м. Новоград-Волинський | За заявками |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 43 | Капітальний ремонт бювету питної води по вул. Рокосовського в м. Новоград-Волинський | Згідно Дефектного Акту та Кошторису |  |  | ІІ-ІV кв. | 170 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 44 | Закупити та встановити нові ПГ |  | 17 |  | ІІ-ІV кв. | 410,72 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
| 45 | Заміна запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі: | Ø100 мм Ø150 мм Ø200 мм Ø250 мм Ø300 мм Ø350 мм Ø400 мм | 22 4 3 4 3 2 2 2 |  | ІІ-ІV кв. | 436,8 25 29,5 53 46 72 82 129,3 |  |  |  | Нікольчук П.В. |
|  | Каналізаційні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  | Левицький О.А. |
| 46 | Обхід каналізаційної мережі м. Новоград-Волинський | Загальна протяжність мережі |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Левицький О.А. |
| 47 | Ремонт каналізаційних колодязів в м. Новоград-Волинський |  |  |  | ІІ-ІV кв. |  |  |  |  | Левицький О.А. |
|  | Котельні виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  | Березовський Є.В. |
| 48 | Закупівля дров та підготовка котелень і обладнання до роботи в осінньо- зимовий період 2016-2017 р. |  |  |  | ІІ-ІІІ кв | 380 | . |  |  | Березовський Є.В. |
|  | Автотранспортне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  | Павлюк В.М. |
| 49 | Проведення технічного обслуговування та попереджувально-профілактичних робіт обов’язкового характеру | Згідно Карти технічного обслуговування та нормативів |  |  | 2016р. |  |  |  |  | Павлюк В.М. |
| 50 | Ремонт покрівлі гаражів по вул. Червоноармійській, 43 в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. | м2 | 240 |  | ll-lV кв. | 122 |  |  |  | Павлюк В.М. |
| 51 | Улаштування водопостачання та водовідведення для мийки автомобілів по вул. Червоноармійській, 43 в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. | шт. | 1 |  | ll-lV кв. | 8 |  |  |  | Павлюк В.М. |
|  | Комунальне підприємство ,,Новоград – Волинськтеплокомуненерго“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Тодорович Л.М. |
| 1 | Реконструкція теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельні по вул. Ніколаєва, 15; Шевченка, 1; Пушкіна, 8) | м/п в двотрубному обч. | 337 | 49 | вересень | 1340,052 | - | - | 117,739 | Діхтієвський В.Г. Начальники дільниць – Шпір, Й.В., Зандер О.В., Лазарєва Л.Г. |
| 2 | Заміна аварійних ділянок теплових мереж на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (Котельня по вул. Пушкіна, 44 ділянка від ТК №3 - ТК №3а - ДНЗ №6 по вул. Чехова, 2-а) | м/п в двотрубному обч. | 82 | 34 | вересень | 131,329 | 58,137 | - | - | Діхтієвський В.Г., Лазарєва Л.Г. |
| 3 | Автоматизація котельні по вул. Пушкіна, 8 | шт | 1 |  | червень | 59,917 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Блохін О.В. Зандер О.В. |
| 4 | Автоматизація котельні по вул. Житомирська, 29 | шт | 1 |  | червень | 60,302 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Блохін О.В. Гаврилюк В.А. |
| 5 | Реконструкція котельні по вул. Шевченка, 1 | шт | 1 |  | вересень | 353,516 |  | 3181,643 |  | Діхтієвський В.Г., Лазарєва Л.Г., Блохін О.В., Олексейчук В.А. |
| 6 | Реконструкція комерційного вузла обліку витрат газу котельні ЗОШ №8 за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. Дружби, 50 | шт | 1 |  | червень | 138,167 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Олексейчук В.А. Беспрозваний С.В. |
| 7 | Реконструкція комерційного вузла обліку витрат газу котельні ЗОШ №5 за адресою: м. Новоград-Волинський, вул. І.Франка, 30 | шт | 1 |  | червень | 134,208 |  |  |  | Діхтієвський В.Г. Олексейчук В.А. Зандер О.В. |
| 8 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках за програмою 2015 року | шт. | 29 | 29 | травень | 721,622 | 715,130 |  |  | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С., начальники дільниць |
| 9 | Встановлення теплових лічильників в житлових будинках за програмою 2016 року | шт. | 52 | 10 | жовтень | 1337,499 | 277,126 |  |  | Діхтієвський В.Г., Даниленко О.С., начальники дільниць |
| 10 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | котельні | 23 | 9 | вересень | 85,600 | 44,113 |  |  | Начальники дільниць, Діхтієвський В.Г., Блохін О.В., Олексейчук В.А. |
| 11 | Ремонт газового обладнання котелень котелень (фільтр газу Ду25 мм – 1 шт., фільтр газу Ду200 мм – 1 шт., регулятор тиску газу ДКР-70 – 1 шт.) | шт. | 3 | - | серпень | 13,536 |  |  |  | Олексейчук В.А. |
| 12 | Ремонт системи автоматизованого керування котельнею по вул. Дружби, 50 | шт. | 1 | 1 | квітень | 27,997 | 28,747 |  |  | Блохін О.В., Беспрозваний С.В. |
| 13 | Заміна пальника газового ГГС-БМ-2,2 на котельні по вул. Вокзальна, 23-а | шт. | 1 |  | серпень | 20,496 |  |  |  | Олексейчук В.А., Шпір Й.В. |
| 14 | Ремонт м’яких покрівель будівель котелень по вул. Вокзальна,23, Рокосовського, 26, І.Франка,15-а, будівлі гаражів по вул. І.Франка,15-а | м2 | 953,5 |  | серпень | 226,479 |  |  |  | Начальники дільниць – Шпір Й.В., Гаврилюк В.А., Ляшук А.В, Лодзянов П.А. |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі лазні по 2-му провулку Воровського, 2 | м2 | 247 |  | серпень | 100,181 |  |  |  | Зандер О.В. |
| 16 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття | м2 | 170 |  | серпень | 34,000 |  |  |  | Лодзянов В.А. |
| 17 | Ремонт огорожі котелень по вул. Житомирська, 29, П.Сірагова, 17-а; | м.п. | 90 | 80 | серпень | 19,816 | 16,109 |  |  | Начальники дільниць – Гаврилюк В.А., Ляшук А.В. |
| 18 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | км в двотрубному обч. | 22,063 | 3,004 | вересень | 54,518 | 12,990 |  |  | Начальники дільниць |
| 19 | Державна експертиза котлів | шт. | 17 | 17 | травень | 17,028 | 17,269 |  |  | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |
| 20 | Опосвідчення електричних талей і кран-балок | шт. | 3 | 3 | жовтень | 1,025 | 2,105 |  |  | Діхтієвський В.Г., начальники дільниць |
| 21 | Чергові метрологічні повірки лічильників газу котелень | шт. | 11 | 11 | червень | 40,860 | 33,130 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 22 | Чергові метрологічні повірки коректорів газу котелень | шт. | 2 | 2 | червень | 4,100 | 4,330 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 23 | Чергові метрологічні повірки датчиків тиску газу котелень | шт. | 6 | 6 | червень | 3,078 | 3,318 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 24 | Чергові метрологічні повірки датчиків температури газу котелень | шт. | 4 | 4 | червень | 1,632 | 1,668 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 25 | Чергові метрологічні повірки сигналізаторів загазованості котелень | шт. | 28 | 2 | жовтень | 3,428 | 0,158 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 26 | Чергові метрологічні повірки лічильників води котелень | шт. | 3 | - | серпень | 0,515 | - |  |  | Олексейчук В.А. |
| 27 | Чергові метрологічні повірки лічильників тепла котелень і житлових будинків | шт. | 16 | 12 | травень | 22,752 | 13,272 |  |  | Даниленко О.С. |
| 28 | Чергові метрологічні повірки вимірювальних приладів виробничо-вимірювальної лабораторії | шт. | 32 | 1 | жовтень | 4,792 | 1,681 |  |  | Олексейчук В.А. |
| 29 | Чергові метрологічні повірки приладів КВПіА котелень | шт. | 751 |  | листопад | 29,914 |  |  |  | Блохін О.В. |
| 30 | Забезпечити запас твердого палива (пелет) | тн | 80,13 | 80,13 | травень | 139,000 | 132,850 |  |  | Діхтієвський В.Г. |
| 31 | Створити аварійний запас дров | м3 | 270 | 273,8 | вересень | 86,400 | 54,400 |  |  | Діхтієвський В.Г. |
| 32 | Навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | Осіб | 72 | 36 | вересень | 15,200 | 5,570 |  |  | Чаплинський А.С. |
| 33 | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу | Осіб | 82 |  | вересень | 6,500 |  |  |  | Чаплинський А.С. |
| 34 | Підготувати машини і механізми до роботи в умовах понижених температуцр | одиниць | 12 | 4 | жовтень | 20,000 | 34,628 |  |  | Нач-к РМД Лодзянов П.А. |
| 35 | Скласти акти готовності систем теплоплопостачання до опалювального сезону | котельні | 23 | 9 | вересень |  |  |  |  | Начальники дільниць |
| * | Комунальне підприємство ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт будинків, дахів | шт Кв. м. | 7 215 |  | червень - жовтень | 5,5 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 2. | Ремонт системи центрального опалення ревізія засувок заміна засувок заміна кранів ПС - теплоізоляція труб | Шт. Шт. Шт.. П/м | 13 2 11 21 |  | липень-вересень | 6,1 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 3. | Ремонт систем холодного водопостачання ревізія засувок заміна вентилів заміна труб | Шт. Шт. П/м | 3 16 25 |  | липень-жовтень | 8,4 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 4 | Опалення -ремонт оголовків -перевірка вентдимканалів | Шт. планова | 12 |  | жовтень-липень | 8,5 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 5. | Електропостачання ремонт електрощитових | Шт. | 4 |  | жовтень-липень | 2,5 |  |  |  | Прусак Б.О |
| * | ОСББ ,,Перспектива“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи водопостачання | м.п. | 16 37 |  | Червень-жовтень | 3,0 5,0 |  | 13,0 32,0 |  | Лібега О.М. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт.. | 6 12 |  | червень-вересень | 3,0 6,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах | м 2 | 1,8 |  | Травень-вересень | 2,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | Шт | 14 |  | Липень-вересень | 7,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 5 | Поточний ремонт підїздів | Шт.. | 11 |  | серпень-жовтень | 37,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 6 | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | М.п | 76 |  | Квітень-жовтень | 3,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 7 | Фарбування газових труб | М.п. | 200 |  | Квітень-жовтень | 0,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 8 | Капітальний ремонт водозливної системи | буд | 2 |  | Серпень-жовтень | 7,0 |  | 98,0 |  | Лібега О.М. |
| 9 | Ремонт в системі електропостачання | буд | 5 |  | Серпень-жовтень | 6,9 |  |  |  | Лібега О.М. |
| * | ОСББ ,,Згода“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний місцевий ремонт даху будинків обєднання | Кв. м | 120 |  | До 01.09.2016р | 7,5 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 2 | Перечистити та змастити засувки системи опалення та подачі води в підвальних приміщеннях | шт | 8 |  | До 25.08.2016р | 1,35 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 3 | Перевірка утеплення труб в підвальних приміщеннях |  |  |  | До 01.10.2016 |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 4 | Провести повірку теплових лічильників Соборності,13 | шт | 2 |  | До 10.10.2016 |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 5 | Огляд та очистка ливневої каналізації будинків обєднання |  |  |  | До 01.08.2016 |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 6 | Сумісно з теплокомуненерго провести промивку опалювальної системи та перевірти готовність до зимово-опалювального сезону |  |  |  | До 10.10.2016р |  |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| * | ОСББ ,,ЖБК-1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт системи опалення та водопостачання : | м/п | 90 |  | Травень - вересень | 40,0 |  | - |  | Левчук В.М. |
| 2. | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт.. | 7 |  | Червень- вересень | 3,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 3. | Скління вікон в підїздах | М 2 | 14 |  | Травень - вересень | 2,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 4. | Ремонт дверей в підїздах | Шт.. | 10 |  | Липен- вересень | 4,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 5. | Поточний ремонт в підїздах | Шт.. | 12 |  | Травень - жовтень | 48,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 6. | Теплоізоляція систем опалення та водопостачання | М.п. | 220 |  | Квітен- жовтень | 6,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 7. | Фарбування газових труб | М.п. | 500 |  | Червень - вересень | 2,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 8. | Поточний ремонт електросилових установок | Буд. | 18 |  | Червень- вересень | 8,5 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 9. | Поточний ремонт покрівлі | М 2 | 600 |  | Травень-вересень | 43,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| 10. | Ремонт дитячих майданчиків | Шт.. | 15 |  | Квітен-вересень | 18,0 |  |  |  | Левчук В.М. |
| * | ОСББ “ Роялті “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівлі будинку вул. Шевченка,49 | м кв | 240 |  | вересень | 5,0 |  |  |  | І.М. Грабовська |
| 2 | Ремонт відмостки у буд. по вулЮ.Глухова,2, 2-В,2-Г. | м.кв. | 180 |  | вересень | 15,0 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 3 | Заміна та ремонт запірної арматури | шт | 26 |  | Липень- серпень | 6,0 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 4 | Ремонт теплоізоляції | м пог. | 25 |  | вересень | 1,5 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 5 | Ремонт та остіклення вікон під’їздів | м кв | 20 |  | вересень | 1,5 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 6 | Перевірка та очищення вентиляційних каналів | шт | 262 |  | жовтень | 4,0 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 7 | Перевірка випробовування вим.опору захисн. заземлення | м |  |  | червень | 2,00 |  | - |  | І.М. Грабовська |
| 8 | Ремонт під.№1будинку по вул.Шевченка, 51 | шт. | 1 |  | вересень | 3,5 |  | - |  | І.М. Грабовська |
|  | ОСББ ,, Колорит“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на енергозберігаючі на вул. Пушкіна,3,5 та вул. І.Франка,25 | шт | 3 |  | Вересень-грудень | 17,5 |  | 332,5 |  | Легенчук А.В. |
| 2 | Ремонт та заміна запірної арматури | % | 10 |  | Грудень-жовтень | 5,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 3 | Заміна ізоляції труб теплопостачання | п/м | 100 |  | жовтень | 3,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 4 | Перевірка димовентканалів | шт. | 423 |  | грудень | 9,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 5 | Асфальтування | м2 | 500 |  | липень | 30,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| * | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Морське“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка та ремонт димових та вентиляційних каналів | буд. | 15 |  | червень вересень | 3,4 |  |  |  | Розум І.В. |
| 2 | Перевірка та заміна запірної арматури | буд. | 13 |  | червень вересень | 5,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 3 | Скління віконних рам у під’їздах | кв.м | 17 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 4 | Ремонт каналізаційних мереж | м/п | 30 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 5 | Ремонт та ізоляція мереж теплопостачання | м/п | 100 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 6 | Чищення грязевіків на будинках | буд | 16 |  | жовтень | 1,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 7 | Очищення та утеплення горищ | буд. | 8 |  | жовтень | 0,8 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 8 | Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей в під’їздах будинків №13,17 по вул Ушакова | буд | 2 |  | Травень-вересень | 18,8 |  | 167,6 (М.Р) 186,2 (ПРООН) |  | Розум І.В |
| 9 | Ремонт оголовків та частковий ремонт даху на буд. №7 по вул Єрьоменка | буд. | 1 |  | Червень-серпень | 7,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 10 | Навішування дверних пружин | шт. | 30 |  | жовтень | 0,5 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 11 | Ремонт вхідних дверей | шт | 6 |  | вересень | 9,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 12 | Косметичний ремонт під’їздів | шт | 14 |  | червень-вересень | 20,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 13 | Ремонт електрощитових | шт. |  |  | червень-серпень |  |  |  |  | Розум І.В |
| 14 | Ремонт та заміна слухових вікон | шт. | 10 |  | червень-вересень | 1,0 |  |  |  | Муравський В.В. |
| 15 | Ремонт відмосток | Буд. | 11 |  | червень-вересень | 2,5 |  |  |  | Муравський В.В. |
| * | ОСББ “Чайка” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання | М.п. | 90 |  | Травень-вересень | 40,0 |  | 125,9 |  | Сімончук С.В. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | Шт. | 7 |  | Червень-вересень | 3,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 3 | Скління вікон в підїздах | М2 | 14 |  | Травень-вересень | 2,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 4 | Ремонт дверей в під’їздах | Шт. | 10 |  | Липень-вересень | 4,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 5 | Поточний ремонт в під’їздах | Шт. | 12 |  | Травень-жовтень | 58,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 6 | Теплоізоляція системи опалення та водопостачання | М.п. | 220 |  | Квітень-жовтень | 6,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 7 | Фарбування газових труб | М.п. | 500 |  | Червень-вересень | 2,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 8 | Поточний ремонт ГРЩ 0,4 кВт | Буд. | 18 |  | Червень-вересень | 12,5 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 9 | Поточний ремонт покрівлі | М2 | 600 |  | Травень-вересень | 43,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 10 | Ремонт дитячих майданчиків | Шт. | 15 |  | Квітень-вересень | 18,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 11 | Заміна вікон в підїздах | Буд. | 2 |  | Травень-вересень | 80,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 12 | Повна термомодернізація житлового будинку | Буд. | 1 |  | Квітень-листопад | 200,0 Кошти мешканців |  | 800,0 |  | Сімончук С.В. |
| 13 | Виготовлення та встановлення огорожі клумб біля будинків | Буд. | 10 |  | Березен-вересень | 6,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 14 | Ремонт та фарбування входів в під’їзд | Буд. | 10 |  | Травень-серпень | 6,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| * | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Зелені“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Часткова заміна трубопроводів нижньої розводки холодного водопостачання | м.п. | 36 |  | Травень-Вересень | 3,0 | 0,7 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 2 | Ремонт оголовків вентиляційних та димових труб | м 2 | 36 |  | Травень-Вересень | 5,8 | 2,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 3 | Ремонт покрівель | м 2 | 250 |  | Травень-Вересень | 44,0 | 0,28 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 4 | Заміна теплоізоляції | м.п. | 25 |  | Травень-Вересень | 0,616 | 0,248 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 5 | Ремонт вхідних дверей | шт. | 9 |  | Травень-Вересень | 0,875 | 0,636 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 6 | Ремонт та заміна віконних рам,скління | м 2 | 17 |  | Травень-Вересень | 4,5 | 1,855 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 7 | Ремонт та заміна слухових вікон | м 2 | 60 |  | Травень-Вересень | 4,5 | 4,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 8 | Перевірка вентиляційних та димових каналів | шт | 2395 |  | Вересень-Жовтень | 9,632 | 9,632 |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 9 | Поточний ремонт під’їздів | шт | 14 |  | Травень-Вересень | 19,4 | 4,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 10 | Ремонт бетонних козирків | шт | 9 |  | Травень-Вересень | 3,0 | 1,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 11 | Заміна освітлення в під’їздах | шт | 40 |  | Травень-Вересень | 4,0 | 1,0 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| 12 | Поточний ремонт освітлення підвалів | шт | 19 |  | Травень-Вересень | 2,5 | 0,5 |  |  | Корсунський Ю.Ф |
| * | ОСББ ,, МЖК Комфорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дахів | м.кв. | 300,0 | - | жовтень | 18,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 2 | Ремонт запірної арматури теплопостачання | шт. | 17 | - | серпень | 2,8 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 3 | Ремонт відмостки фундаменту | м.куб. | 20,0 | - | жовтень | 3,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 4 | Асфальтування пішохід них доріжок | м.кв | 100,0 | - | жовтень | 15,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 5 | Поточний ремонт під'їздів | шт. | 2 | - | вересень | 4,0 | - |  |  | Палецький О.А |
| 6 | Перевірка димо-вентканалів | шт | 350 |  | жовтень | 0,7 |  |  |  | Палецький О.А |
| * | ОСББ ,,Звягель“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівель | кв.м | 100,0 |  | квітень-жовтень | 16 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання | шт. | 52 |  | вересень | 5,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 3 | Скління вікон в під’їздах Заміна вікон ПРООН | кв.м шт. | 42,0 |  | вересень | 16,0 |  | 344,0 |  | Савчук О.М. |
| 4 | Заміна труб зливової кананлізації | м/пог | 3,0 |  | серпень | 0,3 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 5 | Ремонт відмостки фундаментів | М2 | 210,0 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 6 | Ремонт оголовків димо-вентканалів, перевірка димо-вентканалів | шт | 180 |  | жовтень | 20,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 7 | Ремонт слухових | шт | 24 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 8 | Заміна тепломережі | м.п | 15 |  | жовтень | 4,8 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 9 | Відновлення утеплювача тепломереж | М.п. | 50 |  | жовтень | 2,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| * | ОСББ ,,Олімпійський“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утеплення труб теплопостачання | М.п. | 35 |  | серпень | 0,75 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 2 | Фарбування труб газопроводу | М. п. | 400 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 3 | Ремонт та гідравлічне випробування системи водопостачання | М.п | 50 |  | жовтень | 2,5 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 4 | Заміна запірної арматури | Шт. | 4 |  | вересень | 1,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 5 | Ремонт та скління слухових вікон | м2 | 40 |  | вересень | 0,7 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 6 | Часткова заміна окремих листів шиферу на дахах будинків | М.п | 350 |  | травень -вересень | 18,6 |  | 320,0 |  | Пащенко К.Б. |
| 7 | Ремонт відмостки фундаментів | М2 | 80 |  | серпень | 0,75 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 8 | Ремонт під’їздів буд на вул. Житомирській | П. | 11 |  | травень вересень | 11,0 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 9 | Закупка пісчано-сольової суміші | Т. | 8 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 10 | Ремонт внутрішньо будинкових електромереж | М.п. | 30 |  | жовтень | 1,2 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| * | ОСББ ,,Наш дім“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Войтович А.В. |
| 1 | Закінчити капітальний ремонт водозливної системи з даху будинку Шевченка, 1 | м. кв | 446,93 |  | 01.07.16р. | 42,644 |  | 80,00 |  | А.В.Войтович |
| 2 | Провести поточний ремонт під’їздів буд. Ш.Алейхема,1 | під’їзд | 4 |  | 01.06.16р. | 24,00 |  | - | - | А.В.Войтович |
| 3 | Провести поточний ремонт під’їздів буд. Замкова,7 (9поверхів) | під’їзд | 3 |  | 01.09.16р. | 25,00 |  | -- | - | А.В. Войтович |
| 4 | Провести поточний ремонт під’їздів буд. Соборності,3 | під’їзд | 3 | 3 | 01.04.16р. | 18,00 | 18,00 | - | - | А.В. Войтович |
| 5 | Ремонт козирків над під. Ю.Ковальського,1 а | шт | 2 |  | 15.10.16р. | 6,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 6 | Накрити вхід у підвал будинку Соборності,3 | Шт.. | 1 |  | 01.10.14р. | 6,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 7 | Пофарбувати входи в під’їзди будинку Ю.Ковальського,1 а,б | шт. | 5 |  | 01.08.16р | 9,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 8 | Заміна каналізаційної труби будинку Ш.Алейхема,1 | під’їзд | 1 |  | 01.10.16р. | 5,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 9 | Капітальний ремонт водозливної системи з даху будинків пл.Л.Українки,3 та 5 | м.п | - |  | 01.09.16р. | 65,00 |  | - | - | А.В. Войтович |
| 10 | Підготовка тепломереж будинків до опалювального сезону | Буд. | 10 |  | 01.09.16р. | 10,00 |  |  |  | А.В. Войтович |
| * | ОСББ ,,Зоря“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системи опалення та водопостачання на вул. Житомирській,29,31 | м.п | 30 50 |  | Червень-жовтень | 2,0 2,0 |  | 26,0 147,0 |  | Лобода В.П. |
| 2 | Ремонт, заміна запірної арматури холодного водопостачання та опалення | шт. | 7 |  | Червень-жовтень | 3,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 4 | Скління вікон в під’їздах | м2 | 7 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 5 | Ремонт дверей в під’їздах | шт. | 10 |  | Липень-вересень | 5,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 6 | Поточний ремонт підїздів | шт. | 25 |  | Серпень-жовтень | 79,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 7 | Теплоізоляція систем опалення та водорпостачання | м.п. | 47 |  | Квітень-жовтень | 1,5 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 8 | Фарбування газових труб | м.п. | 100 |  | Квітень-жовтень | 0,5 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 9 | Частковий ремонт системи електропостачання (заміна проводів,вимикачів,тощо) | буд. | 4 |  | Серпень-жовтень | 3,9 |  |  |  | Лобода В.П. |
| * | ОСББ ,,Світанок“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі опалення та холодного водопостачання ремонт заміна | шт. | 25 5 |  | Квітень-жовтень | 1,0 0,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 2 | Теплоізоляція труб тепломереж в підвалах та на даху | м.п. | 100 |  | Квітень-жовтень | 1,2 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 3 | Перевірка і прочистка димових каналів |  |  |  | Квітень-жовтень | 6,1 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 4 | Заміна лійок на водостічних трубах | шт. | 6 |  | Квітень-жовтень | 1,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 5 | Встановлення пружин на вхідних дверях будинків | шт. | 18 |  | Квітень-жовтень | 0,2 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 6 | Ремонт слухових вікон на дахах будинків | шт. | 18 |  | Квітень-жовтень | 0,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| *Міська асоціація ОСББ ,,Вікторія“ |
|  | ОСББ ,,Мрія“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування шатрових козирків по вул. Л.Українки 2б | Ш.т. | 2,0 |  | Квітень 2016р. | 2,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Виготовлення та улаштування шатрових козирків по вул. Шевченка2б | шт | 2,0 |  | Вересень 2016р. | 2,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Відсипання щебенем, пилю заїзд до будинку на вул. Шевченка26а,Л.Українки 2б | Буд. | 2,0 |  | Березень 2016р. | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Заміна труб х/в d 50 по підвалу по вул.Л.Українки 26 | М.п. | 40,0 |  | Серпень2016р. | 1,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Ремонт оголовків по вул. Шевченка,26п,28/2 | Ш.т | 27,0 |  | Травень 2016р. | 1,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Підготовка всіх житлових будинків до опалювального сезону | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень 2016р. | 2,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Затишок“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 3,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 3,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Поточний ремонт покрівлі на вул. Пушкіна,9 | М2 | 30,0 |  | травень | 0,9 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт штукатурки та фарбування козирка на вул. Пушкіна,9 | М2 | 27,0 |  | травень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 3,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Обшивання метало профілем контейнерного майданчика пна вул. Пушкіна,9,11 | Шт. | 1,0 |  | квітень | 6,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Накриття єврорубероїдного козирка на вул. Пушкіна,9 | М2 | 9,0 |  | червень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Улаштування входів у підвал метало профілем на вул. А.Лисіна,10 | Під. | 3,0 |  | липень | 7,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Перлина“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 4,0 |  | Травень- вересень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Шевченка,64 | Шт. | 6,0 |  | червень | 2,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Часткове відсипання щебенем з пилю ям прибудинкових територій на вул. Шевченка,68 | Буд. | 1,0 |  | квітень | 1,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Ніколаєва,18 | Шт. | 4,0 |  | травень | 1,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі на вул. Шевченка,68 | М2 | 40,0 |  | червень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Супутник“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 5,0 |  | Травень-вересень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт паркану на вул. Шевченка,71 | М.п. | 80,0 |  | квітень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Влаштування паркану, клумб на вул. Шевченка,69 | М.п. | 60,0 |  | Вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Масляне фарбування паркану на вул. Шевченка,71 | М.п. | 80,0 |  | квітень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Виготовлення та встановлення лавок відпочинку зі спинками на вул. Шевченка,53,55 | Шт. | 2,0 |  | Травень-серпень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Перенесення газових труб ПРООН на вул. Шевченка,55 | М.п. | 40,0 |  | квітень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Заміна труб ЦО d 50 на вул. Шевченка69 | М.п. | 10,0 |  | липень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 10 | Заміна кранів ПС d 20 на вул. Шевченка,69 | Шт. | 4,0 |  | липень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 11 | Підсипання ям між2 і 3 під’їздом по вул. Шевченка,71 | Буд. | 1,0 |  | травень | 0,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 12 | Ремонт столів, лавок відпочинку 3,6 під’їзду по вул. Шевченка,71 | Шт. | 3,0 |  | квітень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Відродження“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 8,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 8,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 8,0 |  | Травень-вересень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Виготовлення та улаштування жолобів над козирками по вул. Вокзальна,19а | Шт. | 6,0 |  | липень | 1,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Поточний ремонт паркану від дороги на вул. Вокзальна,19а | М.п. | 15,0 |  | вересень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Ремонт штукатурки контейнерного майданчику на вул. Вокзальна,19а | Од. | 1,0 |  | квітень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Часткове відсипання щебенем контейнерного майданчику на вул. Вокзальна,19а | Шт. | 1,0 |  | Квітень-травень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 8 | Поточний ремонт рубероїдної покрівлі на вул. Вокзальна,40а | М2 | 3,4 |  | червень | 0,22 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 9 | Водоемульсіонне фарбування стійок на вул. Вокзальна,38 | Шт. | 7,0 |  | липень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 10 | Ремонт штукатурного фундамента на вул. Вокзальна,38а | М2 | 0,17 |  | квітень | 0,32 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Оберіг“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,9 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 4,0 |  | Травень-вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт покрівлі на вул. Житомирська,44 | М2 | 9,1 |  | липень | 0,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Зрізання аварійного дерева липи на вул. Г.Сагайдачного,24 | Шт. | 1,0 |  | квітень | 0,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Ремонт жолобів на вул. Житомирській,44 | М.п. | 0,4 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,, Єдина сім’я“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Перевірка вентдимканалів | Буд. | 13,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Притірка запірної арматури кранів ПС, задвижок, вентиляцій | Буд. | 13,0 |  | Травень-вересень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Частковий ремон ізоляції труб ЦО | Буд. | 13,0 |  | Травень-вересень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | ППР під’їздів на вул. Шевченка,10 | Од. | 2,0 |  | квітень | 4,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Влаштування входів у підвал метало профілем на вул. Шевченка,10 | Од. | 2,0 |  | травень | 1,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Масляне фарбування парканів, бордюрів, лавок на вул. Шевченка,10 | Од. | 1,0 |  | квітень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 7 | Частковий ремонт сходів у вхід у під’їзд на вул. Декабристів,17 | Од. | 3,0 |  | липень | 0,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| Управління освіти і науки |
|  | НВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлено вхідні євро двері | 2 |  | 100% |  | 10,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Утеплення вікон |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна світильників в майстернях (ІІІ поверх) |  |  | Замінено в рекреаціях |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Фарбування спортивного майданчика і огорожі |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна світильників у двох рекреаціях |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Змащено рухомі елементи запірної арматури (теплопостачання) |  |  | 100% |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 7 | Фарбування рекреацій, майстерень (по дереву, по металу), сходових клітин, кабінетів хореографії, англійської та української мов, а також спальні та кафедра початкових класів |  |  |  | 25.07.16 |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 8 | Озеленення території (сажанці туї, самшит, вишні, яблуні, абрикос) |  |  |  | 01.05.16 | 4,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 9 | Огорожа біля пам’ятника |  |  |  | 01.05.16 |  |  | 1,5 |  | Керівник закладу |
| 10 | Фарбування огорожі, воріт , турнікету | 140 м |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 11 | Білення паркану, дерев, стовпів, бордюри |  |  |  | 01.05.16 |  |  | 0,24 |  | Керівник закладу |
| 12 | Фарбування харчоблоку, кабінетів фізики, хімії та побілка | 440 м |  |  |  |  |  | 2,5 |  | Керівник закладу |
| 13 | Фарбування актової зали |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | Керівник закладу |
| 14 | Реконструкція даху |  |  |  |  |  |  | 470,0 |  | Керівник закладу |
| 15 | Закупівля вапна, хлорки |  |  |  |  |  |  | 1,6 |  | Керівник закладу |
| 16 | Проклейка вікон ІІ-ІІІ поверхів |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт даху | м2 | 920 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт фойє, їдальні, приймальні, 2-х класів |  |  |  |  |  |  | 18,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Косметичний ремонт класів, підсобних приміщень |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Фарбування огорожі |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Облаштування ґанків школи |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | Керівник закладу |
| 6 | Фарбування спортивного обладнання на пришкільному майданчику |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 7 | Вирівнювання території (спорт. майданчик, доріжки) |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 1 | Заміна вікон |  |  |  |  |  |  | 115,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт даху |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт класних кімнат, коридорних приміщень, їдальні, майстерні |  |  |  |  | 20,0 |  | 10,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Перевірка опору і заземлень |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Випробування систем центрального опалення на цілісність, ревізія та ремонт опірної арматури |  |  |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Закупівля посуду для їдальні |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
|  | СШ№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Провести ремонт запірної арматури теплової мережі (набивка сальників) | шт. | 14 |  | травень - червень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Провести поточний ремонт кабінетів, коридорів, спортивного залу, актового залу ( фарбування, побілка) |  |  |  | червень - липень | 60,0 |  | 15,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Завершити капітальний ремонт санвузлів молодшого блоку |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Провести утеплення та поклейку вікон |  |  |  | вересень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Капітальний ремонт їдальні |  |  |  | серпень | 800,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Ремонт навісу над парадним входом |  |  |  | серпень | 50,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт | кв.м | 2000 |  | 01.08.2016 | 10,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт класів та допоміжних приміщень |  | Фарбування, миття |  | До 01.09. 2016р. | 25,0 |  | 10,0 |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Частковий капітальний ремонт даху нової школи | м2 | 40 м2 |  | Липень-серпень |  |  | 40,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Завершення облаштування роздягальні у старому спортзалі |  |  |  | Червень-липень | 2,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна освітлення в двох класних кабінетах |  |  |  | Травень-червень | 8,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Технічний огляд та перезарядка вогнегасників |  |  |  | Травень |  |  | 4,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Ревізія запірної арматури системи опалення та водопостачання | шт. | 6 |  | Серпень | 0,3 |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Заміна освітлення в спортивному залі нової школи |  |  |  | Липень-серпень |  |  | 30,0 |  | Керівник закладу |
| 7 | Завершити капітальний ремонт санвузлів |  |  |  | Липень-серпень |  |  | 200,0 |  | Керівник закладу |
| 8 | Придбання комплектів меблі для 2-х класів |  |  |  | Червень-липень |  |  | 18,0 |  | Керівник закладу |
| 9 | Забезпечити душеві спортивного залу гарячою водою |  |  |  | Червень-липень |  |  | 12,0 |  | Керівник закладу |
| 10 | Придбати 2 бойлери |  |  |  | Червень-липень |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 11 | Виконати просочення дерев’яних конструкцій старого приміщення школи |  |  |  | Червень-липень |  |  | 60,0 |  | Керівник закладу |
| 12 | Виконати відновлення плитки на фасаді старого приміщення школи | м2 | 40 |  | Червень-липень |  |  | 15,0 |  | Керівник закладу |
| 13 | Заміна металопластикових вікон | шт. | 50 |  | Липень-серпень |  |  | 300,0 |  | Керівник закладу |
| 14 | Створити достатні рівні штучного освітлення у 3-х класах |  |  |  | Червень-липень | 18,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт |  |  |  | липень- серпень | 15,0 |  | 15,0 |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт шкільних приміщень. | м² | 5700 |  | до 10.08. 2016 р. | 15,0 |  | 22,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Косметичний ремонт спортивного майданчика школи. | м² | 2700 |  | до 20.08. 2016 р. | 2,0 |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна меблів актової зали. | шт. | 100 |  | до 25.08. 2016 р. | 35,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Капітальний ремонт кабінета № 24 (заміна підлоги, перетирка стін, облаштування підвісної стелі, заміна вхідних дверей). | м² | 26 |  | до 01.07. 2016 р. | 70,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЗОШ№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт класних кімнат |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Косметичний ремонт внутрішніх туалетів |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Ремонт меблів, парт, стільців |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Косметичний ремонт ІІ навчального приміщення |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Фарбування коридорів І,ІІ,ІІІ пов., І-ІІІ приміщень |  |  |  | до 31.08. 2016 р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Побілка сходів правої і лівої сторін |  |  |  | до 31.08. 2016 р |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 7 | Косметичний ремонт спорткомплексу |  |  |  | до 31.08. 2016 р |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Ремонт хореографічної кімнати |  |  |  | до 31.08. 2016 р |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | Колегіум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт запорної апаратури тепломережі | шт | 5 |  | червень |  |  | 0,200 |  | Керівник закладу |
| 2 | Перекриття даху | М2 | 900 |  | Червень, липень, серпень |  |  | 2300,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Покриття стелі, стін, підлоги в спортзалі | М2 | 1200 |  | липень |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна люмінесцентних ламп по класам | шт | 80 |  | червень |  |  | 4,0 |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Продовження капітального ремонту водопровідної системи, заміна віконних та дверних блоків : терміново потребує заміни - 5 вікон- 2х5м; - 3 аварійні пожежні виходи -2,80х1,90м; - 4 карантинні виходи – 0,9Х 2м |  |  |  | До 01.08 |  |  | При наявності фінансування |  | Керівник закладу |
| 2 | Перезарядка вогнегасників |  |  |  | До 01.08 |  |  | 0,600 |  | Керівник закладу |
| 3 | Перевірка опору захисних заземлень і ізоляції |  |  |  | До 01.08 |  |  | 0,500 |  | Керівник закладу |
| 4 | Фарбування ігрових майданчиків |  |  |  | До 01.08 |  |  | 2,85 |  | Керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт туалетного приміщення гр. «Вишенька»( укладання кахельної плитки), |  |  |  | До 01.08 | За наявністю коштів |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Тарування вагів |  |  |  | До 01.08 |  |  | 0,25 |  | Керівник закладу |
| 7 | Завезення піску для дит.пісочниць |  |  |  | До 01.08 | За наявністю коштів |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Встановлення нових воріт та калитки, ремонт огорожі господарського двору |  |  |  | До 01.10 |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, заміна віконних блоків | шт(віконних блоків) | 25 |  | Невизначений |  |  | 260,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Заміна дверей пожежного виходу | двері | 1 |  | Невизначений |  |  | 12,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна огорожі | м | 200 |  | Невизначений |  |  | - |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна віконних блоків та дверей | вікна та 6 дверей | 33 |  |  |  |  | 200,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Система теплопостачання |  |  |  |  |  |  | 390,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна паркану | метрів | 800 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт даху на складських приміщеннях | штук шиферу | 60 |  |  |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Косметичний ремонт всіх групових кімнат, спалень та інших приміщень ДНЗ |  |  |  | Червень-липень 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Дообладнати ігрові майданчики Фарбування ігрових майданчиків |  |  |  | До 01.08. 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Обладнання дерев’яною огорожею - штахетами території фруктового саду |  |  |  | Червень 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Покласти лінолеум у груповій кімнаті «Калинка» на І поверсі |  |  |  | Червень 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Перевірка стану захисту заземлення та ізоляції електромереж |  |  |  | Травень-червень 2016 р. | Бюджетні кошти |  | 0,8 |  | Керівник закладу |
| 6 | Перезарядка вогнегасників |  |  |  | До 01.08. 2016р. | Бюджетні кошти |  | 1,5 |  | Керівник закладу |
| 7 | Ремонт огорожі ДНЗ та санвузлів (при наявності фінансування) |  |  |  | 2016р. | Бюджетні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Завезення піску для пісочниць |  |  |  | До 01.08. 2016р. | Благодійні кошти |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт групових та службових приміщень, технологічного обладнання |  |  |  | До 10.08.2016р. | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт та заміна аварійних ділянок опалювальної, водогінної та каналізаційної систем |  |  |  | Протягом року |  |  | 1,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Ремонт настилу овочесховища |  |  |  | Липень |  |  | 0,2 |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт та фарбування ігрового обладнання майданчиків |  |  |  | Червень-липень | 3,0 |  | 2,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна віконних блоків | (потреба) | 55 |  | Протягом року |  |  | Додаткові |  | Керівник закладу |
| 6 | Заміна двірних блоків | (потреба) | 14 |  | Протягом року |  |  | Додаткові |  | Керівник закладу |
| 7 | Заготівля овочів на зиму |  |  |  | Вересень-жовтень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Заміна лінолеуму |  |  |  | Травень-червень |  |  | 19,0 |  | Керівник закладу |
| 9 | Капітальний ремонт каналізаційної системи на території ДН\З | м. | 10 |  | Травень-липень |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 10 | Капітальний ремонт теплотраси на території |  |  |  | Червень-липень |  |  | 158,0 |  | Керівник закладу |
| 11 | Ремонт твердого покриття подвір'я ДНЗ |  |  |  | Липень-серпень |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Переобладнання 2-х веранд на спальні | шт. | 2 |  | Не визначений |  |  | 1000,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Поточний ремонт овочесховища | шт. | 1 |  | Не визначений |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна вікон | шт. | 18 |  | Не визначений |  |  | 72,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна вхідних дверей | шт. | 3 |  | Не визначений |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна огорожі | кв.м. | 200 |  | Не визначений |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка опору та захисних заземлень |  |  |  | травень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Виготовлення кошторисної документації на харчоблок та пральню |  |  |  | травень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Косметичний ремонт адмін.приміщення та харчоблоку |  |  |  | липень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 4 | Повірка вогнегасників |  |  |  | червень |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 5 | Ремонт та фарбування ігрових майданчиків. |  |  |  | липень |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЦРД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вимощення відмостки та усунення тріщин фасаду будівлі |  |  |  | невизначений | - |  | 100,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Капітальний ремонт чаші басейну | кв.м. | 50 |  | невизначений | - |  | 60,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Заміна вхідних дверей (кухня) | шт. | 1 |  | невизначений | - |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна внутрішніх дверей | шт. | 6 |  | невизначений | - |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна дерев’яних вікон | шт. | 10 |  | невизначений | - |  | 50,0 |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон і вхідних дверей за міською програмою | дверей, вікно | 6 31 |  | Не визначений |  |  | За програ-мою |  | Керівник закладу |
| 2 | Капітальний ремонт мийок при виділенні коштів коштів | груп | 5 |  | Невизначений |  |  | За проектом |  | Керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт приміщень установи та ігрових споруд на дитячих майданчиках |  |  |  | Червень-липень | 12,0 |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт фасаду будівлі |  |  |  | Не визначений |  |  | 10,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Ремонт порогів в підвальне приміщення |  |  |  | До 01.09. 2016р. |  |  | 2,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Закінчення робіт по заміні вікон, дверей |  |  |  | До 30.04. 2016р. |  |  | 6,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт огорожі закладу | м2 | 75 |  | Не визначений |  |  | 4,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Ремонт фасаду будівлі |  |  |  | Не визначений |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Поточні ремонти груп |  |  |  | До 01.09. 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон і дверей | 43 шт. |  |  | Не визначений |  |  | 169,343 тис. |  | Керівник закладу |
| 2 | Заміна освітлення в спальних кімнатах | 4 спальні |  |  | До 01.08.16 р. |  |  | 15 тис. |  | Керівник закладу |
| 3 | Поточний ремонт музичної зали |  |  |  | Не визначений |  |  | 12 тис. |  | Керівник закладу |
| 4 | Ремонт порогів | 3 шт. |  |  | Не визначений |  |  | 5 тис. |  | Керівник закладу |
| 5 | Заміна огорожі | 280 кв.м. |  |  | Не визначений |  |  | - |  | Керівник закладу |
|  | ДНЗ№16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт харчоблоку | м2 |  |  | До 01.09. 2016 р. | - | - | 450,0 |  | Керівник закладу |
| 2 | Штукатурка зовнішніх відкосів та встановлення громовідводів. | м2 | 135 |  | До вересня 2016 р. |  |  | 60,0 |  | Керівник закладу |
| 3 | Встановлення 2-х воріт та огорожі дошкільного закладу | м2 | 475 |  | Червень-вересень 2016 р. |  |  | 150,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Встановлення труб з водовідведення | м | 200 |  | Квітень 2016 р. |  |  | 8,0 |  | Керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт групових кімнат,коридорів та допоміжних приміщень. | м2 | 500 |  | 01.09.16 |  |  | 16,0 |  | Керівник закладу |
| 6 | Поточний ремонт музичної зали. | м2 | 105 |  | Червень 2016 року |  |  | 10,0+ 27,0 |  | Керівник закладу |
|  | ПДМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна водо батарей в Музеї льону та роздягальні |  |  |  | червень-серпень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 2 | Промивка тепломережі закладу |  |  |  | червень-серпень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 3 | Капітальний ремонт кабінету | кв.м. | 30 |  | червень-серпень 2016р. |  |  | 20,0 |  | Керівник закладу |
| 4 | Заміна вікон. | шт | 2 |  | червень-серпень 2016р. | 2,78 |  | 2,78 |  | Керівник закладу |
| 5 | Поточний ремонт приміщення закладу | кв.м | 500 |  | червень 2016р. | 8,2 |  |  |  | Керівник закладу |
| 6 | Поточний ремонт теплогенераторної |  |  |  | червень-серпень 2016р. | 1,0 |  |  |  | Керівник закладу |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | шт | 6 |  | травень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 8 | Перевірка діалектричних рукавичок (двічі на рік) | шт | 1 |  | 2016-2017рр |  |  | 40,0 | 40,0 | Керівник закладу |
| 9 | Проведення електровимірювальних робіт |  | 1 |  | травень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 10 | Перевірка витяжної системи теплогенераторної |  | 1 |  | вересень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 11 | Переатестація оператора тепло генераторної (постійного) |  | 1 |  | вересень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 12 | Переатестація відповідального за газове господарство |  | 1 |  | травень – жовтень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 13 | Переатестація відповідального за охорону праці |  | 1 |  | березень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 14 | Переатестація відповідального за електрогосподарство |  | 1 |  | березень - квітень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 15 | Переатестація відповідального за тепломережу |  | 1 |  | березень 2016р. |  |  |  |  | Керівник закладу |
| 16 | Переатестація відповідального за пожежну безпеку |  | 1 |  | квітень 2016 |  |  |  |  | Керівник закладу |
|  | ЦНТТУМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт навчальних кабінетів ( №4, № 6), коридору, фойє | 5 |  |  | до 01 вересня 2016 року |  |  | 5,0 |  | Керівники гуртків |
| 2 | Утеплення вікон в навчальних кабінетах, актовій залі | 7 шт. |  |  | жовтень 2016 року |  |  | 0,5 |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 3 | Поточний ремонт фасаду |  |  |  | липень – серпень 2016 року |  |  |  |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 4 | Благоустрій території: висадження квітів, озеленення | 4 |  |  | травень – серпень 2016 року | 0,8 |  |  |  | Березняк Н.В., прибиральниця |
| 5 | Підготовка котельні, документації на газове господарство до нового опалювального сезону |  |  |  | вересень – жовтень 2016 року |  |  |  |  | Чекальський В.Л., завгосп |
| 6 | Підготовка теплового господарства до роботи в осінньо – зимовий період |  |  |  | серпень-вересень 2016 року |  |  |  |  | Чекальський В.Л., завгосп |
|  | ДЮКФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Капітальний ремонт приміщення залу греко-римської боротьби «Богатир» на площі Л.Українки № 9. |  |  |  | 2016р. |  |  | 288,24 |  | Керівник закладу |
| Відділ культури міської ради |
|  | Міська централізована бібліотечна система |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Технічне обслуговування газових мереж (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Перевірка димоходів (БФ№1) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 3 | Завезення дров та вугілля (адмінприміщення) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 4 | Перевірка газових лічильників (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 5 | Просочування дерев’яних конструкцій (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 6 | Перевірка вентиляційних каналів (БФ№2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
|  | Музей родини Косачів |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Перевірка опалювальної системи |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Перевірка та вимірювання опору захисного заземлення і ізоляції електроустаткування |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 3 | Оформлення дозвільної документації на постачання газу до газогенераторної музею |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 4 | Перевірка вогнегасників |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
|  | Школа мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Профілактичний огляд та планово-попереджувальний ремонт електромереж в приміщенні школи мистецтв по вул. Соборності,57 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устаткування в усіх приміщеннях школи мистецтв |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
|  | Міський палац культури ім. Лесі Українки |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 1 | Придбання нових вогнегасників |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| 2 | Оброблення вогнетривким розчином дерев’яних конструкцій даху |  |  |  |  |  |  |  |  | Заєць Л.В. |
| Новоград-Волинське міськрай ТМО |
| 1 | Постійно вести контроль за споживання енергоносіїв | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 2 | Вживання заходів щодо поліпшення теплозахисних властивостей будівель поліклініки та лікувального корпусу | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 3 | Встановлення сучасних енергозберігаючих метало пластикових вікон в будівлі поліклініки |  |  |  | 2 квартал | 653,464 |  | При наявності коштів |  | Інженер з ремонту |
| 4 | Утеплення вхідних дверей,горищ, підвальних приміщень |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | Інженер з ремонту |
| 5 | Утеплення фасадів |  |  |  |  |  |  | При наявності коштів |  | Інженер з ремонту |
| 6 | Забезпечити проведення ремонтних робіт та модернізації систем гарячого та холодного водопостачання для ліквідації невиробничих витрат води | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 7 | Для забезпечення безперебійної та безаварійної роботи котелень при низькому тиску в газогонах, передбачити та забезпечити модернізацію систем опалення шляхом заміни газових горілок на такі, що працюють при низькому тиску |  |  |  | 2-3 квартал |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 8 | У відділеннях та службах ТМО в електробойлерах зменшити температуру нагріву води на 30% | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 9 | Встановити тепло лічильники в лікувальних корпусах |  |  |  |  |  |  | При наявності коштів |  | Головний енергетик |
| 10 | Утримувати в робочому стані резервні джерела електропостачання | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Заступник головного лікаря по АГР |
| 11 | Провести перевірку організації відведення зливних стоків, ремонт вимощень |  |  |  | 2-3 квартал |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 12 | Вжити заходів щодо зменшення споживання природного газу від запланованих обсягів (або обсягів аналогічного попереднього періоду) на рівні не менше 10% у котельні ВВЛ | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний енергетик |
| 13 | Забезпечити жорстке економне споживання електричної та теплової енергії,водопостачання природного газу в межах затверджених видатків кошторису | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний бухгалтер, Заступник головного лікаря по АГР |
| 14 | Забезпечити в повному обсязі розрахунки за комунальні послуги та енергоносії | постійно |  |  |  |  |  |  |  | Головний бухгалтер |

Заступник керуючого справами

виконавчого комітету, начальник

організаційного відділу міської ради                                                         Н.В.Марчук