УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА  МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від   25.05.15    № 113

Про роботу  галузей  господарського  комплексу міста в  осінньо - зимовий період 2014 - 2015 років

та його  підготовку  до  роботи  в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років

Заслухавши інформацію керівників галузей господарського комплексу міста Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ільяхової О.В., Дутчака Л.Р., Бориса В.М.,   Гамми В.М., Заєць Л.В., Лучицького І.Л., Самчука О.В. про роботу ввірених їм підприємств, установ, організацій в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років, розглянувши відповідні матеріали про підготовку галузей господарського комплексу до експлуатації в зимовий період 2015 - 2016 років, виконавчий комітет міської ради відмічає, що опалювальний сезон 2014 - 2015 років  пройшов на належному рівні, не фіксувалось аварійних ситуацій, значних перебоїв в тепло, -водо, -газо, електропостачанні, не зважаючи на скрутне фінансове становище та заборгованість населення за надані житлово-комунальні послуги, недостатності коштів на придбання газу. Всі послуги надавались в межах існуючих нормативів. Енергозабезпечуючі підприємства, установи освіти, медичні заклади, заклади культури, установи фізичної культури і спорту, підприємства та установи житлово – комунального господарства  забезпечували життєдіяльність міста в звичайному режимі.

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б  статті 30 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи лист першого заступника голови обласної державної адміністрації ,,Про підготовку об’єктів господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 року “, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період  2015-2016 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію      керівників     галузей     господарського        комплексу     міста

Богданчука О.В., Тодорович Л.М., Ільяхової О.В.,  Дутчака Л.Р., Бориса В.М., Гамми В.М., Заєць Л.В.,  Лучицького І.Л., Самчука О.В. про роботу ввірених їм підприємств, установ, організацій в осінньо-зимовий період 2014 - 2015 років та  з підготовки до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років взяти до уваги.

2.  Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років (додаються ).

3. Зобов’язати керівників підприємств та установ житлово – комунального

господарства  міста, установ освіти, медичних закладів, закладів культури, установ фізичної культури і спорту виконати затверджені цим рішенням заходи з підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років.

4. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Богданчук О.В.) у термін до 26.06.15 створити комісію з перевірки готовності господарств, комунальних підприємств Новоград-Волинської міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“, ,,Виробниче  управління водопровідно-каналізаційного господарства“ та балансоутримувачів житлового фонду, якою до 30.09.15 здійснити комплексну перевірку готовності їх до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років, оформити відповідні акти.

5. Утворити штаб з підготовки галузей міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період  у такому складі: Усенко М.Г. - перший заступник міського голови - начальник штабу, Богданчук О.В.- заступник начальника штабу, Ільяхова О.В.,  Дутчак Л.Р., Борис В.М., Гамма В.М., Заєць Л.В., Лучичький І.Л., Самчук О.В., старший державний інспектор з енергонагляду Тимощук В.Л. - члени штабу.

Штабу починаючи з червня 2015 року, щотижнево проводити планерки-наради з питань підготовки по кожному об’єкту, що готується до роботи в осінньо-зимовому періоді, щомісяця до 01 та 15 числа письмово інформувати обласну державну адміністрацію через Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації про хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.

6. Комунальним  підприємствам  Новоград-Волинської міської ради  „Новоград-Волинськтеплокомуненерго” (Тодорович Л.М.), ,,Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ (Левицька А.П.), „Новоград-Волинськжитлосервіс” (Прусак Б.О.) та Новоград-Волинському управлінню  з експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л.), Новоград-Волинському району електричних мереж (Самчук О.В.)  активізувати роботу з питань розрахунків за спожиті енергоносії для погашення заборгованості за використані природний газ та електричну енергію перед енергопостачальними компаніями, покращити претензійну роботу з метою досягнення максимального рівня оплати населенням  наданих послуг.

7. Новоград-Волинському управлінню з експлуатації газового господарства (Лучицький І.Л.), Новоград-Волинському району електричних мереж (СамчукО.В.), відділу з питань цивільного захисту міської ради (Мельник О.А.)  з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, посилити контроль за станом систем газо-, електропостачання міста, газового і електричного обладнання  житлового фонду та інших об'єктів соціальної сфери.

8. Підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2015 року.

9. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Левицька М.Я) широко висвітлювати в засобах масової інформації хід підготовки міста до роботи в осінньо-зимовому періоді 2015-2016 років.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Усенка М.Г.

Міський  голова                                                            				В.І. Загривий

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської      ради

від     25.05.15    №  113

Заходи

з  підготовки галузей господарського комплексу міста до роботи

в осінньо – зимовий період 2015-2016 років

| №п/п | Назва заходу | Одиниці виміру | Обсяг робіт | Викон. робіт | Строк виконання | Кошторисні витрати | Хто відповідає |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти тис. грн | Використано | Бюджетні кошти тис. грн. | Викор |  |
|  | ВУВКГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення опалення в гаражах | шт. | 9 |  | вересень | 8,0 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 2 | Ремонт даху на ВОС№1 | м² | 286 |  | вересень | 40,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 3 | Заміна засувок | шт | 6 |  | вересень | 210,0 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 4 | Заміна пожежних гідрантів | шт. | 5 |  | жовтень | 75,0 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 5 | Ремонт виробничо-побутових приміщень ВОС№1 та ВОС№2 | м² | 1500 |  | жовтень | 48,0 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 6 | Заміна водогінних мереж | м | 2768 |  | жовтень | 186,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 7 | Заміна каналізаційних мереж | м2 | 100 |  | жовтень | 14,8 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 8 | Досипка фільтруючого завантаження швидких фільтрів | шт. | 4 |  | вересень | 470,0 |  | - |  | Левицька А.П. |
| 9 | Ремонт гідролізної установки ВОС№2 | шт | 1 |  | вересень | 15,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 10 | Ремонт даху КНС на вул. Переяслівська | шт. | 1 |  | липень | 10,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 11 | Заміна вікон | шт | 32 |  | серпень | 41,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 12 | Заготівля дров для опалення | м³ | 665 |  |  | 23,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
| 13 | Перекриття даху на КОС вул. Чижовецька | м2 | 384 |  | вересень | 60,0 |  |  |  | Левицька А.П. |
|  | КП ,,Новоград – Волинськтеплокомуненерго“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Підготовка котелень до опалювального сезону | шт | 25 |  | вересень | 2878,8 |  |  |  | Тодорович Л.М. |
| 2 | Підготовка теплових мереж із заміною трубопроводів ( у двотрубному обчисленні) | км | 23,7 |  | вересень | 257,9 |  |  |  | Тодорович Л.М. |
| 3 | Ремонт теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньо теплоізольовані ППУ | км | 0,41 |  | вересень | 548,3 |  | - |  | Тодорович Л.М. |
|  | Комунальне підприємство ,,Новоград-Волинськжитлосервіс“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт будинків, дахів | шт Кв. м. | 6 270 |  | червень - жовтень | 13,0 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 2. | Ремонт системи центрального опалення ревізія засувок заміна засувок заміна кранів ПС - теплоізоляція труб | шт. шт. шт.. П/м | 12 3 24 17 |  | липень-вересень | 8,2 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 3. | Ремонт систем холодного водопостачання ревізія засувок заміна вентилів заміна труб | шт. шт. П/м | 6 25 15 |  | липень-жовтень | 9,1 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 4 | Опалення -ремонт оголовків -перевірка вентдимканалів | шт. шт. планова | 15 |  | жовтень-липень | 11,0 |  |  |  | Прусак Б.О |
| 5. | Електропостачання ремонт електрощитових | шт. | 5 |  | жовтень-липень | 3,6 |  |  |  | Прусак Б.О |
|  | ОСББ ,,Перспектива“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт та заміна запірної арматури систем опалення | шт. | 10 |  | липень | 2,5 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 2 | Заміна труб системи теплопостачання | м.пог | 15 |  | липень | 2,3 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 3 | Ремонт теплоізоляції системи теплопостачання | п/м | 28 |  | липен-серпень | 0,7 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 4 | Ремонт та заміна запірної арматури систем холодного водопостачання | шт | 12 |  | вересень | 1,2 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 5 | Скління вікон та дверей у під’їздах | м² | 13 |  | вересень | 1,5 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 6 | Ремонт ганків та оголовків | шт | 3 |  | вересень | 5,6 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 7 | Фарбування газових труб | п/м | 63 |  | вересень | 0,5 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 8 | Ремонт липневої каналізації системи даху | м.пог | 80 |  | вересень | 0,5 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 9 | Ремонт під’їздів | шт | 6 |  | серпень | 5,2 |  |  |  | Лібега О.М. |
| 10 | Заміна жеребів та завісів | п/м | 120 |  | листопад | 3,0 |  |  |  | Лібега О.М. |
|  | ОСББ ,,Згода“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт даху будинку | м2 | 120 |  | вересень | 7,5 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 2 | Заміна вікон у під’їзді на пластикові | шт | 8 |  | серпень | 15,0 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 3 | Ревізія запірної арматури системи теплопостачання та водопостачання | шт. | 8 |  | серпень | 1,35 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 4 | Перевірити та утеплити труби в підвальних приміщеннях | м | 20 |  | жовтень | 0,4 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
| 5 | Провести огляд та поточний ремонт ливневої каналізації будинків | шт. | 3 |  | вересень | 0,4 |  |  |  | Сахненко Л.М. |
|  | ОСББ ,,ЖБК-1“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт. | 18 |  | Вересень | 7,0 |  | - |  | Левчук М.В. |
| 2 | Ремонт оголовок вентиляційних та димових каналів та іх перевірка | од | 3 |  | липень-серпень | 2,0 |  | - |  | Левчук М.В. |
| 3 | Поточний ремонт під'їздів, тамбурів, сходинок | од | 11 |  | липень-серпень | 25,0 |  |  |  | Левчук М.В. |
| 4 | Поточний ремонт покрівель будинків | м2 | 300 |  | жовтень | 15,0 |  |  |  | Левчук М.В |
| 5 | Ремонт електрощитових | шт | 8 |  | жовтень | 8,0 |  |  |  | Левчук М.В. |
| 6 | Капітальний ремонт дощеприймальної системи будинку | шт | 1200 |  | серпень | 20,0 |  | 50,0 |  | Левчук М.В |
|  | ОСББ “ Роялті “ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрівлі будинків | м² | 200 |  | вересень | 10,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 2 | Поточний ремонт під6їздів | шт | 1 |  | вересень | 3,6 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 3 | Заміна та ремонт запірної арматури | шт | 20 |  | вересень | 8,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 4 | Перевірка заземлення електрощітових | шт | 5 |  | вересень | 2,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 5 | Ремонт вікон під’їздів | шт | 40 |  | вересень | 0,8 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 6 | Перевірка та очищення димовентиляційних каналів | шт | 738 |  | вересень | 4,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
| 7 | Ремонт відмостки будинків | м2 | 100 |  | червень | 3,0 |  | - |  | Грабовська І.М. |
|  | ОСББ ,, Колорит“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вікон на енергозберігаючі | шт | 40 |  | вересень | 45,0 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 2 | Ремонт та заміна запірної арматури | шт | 30 |  | вересень | 3,0 |  | - |  | Легенчук А.В. |
| 3 | Заміна ізоляції труб теплопостачання | п/м | 20 |  | жовтень | 1,5 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 4 | Очистка липневої дощової каналізації | шт. | 5 |  | жовтень | 0,5 |  |  |  | Легенчук А.В. |
| 5 | Перевірка димовентканалів | шт. | 518 |  | вересень | 7,7 |  |  |  | Легенчук А.В. |
|  | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Морське“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Перевірка та ремонт димових та вентиляційних каналів | буд. | 16 |  | червень вересень | 0,8 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 2 | Перевірка та заміна запірної арматури | буд. | 16 |  | червень вересень | 0,9 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 3 | Скління віконних рам у під’їздах | кв.м | 4,6 |  | жовтень | 1,9 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 4 | Ремонт каналізаційних мереж | м/п | 30 |  | жовтень | 1,0 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 5 | Ремонт та ізоляція мереж теплопостачання | м/п | 150 |  | жовтень | 2,8 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 6 | Чищення грязевіків на будинках | буд | 10 |  | жовтень | 0,45 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 7 | Очищення та утеплення горищ | буд. | 3 |  | жовтень | 0,6 |  |  |  | Селезньов В.О. |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 3 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Селезньов В.О. |
|  | ОСББ “Чайка” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт дахів | м2 | 600 |  | жовтень | 15,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 2 | Ремонт під’їздів | шт | 8 |  | жовтень | 30,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 3 | Ремонт стиків панелей | м п. | 300 |  | листопад | 24,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 4 | Ремонт та заміна запірної арматури | шт | 170 |  | жовтень | 20,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 5 | Ремонт площадок при вході у під’їзди | кв. м | 50 |  | липень | 5,0 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 6 | Перевірка димових та вентиляційних каналів | шт. | 1500 |  | За графіком | 30,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 7 | Навішування дверних пружин | шт | 50 |  | жотень | 0,8 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 8 | Ремонт систем ЦО | м п. | 30 |  | жовтень | 4,7 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 9 | Фарбування газових труб | м п. | 260 |  | вересень | 0,85 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 10 | Заміна ел. проводки | м п. | 120 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
| 11 | Ремонт дверних полотен | шт | 6 |  | вересень | 1,2 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 12 | Навішування замків | шт | 30 |  | липень | 1,0 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 13 | Відновлення Ізоляція трубопроводів | м | 150 |  | жовтень | 3,5 |  |  |  | Присяжна Л.В.. |
| 14 | Капітальний ремонт ел. щитових | шт | 12 |  | липень | 15,0 |  |  |  | Сімончук С.В. |
|  | ОСББ ,,Мікрорайон ,,Зелені“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна вхідних дверей | шт | 3 |  | Вересень | 4,5 | - |  | - | Корсунський Ю.Ф. |
| 2 | Заміна вентелів, кранів ПС | шт. | 70 | - | Вересень | 9,0 |  |  | - | Корсунський Ю.Ф. |
| 3 | Ремонт покрівель будинків | м2 | 120 | - | Вересень | 7,0 |  |  | - | Корсунський Ю.Ф. |
| 4 | Фарбування газових труб | м пог | 102 | - | Вересень | 0,4 |  | - | - | Корсунський Ю.Ф. |
| 5 | Перевірка вентиляційних та димових каналів | шт. | 2094 | - | Вересень | 7,0 |  | - | - | Корсунський Ю.Ф. |
| 6 | Скління віконних рам | м2 | 50 | - | Вересень | 5,0 |  | - | - | Корсунський Ю.Ф. |
| 7 | Поточний ремонт під’їздів | шт | 10 |  | Вересень | 15,0 |  |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 8 | Утеплення труб ц/о | м. пог | 50 |  | Вересень | 2,0 |  |  |  | Корсунський Ю.Ф. |
| 9 | Ремонт оголовків димо-вент каналів | шт. | 40 |  | Вересень | 3,5 |  |  |  |  |
|  | ОСББ ,, МЖК Комфорт“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дахів |  | 400 | - | жовтень | 60,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 2 | Ремонт запірної арматури теплопостачання | шт. | 10 | - | серпень | 1,5 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 3 | Ремонт відмостки фундаменту | м2 | 50 | - | жовтень | 2,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 4 | Асфальтування пішохідних доріжок | м2 | 20 | - | жовтень | 5,0 | - |  |  | Палецький О.А. |
| 5 | Поточний ремонт під'їздів | шт. | 2 | - | вересень | 10,0 | - |  |  | Палецький О.А |
| 6 | Перевірка димо-вентканалів | шт | 350 |  | жовтень | 4,0 |  |  |  | Палецький О.А |
|  | ОСББ ,,Звягель“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт покрівель | м2 | 300,0 |  | вересень | 15,0 |  |  | - | Савчук О.М. |
| 2 | Ремонт запірної арматури теплових мереж | м/п | 47 |  | жовтень | 5,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 4 | Ремонт козирків покривлі у під6їздах, підвалах, балконах | шт. | 32 |  | вересень | 20,9 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 5 | Ремонт слухових вікон, вікон у під’їздах, підвалах, люків на горищах | шт | 24 |  | вересень | 1,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 6 | Встановлення вхідних дверей | шт | 4 |  | вересень | 8,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 7 | Заміна труб зливової каналізації | м/пог | 3,0 |  | вересень | 6,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 8 | Ремонт відмостки фундаментів | м2 | 235 |  | жовтень | 12,5 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 9 | Ремонт оголовків димо-вентканалів, перевірка димо-вентканалів | шт | 172 |  | жовтень | 18,4 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 10 | Ремонт теплоізоляції труб ц/о | м | 120 |  | жовтень | 3,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 11 | Перевірка димо-вентканалів | шт | 340 |  | графік | 1,0 |  |  |  | Савчук О.М. |
| 12 | Ремонт систем холодного водопостачання | м | 150 |  | жовтень | 14.0 |  |  |  | Савчук О.М. |
|  | ОСББ ,,Олімпійський“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна запірної арматури | шт. | 7 |  | вересень | 1,35 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 2 | Фарбування труб газопроводу | м.п. | 150 |  | жовтень | 0,45 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 3 | Ремонт та скління вікон під’їздів та слухових вікон | м2 | 20 |  | вересень | 0,65 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 4 | Часткова заміна окремих листів шиферу на дахах будинків | М.п | 9 |  | травень -вересень | 1,72 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 5 | Ремонт відмостки фундаментів | м2 | 25 |  | серпень | 0,25 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 6 | Ремонт внутрішньо будинкових електромереж | м.п. | 15 |  | жовтень | 0,8 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
| 7 | Заготівля пісчано-сольової суміши | т | 8 |  | жовтень | 1,0 |  |  |  | Пащенко К.Б. |
|  | ОСББ ,,Наш дім“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Войтович А.В. |
| 1 | Ремонт під’їздів | шт | 6 |  | вересень | 50,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 2 | Провести перевірку вентиляційних каналів по всіх будинках. | шт. | 380 |  | травень вересень | 11,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 3 | Встановлення енергозберігаючих вікон в під’їздах | шт. | 27 |  | червень | 67,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 4 | Провести утеплення труб теплопостачання | м./ п | 120 |  | жовтень | 10,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 5 | Ремонт фундаментів | шт | 1 |  | жовтень | 1,5 |  | - |  | Войтович А.В. |
| 6 | Ремонт входу до підвалу |  | 1 |  | вересень | 6,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 7 | Ремонт водопровідних мереж | м/п | 250 |  | вересень | 25,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 8 | Заміна вхідних дверей | шт | 1 |  | травень | 5,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
| 9 | Ремонт каналізаційної системи | м/п | 100 |  | травень | 3,0 |  |  |  | Войтович А.В. |
|  | ОСББ ,,Зоря“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт дахів | кв.м |  |  | липень | 10,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 2 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт. | 48 |  | вересень | 6,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 4 | Заміна запірної арматури, крани ПС | шт. | 30 |  | жовтень | 3,5 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 5 | Утеплення мережі теплопостачання | м/п | 30 |  | жовтень | 1,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 6 | Ремонт вхідних дверей, встановлення пружин | шт. | 3 |  | жовтень | 7,5 |  |  |  | Лобода В.П. |
| 7 | Заміна вікон в під’їздах | шт | 25 |  | вересень | 30,0 |  |  |  | Лобода В.П. |
|  | Часткова заміна трубопроводів системи опалення | п/м | 2 |  | вересень | 0,3 |  |  |  | Лобода В.П. |
|  | Ремонт та заміна труб каналізації | п/м | 10 |  | вересень | 1,8 |  |  |  | Лобода В.П. |
|  | ОСББ ,,Світанок“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт. | 30 |  | Вересень | 1,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 2 | Ремонт оголовок вентиляційних та димових каналів | од | 20 |  | липень-серпень | 1,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 3 | Ремонт системи опалення | п/м | 60 |  | вересень | 2,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 4 | Ремонт запірної арматури | шт | 6 |  | вересень | 0,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 5 | Ремонт труб водопостачання | м /п | 3 |  | вересень | 0,2 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 6 | Заміна лійок на зливних трубах | шт | 3 |  | серпень | 1,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 7 | Заміна рам та скління вікон | м² | 3 |  | вересень | 1,8 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 8 | Поточний ремонт дахів | м² | 150 |  | серпень | 1,0 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| 9 | Ремонт каналізаційних труб | п/м | 30 |  | липень | 2,5 |  |  |  | Остапчук В.О. |
| Міська асоціація ОСББ ,,Вікторія“ |
|  | ОСББ ,,Мрія“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Притірка запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 21 |  | вересень | 3,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 15,0 |  | вересень | 1,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 80 |  | графік | 4,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Заміна труб х/п | м/пог | 30,0 |  | травень | 2,1 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Ремонт вентилів | шт | 17 |  | липень | 1,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 6 | Ремонт електроарматури | шт. | 3,0 |  | серпень | 2,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Затишок“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 11 |  | вересень | 2,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 18,0 |  | вересень | 0,9 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 128 |  | графік | 0,25 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Заміна каналізаційних труб | м/пог | 2,0 |  | квітень | 0,9 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Ремонт сходів | шт | 4,0 |  | травень | 3,5 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Перлина“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 17 |  | вересень | 1,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 13,0 |  | вересень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 145 |  | графік | 4,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Частковий ремонт покрівлі | м2 | 45 |  | червень | 2,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Супутник“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 5 |  | вересень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт будинку на вул. Шевченка,71 | шт | 1 |  | квітень | 1,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 98 |  | графік | 3,96 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт оголовків димо-вент каналів | шт | 8 |  | липень | 3,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 5 | Ремонт електрощітової | шт. | 1 |  | травень | 0,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Відродження“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 28 |  | вересень | 2,1 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб ц/о | м/пог | 23,0 |  | жовтень | 1,8 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 132 |  | графік | 3,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Поточний ремонт покрівлі будинку | м2 | 20 |  | серпень | 5,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,,Оберіг“ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 4 |  | вересень | 0,6 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 7,0 |  | червень | 0,4 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 42 |  | графік | 1,1 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
|  | ОСББ ,, Єдина сім’я“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та ремонт запірної арматури в системі г/п та х/п | шт | 24,0 |  | вересень | 1,3 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 2 | Ремонт ізоляції труб г/п | м/пог | 13,0 |  | вересень | 1,2 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 3 | Ремонт, перевірка димових каналів | шт | 72 |  | графік | 2,7 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |
| 4 | Ремонт електромереж у підвалі будинку на вул. Декабристів,17 | шт | 1 |  | травень | 1,0 |  |  |  | Лавренчук К.Д. |

Заступник міського голови 								 Д.А. Ружицький