УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від   21.05.2013  №  149

Про  план  першочергових дій

ліквідації  підтоплення  території

міста Новограда-Волинського

Керуючись пунктом 2 частини другої статті 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, з метою проведення ефективної та цілеспрямованої діяльності з організації і координації заходів щодо створення безпечних умов життєдіяльності населення міста,  виконавчий комітет  міської ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити план першочергових дій з ліквідації підтоплення території  міста Новограда-Волинського (додається).

2.Керівникам структурних підрозділів  міської ради забезпечити виконання плану першочергових дій з ліквідації підтоплення території міста Новограда-Волинського. З цією метою підготувати  пропозиції щодо  фінансування та провести спеціальну  нараду щодо співучасті господарів у виконанні  робіт і фінансуванні їх проведення.

3.Організацію виконання рішення покласти на першого заступника міського голови  Усенка М.Г., якому інформувати про хід виконання рішення на  засіданні  виконавчого комітету  міської  ради  у вересні 2013 року.

Міський голова	                                                                                    В.І.Загривий

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 21 .05.2013 № 149

План першочергових дій з ліквідації підтоплення території                                    міста Новограда-Волинського

Завдання плану першочергових дій з ліквідації підтоплення території міста Новограда-Волинського (далі План):

- спрямування дій Новоград-Волинської міської ради, її виконавчих органів,

організацій, установ, населення на реалізацію взаємоузгоджених заходів;

- розв’язання проблеми ліквідації підтоплення територій міста та зменшення

впливу причин і факторів розвитку цих процесів.

Характеристика стану підтоплення територій міста Новограда-Волинського:

в 60 – 70 роки минулого століття розвиток промислового комплексу сприяв зростанню міського населення, активізації процесів урбанізації та впливу антропогенних факторів на навколишнє природне середовище.

Забудова міста, експлуатація будівель та споруд, інших комплексів і об’єктів супроводжується накопиченням вологи в ґрунті та підвищенням рівня ґрунтових вод.

Поліпшення життєвого рівня сприяло збільшенню транспортних засобів, що у  свою  чергу  призвело до  збільшення  кількості доріг, у тому  числі із  твердим покриттям. При цьому рівень дорожнього полотна  піднімався, а наявні  дренажні  мережі передбачені при попередньому проектуванні засипались. Прокладені глибинні  дренажні  мережі  не  обліковувались і  не обслуговувались.

Значний негативний вплив на стан вуличних поверхневих і глибинних дренажних  мереж мало  прокладання газових  і  водопровідних  мереж. Наявні дренажні мережі руйнувались та  повністю  знищувались. Подальше  іх  відновлення не  проводилось.

Проведення громадянами безсистемних будівельних і земляних робіт на виділених земельних ділянках та прибудинкових територіях, призвели до порушення природної рівноваги у водному балансі та негативно позначається на стані довкілля, соціально-економічних умовах життєдіяльності населення на окремих територіях.

На даний час у м. Новоград-Волинський має місце стале підтоплення територій  у багатьох мікрорайонах у весняний, літній та осінні періоди. За період весняного  підняття  рівня  грунтових  вод було зареєстровано більше 183 звернень громадян  по  питанням  підтоплення земельних  ділянок та  житлових  будинків на  них  по майже 72 вулицям  і  провулкам  міста.

Основними причинами підтоплення територій у місті є:

- низьке розташування ділянок щодо рівнів води у водних об’єктах, яке місцями складає до 0,7 м;

- замулення та засмічення побутовим сміттям поверхневих та глибинних вуличних дренажних мереж;

- відсутність організованого скиду поверхневих вод із території приватної забудови та вуличних  дренажних мереж у цих районах;

- руйнування раніше створених дренажних  мереж при  прокладанні газових та  водопровідних  мереж на вулицях і провулках міста;

- проведенні земляних робіт та інших будівельних робіт на виділених  земельних  ділянках;

- відсутність централізованої каналізації на території приватної забудови,                в зв’язку з чим обладнана велика кількість вигрібних ям;

- відсутність постійного скиду поверхневих вод через підсипку земляного полотна вулиць і приватних земельних  ділянок ;

-  зношеність мереж водогону, що призводить до постійних втрат водопровідної води та ін.

Основні території міста  де зафіксовані підтоплення за повідомленнями громадян:

-Район м’ясокомбінату   (вул. Пархоменко- провулок Малий);

-Район ринку „Урожай“ (вул. Войкова і провулки, вулиця Лянгуса);

-Північно-західний район (провулки  і вулиця Тельмана, провулок Фруктовий,

вул. 2-га Зелена);

-Район машинобудівного заводу (вулиці Гоголя і Николаева);

-Район заводу будматеріалів (вул. Героїв Перекопа і Ватутіна);

-Район професійного ліцею (провулок Котовського, провулок Маяковського,

вулиці  Акадаміка Лисіна і Житомирська);

-Район залізничного  вокзалу (вул. Юношева, вулиця Коростенська і провулки,

вул. Вокзальна);

-Мікрорайон  „Морське“ (вулиці Ушакова, Ерьоменко, Твіленевой

-Мікрорайон  „ Лубчиця“ (вулиці Окрема і 1-ша Східна, Зарічні провулки );

-Новий масив,  „ Смолка“ (вулиці Лисенка,Комарова, Сосюри. Жмаченка);

-Район автопідприємства (провулок Олейникова);

-Район кладовища  (вулиця Чапаева і 3-й провулок Горького, вулиця

Переяславська і провулок Переяславський);

-Район гімназії ( вулиці Родини Косачів і Урицького);

-Район палацу шкільної молоді (вулиця Червоноармійська).

План першочергових дій спрямований на:

- оптимізацію роботи Новоград-Волинської міської ради, її виконавчих органів

щодо розробки комплексної програми по ліквідації підтоплення грунтовими поверхневими водами;

- визначення  обсягів можливостей самостійного виконання робіт по відведенню

поверхневих  вод  власниками  підтоплених  земельних  ділянок;

- встановлення черговості проведення робіт з водо пониження із урахуванням  їх  складності, вартості згідно розроблених кошторисів і наявності коштів для їх  фінансування;

- залучення фахівців і спеціалістів підприємств, установ міської комунальної

власності, ТОВ „Житомирбудрозвідування“ та власників земельних ділянок;

- реалізацію проектних розробок із ліквідації виявлених фактів підтоплення і

попередження підтоплень міських територій у подальшому.

Заходи реалізації плану першочергових дій з ліквідації підтоплення території  міста Новограда-Волинського  для  забезпечення виконання плану  та організації  проведення робіт з ліквідації підтоплень житлових будинків, обсяги робіт і виконавці додаються (додаток 1,2)

Керуючий  справами                                                                               В.С.Янчук

| Додаток 1 до Плану Заходи реалізації плану першочергових дій з ліквідації підтоплення території міста Новограда-Волинського |
| --- |
| № з/п | Заходи | Термін виконання | Назва структурного підрозділу міської ради, підприємства, що забезпечують виконання заходу | Відповідальний |
| 1 | Організація розробки комплексної програми ліквідації підтоплення території в м. Новоград-Волинський | травень 2013 р. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій | Мельник О.А. |
| 2 | Організація виконання необхідних картографічних робіт з ме-тою визначення оптимальних напрямків для стоку води під-готовка для забудовників необхідних даних для проведення проектних робіт на дренажних мережах у зонах підтоплення та зонах, що провокують підтоплення, перевірка відповідно-сті виконання робіт визначених проектним завданням | 2013 р. | Управління архітектури та містобудування | Гончарук Л.М. |
| 3 | Обстеження та ревізія стану гідротехнічної споруди на водному об’єкті міста | травень 2013 р. | Відділ з питань надзвичайних ситуацій, РВ Держтехноген-безпеки, Водоканал | Мельник О.А. Ковальський Я.О. Левицька А.П. |
| 4 | Проведення робіт на гідротехнічній споруді із метою її відновлення згідно з проектними рішеннями | 2013 р. | Водоканал | Левицька А.П. |
| 5 | Забезпечення утримання у належному технічному стані гідротехнічної споруди та розрахунок кошторису витрат на обслуговування гідротехнічної споруди | травень 2013 р. | Водоканал | Левицька А.П. |
| 6 | Організація та проведення ревізії мереж водопроводу, каналі-зації, зливової каналізації, систем теплопостачання для усу-нення поривів мереж та витоків, що провокують підтоплення. | травень–жовтень 2013 р. | УЖКГЕ та КВ міської ради, Водоканал, КОКП, КП Теплокомуненрго | Лень В.О.,Левицька А.П.,Андрущенко Д.Б.Тодорович Л.М. |
| 7 | Організація обліку спеціального транспорту для відкачування фекальних мас та впорядкування зливання таких мас у кана-лізаційну та ливневу мережі. | постійно | УЖКГЕ та КВ міської ради, Водоканал, КОКП, | Лень В.О., Левицька А.П., Андрущенко Д.Б. |
| 8 | Обстеження територій підтоплення, складання необхідних карт та документації для уточнення зон реального та можливого підтоплення | до 01.06.13 | Відділ з питань надзвичайних ситуацій | Мельник О.А. |
| 9 | Проведення роз’яснювальної роботи із мешканцями приват-них будинків, розташованих на територіях, що підтоплюю-ться, щодо облаштування дренажних мереж на прибудинко-вих територіях та приватних земельних ділянках, облашту-вання та обслуговування вигрібних ям | постійно. | Управління архітектури та містобудування Інспекція благоустрою міста | Гончарук Л.М. Александров О.М. |
| 10 | Провести спеціальні наради щодо співучасті господарів (власників земельних ділянок та житлових будинків на них) у виконанні робіт та фінансуванні їх проведення |  | УЖКГЕ та КВ міської ради , депутати міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій, | Лень В.О. Михальчук В.І. Мельник О.А. |
| 11 | Організація та підготовка пропозицій щодо фінансування і заходів по ліквідації підтоплень, обговорення їх у широкому колі спеціалістів та мешканців міста. | 2013 р. | УЖКГЕ та КВ міської ра, депутати міської ради | Лень В.О. Михальчук В.І. |
| 12 | Упорядкування прилеглих до земельних ділянок територій з метою недопущення можливого підтоплення | постійно | Власники земельних ділянок | Мешканці міста |
| 13 | Організація розробки робочих проектів заходів із ліквідації підтоплення та визначення обсягів робіт для складання кошторисів (дефектних актів) | 2013 р. | УЖКГЕ та КВ міської ради | Лень В.О. |
| 14 | При розробці кошторисів та перед початком проведення робіт на підтоплених земельних ділянках провести визначення схем та глибини прокладання інших наявних там мереж | 2013 р. | Замовник, власники мереж – РЕМ, УЕГГ, ВУВКГ, Телеком | Лень В.О. виконавці робіт, |
| 15 | Надання реальних рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо зон можливого підтоплення та обмежень містобудування у цих зонах | 2013 р. | Управління архітектури та містобудування | Гончарук Л.М. |
| 16 | Проведення робіт із реалізації проектів ліквідації підтоплень шляхом виконання: - поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, ; - відведення поверхневих вод; - реалізації проектів водо пониження. , | 2013-2014 р.р. | Комерційне орендне комунальне підприємства | Андрущенко Д.Б. |
| 17 | Перевірка виконання містобудівних вимог забудовниками Визначення картографічних зон можливого підтоплення, врахування наявних каналізаційних та вуличних дренажних мереж при наданні забудовникам містобудівних умов | постійно | Управління архітектури та містобудування | Гончарук Л.М. |
| 18 | Визначення виконавців робіт для зменшення негативного впливу підтоплення. | 2013 р. | УЖКГЕ та КВ міської ради | Лень В.О. |
| 19 | Організувати контроль та якісну постійну експлуатацію зливових каналізаційних і вуличних дренажних мереж | постійно | УЖКГЕ та КВ міської ради, Інспекція благоустрою міста | Лень В.О. Александров О.М. |
| 20 | Виконати поглиблення, підчистку дренажних мереж на при-ватних земельних ділянках та прибудинкових територіях, виконати відведення поверхневих вод по провулкам і вулицям міста. Підтримувати дренажні мережі у належному стані. | 2013 р. постійно | Власники приватизованих земельних ділянок | Мешканці міста |
| 21 | Опрацювання питань фінансування проектів із ліквідації підтоплення території в м. Новоград-Волинський. | 2013-2014 р.р. | Фінансове управління | Смажук Г.К. |

Начальник відділу з питань                                                                                                                                                                    О.А.Мельник

надзвичайних ситуацій міської ради

Додаток 2    до Плану

Організація  проведення робіт з ліквідації підтоплень житлових будинків, обсяги робіт і виконавці

| № пп | Адреса | Причина підтоплення | Види робіт | Обся ги | виконавець | термін викон. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Район м’ясокомбінату: Ділянка № 1: вул Пархоменко 41,43,45,47,51 Пархоменко 134 Ділянка № 2: пров Малий № 1- 10 Ділянка № 3: провулок Чайковського 1 Ділянка № 4: вулиця Менжинського, 26 | Забита вулична глибинна дренажна мережа дренажна мережа закидана при будівництві під’їзних шляхів пункту прийому металолому Вулиці підсипані, дренажні мережі знищені при газифікації Вуличні дренажні мережі частково засипані | Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водопониження Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Підготовка документів для судового розгляду, виконати відновлення діючої і поглиблення вуличної дренажної мережі Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водопониження Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж | 100 м. | УЖКГЕ та КВ мешканці мешканці ККОП УЖКГЕ та КВ (*)+мешканці мешканці мешканці |  |
| 2. | Район ринку «Урожай»: Ділянка № 1: вул.Войкова і провулки вул.Войкова, 73 Ділянка № 2: вул.Лянгуса 54 а Ділянка № 3: вул.Боженко 28 | Дренажні мережі засипані при будівництві гаражів та приватних будинків Дренажна мережа на земельній ділянці не прочищена Вуличні дренажні мережі засипані при обладнання заїздів у двори Дренажні мережі частково засипані власниками земельних ділянок | Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водопониження Очистка вуличних мереж Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Поглиблення мережі на власній земельній ділянці. Виконати поглиблення і підчистку вулич них дренажних мереж Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та провести водопониження відновити раніше діючі мережі Виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок |  | УЖКГЕ та КВ мешканці (*) +мешканці мешканці (*)+мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці ККОП (*) +мешканці мешканці |  |
| 3. | Північно-західний район: Ділянка № 1: 2-й пров. Тельмана, 18,20 3-й пров. Тельмана, 1,20,22 Вул.Тельмана 14,16,20,22 4-й пров. Тельмана, 5,7,8,9,11,11/2 Ділянка № 2: провулок Фруктовий 16 Ділянка № 3: вулиця 2-га Зелена 20 Вул.Миру, 34 Ділянка № 4: 1-й провулок Тельмана 6,8 Ділянка № 5: пров.Короткий, 2 Ділянка № 6: вул. Саксаганського, 15 | Не прочищені дренажні канави Вулиці підсипані, дренажні мере-жі відсутні (знищені при газиріка-ції) Не прочищені наявні дренажні канави Вулиці підсипані, дренажні мережі закидані і забудовані Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, діючі дренажні мережі замулені | виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Прокласти трубу, виконати поглиблення дренажних мереж, підчистку вуличних дренажних мереж Прокладання мереж на земельній ділянці Прокласти трубу через вулицю, виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водопониження Прокласти трубу через земельну ділянку сусіда Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж | до 6 м до10м 15 м. | ККОП +мешканці ККОП + мешканці мешканці ККОП + мешканці (*)+ ККОП мешканці мешканці ККОП мешканці (*)+мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці (*)+мешканці мешканці ККОП + мешканці |  |
| 4. | Район машинобудівн. заводу: Ділянка № 1: вул. Гоголя (ДНЗ № 15) Ділянка № 2: вул. Шевченка, 62 (гуртожиток | Виток води із ливневої каналізації в наслідок її пошкодження Виток води із ливневої каналізації в наслідок її пошкодження | Визначить належність і провести перевірку каналізаційних мереж, виконати відведення поверхневих вод Провести перевірку цілісності каналізаційних мереж |  | ВУВКГ ВУВКГ |  |
| 5. | Район заводу будматеріалів: Ділянка № 1: вул.Героїв Перекопа 29,31, 33,43 55, 69 Ділянка № 2: вулиця Ватутіна,15 | Вулиці підсипані, дренажна мережа засипана і знищена. Лівневка не чищена Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні | Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Прокласти трубу для скидання води виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж | 30 м. | мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці |  |
| 6. | Район професійного ліцею: Ділянка № 1: провулок Котовського 14, 20,22 Ділянка № 2: провулок Маяковського 36,38 Маяковського 54 Маяковського 1 а, 4 в,9,14, 16 Ділянка № 3: вулиця Акадаміка Лисіна 62,64,66 Ділянка № 4:Вул.Плеханова 11 | Дренажна мережа по приватним земельним ділянкам знищена Дренажна мережа по пров. Сверд лова знищена забудовниками Вулична дренажна мережа та труби не прочищені Відсутня дренажна канава Дорога підсипана, дренажні мережі відсутні Відсутній сток води через ділянку № 18 Дренажна мережа по пров. Сверд лова знищена забудовниками Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня | виконати прокладання, поглиблення і підчистку дренажних мереж Відновити мережі по провулку Свердлова. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження (виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, провести пониження рівня труби біля будинку по пров. Маяковського 18). Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок прокопати канаву через провулок виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Підготовка документів для судового розгляду Відновити мережі по провулку Свердлова. Підготовка документів для судового розгляду. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж | 8 м 10 м. | мешканці Мешканці+ (*) мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці ККОП + мешканці мешканці ККОП + мешканці мешканці мешканці мешканці мешканці ККОП + мешканці |  |
| 7. | Район залізничного вокзалу Ділянка № 1: вул. Вокзальна 16 Ділянка № 2: вул.Вакзальна, 62, 62/2,68 Ділянка № 3: вул. Огородникова,4 (3,5,6,7,8) Ділянка № 4: вул. Юношева, 8,10 Ділянка № 5: вулиця Коростенська 28,40 Ділянка № 6: 2-й пров. Коростенський 34,48 Ділянка № 7: вул. Рівненська 12,12 а Ділянка № 8: вулиця Шепетівська,10,12,14,16 Ділянка № 9: вул. Юношева, 1 | Сусід при забудові та благоустрої ділянки перекрив стоки води Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулична дренажна мережа не прочищена Вулична дренажна мережа не прочищена Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Вулиці підсипані, дренажні мережі відсутні Дренажна канава засипана власником з вул.Рівненська № 2 (Петрук В.А.) Дренажна труба закидана сміттям | Підготовка документів для судового розгляду Прокласти т рубу для стоку води Скласти дефектний акт, Виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Скласти дефектний акт, Виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати підчистку вуличних дренажних мереж | 10 м | мешканці ККОП + мешканці УЖКГЕ та КВ (*) мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці УЖКГЕ та КВ (*)+ мешканці мешканець міста (*) + мешканці |  |
| 8. | Мікрорайон «Морське» Ділянка № 1: вулиця Ушакова і Ерьоменко Ділянка № 2: вулиця Твіленевой ,17 | Дренажні мережі не прочищені Каналізаційні мережі забиті Дренажні мережі не прочищені | виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, відновити наявні каналізаційні мережі, виконати відведення поверхневих вод виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж | 400 м. 60 м. | Водоканал+ ОСББ ККОП (*) + мешканці |  |
| 9. | Мікрорайон «Лубчиця» Ділянка № 1: вулиця Окрема 1,3,4,11,13 Ділянка № 2: 1-й пров. Східний, 1,2,4,5,7,11,14 1-й пров. Зарічний, 9 Ділянка № 3: 1-й пров. Зарічний, 21, Ділянка № 4: вул.Новорічна 25/4, Лубчицька 48,50,54 Ділянка № 5: 2-й пров. Зарічний, 2,4,6 | Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні Дренажна мережа закидана будівельним сміттям, люки викрали Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Підтоплення в наслідок водовід-ведення на 3-му Зарічному 1-а і 1-б | виконати відведення поверхневих вод виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Відновити вуличну дренажну мережу виконати поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, виконати відведення поверхневих вод Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Відновити вуличну дренажну мережу виконати прокладання і поглиблення вуличних дренажних мереж. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження виконати прокладання і поглиблення дренажних мереж між земельними ділянками Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок |  | (*)+ мешканці мешканці ККОП + мешканці мешканці ККОП + мешканці мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці мешканці мешканці |  |
| 10. | Новий масив, «Смолка» Ділянка № 1: вул. Лисенка 12, Жукова Ділянка № 2: вул. Кома-рова 21,23,25,27, Жмачен-ка 3,5,7,9, Костюка 2,4,6, 36, Чепурна 8 Долгополова, Ділянка № 3: вул. Сосюри 9,30, 34,38, 40 Ділянка № 4: вул.Тичини,18 Ділянка № 5: вул. Комарова, 10,12,14,16 Ділянка № 6: вул. Спортивна 4, 1-й пров. Радгоспний,16, 2-й пров. Радгоспний,2,4,6,16,18,20 Ділянка № 7: вул. Івашківська, 20 Ділянка № 8: вул.Коваля, 12 Ділянка № 9: вул. 50 років Жовтня 75, Коротченко,25 Ділянка № 10: вул. Звягельська, 15 Ділянка№ 12: вул. При-макова 25, Штепіна | Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні, Вуличні дренажні мережі відсутні піднятий рівень доріг, прибудин-кові території засипані будівельними матеріалами Вуличні дренажні мережі відсутні, піднятий рівень доріг Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Дренажна мережа засипана сусідами, труба для стоку води через дорогу відсутня Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня | Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок прокласти вуличні дренажні мережі Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту водо пониження виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж прокласти трубу виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж |  | мешканці ККОП + мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці УЖКГЕ та КВ мешканці (*)+ мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці |  |
| 11. | Мікрорайон «Дружба» Ділянка №1: вул.Ржатківська, 57 Ділянка №2: вул.1 Полевая, 14 Ділянка №3: вул.Дружби, 98 Ділянка №4: вул.Дружби, 58 | Дренажні мережі прокладені з порушенням Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні Підтоплення підвального примі-щення, дренажні мережі відсутні | виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж |  | мешканці мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці ККОП +мешканці |  |
| 12. | Район кладовища (вул Чехова) Ділянка № 1: пров. Переяславський, 9 14 Ділянка № 2: пров. Переяславський, 16 Ділянка № 3: вул. Переяславська, 14.16 | Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні. Дренажна труба знищена, встано-влено нову дорогу огорожу Вулиці прокладені, дренажні мережі відсутні. Дренажні мережі знищені новими забудовниками | Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати прокладання, поглиблення і прочистку дренажних мереж, прокласти трубу виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж | 8 м | мешканці мешканці мешканці ККОП + (*) мешканці (*) мешканці |  |
| 13 | Мікрорайон «Карьер» Ділянка № 1: вул. Потапова14,16 Ділянка № 2: вул. Мінська, 1,2,3,4,5 Ділянка № 3: ул. Головка, 27 Ділянка № 4: вул. Гранітна, 12 (2-х поверх. будинок та ДНЗ № 9) Ділянка № 5: вул. Робітнича 21,25 | Вуличні дренажні мережі засипа-ні сусідами, труби для стоку води відсутні, труба через дорогу (Гранітна) забита --,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,-- --,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,-- --,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,-- --,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,--,,-- | Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок виконати прокладання, поглиблення і прочистку дренажних мереж, відведення поверхневих вод Відновити вуличну дренажну мережу Відновити вуличну дренажну мережу Відновити вуличну дренажну мережу Відновити вуличну дренажну мережу |  | мешканці ККОП + мешканці (*)+ мешканці (*)+ мешканці (*)+ мешканці (*)+ мешканці ДНЗ, КП «Житлосервіс» (*)+ мешканці |  |
| 14. | Район гімназії ділянка№1:вул. Родини Косачів 23 б | Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня | виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж |  | (*)+ мешканці |  |
| 15. | Район палацу шкільної молоді Ділянка№1:вул.Червоноармійська № 34,36,38,40 42,44,46 | Ливнева мережа знищі при прок-ладанні мереж по вул.Червоноар-мійський (УЕГГ, ВУВКГ), наявна лівнева каналізація не працює Вулична дренажна мережа відсут-ня | Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту відведення поверхневих вод, прокласти трубу Відновити вуличну дренажну мережу Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок | 6 м. | УЖКГЕ та КВ мешканці ККОП мешканці мешканці |  |
| 16. | Район ТОВ «Техна» Ділянка№1:вул.Полянсь-кого 2,4,6 Ділянка№2:вул.Полянського 8,10 Ділянка № 3: пров.Піонерський, 17 | Дренажна канава засипана при будівництві сусідами житлових будинків по вул.Полянського 5,7 та благоустрою території по вул. Маяковського, 4 Дренажна канава засипана при піднятті рівня дороги та благоустрою території по вул. Маяковського, 4 Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня | виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, виконати відведення поверхневих вод Відновити вуличну дренажну мережу Підготовка документів для судового розгляду виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, виконати відведення поверхневих вод Підготовка документів для судового розгляду Відновити вуличну дренажну мережу |  | ККОП (*) +мешканці ККОП (*) + мешканці мешканці |  |
| 17. | Район пивзаводу: Ділянка № 1: вул.Калініна, 24 | Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня | виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мере |  | (*) + мешканці |  |
| 18. | Район лічильної станції Ділянка №1: вул.Урицького,49 Ділянка №2: вул.Островського 44 Ділянка № 3: 1-й пров.Островського, 6 Ділянка № 4: пров.Світлий Ділянка № 5: вул.Калінінавул.Остров-ського (ЗОШ № 6) | Пошкоджено каналізаційні мережі на території лічильної станції Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня (городи підтоплені) Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Дренажна мережа відсутня, вулиця підсипана, стадіон підтоплено | Провести ремонт мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж, Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту відведення поверхневих вод |  | ВУВКГ ККОП + мешканці ККОП + мешканці ККОП + мешканці мешканці УЖКГЕ та КВ ЗОШ, ККОП |  |
| 19. | Район стадіону «Авангард» Ділянка № 1: вул. Житомирська, 22,24,26,28 | Вулиця підсипана, під будинками підсипано, дренажна мережа відсутня (городи підтоплено) | Скласти дефектний акт, виготовити кошторис та приступити до реалізації проекту відведення поверхневих вод. Дольова участь у проведенні робіт власників земельних ділянок |  | УЖКГЕ та КВ мешканці |  |
| 20 | Район сільгосптехніки Ділянка № 1: вул. Чехова, 10 а вул.Декабристов, 17 Ділянка № 2: вул. Гагаріна, 12 Ділянка № 3: вул. Гагаріна, 36 | Підтоплення підвальних примі-щень в наслідок пошкодження каналізаційної мережі та забитої ливневої мережі Вулиця підсипана, дренажна мережа відсутня Підтоплення по причині ремонту, асфальтування і підсипки вулиці | виконати перевірку та ремонт каналізаційної і ливневої мереж, виконати відведення вод виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж виконати прокладання, поглиблення і підчистку вуличних дренажних мереж |  | ОСББ, ВУВКГ, ККОП ККОП + мешканці ККОП + мешканці |  |
|  | всього 182 звернення (будинки по 72 провулкам та вулицям та 4-ом вулицям без номерів будинків |  | Виготовлення 19-ти дефектних актів та кошторисів |  | УЖКГЕ та КВ |  |
| Всього - 20 потенційно небезпечних ділянок |

Примітка: (*) – залучення працівників інспекції благоустрою  міста

Начальник відділу з питань                                                                                                                                                                     О.А.Мельник

надзвичайних ситуацій міської ради