### УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  16.03.2018  № 66(о)

Про  підвищення   готовності  органів

управління, сил та засобів цивільного

захисту   до   дій   під   час   пропуску

можливих дощових паводків та повені

у 2018 році

Керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні“, пунктом 2 статті 19  Кодексу цивільного захисту України, враховуючи рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  та надзвичайних ситуацій від 22 грудня 2017 року № 15 щодо затвердження плану заходів з підготовки до пропуску дощових паводків та повені у 2018 році,  з метою підготовки міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням під час можливих дощових паводків та повені, захисту населення, територій, матеріальних цінностей від стихії та мінімізації збитків:

1. Затвердити:

1.1. План основних заходів Новоград-Волинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо пропуску дощових паводків та повені у 2018 році (додаток 1).

1.2. Склад міської оперативної (мобільної)  групи по координації дій органів управління, сил і засобів при ускладненні ситуації у повеневий та паводковий період  2018 року (додаток 2).

2. Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради  (Богданчук О.В.):

2.1. Уточнити розрахунки сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском повені та паводків.

2.2. Створити необхідні запаси паливо-мастильних матеріалів, аварійні запаси будівельних та сипучих матеріалів.

3. Рекомендувати Новоград-Волинському міськрайонному відділу Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій  у Житомирській області ( Рафальський О.В.):

3.1. Підготувати інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела енергопостачання та освітлення, засоби забезпечення питною водою, створити резерв паливо-мастильних матеріалів.

3.2. Забезпечити оперативне реагування на надзвичайні ситуації та проведення аварійно-рятувальних робіт.

4. Відділу з питань цивільного захисту міської ради (Висоцька А.Ф.):

4.1. Уточнити порядок оповіщення населення та керівників усіх рівнів про можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском дощових паводків та повені.

4.2. Здійснювати моніторинг паводкової ситуації у місті.

4.3. Забезпечити інформування управління з питань цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації про хід виконання заходів із пропуску повені та паводків у 2018 році у встановлені терміни.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Шалухіна В.А.

# Міський голова                                                                                В.Л. Весельський

# Додаток  1

# до розпорядження міського голови

# від   16.03.2018   № 66(о)

План

основних заходів Новоград-Волинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо пропуску

дощових паводків та повені у 2018 році

План розроблено з метою забезпечення керованого пропуску повені та паводків у 2018 році, а також оперативного реагування при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій у цей період.

Основні завдання плану:

забезпечення готовності органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області до дій при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску повені та паводків;

координація дій структурних підрозділів виконавчого комітету  міської  ради, організацій, установ і підприємств щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що сприяють їх виникненню та створення умов для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення контролю за станом готовності органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту  під час пропуску повені та паводків.

| № пп. | Заходи | Відповідальні за виконання | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проаналізувати дії органів управління та сил під час пропуску дощових паводків, весняної повені та льодоходу у попередні роки. Розробити на відповідному рівні плани організаційних і практичних заходів з підготовки і пропуску дощових паводків та весняної повені у 2018 році | відділ з питань цивільного захисту міської ради, спеціалізовані служби цивільного захисту міста | До 18.03.2018 |
| 2. | Створити оперативні (мобільні) групи з безпечного пропуску дощових паводків та весняної повені для керівництва роботами. Провести розрахунок та визначити сили і засоби, що плануються залучитись до здійснення запобіжних заходів та виконання робіт з ліквідації наслідків дощових паводків та весняної повені | відділ з питань ЦЗ, управління містобудуван-ня, архітектури та земель-них відносин, управління ЖКГЕ та КВ, КП “Шлях-рембуд” міської ради, міськрайвідділ УДСНС, Новоград-Волинський РЕМ, СЛД №1 м. Ново-град-Волинський РЦТ №212 Житомирської філії ПАТ “Укртелеком” | До 18.03.2018 |
| 3. | Уточнити плани реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути під час дощових паводків та весняної повені | Міськрайвідділ УДСНС, відділ з питань цивільного захисту міської ради | До 20.03.2018 |
| 4. | Уточнити схему (порядок) взаємодії органів управління і сил міської ланки ТП ЄДС ЦЗ на випадок загрози або виникнення НС | міськрайвідділ УДСНС, відділ з питань цивільного захисту міської ради | До 20.03.2018 |
| 5. | Уточнити регламент зв’язку, порядок доведення попереджень і оповіщення населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка (повені) та їх орієнтовні масштаби | відділ з питань ЦЗ, управління ЖКГЕ та КВ міської ради, міськрайвідділ УДСНС, СЛД №1 м. Новоград-Волинський РЦТ №212 Житомирської філії ПАТ “Укртелеком” | До 20.03.2018 |
| 6. | Для безпосереднього керівництва рятувальними та аварійно-відновлювальними роботами передбачити створення спеціальних комісій та штабів з ліквідації наслідків можливих НС, пов’язаних з пропуском дощових паводків та весняної повені. При необхідності організувати ціло-добове чергування відповідаль-них працівників у разі загрози або виникнення НС | відділ з питань цивільного захисту, управління ЖКГЕ та КВ міської ради, міськрай відділ УДСНС | При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 7. | Уточнити плани евакуації населення та своєчасного вивезення матеріальних цінностей, що можуть потрапити в зони підтоплення та заходи щодо життєзабезпечення населення в місцях тимчасового розміщення на період евакуації. Передбачити охорону та захист об'єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення | відділ поліції головного управління Національної поліції в Житомирській області, відділ з питань цивільного захисту міської ради, | До 20.03.2018 |
| 8. | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів на території міста відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення НС, пов’язаних із пропуском дощових паводків та весняної повені. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші суб’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску дощових паводків та весняної повені | Управління та відділи міської ради, підприємства, організації, установи . | До 20.03.2018 |
| 9. | Поповнити місцеві, відомчі і об’єктові матеріальні резерви, призначені для запобігання та ліквідації НС, пов’язаних з пропуском дощових паводків та весняної повені. Забезпечити їх завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень | управління ЖКГЕ та КВ, КП “Шляхрембуд”, відділ з питань цивільного захисту міської ради | Березень 2018 |
| 10. | Установити оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил із обов’язковою участю представників природоохо-ронних, санітарно - епідеміоло-гічних, рибоохоронних органів та інших зацікавлених організацій | Міжрайонне управління водного господарства, управління ЖКГЕ та КВ міської ради, відділ полі-ції головного управління Національної поліції, управління Держпрод-споживслужби, міжра-йонний відділ ДУ Житомирського облас-ного лабораторного центру МОЗ України | У період формування і проходження льодоходу, повені та паводків |
| 11. | Здійснювати заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призна-чення, водопровідно-каналіза-ційних споруд і мереж. Забезпечити безперебійну роботу систем зливної каналізації, дренажних систем, природних та штучних дренажів для відведення талої та дощової води у місті | управління ЖКГЕ та КВ, КП «ВУВКГ», КП “Шляхрембуд” міської ради | Постійно |
| 12. | Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення посилених гідрологічних спостережень під час дощових паводків та весняної повені. Забезпечити надійний зв’язок з водомірними постами | Метеостанція, СЛД №1 м. Новоград-Волинський РЦТ №212 Житомирської філії ПАТ “Укртелеком ” | Під час підтоплення |
| 13. | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж підтоплення та здійснити оперативні заходи з метою надійного захисту населення і зменшення збитків господарствам | Виконком міської ради | На період пропуску льодоходу, повені та паводків |
| 14. | Організувати посилений конт-роль за санітарно-епідемі-ологічною обстановкою при підтопленні територій та після спаду води. Забезпечити норма-тивні запаси реагентів, знезара-жуючих засобів і реактивів для очищення, знезараження питної води та проведення посиленого відомчого лабораторного конт-ролю та державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах підтоплення територій | міжрайонний відділ ДУ Житомирського лабораторного центру МОЗ України, районне управління Держпрод-споживслужби, викон-ком міської ради | У період формування і проходження льодоходу, повені та паводків |
| 15. | Організувати завчасне отриман-ня гідрометеорологічної та водогосподарської інформації від суміжних районів з метою виконання заходів пропуску дощових паводків, повені на річках, які беруть початок за територією міста | Метеостанція, міжрайонне управління водного господарства відділ з питань цивільного захисту міської ради | У період формування і проходження льодоходу, повені та паводків |
| 16 | Організувати спільні заходи, взаємодію та контроль щодо недопущення в період загрози та проходження дощових паводків та весняної повені відключення від засобів зв’язку та енергопостачання організацій і постів гідрометеорологічної служби, що здійснюють гідро-метеорологічні спостереження | СЛД №1 м. Новоград-Волинський РЦТ №212 Житомирської філії ПАТ “Укртелеком”, відділ з питань цивільного захисту міської ради | У період формування і проходження льодоходу, повені та паводків |
| 19. | Забезпечити регулярну сані-тарну очистку прибережних смуг водних об’єктів. | Виконком міської ради | Постійно |
| 20 | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску повені та паводка, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання | відділ інформації та зв»язків з громадськістю, ЗМІ, відділ з питань цивільного захисту міської ради | На період пропуску льодоходу, повені та паводків |
| 22 | Здійснити вибіркові перевірки готовності організацій, установ та підприємств, аварійно-рятувальних сил і засобів до роботи під час пропуску дощових паводків та повені | міськрайвідділ У ДСНС, відділ з питань цивільного захисту міської ради | Березень 2018 |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                       Д.А. Ружицький

# Додаток   2

# до розпорядження міського голови

# від  16.03.2018   № 66(о)

Склад

міської оперативної (мобільної) групи по координації дій

органів управління, сил і засобів при ускладненні ситуації у повеневий та паводковий період у 2018 році

| Шалухін Віктор Андрійович | заступник міського голови, керівник групи |
| --- | --- |
| Рафальський Олег Володимирович | начальник Новоград-Волинського міськрайвідділу управління ДСНС України в Житомирській області, заступник керівника групи (за згодою) |
| Висоцька Анна Фітесівна | начальник відділу з питань цивільного захисту міської ради, секретар групи |
| Члени групи: |
| Бонковський Іван Павлович | начальник Новоград-Волинського міжрайонного управління водного господарства(за згодою) |
| Богданчук Олександр Володимирович | начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради |
| Левицька Алла Петрівна | начальник комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» |
| Колесник Анатолій Володимирович | начальник комунального підприємства міської ради «Новоград-Волинська міська комунальна рятувальна станція на воді» |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                       Д.А. Ружицький