# УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

#### МІСЬКИЙ ГОЛОВА

від13.02.14№ 26(о)

Пропідсумки роботи житлово-комунальної галузі міста у 2013 році та завдання на 2014 рік

У 2013 році підприємства та організації житлово-комунальної галузі міста виконали робіт та надали послуг на 53,0 млн. грн., що на 2,3% більше 2012 року. Життєдіяльність населення міста забезпечено у повному обсязі. Регулярно та своєчасно  подавалися вода, тепло, ремонтувалися дороги, зрізалися та кронувалися дерева, здійснювалась санітарна очистка міста, капітально ремонтувалися та будувалися об’єкти  комунальної власності міста.

Протягом 2013р. надано послуг з водопостачання та водовідведення на 12,87 млн. грн., теплопостачання – 27,5 млн. грн., освоєно 2,84 млн. грн. на капітальний та поточний ремонт доріг, 9,87 млн. грн. – на обслуговування житлового фонду.

Створене спеціалізоване комунальне підприємство “Шляхрембуд”, для якого придбано базу та 6 одиниць обладнання.

Тривало будівництво полігону ТПВ, пішохідного переходу через р. Случ, проведений капітальний ремонт покрівель 9 багатоповерхових будинків, закінчений капітальний ремонт гуртожитку на вулиці Шевченка,62.

Замінено 2752 ліхтарі вуличного освітлення на енергозберігаючі світодіодні, капітально відремонтовано 9,6 км. мереж вуличного освітлення.

Розпочата реконструкція центральної площі на вулиці Шевченка та площі на розі вулиць Житомирська-Волі.

Знесений аварійний будинок на вулиці Шевченка,21 та здійснено благоустрій території.

Побудований тимчасовий притулок для безпритульних тварин на вулиці Чижовецькій.

Продано 4 об’єкти комунальної власності, 120 об’єктів здається в оренду.

Придбано в комунальну власність та розподілено за призначенням 3 квартири.

Разом з тим, в роботі галузі за 2013р. є певні недоліки та недопрацювання.

Не в повному обсязі освоєні бюджетні кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Несвоєчасно була розроблена проектно-кошторисна документація та здійснювавсь капітальний та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць та провулків міста.

Неоперативно вирішувались питання ліквідації підтоплень житлових будівель населення міста.

Недостатньо були проведені роботи зі створення ОСББ в житловому фонді КП “Новоград-Волинськжитлосервіс”.

Керуючись пунктами 2,19,20, частини четвертої статті 42Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою більш ефективної роботи житлово-комунальної галузі  в 2014 році, на виконання розпорядження міського голови від 29.01.14 №13(о) “Про політичні напрямки дій у різних галузях, сферах життєзабезпечення і соціально-економічного розвитку міста Новоград-Волинського на 2014 рік”,згідно доручень міського голови даних на засіданнях виконавчого комітету міської ради, пропозицій та зауважень депутатів міської ради,висловлених під час пленарних засідань міської ради:

1.Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради:

1.1 підготувати на розгляд виконавчого комітету міської ради в лютому місяці 2014 року інформацію про підсумки діяльності комунальних підприємств за 2013 рік та завдання на 2014р;

1.2 розробити та затвердити назасіданні виконавчого комітету міської ради план дій зі створення ОСББ на 2014 рік;

1.3 забезпечити безумовне освоєння бюджетних коштів, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку і бюджетом міста на 2014рік, для цього:

1.3.1 закінчити будівництво пішохідного переходу через р. Случ в ІІ кварталі 2014р;

1.3.2 закінчити реконструкцію центральної площі в ІІ кварталі 2014р;

1.3.3 закінчити в 2014р. будівництво ІІ черги полігону ТПВ на вулиці Чижовецькій;

1.3.4 закінчити в 2014р. капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць 50років Жовтня, Гранітна, Червоноармійська, Ковальського, Котляревського;

1.3.5 протягом року здійснити водопониження та водовідведення від садиб громадян північно-західної частини міста;

1.4 до 01.05.14р. замовити та виготовити проектно-кошторисну документацію на об’єкти, що будуватимуться та ремонтуватимуться в 2014році;

1.5 забезпечити подання до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозицій щодо будівництва притулку для безпритульних тварин в місті.

2.Управлінню житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради (Лень В.О.), комунальному підприємству “Шляхрембуд” (Тарнавський Ю.П.) до 01.03.14р. розробити та затвердити у встановленому порядку план дій з розвитку підприємства та забезпечити безумовне освоєння коштів, передбачених державним та міським бюджетами на капітальний та поточний ремонт доріг в 2014 році.

3.Управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради (Гончарук Л.М.) забезпечити виготовлення проектно-кошторисної документації прибудинкових територій житлових будинків згідно заявок ОСББ.

4.Керівникам ОСББ (балансоутримувачам житлового фонду) забезпечити виконання робіт з капітального ремонту дахів та фарбування фасадів будинків (згідно списку).

5.Комунальному підприємству Новоград-Волинської міської ради “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” (Левицька А.П.)

5.1 закінчити в 2014 році виконання робіт з модернізації підприємства за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку;

5.2 спільно з управлінням ЖКГЕ та КВ міської ради забезпечити будівництво каналізаційного колектора на вулицях Червоноармійська, 50 років Жовтня.

6.Контроль за виконанням цього розпорядженняпокласти на першого заступника міського голови  УсенкаМ.Г.

Міський голова									В.І.Загривий