УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

п’ята сесія                   	                                                              восьмого скликання

# від                          №

# Про      затвердження       Програми

# розроблення                містобудівної

# документації Новоград-Волинської

# міської     територіальної    громади

# на 2021 - 2025 роки

Керуючись статтею 25, пунктом 42 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, законами України „Про регулювання містобудівної діяльності“, „Про архітектурну діяльність“, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 „Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації“, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми розроблення містобудівної документації міста Новограда-Волинського на 2016-2020 роки взяти до уваги.

2. Затвердити Програму розроблення містобудівної документації Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (далі-Програма) (додається).

3. Обсяги витрат на проведення заходів щодо реалізації Програми передбачати щорічно при затвердженні бюджету міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки.

4. Головним виконавцем та розпорядником коштів Програми визначити управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Міський голова						                              М.П. Боровець

Додаток

до рішення міської ради

від                       №

Програма

розроблення містобудівної документації Новоград-Волинської міської  територіальної громади на 2021 - 2025 роки

1. Загальні положення.

Програма розроблення містобудівної документації Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (далі - Програма) передбачає виконання вимог законів України „Про архітектурну діяльність“, „Про регулювання містобудівної діяльності“ та „Про Генеральну схему планування території України“.

В сучасних умовах зростає роль планування територій як ефективного засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Згідно з вимогами Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“ містобудівна документація повинна розроблятися на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об’єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

Програма покликана вирішити проблемні питання стимулювання і розвитку, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій Новоград-Волинської міської територіальної громади.

Вимоги містобудівної документації є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами містобудування.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади як засобу державного регулювання її використання, яке забезпечує взаємоузгодження в цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Основними завданнями Програми є забезпечення містобудівною документацією населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади з метою:

-	регулювання соціально-економічного розвитку і реалізації довгострокової політики розбудови громади;

-	комплексної оцінки екологічних, економічних, соціальних, інженерно-технічних та інших умов і обмежень використання території;

-	зонування території з переважними видами її використання:

-	обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання території по кожній зоні;

-	розміщення виробничих сил громади;

-	організації розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

-	врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;

-	визначення та коригування меж населених пунктів;

-	охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів;

-	регулювання забудови населених пунктів та інших територій.

3. Заходи Програми

| № з/п | Найменування |  | Термін виконання |  | Очікувані результати | Обсяги та джерела фінансування (тис.грн) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет міської територіаль- ної громади | Інші джерела, не заборонені законодавст- вом |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Генеральний план з планом зонування території села Великий Молодьків Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2021-2022 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 2 | Генеральний план з планом зонування території села Пилиповичі Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2021- 2022 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 3 | Генеральний план з планом зонування території села Груд Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2021- 2022 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 4 | Генеральний план з планом зонування території села Степове Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2021- 2022 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 5 | Генеральний план з планом зонування території села Дідовичі Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2022- 2023 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 6 | Генеральний план з планом зонування території села Анета Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2022- 2023 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 7 | Генеральний план з планом зонування території села Борисівка Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2022- 2023 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 8 | Генеральний план з планом зонування території села Багате Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2022- 2023 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 9 | Генеральний план з планом зонування території села Городище Новоград-Волинської міської територіальної громади | 2022- 2023 |  | визначення принципового вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території села з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| 10 | Детальні плани територій | 2021-2025 |  | уточнення у більш крупному масштабі положень Генерального плану населеного пункту та визначення планувальної структури, функціонального призначення території, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту |  | у межах фінансових ресурсів | згідно кошторису |
| 11 | План зонування території міста Новограда-Волинського Житомирської області | 2024-2025 |  | приведення плану зонування міста у відповідність до чинного законодавства, вдосконалення порядку регулювання, використання та забудови території населеного пункту |  | у межах фінансових ресурсів |  |
| 12 | Зміни до Генерального плану міста Новограда-Волинського Житомирської області | 2024-2025 |  | вносяться в звязку зі змінами меж міста, визначенням меж історичних ареалів, змінами функціонального призначення територій та планувальних обмежень |  | у межах фінансових ресурсів |  |

4. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2021- 2025 років.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів передбачених Програмою, здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету міської територіальної громади;

- коштів інших джерел, не заборонених законодавством України.

З метою виконання заходів Програми, управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради щорічно надає пропозиції фінансовому управлінню міської ради в плануванні коштів на здійснення заходів, передбачених Програмою.

При наявності обґрунтованих підстав, фінансування Програми за рахунок одного джерела може замінюватися фінансуванням з іншого джерела надходження коштів.

У разі невиконання завдань Програми в запланованому році, дані роботи переносяться на наступні роки в межах строку дії Програми (2021 - 2025 роки) разом з обсягом фінансування.

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватися проектною установою та замовником з урахуванням усіх особливостей та факторів на час виготовлення містобудівної документації.

6. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації. Це дасть можливість здійснювати комплексну забудову територій, збільшити темпи залучення і освоєння інвестицій та містобудівного освоєння територій Новоград-Волинської міської територіальної громади.

За результатами виконання Програми будуть визначені принципові рішення щодо планування, забудови та іншого використання території Новоград-Волинської міської територіальної громади та її найбільш інвестиційно-привабливих районів з метою створення повноцінного життєвого середовища, забезпечення додержання державних соціальних стандартів та надання державних соціальних гарантій шляхом розвитку виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, забезпечення раціонального використання ресурсів.

Наявність картографічної та топографо-геодезичної інформації дозволить створити базу даних містобудівного кадастру в державній системі координат УСК 2000 та здійснювати моніторинг територій в реальних показниках просторового розвитку.

Секретар міської ради                                                                         О.В. Гвозденко

Інформація

про хід виконання Програми розроблення містобудівної документації

міста Новограда-Волинського на 2016-2020 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 09.06.2016 №104

Програма розроблення містобудівної документації міста Новограда-Волинського на 2016-2020 роки (далі - Програма) передбачала виконання вимог Закону України „Про архітектурну діяльність“, Закону України „Про регулювання містобудівної діяьності“ з метою забезпечення організаційного, матеріального та фінансового забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Новограда-Волинського для системної реалізації регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів, динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку територій з узгодженням інтересів громадськості при обговоренні містобудівної документації, створення планувальної основи для раціонального використання території, визначення пріоритетів розвитку виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, створення та підтримки повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, здоров’я населення, пам’яток історії та культури.

Ефективність виконання Програми дала можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування та у сфері збереження історико-культурного середовища, регулюванням забудови та використанням територій міста Новограда-Волинського, врахуванням державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій.

На замовлення Новоград-Волинської міської ради Українським Державним науково-дослідним інститутом проектування міст „Діпромісто” в 2008 році розроблений Генеральний план м. Новограда-Волинського та затверджений рішенням міської ради від 11.09.08 №373.

З метою деталізації проектних рішень Генерального плану міста, створення сучасного комфортного міського середовища, визначення планувальної організації і функціонального призначення частин території міста виконані наступні заходи Програми:

| № з/п | Найменування містобудівної документації | Нормативний акт яким затверджено містобудівну документацію | Вартість розроблення документації (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Місцевий бюджет | Інші джерела, не заборонені законодавст- вом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детальний план території окремої земельної ділянки на вулиці Пушкіна, 45 в місті Новограді-Волинському | рішення міської ради від 20.04.2017 №282 |  | 5,632 |
| 2 | Детальний план частини території міста Новограда-Волинського на вулиці Маршала Рокосовського під багатоповерхову житлову забудову | рішення міської ради від 22.06.2017 №317 | 24,930 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Детальний план частини території міста Новограда-Волинського на вулиці Ушакова під багатоповерхову житлову забудову | рішення міської ради від 09.11.2017 №379 | 44,412 |  |
| 4 | Детальний план території окремої земельної ділянки на вулиці Олейнікова, 49-А в місті Новограді-Волинському під будівництво об᾽єктів промисловості | рішення міської ради від 09.11.2017 №379 | 15,226 |  |
| 5 | Детальний план території окремої земельної ділянки на вулиці Ушакова, 44-А в місті Новограді-Волинському під індивідуальну житлову забудову | рішення міської ради від 09.11.2017 №379 |  | 19,000 |
| 6 | Детальний план частини території міста Новограда-Волинського на вулиці Співдружності під багатоповерхову житлову забудову | рішення міської ради від 16.02.2018 №442 | 40,173 |  |
| 7 | Детальний план території окремої земельної ділянки на вулиці Олейнікова, 20-А в місті Новограді-Волинському під будівництво об᾽єктів промисловості | рішення міської ради від 16.02.2018 №442 | 19,649 |  |
| 8 | Детальний план території окремої земельної ділянки на вулиці Відродження, 8-Б в місті Новограді-Волинському під будівництво об᾽єктів транспортної інфраструктури | рішення міської ради від 16.02.2018 №442 | 12,887 |  |
| 9 | Детальний план частини території міста Новограда-Волинського на вулиці Житомирській, 2 під багатоповерхову житлову забудову | рішення міської ради від 07.06.2018 №499 |  | 12,500 |
| 10 | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та мирний час до Генерального плану міста Новограда-Волинського Житомирської області | рішення міської ради від 25.07.2019 №756 | 34,445 |  |
| 11 | Детальний план частини території міста Новограда-Волинського, обмеженої вулицями Чехова, Декабристів, Переяславською, під багатоповерхову житлову забудову | рішення міської ради від 10.09.2020 №1015 |  | 30,000 |
| 12 | Історико-архітектурний опорний план м.Новограда-Волинського Житомирської області з визначенням меж і режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам’яток культурної спадщини | Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 01.10.2020 №2157 | 149,958 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Детальний план частини території міста Новограда-Волинського, обмеженої вулицями Шостацького, Бориса Станевича, Житомирською, Гетьмана Сагайдачного | рішення міської ради від 22.10.2020 №1034 |  | 50,000 |

Для створення і ведення містобудівного кадастру, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №559 „Про містобудівний кадастр”, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 №556 „Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром”, ДБН Б.1-193 СМБД „Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів” для створення повнофункціональної Муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру придбано чергову частину програмних засобів вартістю 350 тис.грн.

Відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності“, постанови Кабінету Міністрів України „Про містобудівний кадастр“ виконані роботи зі створення інженерно-топографічного плану для розробки містобудівної документації міста Новограда-Волинського Житомирської області та ведення містобудівного кадастру вартістю 499,892 тис.грн.

Наразі, зважаючи на високу вартість проєктно-кошторисної документації на розроблення містобудівної документації та виходячи з фінансових можливостей бюджету міської територіальної громади, залишаються не виконаними наступні заходи Програми:

- план зонування території міста Новограда-Волинського Житомирської області;

- план червоних ліній міста Новограда-Волинського Житомирської області;

- проект змін до Генерального плану міста Новограда-Волинського Житомирської області.

Т.в.о.      начальника      управління

містобудування,            архітектури

та земельних відносин міської ради                                                          О.В. Поліщук