

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 09.06.2021 №144

Про підготовку галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років згідно додатку 1.

2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я, з врахуванням заходів, викладених в додатку 1 цього рішення, затвердити та виконати заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Заготовити необхідний інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

5. Створити робочу групу з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (додаток 2).

6. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2021-2022 років (додаток 3), якій до 20.09.2021 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, оформити відповідні акти.

7. Комунальному підприємству Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення провести в липні та жовтні місяцях 2021 року планову промивку та дезинфекцію водопровідних мереж системи водопостачання міста.

8. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2021 року.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Борис Н.П., Якубова В.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова М.П. Боровець

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 09.06.2021 № 144

Склад

комісії з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2021-2022 років

|  |  |
| --- | --- |
| Якубов  Віталій Олександрович | -  заступник міського голови, голова комісії; |
| Кучерявенко  Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, секретар комісії. |
| Члени комісії: | |
| Діхтієвський  Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“; |
| Осадчук  Василь Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради; |
| Павленко  Андрій Костянтинович | -  начальник відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради; |
| Тодорович  Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“; |
|  | - представник Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в Житомирській області. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради О.П. Доля

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 09.06.2021 № 144

Склад

робочої групи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Осадчук Василь Володимирович | - начальник управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, керівник групи; | |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго”, заступник керівника групи; | |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності міської ради, секретар. | |
| Члени групи: | | |
| Бадовська Олена Михайлівна | | - член виконавчого комітету міської ради, голова громадської ради при міському голові; |
| Борис Василь Миколайович | | - генеральний деректор КНП „Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання“; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Дутчак Любомир Романович | | - начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | | - начальник Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства (за згодою); |
| Самчук Олександр Володимирович | | - начальник Новоград-Волинського РЕМ (за згодою); |
| Циба Ярослав Володимирович | | - начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; |
| Широкопояс Олександр Юрійович | | - начальник управління культури і туризму міської ради. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради О.П. Доля

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 09.06.2021 № 144

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

| № п/п | Назва заходу | Строк виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ | | | | |
| 1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Пушкіна, 8 | до 01.10.2021 | Діхтієвський В.Г.  Зандер О.В.  Блохін О.В.  Олексейчук В.А. |  |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Житомирська,29 ділянка від ТК №10 – ТК №14 - ж/б по вул. Соборності,13 – труби ППУ Д=159/250 мм - 88 п.м; до ж/б по вул. Юрія Ковальського,2 - ТК №13 - ж/б по вул. Ковальського,4-А - ППУ Д=108 мм - 46 п.м; протяжність 67 м по лотку) | до 01.08.2021 | Діхтієвський В.Г.  Гаврилюк В.А. |  |
| 3 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Гетьмана Сагайдачного, 89 ділянка від котельні до будівель ЗОШ №10 (актового залу та учбового корпусу) - труби ППУ Д=108/200 мм - 85 п.м, Д=89/160 мм - 36 п.м, Д=76/140 мм - 20 п.м, протяжність 70,5 м по лотку) | до 01.08.2021 | Діхтієвський В.Г.  Гаврилюк В.А. |  |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних (котельня по вул. Житомирська, 29 ділянка від ж/б по вул. Соборності, 13 до ж/б по вул. Замкова, 3/6 - труби ППУ Д=133/225 мм - 48 п.м, протяжність 24 м по лотку) | до 01.08.2021 | Діхтієвський В.Г.  Гаврилюк В.А. |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Князів Острозьких, 58 ділянка від котельні до ТК №1 - труби ППУ Д=159/250 мм - 76 п.м, протяжність 38 м по лотку) | до 01.10.2021 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 6 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Шевченка, 1 ділянка від ТК №4 до ж/б по вул. Соборності, 3 - труби ППУ Д=76/140 мм - 30 п.м, протяжність 15 м по лотку) | до 01.10.2021 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 7 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Рокосовського,26 ділянка від ТК№6 – ТК№7 – труби ППУ Д=219/315 мм - 12 п.м; протяжність 6 м по лотку) | до 01.07.2021 | Діхтієвський В.Г.  Гаврилюк В.А. |  |
| 8 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Соборності,68-А ділянка від ТК№18 – музична школа по вул. Соборності,57 – труби ППУ Д=45/110 мм - 106 п.м; протяжність 53 м по лотку) | до 01.09.2021 | Діхтієвський В.Г.  Беспрозванний С.В. |  |
| 9 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Соборності,68-А ділянка від ТК№2 – ж/б по вул. Волі,18/20 – труби ППУ Д=57/125 мм - 24 п.м; протяжність 12 м по лотку) | до 01.09.2021 | Діхтієвський В.Г.  Беспрозванний С.В. |  |
| 10 | Заміна теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня по вул. Пушкіна,44 ділянка від ТК№4 – гуртожиток по вул. Чехова,4-А – труби ППУ Д=57/125 мм - 30,6 п.м; протяжність 15,3 м по лотку) | до 01.09.2021 | Діхтієвський В.Г.  Зандер О.В. |  |
| 11 | Прокладання зовнішнього трубопроводу водопостачання котельні по вул. Пушкіна, 14 з поліетиленової труби діаметром 63 мм протяжністю 73 м.п. | до 01.09.2021 | Зандер О.В. |  |
| 12 | Встановлення конденсаторних установок на котельнях по вул. Гетьмана Сагайдачного, 89; пров. 2-й Медичний, 2 – 2 шт. | до 01.10.2021 | Блохін О.В. |  |
| 13 | Ремонт виробничих та адміністративних будівель | до 01.10.2021 | Булгаков І.М. |  |
| 14 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани діаметром 50-150 мм – 29 шт. | до 01.10.2021 | начальники дільниць |  |
| 15 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | до 01.10.2021 | начальники дільниць та виробничих служб |  |
| 16 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж - 22,755 км в двотрубному обч. | до 01.10.2021 | начальники дільниць |  |
| 17 | Державна експертиза котлів | до 01.10.2021 | Діхтієвський В.Г. начальники дільниць |  |
| 18 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, лічильників газу котелень та іншого обладнання | до 01.10.2021 | Даниленко О.С.  Слюсарчук О.М.  Олексейчук В.А. |  |
| 19 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2021 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 20 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | до 01.10.2021 | Слюсарчук О.М. |  |
| 21 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2021 | Діхтієвський В.Г.  Булгаков І.М. |  |
| 22 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 20.09.2021 | начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ | | | | |
| 1 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Бондарчук В.П. |  |
| 2 | Перевірка готовності котелень та обладнання до роботи в осінньо-зимовий період | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Бондарчук В.П. |  |
| 4 | Оснащення вузлами комерційного обліку теплової енергії будівель ПНС КП НВМР "ВУВКГ" на вул. Шевченка, 26 та вул. Маршала Рибалко, 9 | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Бондарчук В.П. |  |
| 5 | Заміна лічильників електроенергії  на об’єктах КП НВМР "ВУВКГ" | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В. |  |
| 6 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Левицький О.А. |  |
| 7 | Ремонт частини каналізаційної мережі на вул. Лесі Українки | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Левицький О.А. |  |
| 8 | Ремонт оглядових водопровідних колодязів | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Нікольчук Л.В. |  |
| 9 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі | до 01.10.2021 | Накорчевський О.В.  Нікольчук Л.В. |  |
| 10 | Капітальний ремонт частини водопроводу на вул. Гетьмана Сагайдачного | до 01.11.2021 | Накорчевський О.В.  Нікольчук Л.В. |  |
| Комунальне підприємство Наталівської сільської ради | | | | |
| 1 | Заміна аварійної ділянки водопроводу | до 01.10.2021 | Гончарук Л.А. |  |
| 2 | Утеплення труб артсвердловин, проведення пусконалагоджувальних робіт | до 01.10.2021 | Гончарук Л.А. |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськжитлосервіс“ | | | | |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків | до 01.10.2021 | Пелешок В.М. |  |
| 2 | Проведення регламентно-ремонтних робіт, профілактичних заходів систем електропостачання будинків, перевірка заземлень | до 01.11.2021 | Пелешок В.М.  Лихібабін В.Г. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових систем | до 01.10.2021 | Пелешок В.М.  Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Ревізія, ремонт запірної арматури, відновлення теплоізоляції труб | до 01.10.2021 | Савчук О.М.  Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Підготовка спецмеханізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2021 | Савчук О.М.  Тульський В.І. |  |
| 6 | Придбання протиожеледних матеріалів | до 01.10.2021 | Пелешок В.М. |  |
| Комунальне підприємство „Шляхрембуд“ Новоград-Волинської міської ради | | | | |
| 1 | Підготовка інвентаря та інструментів | до 01.11.2021 | Андрощук В.Б.  Сусловець Ю.П. |  |
| 2 | Закупівля посипочного матеріалу, реагентів та ПММ | до 01.11.2021 | Андрощук В.Б.  Сусловець Ю.П.  Богданчук О.В. |  |
| 3 | Підготовка спецтехніки, придбання ножів відвалу грейдера та інших ремонтних матеріалів | до 01.11.2021 | Андрощук В.Б.  Богданчук О.В. |  |
| 4 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 01.10.2021 | Андрощук В.Б.  Чепура І.В. |  |
| Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж та вентеляційних каналів | до 01.09.2021 | Широкопояс О.Ю.  Онищук Л.В. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.09.2021 | Широкопояс О.Ю.  Антипчук І.Д. |  |
| 3 | Перевірка димоходів та вентиляційних каналів | до 01.09.2021 | Широкопояс О.Ю.  Гамма Л.П. |  |
| 4 | Перевірка місць утеплень внутрішньобудинкових систем | до 01.08.2021 | Широкопояс О.Ю.  Полтавченко Л.В. |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.09.2021 | Дутчак Л.Р.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж (відділення відновлювального лікування) та перевірка димоходів і вентеляційних каналів | до 01.09.2021 | Дутчак Л.Р.  Борис В.М. |  |
| 3 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2021 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Підготовка автотранспорту до експлуатації в осінньо-зимовий період | до 01.10.2021 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Утеплення та ремонт амбулаторій загальної практики – сімейної медицини №3,№9,№10  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради | до 01.10.2021 | Дутчак Л.Р.  Вошко І.В. |  |
| 7 | Встановлення твердопаливного котла в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №9  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради | до 01.09.2021 | Дутчак Л.Р.  Вошко І.В. |  |
| 8 | Ремонт водопровідної системи покрівлі в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини №4  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради | до 01.10.2021 | Дутчак Л.Р.  Вошко І.В. |  |
| 9 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2021 | Дутчак Л.Р., керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.09.2021 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2021 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2021 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2021 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 5 | Проведення поточних та капітальних ремонтів будівель закладів, заміна конструктивних елементів будівель на енергозберігаючі, обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином | до 01.09.2021 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Підготовка котелень на твердому паливі та обладнання до роботи в осінньо-зимовий період (за наявності) | до 01.09.2021 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.09.2021 | Циба Я.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, водостічних мереж та проведення поточних ремонтів | до 01.09.2021 | Циба Я.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради О.П. Доля