

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 22.06.2022 № 443

Про підготовку галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років згідно додатку 1.

2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я, з врахуванням заходів, викладених в додатку 1 цього рішення, затвердити та виконати заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років.

3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити:

4.1 виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років;

4.2 заготовити необхідний інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

5. Створити робочу групу з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років (додаток 2).

6. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2022-2023 років (додаток 3), (далі – Комісія).

7. Комісії до 20.09.2022 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, оформити відповідні акти.

8. Комунальному підприємству Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення провести в липні та жовтні місяцях 2022 року планову промивку та дезинфекцію водопровідних мереж системи водопостачання міста.

9. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2022 року.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Борис Н.П., Якубова В.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.06.2022 №443

Склад

комісії з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2022-2023 років

|  |  |
| --- | --- |
| Якубов  Віталій Олександрович | -  заступник міського голови, голова комісії; |
| Кучерявенко  Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар комісії. |
| Члени комісії: | |
| Годун  Олег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Діхтієвський  Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“; |
| Павленко  Андрій Костянтинович | -  начальник відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Тодорович  Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго“; |
|  | - представник Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України в Житомирській області. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.06.2022 №443

Склад

робочої групи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Годун Олег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, керівник групи; | |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства міської ради ,,Новоград-Волинськтеплокомуненерго”, заступник керівника групи; | |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар. | |
| Члени групи: | | |
| Бадовська Олена Михайлівна | | - член виконавчого комітету міської ради, голова Громадської ради при міському голові; |
| Борис Василь Миколайович | | - генеральний деректор КНП „Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання“; |
| Боришкевич Алла Петрівна | | - начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | | - начальник Новоград-Волинського управління експлуатації газового господарства (за згодою); |
| Самчук Олександр Володимирович | | - начальник Новоград-Волинського РЕМ (за згодою); |
| Чайковська Яна Олегівна | | - т.в.о. начальника управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; |
| Широкопояс Олександр Юрійович | | - начальник управління культури і туризму міської ради. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 22.06.2022 №443

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськтеплокомуненерго“ | | | | |
| 1 | Технічне переоснащення (заміна застарілого обладнання) котельні на вул. Житомирська, 29 в м. Новоград-Волинський Житомирської області | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Кирилюк С.М. |  |
| 2 | Технічне переоснащення котельні Наталівської ЗОШ І-ІІ ступеня в с. Наталівка Новоград-Волинського району Житомирської області (із заміною котлів Fondital ALTAIR RTN E 99 – 2 шт.) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Зандер О.В. |  |
| 3 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Шевченка, 51 ділянка від котельні до ТК №1 до ж/б на вул. Юрія Глухова, 2, труби ППУ d 45/110 мм - 16 п.м., d 133/225 мм - 40 п.м., протяжність 28 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Шпір Й.В. |  |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Шевченка, 51 ділянка від ТК №1 до ТК №2- ж/б на вул. Юрія Глухова, 2-В, труби ППУ d 45/110 мм - 14 п.м., d 108/200 мм -78 п.м., протяжність 46 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Шпір Й.В. |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Шевченка, 51 ділянка від ТК №2 до ТК №3 ж/б на вул. Юрія Глухова, 2-Г, труби ППУ d 45/110 мм - 14 п.м., d 108/200 мм -76 п.м., протяжність 45 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Шпір Й.В. |  |
| 6 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Шевченка, 51 ділянка від ТК №3 до ж/б на вул. Шевченка, 49, труби ППУ d 89/160 мм - 60 п.м., протяжність 30 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Шпір Й.В. |  |
| 7 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Князів Острозьких, 58 ділянка від ТК №3 до ТК №4 (ж/б на вул. Лесі Українки, 55), труби ППУ d 108/200 мм - 98 п.м., протяжність 49 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 8 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Соборності, 68-А ділянка від ТК №25 до ТК №27, труби ППУ d 76/140 мм - 132 п.м., протяжність 66 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Беспрозванний С.В. |  |
| 9 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок (котельня на вул. Соборності, 68-А ділянка від ТК №27 до будівель об’єднаного міського військового комісаріату на вул. Соборності, 74, труби ППУ d 57/125 мм - 46 п.м., d45/110 мм - 30 п.м. протяжність 38 м по лотку) | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Беспрозванний С.В. |  |
| 10 | Ремонт теплової ізоляції теплових мереж надземного прокладання на котельнях на вул. Гетьмана Сагайдачного, 89 та вул. Князів Острозьких, 58 – 160 м/п в двотрубному обч. | до 01.07.2022 | Діхтієвський В.Г.  Зандер О.В. |  |
| 11 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани діаметром 50-150 мм – 25 шт. | до 01.08.2022 | Зандер О.В. |  |
| 12 | Заміна насосного мережевого агрегату Calpeda N4 100-400 B/A із частотним перетіорювачем частоти струму Danfoss потужністю 37 кВт на котельні на вул. Соборності, 68 – 1 шт. | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Кирилюк С.М.  Ляшук А.В. |  |
| 13 | Заміна насосного підживлювального агрегату Calpeda NR 40/200A/A на котельні на вул. Шевченка, 1 – 1 шт. | до 01.08.2022 | Діхтієвський В.Г.  Начальники дільниць |  |
| 14 | Встановлення баків запасу очищеної води 5,0 м3 на котельні на вул. Пушкіна, 14 – 2 шт. | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Беспрозванний С.В.  Блохін О.В. |  |
| 15 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) – 25 котелень | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 16 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж – 22,716 км в двотрубному обч. | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Зандер О.В. |  |
| 17 | Державна експертиза котлів | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г. начальники дільниць |  |
| 18 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, лічильників газу котелень та іншого обладнання | до 01.10.2022 | Даниленко О.С.  Слюсарчук О.М.  Олексейчук В.А. |  |
| 19 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 20 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | до 01.10.2022 | Слюсарчук О.М. |  |
| 21 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2022 | Діхтієвський В.Г.  Булгаков І.М. |  |
| 22 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 20.09.2022 | начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства“ | | | | |
| 1 | Перевірка готовності котелень та обладнання до роботи в осінньо-зимовий період | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В. |  |
| 2 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В.  начальники дільниць |  |
| 3 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів – 25 шт  (вул. Гетьмана Сагайдачного; вул. Лесі Українки;  вул. Рокосовського; вул. Леваневського; вул. Вокзальна  вул. Шевченка; вул. Гагаріна) | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В. |  |
| 4 | Заміна аварійної ділянки каналізаційної мережі на вул. Пушкіна, 10 протяжністю 30 м | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В. |  |
| 5 | Заміна частини водопроводу на пров. Малому м. Новоград-Волинський протяжністю 90 м |  |  |  |
| 6 | Капітальний ремонт водопроводу на вул. Михайла Вербицького в м. Новограді-Волинському Житомирської області протяжністю 505 м | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В. |  |
| 7 | Ремонт оглядових водопровідних колодязів – 25 шт.  (вул. Михайла Вербицького; вул. Гетьмана Сагайдачного, вул. Звягельська; вул. Єрьоменка; вул. Леваневського; вул. Юрія Глухова) | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В. |  |
| 8 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі – 10 шт. (вул. Михайла Вербицького;  вул. Леваневського; вул. Водопровідна; вул. Маршала Рибалко) | до 01.10.2022 | Накорчевський О.В. |  |
| Комунальне підприємство Наталівської сільської ради | | | | |
| 1 | Утеплення труб артсвердловин, проведення пусконалагоджувальних робіт | до 01.10.2022 | Гончарук Л.А. |  |
| Комунальне підприємство Новоград-Волинської міської ради „Новоград-Волинськжитлосервіс“ | | | | |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків | до 01.10.2022 | Савчук О.М.  Пузовик В.Г. |  |
| 2 | Проведення регламентно-ремонтних робіт, профілактичних заходів систем електропостачання будинків, перевірки заземлень | до 01.11.2022 | Савчук О.М.  Лихібабін В.Г. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових систем, зовнішніх вбиралень біля будинків згідно окремого плану | до 01.10.2022 | Савчук О.М.  Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Ревізія, ремонт запірної арматури, ремонт внутрішньобудинкових мереж, відновлення теплоізоляції труб | до 01.10.2022 | Савчук О.М.  Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Підготовка спецмеханізмів, навісного обладнання, ручних інструментів, закупівля до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2022 | Савчук О.М.  Тульський В.І. |  |
| 6 | Придбання протиожеледних матеріалів | до 01.10.2022 | Прусак Б.О. |  |
| 7 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 31.12.2022 | Прусак Б.О. |  |
| Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж та вентеляційних каналів | до 01.09.2022 | Широкопояс О.Ю.  Антипчук І.Д.  Онищук Л.В. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.09.2022 | Широкопояс О.Ю.  Антипчук І.Д. |  |
| 3 | Перевірка димоходів та вентиляційних каналів | до 01.09.2022 | Широкопояс О.Ю.  Гамма Л.П. |  |
| 4 | Перевірка місць утеплень внутрішньобудинкових систем | до 01.09.2022 | Широкопояс О.Ю.  Антипчук І.Д.  Гамма Л.П.  Жовтюк О.М. |  |
| 5 | Утеплення вікон і вхідних дверей | до 01.09.2022 | Широкопояс О.Ю.  Полтавченко Л.В. |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, технічного стану насосів | до 01.10.2022 | Боришкевич А.П.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж (відділення відновлювального лікування) та перевірка димоходів і вентеляційних каналів | до 01.09.2022 | Боришкевич А.П.  Борис В.М. |  |
| 3 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.10.2022 | Боришкевич А.П., керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Підготовка автотранспорту до експлуатації в осінньо-зимовий період | до 01.10.2022 | Боришкевич А.П., керівники підпорядкованих структур |  |
| 5 | Встановлення у відділенні відновлювального лікування вузла обліку газу засобом дистанційної передачі | до 01.10.2022 | Боришкевич А.П.  Борис В.М. |  |
| 6 | Утеплення вікон і вхідних дверей | до 01.09.2022 | Боришкевич А.П.  Вошко І.В. |  |
| 7 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2022 | Боришкевич А.П.  керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, заміна несправної запірної арматури | до 01.09.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 5 | Проведення поточних ремонтів в будівлях закладів освіти | до 01.09.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Технічно-профілактичне обслуговування електромереж, вимірювання опору захистних заземлень і ізоляцій електрообладнання |  | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 7 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші та інвентарю для прибирання снігу | до 01.09.2022 | Чайковська Я.О.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, водостічних мереж та проведення поточних ремонтів | до 01.09.2022 | Чайковська Я.О.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2022 | Чайковська Я.О.,  керівники підпорядкованих структур |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ