

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.10.2022 №562

Про внесення змін до заходів з підготовки галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, розглянувши звернення управління культури і туризму міської ради, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до заходів з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, затверджених рішенням виконавчого комітету від 22.06.2022 №443 «Про підготовку галузей господарського комплексу Новоград-Волинської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років», а саме:

1.1 у розділі «Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури» пункти 7,8,9,10 викласти в новій редакції та доповнити пунктами 12,13 наступного змісту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін  виконання | Відповідальні  особи |
| 7 | Закупівля твердого палива (за потреби) | протягом 2022 – 2023 р. | Широкопояс О.Ю. |
| 8 | Придбання піщано-сольової суміші, інвентарю для прибирання снігу | протягом 2022 – 2023 р. | Широкопояс О.Ю. |
| 9 | Технічне обслуговування обладнання теплопостачання | протягом 2022 – 2023 р. | Широкопояс О.Ю. |
| 10 | Придбання електрообігрівачів (за потреби) | протягом 2022 – 2023 р. | Широкопояс О.Ю. |
| 12 | Придбання та виготовлення вікон та дверей у приміщення закладів культури | протягом 2022 – 2023 р. | Широкопояс О.Ю., керівники підпорядкованих структур |
| 13 | Придбання незамерзаючої рідини «Термо - плюс» для системи опалення клубу с. Майстрів | протягом 2022 – 2023 р. | Широкопояс О.Ю., керівники підпорядкованих структур |

1.2 розділ «Управління освіти і науки міської ради та підпорядковані структури» доповнити пунктами 9-18 наступного змісту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін  виконання | Відповідальні  особи |
| 9 | Повірки повітрообміну і технічного стану вентиляційних і димових каналів у  закладі КЗ "Центр позашкільної освіти" за адресою м.Новоград- Волинський, вул.Героїв Майдану, 19. | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |
| 10 | Сервісне обслуговування системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання у закладі КЗ "Центр позашкільної освіти" за адресою м.Новоград-Волинський вул. Героїв Майдану, 19. | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |
| 11 | Повірка лічильників тепло-, водомереж в закладах освіти | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |
| 12 | Придбання газового котла, повірка лічильника газу для підключення системи опалення в інших установах системи освіти за адресою м.Новоград- Волинський вул. Шевченка, 15,  (3 -й поверх). | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник підпорядкованих структур |
| 13 | Придбання пристрою безперебійного живлення до твердопаливного котла в закладі дошкільної освіти "Калинка"  с. Пилиповичі | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник  підпорядкованих структур |
| 14 | Заміна вікон та дверей в інших установах системи освіти за адресою м. Новоград- Волинський вул. Шевченка, 15,  (3 -й поверх) | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник підпорядкованих структур |
| 15 | Поточний ремонт будівлі (демонтаж вікон, встановлення металопластикових вікон, опорядження укосів) в Гімназії №6 Новоград-Волинської міської ради Житомирської області, вул. Князів Острозьких, 58. | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник підпорядкованих структур |
| 16 | Заміна вікон в Гімназії №7 Новоград-Волинської міської ради Житомирської області, вул. Житомирська, 124 | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник підпорядкованих структур |
| 17 | Послуги лабораторної перевірки діелектричних засобів захисту а саме: випробування діелектричних гумових рукавичок, випробування подовжувачів, випробування електроінструменту з діелектричними ручками у дошкільних навчальних закладах та інших установах управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради. | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник підпорядкованих структур |
| 18 | Навчання на кваліфікаційну групу з електробезпеки. | до 01.12.2022 | Ващук Т.В.,  керівник підпорядкованих структур |

1.3 розділ «Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані структури» доповнити пунктом 10 наступного змісту:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін  виконання | Відповідальні  особи |
| 10 | Поточний ремонт внутрішньої мережі теплопостачання приміщення наркологічного диспансеру КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» по вул.Чехова, 4-а в м. Новоград-Волинський, Житомирської області | до  15.12.2022 | Боришкевич А.П., Борис В.М. |

1.4. доповнити новим розділом «Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради» з наступними пунктами:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва заходу | Термін  виконання | Відповідальні  особи |
| Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради | | | |
| 1 | перевірка повітрообміну і технічного стану вентиляційних і димових каналів (перевірка димових вентиляційних каналів Новоград-Волинський р-н, с.Наталівка, вул. Звягельська, 21) | до  01.12.2022 | Терещук А.М. |
| 2 | ремонт тепломережі (купівля насосу циркуляційного для внутрішньої тепломережі ТЕКК СР 25-6-180) | до  01.12.2022 | Левчук Л.Є. |

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Борис Н.П., Якубова В.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ