УКРАЇНА

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА

### ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

двадцять шоста сесія                                                                 восьмого  скликання

від 20.10.2022               	№ 640

Про затвердження Муніципального енергетичного плану Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р,  з метою ефективного використання енергетичних ресурсів, зменшення видатків на утримання комунальних установ, зменшення викидів парникових газів, залучення зовнішніх ресурсів для вирішення проблем енергоефективності в громаді, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Муніципальний енергетичний план Новоград-Волинської міської територіальної громади на  2022-2024 роки (далі – МЕП), що додається.

2.  Керівникам виконавчих органів міської ради, комунальних установ і підприємств міської ради забезпечити виконання заходів, передбачених МЕП.

3. Відділу підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради (Савич Ю.У.):

3.1. Забезпечити координацію реалізації та взаємодію суб’єктів, зазначених  в МЕП.

3.2.  Продовжити співпрацю з проектами міжнародної технічної допомоги та іншими грантодавцями щодо залучення інвестицій для реалізації заходів МЕП.

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів  (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Гудзь І.Л., Борис Н.П. та Якубова В.О.

Міський   голова                                                                         Микола БОРОВЕЦЬ

# Додаток

# до рішення міської ради

# від 20.10.2022 №  640

# Муніципальний енергетичний план

# Новоград-Волинської міської територіальної громади

# на  2022-2024 роки

ЗМІСТ

- Паспорт Муніципального енергетичного плану  Новоград-Волинської міської територіальної громади на  2022-2024 роки  ……………………………………………………………………………… 3

- Визначення проблем, на  розв`язання яких спрямований  Муніципальний енергетичний план  Новоград-Волинської міської територіальної громади на  2022-2024 роки……………………………………..............................   4

- Мета, цілі та завдання Муніципального енергетичного плану…….….   6

- Очікувані результати виконання Муніципального енергетичного плану………………………………….. ………………………………….   7

- Джерела фінансування Муніципального енергетичного плану……………………………………………………………………….  7

- Координація та контроль за ходом виконання Муніципального енергетичного плану ……………………………………………………    8

- Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Новоград-Волинської міської територіальної громади    ………………………….  9

1. ПАСПОРТ

# Муніципального енергетичного плану

# Новоград-Волинської міської територіальної громади

# на  2022-2024 роки

| Ініціатор розроблення МЕП | Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради |
| --- | --- |
| Дата, номер рішення про розроблення МЕП | Розпорядження міського голови від 01.09.2022 №227(о) |
| Правове забезпечення до розробки МЕП: | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про енергетичну ефективність» |
| Розробник МЕП | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради |
| Співрозробники МЕП | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Новоград-Волинської міської ради |
| Відповідальний виконавець МЕП | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради |
| Співвиконавці МЕП | Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи та організації Новоград-Волинської міської ради |
| Мета МЕП | Ефективне використання енергетичних ресурсів, зменшення видатків на утримання комунальних установ, зменшення викидів парникових газів, залучення зовнішніх ресурсів для вирішення проблем енергоефективності в громаді. |
| Очікувані результати виконання | зменшення споживання паливно- енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади не менше, ніж на 20%; - збільшення частки відновлюваних джерел енергії; впровадження заходів із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій на об’єктах комунальної власності; забезпечення комфортності перебування в будівлях комунальних закладів та установ; - залучення грантових та кредитних коштів на реалізацію проектів і заходів з енергоенергоефективні; - зменшення на території громади викидів СО2; підвищення обізнаності населення щодо впровадження енергоефективних заходів. |
| Термін реалізації МЕП | 2022-2024 роки |
| Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис.грн. | 304 012 * |
| Джерела фінансування | Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством |

* - зазначено мінімально необхідний обсяг фінансування, який може бути скориговано відповідно до додаткових потреб.

2. Визначення проблем, на розв`язання яких спрямований

Муніципальний енергетичний план Новоград-Волинської міської територіальної громади на  2022-2024 роки

Політика сталого енергетичного розвитку зосереджена на кроках, що направлені на ефективне енергоспоживання кінцевими споживачами та зниження викидів парникових газів на території громади.

Певна робота у даному напрямку проведена ще впродовж минулих років.

Так, у 2008 року місто Новоград-Волинський стало членом Асоціації «Енергоефективні міста України»

У 2011 році Новоград-Волинський долучився до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії», підписантом якої стала Новоград-Волинська міська територіальна громада у 2021 році.

Також упродовж останніх років у громаді впроваджено ряд енергоефективних заходів.

Зокрема у 2019-2022 роках:

- розпочато у минулому році впровадження системи енергетичного менеджменту в громаді;

- у закладах освіти здійснено часткову заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги (Ліцеї №1 №4, №11, Гімназії № 2, № 3, № 5, № 6, №7, №8, №9, № 10, та Майстровільська ЗОШ, ЗДО №2, №4, №15, ЦРД); поточний ремонт системи опалення (Гімназії №2, №3, №5, №10 та ЗДО №1, №9, №14 №15); встановлено комерційні вузли обліку теплової енергії (Гімназії № 5, №10, Ліцеї №1 та ЗДО №1, №9, ПДМ, ДЮКФП, ІМЦ);

- у закладах культури проведено капітальні ремонти з впровадженням заходів з енергозбереження у будівлях Музею родини Косачів та Будинку культури с. Пилиповичі; часткову заміна вікон в приміщеннях школи мистецтв; заміну системи опалення та заміна дверей  в  Краєзнавчому музеї; проведено встановлення приладів обліку споживання тепла в школі мистецтв та бібліотеці №4;

- в закладах соціального захисту населення частково замінені вікна та двері на енергозберігаючі аналоги, модернізовано освітлення, а також встановлено прилади обліку тепла;

- в закладах охорони здоров`я проведено заміну системи опалення відділень анестезіології та інтенсивної терапії,  а також комплексної реабілітації Новоград-Волинського міськрай ТМО;  заміну частини старих енергозатратних холодильників, заміна паливного котла  в АЗПСМ №8 с. Пилиповичі; ремонт даху з утепленням в АЗПСМ №10 с. Великий Молодьків;

- у системі вуличного освітлення громади модернізовано мережі із встановленням понад тисячу LED-світильників із системою управління її роботою;

- по системі централізованого теплопостачання проведено технічне переоснащення (заміна застарілого обладнання) котелень по вул. Пушкіна, 8 та вул. Житомирська 29; впроваджені енергоефективні заходи по реконструкції теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією загальною протяжністю близько 2,8 км;

-  по системі централізованого водопостачання-водовідведення проведено часткову заміну старого енергоємного насосного обладнання на нове енергоефективне; встановлено перетворювачі частоти;

-  по житловому фонду за рахунок коштів Фонду енергоефективності по програмі «Енергодім» та фінансової підтримки з бюджету громади завершено проект комплексної термомодернізації багатоквартирного житлового будинку по вулиці Ушакова, 9 у м. Новоград-Волинський.

Разом з тим, вищезазначені заходи, незважаючи на їх необхідність, були не завжди системними, а їх планування та впровадження здійснювалося, як правило, для вирішення поточних проблем експлуатації об’єктів.

Крім того, залишаються невирішеними ряд проблем, які потребують системного та виваженого підходу, а також стратегічного бачення їх вирішення. Так, комунальні заклади мають досить високе питоме енергоспоживання (практично відсутні комплексно термомодернізовані об’єкти), система централізованого теплопостачання міста характеризується повною залежністю від природного газу та зношеністю значної частини мереж та обладнання, а система централізованого водопостачання-водовідведення - високою енергозатратністю, значними втратами води та фізичною зношеністю. Населення громади слабко обізнане з необхідністю впровадження енергоефективних заходів та можливими додатковими джерелами їх фінансування.

Крім того світова тенденція на зростання цін на енергоресурси матиме вплив на суттєве зростання вартості житлово-комунальних послуг, що призведе до  зменшення фінансової спроможності бюджету міської територіальної  громади для реалізації соціально-інфраструктурних проектів, а також зниження рівня доходів та купівельної спроможності населення.

Саме тому розробка та реалізація Муніципального енергетичного плану спрямована на системне запровадження нових енергоефективних заходів та проектів, які дозволять зробити Новоград-Волинську міську територіальну громаду більш енергонезалежною, а життя мешканців - більш комфортним.

Розробка Муніципального енергетичного плану громади передбачено Законом України «Про енергетичну ефективність», а його прийняття забезпечить стратегічне бачення подальшого розвитку та планування капіталовкладень, можливість залучення додаткових позабюджетних інвестицій та стимулювання енергоефективності як у комунальному, так і в житловому секторі.

3. Мета, цілі та завдання  Муніципального енергетичного плану

Метою Муніципального енергетичного плану є :

- раціональне користування енергоносіями у комунальній сфері громади за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм та забезпечення належного  рівня комфорту в будівлях;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу громади;

- відносне скорочення видатків з бюджету громади на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;

- стимулювання залучення інвестицій для реалізації заходів з енергоефективності.

Основні цілі програми:

- скорочення споживання електричної та теплової енергії комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади;

- підвищення свідомості мешканців щодо раціонального використання енергії;

- впровадження заходів із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій у  будівлях комунальної сфери та інженерних мережах;

-  забезпечення комфортності перебування в будівлях;

-  залучення інвестицій у проекти з питань енергоефективності.

Для досягнення мети необхідне вирішення таких завдань:

- забезпечення функціонування системи енергоменеджменту із застосуванням автоматизованої системи збору та аналізу даних про споживання енергоресурсів;

- проведення енергетичних аудитів та  сертифікації енергетичної ефективності будівель;

-  розробка технічних завдань та проектно-кошторисної документації з метою здійснення комплексних заходів з підвищення стану енергоефективності;

-   заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

-   запровадження 	механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- модернізація систем водопостачання та опалення із застосуванням енергоефективного обладнання та матеріалів;

-  перехід на відновлювані джерела енергії;

-  виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів;

- організація інформаційно-просвітницької роботи щодо ощадного та раціонального споживання енергоресурсів.

4.   Очікувані результати виконання Муніципального енергетичного плану

Муніципальний енергетичний план включає в себе заходи в таких секторах:

-	муніципальні будівлі;

-	вуличне освітлення;

-	система централізованого теплопостачання;

-	система водопостачання та водовідведення;

-	житловий фонд.

Завдяки реалізації заходів Муніципального енергетичного плану планується досягти наступних результатів:

-	  забезпечити сталість системи управління місцевою енергетичною політикою;

-	  зменшити споживання паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами, бюджетними закладами та установами громади не менше, ніж на 20%;

- збільшити частку відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі громади;

-	  зменшити на території громади викиди СО2;

- впровадити заходи із застосуванням сучасних енергозберігаючих технологій у  будівлях комунальної власності та інженерних мережах;

-	  забезпечити комфортні умови перебування в комунальних закладах;

-	  залучити додаткові (позабюджетні) кошти на реалізацію проєктів і енергоефективних заходів.

5.   Джерела фінансування Муніципального енергетичного плану

Заходи Муніципального енергетичного плану передбачають реалізацію інвестиційних енергоефективних проектів для об’єктів, що є власністю Новоград-Волинської міської територіальної громади, а також підтримку заходів з енергозбереження в житловому секторі.

Джерелами фінансування заходів Муніципального енергетичного плану, крім коштів бюджету міської територіальної громади та комунальних підприємств, установ та організацій, можуть бути субвенції з державного та місцевих бюджетів, гранти та міжнародна технічна допомога, кредити, кошти інвесторів, а також інші джерела, які не заборонені чинним законодавством.

6. Координація та контроль за ходом виконання Муніципального енергетичного плану

Контроль за виконанням Муніципального енергетичного плану здійснює міський голова, профільні заступники міського голови та постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та водних ресурсів.

Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності  Новоград-Волинської міської ради готує проміжні (щорічні) та фінальний звіти про результати виконання Муніципального енергетичного плану  та    подає     його на розгляд міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання МЕП, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Заходи МЕП можуть коригуватися в період його дії з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та військово-політичного становища в Україні.

- ЗАХОДИ  З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту |
| 1.1. | Забезпечення сталості системи управління місцевою енергетичною політикою | Здійснення моніторингу споживання енергетичних ресурсів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення | 2023-2024 роки | Виконавчі органи Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 50 | 50 | Забезпечення контролю. Оптимізація використання енергоресурсів. Забезпечення якісної підготовки інвестпроектів. |
| 1.2. |  | Розроблення та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (в рамках мерів європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату і енергії»). | 2023 | Виконавчі органи Новоград-Волинської міської ради | Грантові кошти, Бюджет міської територіальної громади | - | 150 | - | Наявність стратегічної програми розвитку. Залучення інвестицій під реалізацію Плану дій. |
| 1.3 |  | Здійснення навчання технічного персоналу (завгоспів), відповідальних осіб комунальних закладів Новоград-Волинської міської ради щодо підвищення стану енергоефективності. 2022-2024 | 2022-2024 роки | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності спільно з виконавчими органами Новоград-Волинської міської ради | Грантові кошти | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, скорочення видатків бюджетних коштів на потреби водо-, тепло- та електропостачання. Формування культури енергозбереження. |

| 2. Енергоефективність в муніципальних будівлях |
| --- |
| 2.1. | Проведення енергетичних аудитів будівель та інженерних мереж | Проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків. Підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату | 2022-2024 роки | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Звіти з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний. Сертифікат, зареєстрований на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 2.2. | Розробка проектно- кошторисної документації проектів, що передбачають впровадження заходів з енерго-ефективності (енергозбереження) | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022-2024 роки | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 2.3 | Заходи з модернізації системи освітлення | Провести модернізацію системи освітлення комунальних закладів із використанням LED-технології : заміна енергозатратних ламп на LED- лампи або світильники, встановлення систем регулювання роботи та рівня освітленості (датчики руху, регулятори рівнів освітленості, багатоклавішні вимикачі, тощо) | 2022-2024 роки | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 350 | 350 | Відповідно до потреби | Забезпечення щорічної економії електроенергії 150 тис. кВт*год |
| 2.4 | Встановлення тепловідбивних екранів | Встановлення тепловідбивних екранів | 2022-2024 роки | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади (в межах фінансових можливостей) | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання теплової енергії на 5% |
| 2.5 | Забезпечення зменшення споживання води в будівлях | Встановлення аераторних насадок на крани. Заміна аварійних внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації. Заміна застарілого сантехнічного обладнання (арматури для зливних бачків) | 2022-2024 роки | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання води на 10-15% |
| 2.6 | Оснащення закладів приладами обліку споживання енергетичних ресурсів | Встановлення необхідної кількості приладів обліку споживання енергетичних ресурсів | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Нов.-Волинської міської ради | Бюджет г міської територіальної ромади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення якісного контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Оптимізація споживання, та зменшення втрат енергетичних ресурсів. |
| 2.7 | Заміна застарілого енергозатратно-го електричного обладнання на нове енергоефективне | Заміна електричного обладнання на нове енергоефективне не нижче класу енергоефективності «А» | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання електричної енергії на 50% |
| 3. Муніципальні будівлі закладів освіти |
| 3.1 | Заміна вікон та дверей на енергоефективні (енергозберігаю-чі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,11 та Пилиповицького; гімназій - №2,3,6,9,10, Великомолодьківської та Дідовицької; ЗДО - №1,6,9,13 та Центру розвитку дитини «Дельфін»: - демонтаж старих вікон та дверей, - встановлення енергоефективних металопластикових вікон та дверей, -встановлення підвіконь та відливів, - опорядження укосів. | 2022-2024 роки | Управління освіти та науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 1000 | 8000 | 4000 | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 3.2 | Проведення енергетичного аудиту Ліцею №4 | Проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків. Підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату. | 2022 | Управління освіти та науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади | 27 | - | - | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 3.3 | Розробка проєктно- кошторисної документації проекту Капітального ремонту із впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022-2023 роки | Управління освіти та науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 340 | 300 | - | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 3.4 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Впровадження системи моніторингу та диспетчеризації енергії Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей Модернізація система освітлення Модернізація системи опалення Утеплення стін Монтаж системи вентиляції з рекуперацією Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 роки | Управління освіти та науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 10123 | 23000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 55% |
| 3.5 | Капітальний ремонт (ефективна теплосанація) фасадів та покрівель Гімназії №7 | Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 роки | Управління освіти та науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 10 000 | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 45% |
| 3.6 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Гімназії №6 | Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей Модернізація система освітлення Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 роки | Управління освіти та науки, Гімназія №6 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 50% |
| 3.7 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 4 | Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 роки | Управління освіти та науки, ЗДО №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 5 000 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 50% |
| 3.8 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 5 | Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 роки | Управління освіти та науки, ЗДО №5 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 5 000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 50% |
| 3.9 | Реконструкція (капітальний ремонт) системи опалення Пилиповецького Ліцею | Заміна в опорному закладі освіти радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів, встановлення балансувальних клапанів на стояках та автоматизованої системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти та науки, Пилиповецький ліцей | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 3000 | - | Зниження споживання теплової енергії на 15%. Забезпечення комфортних умов перебування учнів та педагогічного колективу закладу |
| 4. Муніципальні будівлі закладів культури і туризму |
| 4.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів будівлі міського Палацу культури імені Лесі Українки | Модернізація системи опалення, заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2500 | - | Зменшення споживання тепла на 25% |
| 4.2. | Капітальний ремонт із провадженням енергоефективних заходів будівлі Краєзнавчого музею | Капітальний ремонт крівлі з утепленням. Модернізація системи опалення (заміна котла) Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 700 | - | Зменшення витрат на споживання теплової енергії на 20% |
| 4.3 | Капітальний ремонт із впровадженням енергоефективних заходів в будівлях Школи мистецтв | Заміна старих дерев’яних вікон на енергоефективні аналоги (по вул. Соборності, 51 та 57 - 26 вікон, 3 дверей) | 2023-2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 200 | Зменшення споживання теплової енергії на 20% |
| 4.4 |  | Утеплення зовнішніх стін (по вул. Соборності, 47, 51). Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 350 | 600 | Зменшення споживання теплової енергії на 40% |
| 4.5 |  | Капітальний ремонт даху із утепленням (по вул. Соборності, 51,57) Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 550 | 560 |  |
| 4.6 | Капітальний ремонт із провадженням енергоефективних заходів бібліотеки-філії ім.Лесі Українки по вул. Героїв Майдану,13 | Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей Модернізація система освітлення та опалення Утеплення стін Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 роки | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2500 | Зменшення споживання теплової енергії на 40% |
| 5. Муніципальні будівлі охорони здоров`я |
| 5.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів будівлі поліклінічного корпусу №1 КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій. Капітальний ремонт (заміна) крівлі з утепленням Модернізація системи опалення Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 16000 | 10000 | Економія споживання теплопостачання від 40% до 45%. |
| 5.2 | Заміна застарілого енергозатратно-го обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна холодильників старого типу на сучасні класу не нижче А+ (150 штук) | 2023-2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 300 | 780 | Зменшення споживання електричної енергії на 50% |
| 5.3 | Ремонт системи водопостачання і водовідведення | Заміна 240 метрів водопровідних труб діаметром 60 та встановлення перемикаючих кранів в орієнтовній кількості 40 шт. у лікувальному корпусі | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 80 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 23% |
| 5.4. | Реконструкція (капітальний ремонт) системи опалення з переходом на альтернативні види палива в АЗПСМ № 10 с. В. Молодьків | Заміна електричного котла на твердопаливний. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів та балансувальних клапанів на стояках та системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 250 | - | Економія споживання теплової енергії до 60% ( заміщення споживання електроенергії альтернативними джерелами) |
| 5.5 | Заміна вікон на енергозберігаючі Аналоги в закладах первинної медико-санітарної допомоги | Заміна 46 вікон на більш енергоефективні в АЗПСМ № 1,2,3,4,8,9,10. | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 400 | Економія споживання теплової енергії на 15% |
| 5.6 | Влаштування вхідної групи (тамбуру) АЗПСМ № 1 | Влаштування вхідного тамбуру із встановленням додаткових вхідних дверей та проведенням робіт з поточного ремонту | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 50 | - | Економія споживання теплової енергії на 10% |
| 5.7. | Перехід на альтернативні джерела енергії- встановлення сонячної електростанції | Встановлення на покрівлі АЗПСМ № 2 сонячної електростанції потужністю 5 кВт | 2023 |  | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 250 | - | Економія споживання електричної енергії 5 тис. кВт*год в рік |
| 6. Муніципальні будівлі соціального захисту населення |
| 6.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів приміщення територіального центру соціального обслуговування Новоград-Волинської міської ради | Капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін приміщення. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування Новоград-Волинської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 400 | 500 | Зменшення споживання теплової енергії 30% |
| 6.2 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів приміщення Новоград-Волинського міського центру соціальних служб | Капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін приміщення. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління соціального захисту населення, Новоград-Волинський міський центр соціальних служб | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 280 | - | Зменшення споживання теплової енергії 25% |
| 7. Вуличне освітлення |
| 7.1 | Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | Заміна світильників ДНАТ, ДРЛ та інших типів потужністю 150-250Вт на LED-світильники потужністю 50 Вт. Проведення нових мереж вуличного освітлення з використанням LED-технологій та впровадженням «розумних» систем керування. Технічний та авторський нагляд | 2022-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КНП «Новоград-Волинськ- житлосервіс» | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 500 - | 500 Відповідно до потреби | - Відповідно до потреби | Економія споживання електроенергії – до 70% |
| 8. Централізована система водопостачання та водовідведення |
| 8.1. | Заміна енергозатрат-ного обладнання на очисних спорудах каналізації. | Заміна енергозатратних повітродувок потужністю 160 кВт на енергоефективні із встановленням автоматизованої системи управління (із зниженням загальної потужності до 90 кВт). | 2022-2023 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «ВУВКГ» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 5000 | 5000 | - | Скорочення витрат електроенергії - на 42% ( ˃ 500 МВт*год. на рік) |
| 8.2. | Перехід на відновлювальні джерела енергії- встановлення сонячних електростанцій | Встановлення сонячних електростанцій для заміщення споживання електричної енергії: 150 кВт - очисні споруди каналізації; 70 кВт – станція виробництва та подачі питної води | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «ВУВКГ» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 4 000 | 5 000 | Заміщення споживання електроенергії 230 тис. кВт*год на рік. |
| 8.3. | Диспетчеризація та автоматизація виробництва | Встановлення системи диспетчеризації та автоматизації виробничих процесів | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «ВУВКГ» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством законодавством | - | 1000 | 9 000 | Забезпечення контролю та аналізу виробничих процесів та споживання води. Зменшення витрат електроенергії на 25% |
| 8.4 | Удосконалення системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів | Встановлення вузлів комерційного обліку по багатоквартирних будинках- 220 шт. | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «ВУВКГ» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 3 000 | 3 000 | Можливість обліку втрат та витрат води, визначення ділянок внутрішньо-будинкових систем в яких відбуваються необліковані втрати та витоки води |
| 8.5 | Заміна вікон та дверей у виробничих будівлях та спорудах | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги (500 м2) у будівлях та спорудах підприємства | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «ВУВКГ» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2500 | Зменшення витрат теплової енергії на 15% |
| 8.6 | Альтернативне водозабез-печення мікрорайону Морське | Розробка проекту альтернативне водозабезпечення мікрорайону Морське | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «ВУВКГ | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 500 | Відповідно до потреби | Зменшення витрат на електроенергію на 20%. Забезпечення надання якісних послуг споживачам. |
| 9. Система централізованого теплопостачання |
| 9.1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Вокзальна, 23А | Заміна старих котлів КСВа-2.0 «ВК-21» потужністю по 2 МВт кожен на 6 котлів Altair потужністю по 100 кВт кожен, які будуть працювати по каскадній схемі підключення | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2 000 | Заміна застарілого обладнання на нове, економія ПЕР 1. природний газ 16.8 т.у.п. (14.2 т.м3) 2. електрична енергія 5 тис. кВт |
| 9.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Соборності, 68 | Заміна двох котлів, що вичерпали свій ресурс КСВа-2,5Гс «ВК-32» потужністю 2.5 МВт кожен на два котли марки Riello потужністю 2.62 МВт | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 8 200 | Заміна застарілого обладнання на нове, економія ПЕР 78.2 т. у. п. (66.3 т.м3 природного газу) |
| 9.3 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Р. Шухевича, 26 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 41 000 | - | Заміщення природного газу в кількості 846.8 тис. мЗ |
| 9.4 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Д. Герасимчука, 10 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2023-2024 роки | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло- комуненерго | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 57 000 | - | Заміщення природного газу в кількості 1358.6 тис. мЗ |
| 9.5 | Заміна ветхих труб тепломереж на трубопроводи з використанням ППУ ізоляції | Реконструкція теплових мереж 3 заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Житомирська, 29): 1)ділянка відж/б по вул. Житомирська, 29 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (3 теплових вводи), протяжність 140 м по лотку; 2) ділянка від ТК№3 до ТК№2 до ж/б по вул. А.Лисенка, 11, протяжність 50 м по лотку;3)ділянка відТК№3-Адо ж/б по вул. Житомирська, 21, протяжність 56 м по лотку. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1 900 | - | Очікуваний економічний ефект - 57 Гкал |
| 9.6 |  | Реконструкція теплових мереж 3 заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК№20 до ТК№21 до ТК№22 до ТК№23, протяжність 124 м по лотку. | 2023 |  | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1 400 | - | Очікуваний економічний ефект (46 Гкал) |
| 9.7 |  | Реконструкція теплових мереж 3 заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. Ніколаєва, 15): 1)ділянка від ТК№7 доТК№13, протяжність 112 м по лотку; 2)ділянка від ТК№13 до ТК№17 до ТК№18 до ТК№19 до ж/б по вул. Єрьоменка, 5, протяжність 286 м по лотку;3) ділянка від ТК№13до ГК№14до ТК№15, протяжність 63 м по лотку. | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, гратові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2 500 | Очікуваний економічний ефект (118 Гкал) |
| 9.8 |  | Реконструкція теплових мереж 3 заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. К.Острозьких, 58): 1) - ділянка від ТК №3 до ДНЗ №8 по вул. Л. України, 54, протяжність 58 м по лотку; 2) - ділянка від ТК №1 до ТК №1А- ТК№5- ж/б по вул. Л. України, 50, протяжність 129 м по лотку. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1 200 | - | Очікуваний економічний ефект (36 Гкал) |
| 9.9 |  | Реконструкція теплових мереж 3 заміною аварійних ділянок (Котельня по вул. І.Франка, 15-А): 1) ділянка від ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 1) до ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 2), протяжність 60 м по лотку; 2) ділянка від ТК №34-А до ТК №35 до ж/б по вул. Шевченка, 10, протяжність 22 м по лотку | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 500 | Очікуваний економічний ефект (15 Гкал) |
| 9.10 | Розроблення «Схеми теплопостачання міста Новоград-Волинський» | Розробка схеми теплопостачання міста Новоград-Волинського на 10-річний період, в яку включені заходи щодо оптимізації роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП НВМР «Новоград-Волинськ-тепло-комуненерго» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1200 | відповідно до потреби | Наявність інструменту довгострокового планування теплопостачання міста, який сформовано за результатами комплексного розгляду та аналізу існуючих і очікуваних об’єктів у сфері теплопостачання та будівель. Можливість залучення інвестицій на реалізацію проектів. |
| 10. Енергоефективність в житловому секторі |
| 10.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення про ощадливе використання енергоресурсів та заходів з енергоефективності | Проведення навчань з представниками ОСББ, підготовка розміщень публікацій місцевих ЗМІ та соціальних мережах, виготовлення інформаційних листівок та буклетів. Проведення Днів сталої енергії в рамках Угоди мерів | 2022-2024 | Управління ЖКГ Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 2 | 10 | 10 | Покращення обізнаності населення щодо ощадливого використання енергоресурсів та заходів з енергоефективності. |
| 10.2 | Створення навчального центру з енерго-ефективності | Створення постійного діючого навчального центру з енергоефективності оснащеного необхідним обладнанням та устаткуванням. | 2023 | Управління ЖКГ Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | Відповідно до потреби | - | Постійно діючий у громаді навчальний центр з питань енергоефективності. |
| 10.3 | Підтримка енергоефектив-них заходів в багатоквартир-них житлових будинках | Стимулювання участі ОСББ в програмі енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків Фонду енергоефективності «ЕНЕРГОДІМ»: -проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; -надання фінансової допомоги ОСББ за рахунок коштів Програми «Підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків Новоград-Волинської міської територіальної громадина 2020-2023 рр.» | 2022-2024 | Управління ЖКГ Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості ОСББ, які приймають участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» |
| 10.4 | Підтримка енерго-ефективних заходів в приватному житловому секторі | Розробка та впровадження програми підтримки енергоефективних заходів в приватному житловому секторі | 2023-2024 | Управління ЖКГ Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості приватних домогосподарств, які впроваджують енергоефективні заходи |

Примітки:

- фінансування заходів за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюється у межах асигнувань, передбачених

на відповідний період;

- обсяг фінансування є орієнтовним та уточнюється на етапі розробки проектно-кошторисної документації та закупівель.

Секретар міської ради                                                                                                                                              Оксана ГВОЗДЕНКО