ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцята сесія							восьмого скликання

від_______________                                     			     № _______

Про внесення змін до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р, з метою реалізації державної політики енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів в Звягельській міській територіальній громаді, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Внести зміни  до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – МЕП), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2022 № 640, а саме:

1.1. У розділі  1 «Паспорт», у рядку «Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис. грн.»  цифри «304 012» замінити цифрами  «346 513».

1.2. У розділ 7 «Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади», виклавши його в новій редакції (додається).

2.  Фінансовому управлінню міської ради (Ящук І.К.) здійснювати фінансування заходів Муніципального енергетичного плану в межах коштів, передбачених бюджетом міської територіальної громади на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів  (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Гудзь І.Л., Борис Н.П. та   Якубова В.О.

Міський голова	                                                             Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від                    №

7. ЗАХОДИ  ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту |
| 1.1. | Забезпечення сталості системи управління місцевою енергетичною політикою | Здійснення моніторингу споживання енергетичних ресурсів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (оплата послуг щодо супроводу інформаційної системи енергетичного моніторингу ІСЕ) | 2023-2024 | Виконавчий комітет Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | Відповідно до потреби | 45 | 50 | Забезпечення контролю. Оптимізація використання енергоресурсів. Забезпечення якісної підготовки інвестпроектів. |
| 1.2. |  | Розроблення та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (в рамках мерів європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату і енергії»). | 2023 | Виконавчі органи Звягельської міської ради | Грантові кошти, Бюджет міської територіальної громади | - | 150 | - | Наявність стратегічної програми розвитку. Залучення інвестицій під реалізацію Плану дій. |
| 1.3 |  | Здійснення навчання технічного персоналу (завгоспів), відповідальних осіб комунальних закладів Звягельської міської ради щодо підвищення стану енергоефективності. 2022-2024 | 2022-2024 | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності спільно з виконавчими органами Звягельської міської ради | Грантові кошти | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, скорочення видатків бюджетних коштів на потреби водо-, тепло- та електропостачання. Формування культури енергозбереження. |

| 2. Енергоефективність в муніципальних будівлях |
| --- |
| 2.1. | Проведення енергетичних аудитів будівель та інженерних мереж | Проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків. Підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Звіти з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний. Сертифікат, зареєстрований на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 2.2. | Розробка проектно- кошторисної документації проектів, що передбачають впровадження заходів з енерго-ефективності (енергозбереження) | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 2.3 | Заходи з модернізації системи освітлення | Провести модернізацію системи освітлення комунальних закладів із використанням LED-технології : заміна енергозатратних ламп на LED- лампи або світильники, встановлення систем регулювання роботи та рівня освітленості (датчики руху, регулятори рівнів освітленості, багатоклавішні вимикачі, тощо) | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення щорічної економії електроенергії 150 тис. кВт*год |
| 2.4 | Встановлення тепловідбивних екранів | Встановлення тепловідбивних екранів | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади (в межах фінансових можливостей) | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання теплової енергії на 5% |
| 2.5 | Забезпечення зменшення споживання води в будівлях | Встановлення аераторних насадок на крани. Заміна аварійних внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації. Заміна застарілого сантехнічного обладнання (арматури для зливних бачків) | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання води на 10-15% |
| 2.6 | Оснащення закладів приладами обліку споживання енергетичних ресурсів | Встановлення необхідної кількості приладів обліку споживання енергетичних ресурсів | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення якісного контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Оптимізація споживання, та зменшення втрат енергетичних ресурсів. |
| 2.7 | Заміна застарілого енергозатратно-го електричного обладнання на нове енергоефективне | Заміна електричного обладнання на нове енергоефективне не нижче класу енергоефективності «А» | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання електричної енергії на 50% |
| 3. Муніципальні будівлі закладів освіти |
| 3.1 | Заміна вікон та дверей на енергоефективні (енергозберігаю-чі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,11; гімназій - №2,3,6,7,9,10, Дідовицької філії Пилиповицького ліцею; ЗДО - №1,2,5,6,13 та Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП: - демонтаж старих вікон;, - встановлення енергоефективних металопластикових вікон , -встановлення підвіконь та відливів, - опорядження укосів. | 2022-2023 | Управління освіти та науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 999 | 13100 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 3.2 | Заміна дверей на енергоефективні (енергозберігаю-чі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,4,11; гімназій - №2,3,5,6,7,9,10, Великомолодьківської гімназії; Пилиповицького ліцею, Пилиповицького ЗДО, ЗДО - №5,6,9,13,15, Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП - демонтаж старих дверей, - встановлення енергоефективних металопластикових дверей, - опорядження укосів | 2023 | Управління освіти та науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2 000 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 3.3 | Проведення енергетичного аудиту закладів освіти | Проведення енергетичного енергетичного аудиту Ліцею №4, Гімназій №2,6,9, ЗДО №4, №5, №6, Пилиповицького ліцею: - проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків; - підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату. | 2022-2023 | Управління освіти та науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 27 | 350 | - | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 3.4 | Розробка проєктно- кошторисної документації проекту Капітального ремонту із впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022 | Управління освіти та науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади | 193 | - | - | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 3.5 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Впровадження системи моніторингу та диспетчеризації енергії Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон Модернізація система освітлення Модернізація системи опалення Утеплення стін Монтаж системи вентиляції з рекуперацією Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління освіти та науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 17728 | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 55% |
| 3.6 | Капітальний ремонт (ефективна теплосанація) фасадів та покрівель Гімназії №7 | Проектні роботи - коригування ПКД та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління освіти та науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 10 000 | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.7 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Гімназії №6 | Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація система освітлення Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2024 | Управління освіти та науки, Гімназія №6 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.8 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління освіти та науки, ЗДО №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 6000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.9 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 5 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023-2024 | Управління освіти та науки, ЗДО №5 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 6000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 50% |
| 3.10 | Реконструкція (капітальний ремонт) системи опалення Пилиповецького Ліцею | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів, встановлення балансувальних клапанів на стояках та автоматизованої системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти та науки, Пилиповецький ліцей | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 3000 | - | Зниження споживання теплової енергії на 15-20%. Забезпечення комфортних умов перебування учнів та педагогічного колективу закладу |
| 3.11 | Поточний ремонт дахів з впровадженням енергоефектив-них заходів | Поточний ремонт вхідної групи Ліцею №11 та даху актового залу гімназії №10: -розбирання старого покриття; -утеплення перекриття; -влаштування нової покрівлі; - заміна електропроводки та світильників | 2023 | Управління освіти та науки, Ліцей №11, Гімназія №10 | Бюджет міської територіальної громади | - | 700 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 10-15% |
| 3.12 | Капітальний ремонт Гімназії №2 з впровадженням енергоефектив-них заходів | Проектні роботи - коригування наявної ПКД та проходження експертизи Утеплення даху Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти та науки, Гімназія №2 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 13 000 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.13 | Капітальний ремонт даху будівлі їдальні Гімназії №3 (впровадження енергоефектив-них заходів) | Проектні роботи - коригування наявної ПКД та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2024 | Управління освіти та науки, Гімназія №3 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 15-20% |
| 3.14 | Реконструкція даху з впровадженням енергоефектив-них заходів Гімназії №9 | Предпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі; Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи Реконструкція даху з утепленням | 2023 | Управління освіти та науки Гімназія №9 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 5000 | - | Звіт з технічного обстеження будівлі Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 20% |
| 3.15 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 6 | Предпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі. Виготовлення ПКД та проходження експертизи Заміна покрівлі даху та його утеплення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. | 2023-2024 роки | Управління освіти та науки, ЗДО №6 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 6000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.16 | Добудова спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ І-ІІІ ст. | Проведення енергоаудиту з отриманням енергетичного сертифікату | 2023 | Управління освіти та науки Наталівська гімназія | Бюджет міської територіальної громади | - | 60 | - | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 4. Муніципальні будівлі закладів культури і туризму |
| 4.1 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Палацу культури імені Лесі Українки (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, заміна фасадних віконних конструкцій на енергозберігаючі і (1 - 3 поверх), ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2900 | - | Зменшення споживання тепла на 15-20% |
| 4.2 | Поточний ремонт даху будівлі Палацу культури імені Лесі Українки (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 690 | - | Зменшення споживання тепла на 10% |
| 4.3 | Поточний ремонт даху будівлі Краєзнавчого музею (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 730 | - | Зменшення витрат на споживання теплової енергії на 15% |
| 4.4 | Заміна котельного обладнання в Краєзнавчому музеї | Придбання котла з покращеними енергоефективними характеристиками. Демонтаж застарілого котельного обладнання та монтаж нового енергоефективного | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 51 | - | Зменшення споживання тепла на 10-15% |
| 4.5 | Поточний ремонт будівель Школи мистецтв (заходи з енерго-збереження) | М.Звягель, вул. Соборності,51: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 370 |  | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.6 |  | М.Звягель, вул. Соборності,57: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 330 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.7 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей дитячого бібліопростору ім.Олени Пчілки (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 130 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.8 | Поточний ремонт будівлі Туристичного центру (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. Заміна підлоги. Ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 720 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.9. | Поточний ремонт фасаду Будинку культури с.Пилиповичі (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Ремонтні роботи з утепленням зовнішніх стін | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 740 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.10 | Поточний ремонт будівлі клубу с.Майстрів (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги, ремонт сходинкових маршів. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 790 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 20-25% |
| 4.11 | Поточний ремонт даху будівлі клубу с.Борисівка, (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 450 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.12 | Поточний будівлі Будинку культури с.Великий Молодьків (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 380 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 5. Муніципальні будівлі охорони здоров`я |
| 5.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів будівлі поліклінічного корпусу | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій. Капітальний ремонт (заміна) крівлі з утепленням Модернізація системи опалення Технічний та авторський нагляд | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 26000 | Економія споживання теплопостачання від 40% до 45%. |
| 5.2 | Заміна застарілого енергозатратно-го обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна холодильників старого типу на сучасні класу не нижче А+ (150 штук) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1100 | - | Зменшення споживання електричної енергії обладнанням на 50% |
| 5.3 | Ремонт системи водопостачання і водовідведення | Заміна 240 метрів водопровідних труб діаметром 60 та встановлення перемикаючих кранів в орієнтовній кількості 40 шт. у лікувальному корпусі | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 80 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 23% |
| 5.4. | Реконструкція (капітальний ремонт) системи опалення з переходом на альтернативні види палива в АЗПСМ № 10 | Виготовлення ПКД. Заміна електричного котла на твердопаливний. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням терморегуляторів та системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 250 | - | Економія споживання теплової енергії до 60% ( заміщення споживання електроенергії альтернативними джерелами) |
| 5.5 | Влаштування вхідної групи (тамбуру) АЗПСМ № 1 | Влаштування вхідного тамбуру із встановленням додаткових вхідних дверей та проведенням робіт з поточного ремонту | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 50 | - | Економія споживання теплової енергії на 10% |
| 5.6 | Поточний ремонт водопровідної та каналізаційної системи інфекційного відділення | Заміна водопровідних (835м) та каналізаційних (314м) труб із заліза на металопластикові | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 500 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 25% |
| 5.7 | Заміна віконних блоків на 1 поверсі інфекційного відділення | Заміна старих дерев’яних вікон (15шт) на металопластикові енергоефективні аналоги | 2023р. | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 200 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 5.8 | Капітальний ремонт санвузлів хірургічного відділення із впровадженням енерго-ефективних заходів | Капітальний ремонт 6-ти санвузлів, в тому числі із заміною водопровідних, каналізаційних та теплових систем. Заміна дверей. | 2023р. | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1500 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 30% |
| 5.9 | Заміна віконних блоків і вхідних дверей на будівлях господарської служби | Заміна старих дерев’яних вікон (13шт) та дверей (6 шт) на металопластикові енергоефективні аналоги у пральні, складі тимчасового зберігання медикаментів та виробів медичного призначення, відділення стерилізації | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 280 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 5.10 | Заміна вхідних дверей у лікувальному корпусі | Заміна старих вхідних дверей на металопластикові енергоефективні аналоги (3 шт) на 2,3,4 поверхах лікувального корпусу | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 58 | - | Зменшення втрат теплової енергії на 10% Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу |
| 5.11 | Забезпечення безперебійного живлення лікарні з використанням відновлюваних джерел енергії | Придбання матеріалів для ремонту повітряної електромережі для запобігання виникнення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного живлення, у тому числі від резервних джерел живлення – генератора та сонячної електростанції | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Новоград-Волинське міськрай ТМО» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 40 | - | Зменшення втрат електроенергії. |
| 6. Муніципальні будівлі соціального захисту населення |
| 6.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефек-тивних заходів приміщення територіального центру соціального обслуговування | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін приміщення. Технічний та авторський нагляд Заходи включають блоковані приміщення територіального центру, комунальної аптеки та амбулаторії за адресою: м.Звягель, вул. Військової Доблесті,14 | 2024 | Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2000 | Зменшення споживання теплової енергії 35% |
| 7. Вуличне освітлення |
| 7.1 | Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозбе-рігаючих технологій | Заміна застарілих світильників ДНАТ, ДРЛ та інших типів на LED-світильники. Проведення нових мереж вуличного освітлення з використанням LED-технологій та впровадженням «розумних» систем керування. Проектування, технічний та авторський нагляд | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельсервіс» | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Економія споживання електроенергії – до 70% |
| 8. Централізована система водопостачання та водовідведення |
| 8.1. | Заміна енергозатрат-ного обладнання на очисних спорудах каналізації. | Заміна енергозатратних повітродувок потужністю 160 кВт на енергоефективні із встановленням автоматизованої системи управління (із зниженням загальної потужності до 90 кВт). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 12500 | Скорочення витрат електроенергії на 40% ( ˃ 500 МВт*год на рік) |
| 8.2. | Диспетчеризація та автоматизація виробництва | Встановлення системи диспетчеризації та автоматизації виробничих процесів | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством законодавством | - | 2500 | 7500 | Забезпечення контролю та аналізу виробничих процесів та споживання води. Зменшення витрат електроенергії на 25% |
| 8.3 | Удосконалення системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів | Встановлення вузлів комерційного обліку по багатоквартирних будинках- 220 шт. | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 6000 | Можливість обліку втрат та витрат води, визначення ділянок внутрішньо-будинкових систем в яких відбуваються необліковані втрати та витоки води |
| 8.4 | Заміна вікон та дверей у виробничих будівлях та спорудах | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги у будівлях та спорудах підприємства | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2500 | Зменшення витрат теплової енергії на 15% |
| 8.5 | Альтернативне водозабез-печення мікрорайону Морське | Розробка проекту альтернативне водозабезпечення мікрорайону Морське | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Зменшення витрат на електроенергію на 20%. Забезпечення надання якісних послуг споживачам. |
| 9. Система централізованого теплопостачання |
| 9.1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного,89 | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2700 | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 17 т.у.п. |
| 9.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Соборності, 68А | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 7600 | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 96 т.у.п. |
| 9.3 | Реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередьо ізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією у м.Звягель | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Житомирська, 29): 1) ділянка від ж/б по вул. Житомирська, 29 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 91-177), (протяжність 84 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 670 | - | Очікуваний економічний ефект - 31 Гкал |
| 9.4 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул .К.Острозьких, 58): 1) ділянка від ТК №1 до ТК №1А-ТК№5- ж/б по вул. Л. України, 50, (протяжність 141 м по лотку). | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1000 | - | Очікуваний економічний ефект (46 Гкал) |
| 9.5 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.І.Франка,15-А): 1) ділянка від ТК №34-А до ТК №35 до ж/б по вул. Шевченка, 10, (протяжність 26 м по лотку). 2) ділянка від ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 1) до ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 2), (протяжність 58 м по лотку). 3) ділянка від ТК №34 до будівлі по вул. Шевченка, 14, (протяжність 32 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, гратові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1000 | - | Очікуваний економічний ефект (35 Гкал) |
| 9.6 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Київська,8): 1) ділянка від ж/б по вул. Київська, 8 до ж/б по вул. Київська, 10/2, (протяжність 56 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 240 | - | Очікуваний економічний ефект (11 Гкал) |
| 9.7 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК №25 до ТК №27, (протяжність 66 м по лотку); 2) ділянка від ТК №27 до будівель об’єднаного міського військового комісаріату по вул. Соборності, 74, (протяжність 38 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 400 | - | Очікуваний економічний ефект (18Гкал) |
| 9.8 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Житомирська, 29): ділянка від ТК№6 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 1-90)), (протяжність 56 м по лотку); ділянка від ТК№3 до ТК№2 до ж/б по вул. А.Лисенка, 11, (протяжність 50 м по лотку); 3) ділянка від ТК№3-А до ж/б по вул. Житомирська, 21, (протяжність 56 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1540 | Очікуваний економічний ефект (57Гкал) |
| 9.9 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК№20 до ТК№21 до ТК№22 до ТК№23, (протяжність 124 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1650 | Очікуваний економічний ефект (46Гкал) |
| 9.10 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Ніколаєва,15): ділянка від ТК№7 до ТК№13, (протяжність 112 м по лотку); ділянка від ТК№13 до ТК№17 до ТК№18 до ТК№19 до ж/б по вул. Єрьоменка, 5, (протяжність 286 м по лотку); 3) ділянка від ТК№13 до ТК№14 до ТК№15, (протяжність 63 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 3200 | Очікуваний економічний ефект (118Гкал) |
| 9.11 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. К.Острозьких, 58): 1) ділянка від ТК №3 до ДНЗ №8 по вул. Л. України, 54, (протяжність 58 м по лотку) | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 340 | Очікуваний економічний ефект (16Гкал) |
| 9.12 | Заміна застарілого насосного обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна застарілого обладнання: - мережевого насосу в котельні по вул. Кн.Острозьких,58; - підживлювального насосу в котельні по вул. Київська,8 | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 82 | - | Економія ПЕР – 2 т.у.п. |
| 9.13 | Розроблення «Схеми теплопостачання міста Звягель» | Розробка схеми теплопостачання міста Звягель на 10-річний період, в яку включені заходи щодо оптимізації роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | відповідно до потреби | Наявність інструменту довгострокового планування теплопостачання міста, який сформовано за результатами комплексного аналізу. Можливість залучення інвестицій на реалізацію проектів. |
| 10. Впровадження відновлюваних джерел енергії |
| 10.1. | Перехід на відновлювані джерела енергії- встановлення сонячних електростанцій на водоканалі | Розробка проекту та встановлення сонячних електростанцій для заміщення споживання електричної енергії: - 150 кВт - очисні споруди каналізації; - 70 кВт – станція виробництва та подачі питної води | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 6000 | 3000 | Заміщення споживання електроенергії 230 тис. кВт*год на рік. |
| 10.2 | Впровадження заходів з енерго-ефективності -встановлення сонячної електростанції в Центрі розвитку дитини «Дельфін» | Розроблення проєкта та встановлення на даху ЦРД «Дельфін» сонячної електростанції потужністю 25 кВт для заміщення споживання електричної енергії, що використовується для підігріву води басейна та інші санітарно-технічні потреби | 2023 | Управління освіти та науки | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1100 | - | Зниження споживання електроенергії на 50%. |
| 10.3 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Романа Шухевича, 26 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 41 000 | Заміщення природного газу в кількості 847 тис. мЗ |
| 10.4 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Дмитра Герасимчука, 10 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 57 000 | Заміщення природного газу в кількості 1359 тис. мЗ |
| 10.5 | Встановлення теплових насосів у системах централізова-ного теплопостачання | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Придбання та монтаж теплових насосів на об'єктах системи централізованого теплопостачання (котельні). | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | відповідно до потреби | відповідно до потреби | Заміщення споживання природного газу |
| 11. Енергоефективність в житловому секторі |
| 11.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення | Проведення навчань з представниками ОСББ, публікації в місцевих ЗМІ та соцмережах, виготовлення інформаційних матеріалів про ощадливе використання енергоресурсів та заходи з енергоефективності. Проведення Днів сталої енергії в рамках Угоди мерів | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 10 | 10 | Покращення обізнаності населення щодо ощадливого використання енергоресурсів та заходів з енергоефективності. |
| 11.2 | Створення навчального центру з енерго-ефективності | Створення постійного діючого навчального центру з енергоефективності оснащеного необхідним обладнанням та устаткуванням. | 2023 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | Відповідно до потреби | - | Постійно діючий у громаді навчальний центр з питань енергоефективності. |
| 11.3 | Підтримка енергоефектив-них заходів в багатоквартир-них житлових будинках | Стимулювання участі ОСББ в програмі енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків Фонду енерго-ефективності «ЕНЕРГОДІМ»: -проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; -надання фінансової допомоги ОСББ за рахунок коштів місцевої Програми підтримки | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 30 | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості ОСББ, які приймають участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» |
| 11.4 | Підтримка енерго-ефективних заходів в приватному житловому секторі | Розробка та впровадження програми підтримки енергоефективних заходів в приватному житловому секторі | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості приватних домогосподарств, які впроваджують енергоефективні заходи |

Примітка: фінансування заходів за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюється у межах асигнувань, передбачених

на відповідний період. Обсяг фінансування є орієнтовним та уточнюється на етапі розробки проектно-кошторисної документації та закупівель.

Секретар міської ради                                                                                                                                            Оксана ГВОЗДЕНКО