

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

24.05.2023 №755

Про підготовку галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

 Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років згідно додатку 1.

 2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я, з врахуванням заходів, викладених в додатку 1 цього рішення, затвердити та виконати заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років.

 3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

 4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити:

 4.1 виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років;

 4.2 заготовити необхідний інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

 5. Створити робочу групу з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років (додаток 2).

 6. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2023-2024 років (додаток 3), (далі – Комісія).

 7. Комісії до 20.09.2023 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років, оформити відповідні акти.

 8. Комунальному підприємству Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення провести в липні та жовтні місяцях 2023 року планову промивку та дезинфекцію водопровідних мереж системи водопостачання міста.

 9. Інформацію про підсумки підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2023 року.

 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Борис Н.П., Якубова В.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 24.05.2023 №755

Склад

комісії з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2023-2024 років

|  |  |
| --- | --- |
| Якубов Віталій Олександрович | -  заступник міського голови, голова комісії; |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар комісії. |
| Члени комісії: |
| ГодунОлег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“; |
| Павленко Андрій Костянтинович | -  начальник відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Тодорович Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“; |
| Петрук Дмитро Олександрович | - державний інспектор Управління Держенергонагляду у Житомирській області. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 24.05.2023 №755

Склад

робочої групи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

|  |  |
| --- | --- |
| Годун Олег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, керівник групи;  |
| Діхтієвський Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“, заступник керівника групи; |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар. |
| Члени групи: |
| Бадовська Олена Михайлівна | - член виконавчого комітету міської ради, голова Громадської ради при міському голові;  |
| Борис Василь Миколайович | - генеральний деректор КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“ Звягельської міської ради; |
| Боришкевич Алла Петрівна | - начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | - начальник Звягельського відділення АТ „Житомиргаз“ (за згодою); |
| Самчук Олександр Володимирович | - начальник Звягельського РЕМ (за згодою); |
| Кравчук Тетяна Миколаївна  | - т.в.о. начальника управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради;  |
| Широкопояс Олександр Юрійович | - начальник управління культури і туризму міської ради. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

 від 24.05.2023 №755

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельтепло“ |
| 1 | Придбання дизельних генераторів для аварійного резервного живлення котелень номінальною потужністю від 25 до 110 кВт  | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 2 | Придбання комунального транспорту (самоскид з маніпулятором) | до 01.08.2023 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 3 | Технічне переоснащення котельні по вул. Соборності, 68 в м. Звягель Житомирської області | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г.Беспрозванний С.В. |  |
| 4 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного, 89 в м. Звягель Житомирської області | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г.Кирилюк С.М. |   |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Житомирська, 29 - ділянка від ж/б на вул. Житомирська, 29 до ж/б на вул. Житомирська, 31 (кв. 91-177), труби ППУ d 108/200 мм - 146 п.м, d 89/160 мм - 22 п.м, протяжність 84 м по лотку). | до 01.06.2023 | Діхтієвський В.Г.Кирилюк С.М. |  |
| 6 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Князів Острозьких, 58 - ділянка від ТК №1 до ТК №1А-ТК№5- ж/б на вул. Лесі України, 50, труби ППУ d 89/160 мм - 282 п.м, протяжність 141 м по лотку). | до 01.07.2023 | Діхтієвський В.Г.Ляшук А.В. |  |
| 7 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Івана Франка, 15-А - ділянка від ТК №34-А до ТК №35 до ж/б на вул. Шевченка, 10, труби ППУ d 108/200 мм - 36 п.м, d 76/160 мм - 16 п.м, протяжність 26 м по лотку). | до 01.06.2023 | Діхтієвський В.Г.Ляшук А.В. |  |
| 8 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Івана Франка, 15-А - ділянка від ж/б на вул. Соборності, 4 (корпус 1) до ж/б на вул. Соборності, 4 (корпус 2), труби ППУ d 76/140 мм - 116 п.м, протяжність 58 м по лотку). | до 01.07.2023 | Діхтієвський В.Г.Ляшук А.В |  |
| 9 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Київська, 8 - ділянка від ж/б на вул. Київська, 8 до ж/б на вул. Київська, 10/2, труби ППУ d 89/160 мм - 112 п.м, протяжність 56 м по лотку) | до 01.06.2023 | Діхтієвський В.Г.Зандер О.В. |  |
| 10 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Соборності, 68-А: ділянка від ТК №25 до ТК №27,труби ППУ d 76/140 мм - 132 п.м, протяжність 66 м на лотку); від ТК №27 до будівель об’єднаного міського військового комісаріату на вул. Соборності, 74 (труби ППУ d 57/125 мм - 46 п.м, d 45/110 мм - 30 п.м протяжність 38 м по лотку). | до 01.07.2023 | Діхтієвський В.Г.Беспрозванний С.В. |  |
| 11 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Івана Франка, 15-А - ділянка від ТК №34 до будівлі на вул. Шевченка, 14 (труби ППУ d 159/250 мм - 64 п.м, протяжність 32 м по лотку) | до 01.06.2023 | Діхтієвський В.Г.Ляшук А.В.  |  |
| 12 | Заміна аварійної ділянки тепломережі на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією (котельня на вул. Князів Острозьких, 58 - ділянка від ТК№7 до будівлі на вул. Князів Острозьких, 46, труби ППУ d 57/125 мм - 40 п.м, протяжність 20 м по лотку). | до 01.06.2023 | Кирилюк С.М.Ляшук А.В. |  |
| 13 | Ремонт теплової ізоляції теплових мереж надземного прокладання на котельні на вул. Князів Острозьких, 58 | до 01.06.2023 | Діхтієвський В.Г.Ляшук А.В.  |  |
| 14 | Заміна аварійної запірної арматури в теплових камерах на фланцеві кульові крани  | до 01.09.2023 | Начальники дільниць |  |
| 15 | Установлення трьохходового клапана DN200 з електроприводом в котельні на вул. Маршала Рибалко, 10 | до 01.06.2023 | Беспрозванний С.В. |  |
| 16 | Заміна мережевого насоса НЦ-65-90 на Calpeda NM 50/16 B/B на котельні на вул. Князів Острозьких, 58 | до 01.10.2023 | Ляшук А.В. |  |
| 17 | Заміна підживлювальної насосної станції Sprut AUJSPD 800S на DAB AQUAJET 82/20M на котельні на вул. Івана Франка, 30 | до 01.09.2023 | Діхтієвський В.Г.Зандер О.В. |  |
| 18 | Заміна підживлювальної насосної станції Grundfos JP Basic 3PT на DAB AQUAJET 82/20M на котельні на провул. 2-й Медичний, 2 | до 01.09.2023 | Діхтієвський В.Г.Зандер О.В. |  |
| 19 | Заміна системи диспетчеризації та автоматизації котельні на вул. Івана Франка, 30 | до 01.09.2023 | Діхтієвський В.Г.Блохін О.В. |  |
| 20 | Заміна лічильника газу G25 ТЕМП DN50 на котельні на вул. Гоголя,15-Б | до 01.06.2023 | Діхтієвський В.Г. Олексейчук В.А. |  |
| 21 | Встановлення баків запасу живильної води ємністю 4х5 м3 на котельні на вул. Житомирська, 29  | до 01.10.2023 | Кирилюк С.М. |  |
| 22 | Заміна теплових лічильників на житлових будинках – 15 шт. | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г.Євпак Р.О.начальники дільниць |  |
| 23 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників , запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | до 01.10.2023 | начальники дільниць та виробничих служб |  |
| 24 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г.начальники дільниць |  |
| 25 | Державна експертиза котлів (9 шт.) | до 20.09.2023 | Діхтієвський В.Г.начальники дільниць |  |
| 26 | Перезарядка вогнегасників | до 01.10.2023 | Тимощук С.О. |  |
| 27 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, котелень, лічильників газу котелень та іншого обладнання | до 01.10.2023 | Євпак Р.О.Олексейчук В.А.Слюсарчук О.М. |  |
| 28 | Закупівля твердого палива  | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г. |  |
| 29 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (з проведенням протиаварійних тренувань) | до 01.10.2023 | Слюсарчук О.М. |  |
| 30 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур, здійснення часткового технічного огляду механізмів | до 01.10.2023 | Діхтієвський В.Г.Ляшук А.В.Тимощук С.О.Кирилюк С.М. |  |
| 31 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 20.09.2023 | начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу |
| 1 | Реконструкція покрівлі насосної станції ІІ підйому на вул. Житомирська, 85 в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 2 | Нове будівництво підвищувальної насосної станції (ПНС) на вул. Романа Шухевича в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 3 | Реконструкція каналізаційної мережі на вул. Шолом Алейхема в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 4 | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Нестора Літописця в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 5 | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Волі в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 6 | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Михайлівська в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 7 | Реконструкція водопровідної мережі на вул. Анни Ярославни в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 8 | Ремонт оглядових водопровідних колодязів – 20 шт.(вул. Дмитра Герасимчука; вул. Шевченка; вул. Василя Карпенка вул. вул. Мамайчука; вул. Гетьмана Сагайдачного; вул. Вокзальна; вул. Василя Стуса) | до 01.12.2023 | Нікольчук П.В. |  |
| 9 | Ремонт оглядових каналізаційних колодязів – 20 шт.(вул. Олександра Чернявського; вул. Шевченка; вул. Мамайчука; вул. Гоголя; вул. Дмитра Герасимчука; вул. Євгена Коновальця; вул. Військової доблесті) | до 01.12.2023 | Нікольчук П.В. |  |
| 10 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі – 22 шт. (пров. Долинний - 2 шт. - Ø 400 мм; вул. Шевченка - 1шт. - Ø 350 мм; дільниця основного виробництва на вул. Водопровідна, 50-А - 1шт. - Ø 250 мм, 5 шт. - Ø 400 мм; дільниця ІІ-го підйому на вул. Житомирська, 85 - 5 шт. - Ø 300 мм, 3 шт. - Ø 400 мм; ПНС – вул. Лесі Українки - 1 шт. - Ø 100 мм; вул. Шевченка, 26 – 2 шт. Ø 100 мм; вул. Шевченка, 29 – 2шт. Ø 100 мм | до 01.12.2023 | Серпутько О.В.начальники дільниць |  |
| 11 | Огляд та проведення робіт з обслуговування котелень (котлів) та опалювального обладнання на об’єктах підприємства | до 01.12.2023 | Серпутько О.В.начальники дільниць |  |
| 12 | Закупівля твердого палива (за потребою) | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Петренко В.А. |  |
| 13 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2023 | Петренко В.А.  |  |
| 14 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 01 .10.2023 | Серпутько О.В. Начальники дільниць |  |
| 15 | Придбання комунального транспорту (асенізаційна машина) | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Осіпчук Н.М. |  |
| 16 | Придбання обладнання спецпризначення (засувки) | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Осіпчук Н.М. |  |
| 17 | Придбання обладнання спецпризначення (системи диспетчеризації, управління та автоматизації)  | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Осіпчук Н.М.. |  |
| 18 | Придбання обладнання спецпризначення (станції дозування реагентів із системою управління та автоматизації, системи управління та автоматизації) | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Осіпчук Н.М. |  |
| 19 | Придбання обладнання спецпризначення (системи управління та автоматизації, диспетчеризації та охоронної системи). | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Осіпчук Н.М. |  |
| 20 | Модернізація електролізної установки на фільтрах основного виробництва за адресою: вул. Водопровідна, 50-А в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 21 | Модернізація комплексу очисних споруд на вул. Житомирська, 85 в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 22 | Реконструкція каналізаційної мережі та водопровідної мережі на вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2024 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 23 | Нове будівництво каналізаційної мережі на вул. Михайлівська в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 24 | Реконструкція блоків ємностей/аеротенка із заміною турбоповітродувок на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка Звягельського району Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 25 | Реконструкція водозабірних споруд на р. Случ в м. Звягель Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| 26 | Реконструкція електричних мереж із встановленням сонячної електростанції на очисних спору дах каналізації в с. Чижівка Звягельського району Житомирської області | до 01.12.2023 | Тимофіїв О.В.Серпутько О.В. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» |
| 1 | Утеплення труб артсвердловин, проведення пусконалагоджувальних робіт | до 01.10.2023 | Гончарук Л.А. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків | до 01.10.2023 | Савчук О.М.Пузовик В.Г. |  |
| 2 | Проведення регламентно-ремонтних робіт, профілактичних заходів систем електропостачання будинків, перевірки заземлень | до 01.11.2023 | Савчук О.М.Лихібабін В.Г. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, внутрішньо будинкових систем, зовнішніх вбиралень біля будинків згідно окремого плану | до 01.10.2023 | Савчук О.М.Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Ревізія, ремонт запірної арматури, ремонт внутрішньобудинкових мереж, відновлення теплоізоляції труб  | до 01.10.2023 | Савчук О.М.Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Підготовка спецмеханізмів, навісного обладнання, ручних інструментів, закупівля до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2023 | Шурпан О.О. |  |
| 6 | Придбання протиожеледних матеріалів, ремонт та виготовлення ящиків для піщаносоляної суміші | до 01.10.2023 | Прусак Б.О. |  |
| 7 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 31.12.2023 | Прусак Б.О. |  |
| Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж та вентеляційних каналів | до 01.10.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.10.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 3 | Придбання незамерзаючої рідини для системи опалення клубу с. Майстрів | до 01.10.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 4 | Закупівля твердого палива | до 01.10.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 5 | Придбання і встановлення газового котла та джерел резервного живлення | до 01.10.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 6 | Придбання піщано-сольової суміші, інвентарю  | до 01.10.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 7 | Перевірка опору ізоляції силової та освітлювальної електропроводки | до 25.12.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 8 | Придбання дверей у приміщення закладів культури і туризму | до 25.12.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 9 | Придбання електрообігрівачів | до 25.12.2023 | Широкопояс О.Ю. |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані заклади охорони здоров’я | Придбання електрообігрівачів  |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, технічного стану насосів та проведення їх випробовувань, встановлення відбиваючих екранів | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка димових вентиляційних каналів та технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання по договору (по відділенню відновлювального лікування) | до 01.09.2023 | Боришкевич А.П. Борис В.М. |  |
| 3 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П., Вошко І.В. |  |
| 4 | Поточний ремонт (заміна дверей) в інфекційному відділенні, лікувальному та поліклінічному корпусах | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.Борис В.М. |  |
| 5 | Поточний ремонт у підвальному приміщенні лікувального корпусу теплогенераторної (центральний ввід теплової траси корпусу) | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.Борис В.М. |  |
| 6 | Утеплення вікон і вхідних дверей | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.Вошко І.В.стоматологія |  |
| 7 | Придбання піщано-соляної суміші, інвентарю | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.керівники підпорядкованих закладів |  |
| 8 | Придбання та перезарядка вогнегасників | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.Вошко І.В. |  |
| 9 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (відповідальних за теплозабезпечення) | до 01.10.2023 | Боришкевич А.П.Вошко І.В. |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, заміна несправної запірної арматури | до 01.09.2023 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.09.2023 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2023 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2023 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 5 | Технічно-профілактичне обслуговування електромереж, вимірювання опору захистних заземлень і ізоляцій електрообладнання | до 01.09.2023 | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2023  | Ващук Т.В., керівники підпорядкованих структур |  |
| 7 | Повірки повітрообміну і технічного стану вентиляційних і димових каналів у приміщенні централізованої бухгалтеріі  за адресою: м. Звягель, вул.Шевченка, 15 | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 8 | Сервісне обслуговування системи газопостачання та газовикористовуючого обладнання у приміщенні централізованої бухгалтеріі  за адресою: м. Звягель, вул.Шевченка, 15 | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 9 | Повірка лічильників тепло-, водомереж в закладах освіти  | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 10 | Повірка лічильника газу для системи опалення у приміщенні централізованої бухгалтеріі за адресою м. Звягель, вул. Шевченка, 15  | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 11 | Поточний ремонт будівель закладів освіти | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 12 | Поточний ремонт (заміна вікон сходової клітки та вхідних дверей приміщення централізованої бухгалтеріі за адресою м. Звягель, вул. Шевченка, 15)  | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
|  13 | Поточний ремонт даху і фасаду приміщення централізованої бухгалтеріі за адресою м. Звягель, вул. Шевченка, 15  | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 14 | Поточний ремонт даху приміщення ДЮКФП за адресою: вул. Євгена Коновальця, 6 | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 15 | Поточний ремонт фасаду ЗДО №15 (ремонт карнизів) за адресою: вул. Гоголя, 15-А | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 16 | Поточний ремонт даху Наталівського ЗДО за адресою: вул. Заводська,7, с. Наталівка | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 17 | Поточний ремонт даху котельні Пилиповицького ліцею за адресою: вул.Шкільна,1 с. Пилиповичі | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 18 | Поточний ремонт (заміна димової труби котельні) Пилиповицького ліцею за адресою: вул.Шкільна,1 с. Пилиповичі | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 19 | Поточний ремонт тепломережі Дідовицької філії Пилиповицького ліцею Звягельської міської ради за адресою: вул. Корольова, 5, с. Дідовичі | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 20 | Поточний ремонт запасного виходу Гімназії №6 за адресою: вул. Князів Острозьких, 58, | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
|  21 | Добудова спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ І-ІІ ступенів в с. Наталівка, пров. Шкільний,1 Новоград-Волинського району Житомирської області (коригування проектно-кошторисної документації | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівник підпорядкованої структур |  |
| 22 | Послуги лабораторної перевірки діелектричних засобів захисту а саме: випробування діелектричних гумових рукавичок, випробування подовжувачів, випробування електроінструменту з діелектричними ручками у дошкільних навчальних закладах та інших установах управління освіти і науки Звягельської міської ради | до 01.12.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 23 | Навчання з Правил безпечної та технічної експлуатації електроустановок споживачів  | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур  |  |
| 24 | Навчання відповідальних осіб закладів та установ освіти з Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| 25 |  Навчання та перевірка знань операторів (кочегарів) котлів та проведення комплексних протиаварійних тренувань з обслуговуючим персоналом котельні | до 01.10.2023 | Ващук Т.В.,керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші та інвентарю для прибирання снігу | до 01.08.2023 | Кравчук Т.М.Новак В.В.Щедров О.О. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, ремонт та очистка водостічних мереж  | до 01.09.2023 | Кравчук Т.М.Щедров О.О. |  |
| 3 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2023 | Кравчук Т.М.Щедров О.О. |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ