ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцять друга сесія							восьмого скликання

27.04.2023                                                 			           № 825

Про внесення змін до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р, враховуючи звернення начальника управління освіти і науки міської ради      Ващук Т.В., начальника управління культури і туризму міської ради    Широкопаяса О.Ю. про необхідність внесення змін та доповнень до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Внести зміни  до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Муніципальний енергетичний план), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2022 № 640, а саме:

1.1. У розділі  1 «Паспорт», у рядку «Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис. грн.»  цифри «346 513» замінити цифрами  «349 623».

1.2. Розділ 7 «Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади» викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів  (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Гудзь І.Л., Борис Н.П. та   Якубова В.О.

Міський голова	                                                                         Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від 27.04.2023       № 825

7. ЗАХОДИ  ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту |
| 1.1. | Забезпечення сталості системи управління місцевою енергетичною політикою | Здійснення моніторингу споживання енергетичних ресурсів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (оплата послуг щодо супроводу інформаційної системи енергетичного моніторингу ІСЕ) | 2023-2024 | Виконавчий комітет Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | Відповідно до потреби | 45 | 50 | Забезпечення контролю. Оптимізація використання енергоресурсів. Забезпечення якісної підготовки інвестпроектів. |
| 1.2. |  | Розроблення та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (в рамках мерів європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату і енергії»). | 2023 | Виконавчі органи Звягельської міської ради | Грантові кошти, Бюджет міської територіальної громади | - | 150 | - | Наявність стратегічної програми розвитку. Залучення інвестицій під реалізацію Плану дій. |
| 1.3 |  | Здійснення навчання технічного персоналу (завгоспів), відповідальних осіб комунальних закладів Звягельської міської ради щодо підвищення стану енергоефективності. 2022-2024 | 2022-2024 | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності спільно з виконавчими органами Звягельської міської ради | Грантові кошти | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, скорочення видатків бюджетних коштів на потреби водо-, тепло- та електропостачання. Формування культури енергозбереження. |

| 2. Енергоефективність в муніципальних будівлях |
| --- |
| 2.1. | Проведення енергетичних аудитів будівель та інженерних мереж | Проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків. Підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Звіти з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний. Сертифікат, зареєстрований на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 2.2. | Розробка проектно- кошторисної документації проектів, що передбачають впровадження заходів з енерго-ефективності (енергозбереження) | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 2.3 | Заходи з модернізації системи освітлення | Провести модернізацію системи освітлення комунальних закладів із використанням LED-технології : заміна енергозатратних ламп на LED- лампи або світильники, встановлення систем регулювання роботи та рівня освітленості (датчики руху, регулятори рівнів освітленості, багатоклавішні вимикачі, тощо) | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення щорічної економії електроенергії 150 тис. кВт*год |
| 2.4 | Встановлення тепловідбивних екранів | Встановлення тепловідбивних екранів | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади (в межах фінансових можливостей) | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання теплової енергії на 5% |
| 2.5 | Забезпечення зменшення споживання води в будівлях | Встановлення аераторних насадок на крани. Заміна аварійних внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації. Заміна застарілого сантехнічного обладнання (арматури для зливних бачків) | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання води на 10-15% |
| 2.6 | Оснащення закладів приладами обліку споживання енергетичних ресурсів | Встановлення необхідної кількості приладів обліку споживання енергетичних ресурсів | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення якісного контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Оптимізація споживання, та зменшення втрат енергетичних ресурсів. |
| 2.7 | Заміна застарілого енергозатратно-го електричного обладнання на нове енергоефективне | Заміна електричного обладнання на нове енергоефективне не нижче класу енергоефективності «А» | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання електричної енергії на 50% |
| 3. Муніципальні будівлі закладів освіти |
| 3.1 | Заміна вікон на енергоефективні (енергозберігаю-чі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,11; гімназій - №2,3,6,7,9,10, Дідовицької філії Пилиповицького ліцею; ЗДО - №1,2,5,6,13 та Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП: -виготовлення кошторисної документації; - демонтаж старих вікон; - встановлення енергоефективних металопластикових вікон , -встановлення підвіконь та відливів, - опорядження укосів; - послуги з перевірки технічних характеристик та якості монтажу віконних блоків | 2022-2023 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 999 | 13100 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 3.2 | Заміна дверей на енергоефективні (енергозберігаю-чі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,4,11; гімназій - №2,3,5,6,7,9,10, Великомолодьківської гімназії; Пилиповицького ліцею, Пилиповицького ЗДО, ЗДО - №1,2,5,6,9,13,15, Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП: - виготовлення кошторисної документації; - демонтаж старих дверей, - встановлення енергоефективних металопластикових дверей, - опорядження укосів | 2023 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2 000 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 3.3 | Проведення енергетичного аудиту закладів освіти | Проведення енергетичного енергетичного аудиту Ліцею №4, Гімназій №2,6,9, ЗДО №4, №5, №6, Пилиповицького ліцею: - проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків; - підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату. | 2022-2023 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 27 | 350 | - | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 3.4 | Розробка проєктно- кошторисної документації проекту Капітального ремонту із впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022 | Управління освіти і науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади | 193 | - | - | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 3.5 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Впровадження системи моніторингу та диспетчеризації енергії Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон Модернізація система освітлення Модернізація системи опалення Утеплення стін Монтаж системи вентиляції з рекуперацією Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023-2024 | Управління освіти і науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 17728 | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 55% |
| 3.6 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №7 | Виготовлення ПКД та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023-2024 | Управління освіти і науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 10 000 | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.7 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Гімназії №6 | Виготовлення ПКД та проходження експертизи. Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація система освітлення Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2024 | Управління освіти і науки, Гімназія №6 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 20000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.8 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 4 | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023-2024 | Управління освіти і науки, ЗДО №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 6000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.9 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 5 | Виготовлення проектно- кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Модернізація системи опалення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023-2024 | Управління освіти і науки, ЗДО №5 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 6000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 50% |
| 3.10 | Реконструкція (капітальний ремонт) системи опалення Пилиповицького Ліцею | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів, встановлення балансувальних клапанів на стояках та автоматизованої системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023 | Управління освіти і науки, Пилиповицький ліцей | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 3000 | - | Зниження споживання теплової енергії на 15-20%. Забезпечення комфортних умов перебування учнів та педагогічного колективу закладу |
| 3.11 | Поточний ремонт дахів з впровадженням енергоефектив-них заходів | Поточний ремонт вхідної групи Ліцею №11 та даху актового залу гімназії №10: - виготовлення кошторисної документації - розбирання старого покриття; - утеплення перекриття; - влаштування нової покрівлі; - заміна електропроводки та світильників; Утримання служби замовника. | 2023 | Управління освіти і науки, Ліцей №11, Гімназія №10 | Бюджет міської територіальної громади | - | 900 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 10-15% |
| 3.12 | Капітальний ремонт Гімназії №2 з впровадженням енергоефектив-них заходів | Виготовлення ПКД та проходження експертизи Утеплення даху Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023 | Управління освіти і науки, Гімназія №2 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 13 000 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.13 | Капітальний ремонт даху будівлі їдальні Гімназії №3 (впровадження енергоефектив-них заходів) | Проектні роботи - коригування наявної ПКД та проходження експертизи. Капітальний ремонт та утеплення даху Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2024 | Управління освіти і науки, Гімназія №3 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 15-20% |
| 3.14 | Реконструкція даху з впровадженням енергоефектив-них заходів Гімназії №9 | Передпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі; Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи Реконструкція даху з утепленням Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти і науки Гімназія №9 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 7800 | - | Звіт з технічного обстеження будівлі Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 20% |
| 3.15 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів ЗДО № 6 | Передпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі. Виготовлення ПКД та проходження експертизи Заміна покрівлі даху та його утеплення Утеплення стін Загальнобудівельні роботи. Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023-2024 роки | Управління освіти і науки, ЗДО №6 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 100 | 6000 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40% |
| 3.16 | Добудова спортивного залу до приміщення Наталівської ЗОШ І-ІІІ ст. | Проведення енергоаудиту з отриманням енергетичного сертифікату | 2023 | Управління освіти і науки, Наталівська гімназія | Бюджет міської територіальної громади | - | 60 | - | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 4. Муніципальні будівлі закладів культури і туризму |
| 4.1 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Палацу культури імені Лесі Українки за адресою: площа Лесі Українки, 9, м. Звягель (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, заміна фасадних віконних конструкцій на енергозберігаючі і (1 - 3 поверх), ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2900 | - | Зменшення споживання тепла на 15-20% |
| 4.2 | Поточний ремонт даху будівлі Палацу культури імені Лесі Українки за адресою: площа Лесі Українки, 9, м. Звягель, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 690 | - | Зменшення споживання тепла на 10% |
| 4.3 | Поточний ремонт даху будівлі Краєзнавчого музею за адресою:вул. Соборності, 24 (в т.ч. виготов-лення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 730 | - | Зменшення витрат на споживання теплової енергії на 15% |
| 4.4 | Заміна котельного обладнання в Краєзнавчому музеї за адресою:вул. Соборності, 24 | Придбання котла з покращеними енергоефективними характеристиками. Демонтаж застарілого котельного обладнання та монтаж нового енергоефективного | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 51 | - | Зменшення споживання тепла на 10-15% |
| 4.5 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 51 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 57 (заходи з енерго-збереження) | м. Звягель, вул. Соборності,51: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Заміна підлоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 370 |  | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.6 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 57 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | м. Звягель, вул. Соборності,57: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Заміна підлоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 330 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.7 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей дитячого бібліопростору ім.Олени Пчілки (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 130 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.8 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Туристичного центру за адресою: вул. Героїв Майдану, 13 (в т.ч. виго-товлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. Заміна підлоги. Ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 720 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.9. | Поточний ремонт фасаду Будинку культури за адлесою, вул. Довженка, 1А с.Пилиповичі (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Ремонтні роботи з утепленням зовнішніх стін | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 740 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 4.10 | Поточний ремонт із заміною даху, вікон та дверей будівлі клубу за адресою: вул. Полянського, 5, с. Майстрів (в т.ч. виготов-лення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги, ремонт сходинкових маршів. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 790 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 20-25% |
| 4.11 | Поточний ремонт даху будівлі клубу за адресою: вул. Центральна,19 с.Борисівка, (в т.ч. виготов-лення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 450 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.12 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 16-В, с.Великий Молодьків (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів. Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 380 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 5. Муніципальні будівлі охорони здоров`я |
| 5.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів будівлі поліклінічного корпусу | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій. Капітальний ремонт (заміна) крівлі з утепленням Модернізація системи опалення Технічний та авторський нагляд | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 26000 | Економія споживання теплопостачання від 40% до 45%. |
| 5.2 | Заміна застарілого енергозатратно-го обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна холодильників старого типу на сучасні класу не нижче А+ (150 штук) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1100 | - | Зменшення споживання електричної енергії обладнанням на 50% |
| 5.3 | Ремонт системи водопостачання і водовідведення | Заміна 240 метрів водопровідних труб діаметром 60 та встановлення перемикаючих кранів в орієнтовній кількості 40 шт. у лікувальному корпусі | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради ечення , | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 80 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 23% |
| 5.4. | Реконструкція (капітальний ремонт) системи опалення з переходом на альтернативні види палива в АЗПСМ № 10 | Виготовлення ПКД. Заміна електричного котла на твердопаливний. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням терморегуляторів та системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 250 | - | Економія споживання теплової енергії до 60% ( заміщення споживання електроенергії альтернативними джерелами) |
| 5.5 | Влаштування вхідної групи (тамбуру) АЗПСМ № 1 | Влаштування вхідного тамбуру із встановленням додаткових вхідних дверей та проведенням робіт з поточного ремонту | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 50 | - | Економія споживання теплової енергії на 10% |
| 5.6 | Поточний ремонт водопровідної та каналізаційної системи інфекційного відділення | Заміна водопровідних (835м) та каналізаційних (314м) труб із заліза на металопластикові | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 500 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 25% |
| 5.7 | Заміна віконних блоків на 1 поверсі інфекційного відділення | Заміна старих дерев’яних вікон (15шт) на металопластикові енергоефективні аналоги | 2023р. | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 200 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 5.8 | Капітальний ремонт санвузлів хірургічного відділення із впровадженням енерго-ефективних заходів | Капітальний ремонт 6-ти санвузлів, в тому числі із заміною водопровідних, каналізаційних та теплових систем. Заміна дверей. | 2023р. | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1500 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 30% |
| 5.9 | Заміна віконних блоків і вхідних дверей на будівлях господарської служби | Заміна старих дерев’яних вікон (13шт) та дверей (6 шт) на металопластикові енергоефективні аналоги у пральні, складі тимчасового зберігання медикаментів та виробів медичного призначення, відділення стерилізації | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 280 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 5.10 | Заміна вхідних дверей у лікувальному корпусі | Заміна старих вхідних дверей на металопластикові енергоефективні аналоги (3 шт) на 2,3,4 поверхах лікувального корпусу | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 58 | - | Зменшення втрат теплової енергії на 10% Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу |
| 5.11 | Забезпечення безперебійного живлення лікарні з використанням відновлюваних джерел енергії | Придбання матеріалів для ремонту повітряної електромережі для запобігання виникнення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного живлення, у тому числі від резервних джерел живлення – генератора та сонячної електростанції | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 40 | - | Зменшення втрат електроенергії. |
| 6. Муніципальні будівлі соціального захисту населення |
| 6.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефек-тивних заходів приміщення територіального центру соціального обслуговування | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін приміщення. Технічний та авторський нагляд Заходи включають блоковані приміщення територіального центру, комунальної аптеки та амбулаторії за адресою: м.Звягель, вул. Військової Доблесті,14 | 2024 | Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2000 | Зменшення споживання теплової енергії 35% |
| 7. Вуличне освітлення |
| 7.1 | Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозбе-рігаючих технологій | Заміна застарілих світильників ДНАТ, ДРЛ та інших типів на LED-світильники. Проведення нових мереж вуличного освітлення з використанням LED-технологій та впровадженням «розумних» систем керування. Проектування, технічний та авторський нагляд | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельсервіс» | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Економія споживання електроенергії – до 70% |
| 8. Централізована система водопостачання та водовідведення |
| 8.1. | Реконструкція блоків ємностей-аеротенок із заміною турбо-повітродувок на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка, Звягель- ського району, Житомирської обл | Розробка проекту. Реконструкція секцій блоку очистки із облаштуванням нової системи аерації, встановлення шаф управління, встановлення нових енергоефективних повітродувок , встановлення датчиків вимірювання кисню та автоматизованої системи управління (АСУ) та інші загальнобудівельні роботи. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 12000 | - | Скорочення витрат електроенергії на 44% |
| 8.2. | Диспетчеризація та автоматизація виробництва | Встановлення системи диспетчеризації та автоматизації виробничих процесів | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством законодавством | - | 2500 | 7500 | Забезпечення контролю та аналізу виробничих процесів та споживання води. Зменшення витрат електроенергії на 25% |
| 8.3 | Удосконалення системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів | Встановлення вузлів комерційного обліку по багатоквартирних будинках- 220 шт. | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 6000 | Можливість обліку втрат та витрат води, визначення ділянок внутрішньо-будинкових систем в яких відбуваються необліковані втрати та витоки води |
| 8.4 | Заміна вікон та дверей у вироб-ничих будівлях та спорудах | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги у будівлях та спорудах підприємства | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР«Звяге-льводоканал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2500 | Зменшення витрат теплової енергії на 15% |
| 8.5 | Альтернативне водозабезпечення мікрорайону Морське | Розробка проекту альтернативне водозабезпечення мікрорайону Морське | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Зменшення витрат на електроенергію на 20%. Забезпечення надання якісних послуг споживачам. |
| 9. Система централізованого теплопостачання |
| 9.1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного,89 | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 2700 | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 17 т.у.п. |
| 9.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Соборності, 68А | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 7600 | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 96 т.у.п. |
| 9.3 | Реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередьо ізольовані з пінополі-уретановою ізоляцією у м.Звягель | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Житомирська, 29): 1) ділянка від ж/б по вул. Житомирська, 29 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 91-177), (протяжність 84 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 670 | - | Очікуваний економічний ефект - 31 Гкал |
| 9.4 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул .К.Острозьких, 58): 1) ділянка від ТК №1 до ТК №1А-ТК№5- ж/б по вул. Л. України, 50, (протяжність 141 м по лотку). | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1000 | - | Очікуваний економічний ефект (46 Гкал) |
| 9.5 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.І.Франка,15-А): 1) ділянка від ТК №34-А до ТК №35 до ж/б по вул. Шевченка, 10, (протяжність 26 м по лотку). 2) ділянка від ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 1) до ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 2), (протяжність 58 м по лотку). 3) ділянка від ТК №34 до будівлі по вул. Шевченка, 14, (протяжність 32 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, гратові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1000 | - | Очікуваний економічний ефект (35 Гкал) |
| 9.6 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Київська,8): 1) ділянка від ж/б по вул. Київська, 8 до ж/б по вул. Київська, 10/2, (протяжність 56 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 240 | - | Очікуваний економічний ефект (11 Гкал) |
| 9.7 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК №25 до ТК №27, (протяжність 66 м по лотку); 2) ділянка від ТК №27 до будівель об’єднаного міського військового комісаріату по вул. Соборності, 74, (протяжність 38 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 400 | - | Очікуваний економічний ефект (18Гкал) |
| 9.8 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Житомирська, 29): ділянка від ТК№6 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 1-90)), (протяжність 56 м по лотку); ділянка від ТК№3 до ТК№2 до ж/б по вул. А.Лисенка, 11, (протяжність 50 м по лотку); 3) ділянка від ТК№3-А до ж/б по вул. Житомирська, 21, (протяжність 56 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1540 | Очікуваний економічний ефект (57Гкал) |
| 9.9 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК№20 до ТК№21 до ТК№22 до ТК№23, (протяжність 124 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1650 | Очікуваний економічний ефект (46Гкал) |
| 9.10 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Ніколаєва,15): ділянка від ТК№7 до ТК№13, (протяжність 112 м по лотку); ділянка від ТК№13 до ТК№17 до ТК№18 до ТК№19 до ж/б по вул. Єрьоменка, 5, (протяжність 286 м по лотку); 3) ділянка від ТК№13 до ТК№14 до ТК№15, (протяжність 63 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 3200 | Очікуваний економічний ефект (118Гкал) |
| 9.11 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. К.Острозьких, 58): 1) ділянка від ТК №3 до ДНЗ №8 по вул. Л. України, 54, (протяжність 58 м по лотку) | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 340 | Очікуваний економічний ефект (16Гкал) |
| 9.12 | Заміна застарілого насосного обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна застарілого обладнання: - мережевого насосу в котельні по вул. Кн.Острозьких,58; - підживлювального насосу в котельні по вул. Київська,8 | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 82 | - | Економія ПЕР – 2 т.у.п. |
| 9.13 | Розроблення «Схеми теплопостачання міста Звягель» | Розробка схеми теплопостачання міста Звягель на 10-річний період, в яку включені заходи щодо оптимізації роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | відповідно до потреби | Наявність інструменту довгострокового планування теплопостачання міста, який сформовано за результатами комплексного аналізу. Можливість залучення інвестицій на реалізацію проектів. |
| 10. Впровадження відновлюваних джерел енергії |
| 10.1. | Реконструкція електричних мереж із встано-вленням соняч-ної електростан- ції на очисних спорудах каналі- зації в с.Чижівка, Звягельського району, Жито-мирської області | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції орієнтовною потужністю 150 кВт*год для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 6000 | - | Заміщення споживання електроенергії 150 тис. кВт*год на рік. |
| 10.2 | Впровадження заходів з енерго-ефективності -встановлення сонячної електро станції в Центрі розвитку дитини «Дельфін» | Розроблення проєкта та встановлення на даху ЦРД «Дельфін» сонячної електростанції для заміщення споживання електричної енергії, що використовується для підігріву води басейна та інші санітарно-технічні потреби | 2023 | Управління освіти та науки | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1100 | - | Зниження споживання електроенергії на 50%. |
| 10.3 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Романа Шухевича, 26 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 41 000 | Заміщення природного газу в кількості 847 тис. мЗ |
| 10.4 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Дмитра Герасимчука, 10 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 57 000 | Заміщення природного газу в кількості 1359 тис. мЗ |
| 10.5 | Встановлення теплових насосів у системах централізованого теплопостачання | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Придбання та монтаж теплових насосів на об'єктах системи централізованого теплопостачання (котельні). | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | відповідно до потреби | відповідно до потреби | Заміщення споживання природного газу |
| 10.6 | Розробка комплексної Програми розвитку відновлювальних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді | Розробка комплексної Програми розвитку відновлювальних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді Інформаційно-роз`яснювальна кампанія (виготовлення буклетів) | 2023 | Виконавчі органи міської ради | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 110 | - | Розроблено Програму розвитку відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) у Звягельській міській територіальній громаді Зросла поінфорованість населення щодо використання ВДЕ Збільшилось використання мешканцями громади ВДЕ |
| 11. Енергоефективність в житловому секторі |
| 11.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення | Проведення навчань з представниками ОСББ, публікації в місцевих ЗМІ та соцмережах, виготовлення інформаційних матеріалів про ощадливе використання енергоресурсів та заходи з енергоефективності. Проведення Днів сталої енергії в рамках Угоди мерів | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 10 | 10 | Покращення обізнаності населення щодо ощадливого використання енергоресурсів та заходів з енергоефективності. |
| 11.2 | Створення навчального центру з енерго-ефективності | Створення постійного діючого навчального центру з енергоефективності оснащеного необхідним обладнанням та устаткуванням. | 2023 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | Відповідно до потреби | - | Постійно діючий у громаді навчальний центр з питань енергоефективності. |
| 11.3 | Підтримка енергоефектив-них заходів в багатоквартир-них житлових будинках | Стимулювання участі ОСББ в програмі енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків Фонду енерго-ефективності «ЕНЕРГОДІМ»: -проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; -надання фінансової допомоги ОСББ за рахунок коштів місцевої Програми підтримки | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 30 | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості ОСББ, які приймають участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» |
| 11.4 | Підтримка енерго-ефективних заходів в приватному житловому секторі | Розробка та впровадження програми підтримки енергоефективних заходів в приватному житловому секторі | 2023-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості приватних домогосподарств, які впроваджують енергоефективні заходи |

Примітка: фінансування заходів за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюється у межах асигнувань, передбачених

на відповідний період. Обсяг фінансування є орієнтовним та уточнюється на етапі розробки проектно-кошторисної документації та закупівель.

Секретар міської ради                                                                                                                                            Оксана ГВОЗДЕНКО