### 

# герб

ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцять третя сесія восьмого скликання

від 01.06.2023 № 866

|  |
| --- |
| Про внесення змін до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки |

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р, з метою реалізації державної політики енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів в Звягельській міській територіальній громаді, міська рада

|  |
| --- |
| ВИРІШИЛА: |

1. Внести зміни та доповнення до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Муніципальний енергетичний план), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2022 № 640, а саме:

1.1. У розділі 1 «Паспорт», у рядку «Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис. грн.» цифри «349 623» замінити цифрами «354 107».

1.2. У розділі 7 «Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади» пункти 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 10.2, 10.6 викласти в новій редакції та доповнити пунктами 5.12 та 5.13 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Гудзь І.Л. та Якубова В.О.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 01.06.2023 № 866

**7.ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ**

**ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п що змінюється** | **Назва заходу** | **Зміст заходів** | **Термін вико­нання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн**  **тис. грн.** | | | **Очікуваний результат** |
| **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.**  **Муніципальні будівлі охорони здоров`я** | | | | | | | | | |
| 5.4 | Капітальний ремонт системи опалення з переходом на альтернативні види палива в амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 10 вул.Соборна, 2Б, с.Великий Молодьків, Звягельського району, Житомирської області | Заміна електричного котла на твердопаливний.  Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів та балансуючих клапанів на стояках та системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд  (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 300 | - | Економія споживання теплової енергії до 25%  ( заміщення споживання електроенергії альтернативними джерелами) |
| 5.6 | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення інфекційного відділення | Заміна водопровідних (835м) та каналізаційних (314м) труб із заліза на металопластикові | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади,  кошти КНП,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 500 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 25% |
| 5.7 | Поточний ремонт (заміна вікон) в інфекційному відділенні | Заміна старих дерев’яних вікон (15шт) на металопластикові енергоефективні аналоги | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади,  кошти КНП,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 200 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 5.8 | Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення із впровадженням енергоефективних заходів | Капітальний ремонт 6-ти санвузлів, в тому числі із заміною водопровідних, каналізаційних та теплових систем.  Заміна дверей. | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади,  кошти КНП,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 1500 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води - 30% |
| 5.9 | Поточний ремонт із заміни вікон і вхідних дверей на будівлях господарської служби | Заміна старих дерев’яних вікон (13шт) та дверей (6 шт) на металопластикові енергоефективні аналоги у пральні, складі тимчасового зберігання медикаментів та виробів медичного призначення, відділення стерилізації | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади,  кошти КНП,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 280 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15-20% |
| 5.10 | Поточний ремонт (заміна дверей) в кардіологічне, терапевтичне та неврологічне відділення лікувального корпусу | Заміна старих вхідних дверей на металопластикові енергоефективні аналоги (3 шт) на 2,3,4 поверхах лікувального корпусу | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади,  кошти КНП,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 58 | - | Зменшення втрат теплової енергії на 10%  Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу |
| 5.12 | Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 вул. Житомирська,27, м. Звягель, Звягельського району, Житомирської  області | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергоефективні. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні із встановленням терморегуляторів. Утеплення стін приміщення. Облаштування підлоги, захисних решіток, пандусів.  Технічний та авторський нагляд.  (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 1500 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 5.13 | Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №9 вул.Довженка,32, с. Пилиповичі, Звягельського району Житомирської області | Виготовлення проектно- кошторисної документації. Капітальний ремонт із демонтажем старих та встановленням нових енергоефективних вікон та дверей.  Утеплення стін.  Облаштування відмостки навколо амбулаторії.  Технічний та авторський нагляд  (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 1200 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| **10. Впровадження відновлюваних джерел енергії** | | | | | | | | | |
| 10.2 | Капітальний ремонт будівлі Центру розвитку дитини «Дельфін» Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії (сонячна електро-станція) за адресою вул. Природна 4, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Інженерно-геологічні вишукування.  Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи.  Модернізація системи енергопостачання будівлі та забезпечення функціонування басейну, встановлення сонячної електростанції (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи  Технічний та авторський нагляд. | 2023 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 1490 | - | Зниження споживання електроенергії на 50%. |
| 10.6 | Розробка Програми розвитку відновлюваних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді | Розробка проекту Програми розвитку відновлюваних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді (із наданням консультаційних послуг сторонніми організаціями)  Проведення інформаційно-роз`яснювальної кампанії (виготовлення буклетів). | 2023 | Виконавчий комітет міської ради,  відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності | Грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 96    8 | - | Розроблено «Програму розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у Звягельській міській територіальній громаді».  Зросла поінформованість населення щодо використання ВДЕ;  збільшилось використання мешканцями громади ВДЕ. |

Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО