### 

# герб

ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

тридцять шоста сесія восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Про внесення змін до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки |

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р, з метою реалізації державної політики енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів в Звягельській міській територіальній громаді, міська рада

|  |
| --- |
| ВИРІШИЛА: |

1. Внести зміни та доповнення до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Муніципальний енергетичний план), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2022 № 640, а саме:

1.1. У розділі 1 «Паспорт», у рядку «Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис. грн.» цифри «354 107» замінити цифрами «353977».

1.2. У розділі 7 «Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади» пункти 4.11, 4.12, 5.12, 10.1, викласти в новій редакції та доповнити пунктами 4.13, 4.14, 4.15 (додаються).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Гудзь І.Л. та Якубова В.О.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення сесії міської ради

від\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**7.ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ**

**ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п що змінюється** | **Назва заходу** | **Зміст заходів** | **Термін вико­нання** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис.грн**  **тис. грн.** | | | **Очікуваний результат** |
| **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Муніципальні будівлі закладів культури і туризму** | | | | | | | | | |
| 4.11 | Поточний ремонт  даху будівлі клубу за адресою: вул. Центральна, 19 с. Борисівка, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енергозбереження) | Виготовлення ПКД.  Поточний ремонт покрівлі з утепленням.  Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | В межах бюджетних асигнувань | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.12 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 16-В, с.Великий Молодьків (в т.ч. виготовлення ПКД)  (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД.  Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів.  Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | В межах бюджетних асигнувань | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.13 | Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул. Родини Косачів, 5-А  в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи)  (заходи з енерго-збереження)  коригування коригування проектно-кошторисної докуме) | Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи.  Капітальний ремонт покрівлі з утепленням.  Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду.  Заміна водостічної системи.  Інші ремонтно-будівельні роботи. . | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | В межах бюджетних асигнувань | - | Зменшення споживання теплової енергії до 25% |
| 4.14 | Капітальний ремонт фасаду Школи мистецтв по вул. Соборності, 47 в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження ексертизи)  (заходи з енерго-збереження) | Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи.  Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | В межах бюджетних асигнувань | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 4.15 | Поточний ремонт Культурно-дозвіллєвого центру  за адресою:  вул. Звягельська, 16, с. Наталівка Звягельського району Житомирської області  (заходи з енерго-збереження) | Заміна вікон та дверей на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги, ремонт сходинкових маршів.  Заміна підлоги, електромережі. Ремонт системи водопостачання та водовідведення. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | В межах бюджетних асигнувань |  | Зменшення споживання теплової енергії до 15% |
| **5.**  **Муніципальні будівлі охорони здоров`я** | | | | | | | | | |
| 5.12 | Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3  вул. Житомирська, 27, м. Звягель, Звягельського району, Житомирської  області | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергоефективні.  Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні із встановленням терморегуляторів. Утеплення стін приміщення.  Встановлення вентиляційної системи.  Облаштування підлоги, захисних решіток, пандусів.  Технічний та авторський нагляд.  (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 2200 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 25% |
| **10. Впровадження відновлюваних джерел енергії** | | | | | | | | | |
| 10.1. | Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с.Чижівка, Звягельського району, Житомирської області | Розробка проекту.  Встановлення сонячної електростанції орієнтовною потужністю 150 кВт\*год для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі.  Реконструкція електричної мережі. | 2023 | Управління ЖКГ та екології  КП ЗМР «Звягель-водоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | - | 6000 | - | Заміщення споживання електроенергії 150 тис. кВт\*год на рік. |

Секретар міської ради Оксана ГВОЗДЕНКО

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порівняльна таблиця до проекту рішення  ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **до змін** | | | | | | **після змін** | | | | | | | **№ з/п** | **Назва заходу** | **Зміст заходу** | **Джерела фінансування** | **Період реалізації заходу** | **Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.** | **Назва заходу** | **Зміст заходу** | **Джерела фінансування** | **Період реалізації заходу** | **Орієнтовна вартість заходу, тис.грн.** | **Очікуваний результат** | | 4.11 | Поточний ремонт  даху будівлі клубу за адресою: вул. Центральна,19 с.Борисівка, (в т.ч. виготов-лення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД.  Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | **450** | Поточний ремонт  даху будівлі клубу за адресою: вул. Центральна,19 с.Борисівка, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енергозбереження) | Виготовлення ПКД.  Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | **В межах бюджетних асигнувань** | Зменшення споживання теплової енергії на 15% | | 4.12 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 16-В, с.Великий Молодьків (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД.  Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів.  Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | **380** | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 16-В, с.Великий Молодьків (в т.ч. виготовлення ПКД)  (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД.  Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів.  Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | **В межах бюджетних асигнувань** | Зменшення споживання теплової енергії на 15% | | 4.13 | **Відсутній** |  |  |  |  | **Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул. Родини Косачів, 5-А**  **в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи)**  **(заходи з енерго-збереження)** | **Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи.**  **Капітальний ремонт покрівлі з утепленням. Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду.**  **Заміна водостічної системи**  **Інші ремонтно-будівельні роботи.** | **Бюджет міської територіа-льної громади** | **2023** | **В межах бюджетних асигнувань** | **Зменшення споживання теплової енергії до 25%** | | 4.14 | **Відсутній** |  |  |  |  | **Капітальний ремонт фасаду Школи мистецтв по вул. Соборності, 47 в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження ексертизи)**  **(заходи з енерго-збереження)** | **Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи.**  **Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи.** | **Бюджет міської територіа-льної громади** | **2023** | **В межах бюджетних асигнувань** | **Зменшення споживання теплової енергії до 20%** | | 4.15 | **Відсутній** |  |  |  |  | **Поточний ремонт Культурно-дозвіллєвого центру за адресою:  вул.Звягельська, 16, с.Наталівка Звягельського району Житомирської області**  **(заходи з енерго-збереження)** | **Заміна вікон та дверей на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги, ремонт сходинкових маршів.**  **Заміна підлоги, електромережі. Ремонт системи водопостачання та водовідведення** | **Бюджет міської територіа-льної громади** | **2023** | **В межах бюджетних асигнувань** | **Зменшення споживання теплової енергії до 15%** | | 5.12 | Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 вул. Житомирська, 27, м. Звягель, Звягельського району Житомирської  області | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергоефективні. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні із встановленням терморегуляторів. Утеплення стін приміщення.  Облаштування підлоги, захисних решіток, пандусів. Технічний та авторський нагляд.  (Заходи з енерго-збереження) | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | **1 500,0** | Капітальний ремонт з впровадженням заходів з енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 вул. Житомирська,27, м. Звягель, Звягельського району Житомирської  області | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергоефективні. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні із встановленням терморегуляторів. Утеплення стін приміщення.  **Встановлення вентиляційної системи**.  Облаштування підлоги, захисних решіток, пандусів. Технічний та авторський нагляд.  (Заходи з енерго-збереження) | Бюджет міської територіальної громади,  грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | **2 200,0** | Зменшення споживання теплової енергії до 25% | | 10.1. | Реконструкція електричних мереж **із** **встановленням** сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с.Чижівка, Звягельського району, Жито-мирської області | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції орієнтовною потужністю 150 кВт\*год для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | 6000 | Реконструкція електричних мереж **та монтаж** сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с.Чижівка, Звягельського району, Жито-мирської області | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції орієнтовною потужністю 150 кВт\*год для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені  законодавством | 2023 | 6000 | Заміщення споживання електроенергії 150 тис. кВт\*год на рік. |   Головний спеціаліст відділу підтримки  громадських ініціатив та енергоефективності Валентина Кривошей |