ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

сорок шоста сесія							восьмого скликання

22.02.2024   			                                          № 1140

Про внесення змін до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р, з метою реалізації державної політики енергозбереження та впровадження енергоефективних заходів в Звягельській міській територіальній громаді, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Внести зміни  до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Муніципальний енергетичний план), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2022 № 640, а саме:

1.1. У розділі  1 «Паспорт», у рядку «Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис. грн.»  цифри «356 427» замінити цифрами  «281 227».

1.2. Розділ 7 «Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади» викласти в новій редакції (додається).

2.  Фінансовому управлінню міської ради (Ящук І.К.) здійснювати фінансування заходів Муніципального енергетичного плану в межах коштів, передбачених бюджетом міської територіальної громади на відповідний рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів  (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Гудзь І.Л., Борис Н.П.

Міський голова	                                                             Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від 22.02.2024    № 1140

7. ЗАХОДИ  ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечення сталості системи управління місцевою енергетичною політикою | Здійснення моніторингу споживання енергетичних ресурсів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення (оплата послуг щодо супроводу інформаційної системи енергетичного моніторингу ІСЕ) | 2023-2024 | Виконавчий комітет Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | Відповідно до потреби | 45 | 57 | Забезпечення контролю. Оптимізація використання енергоресурсів. Забезпечення якісної підготовки інвестпроектів. |
| 1.2. |  | Розроблення та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (в рамках мерів європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату і енергії»). | 2024 | Виконавчі органи Звягельської міської ради | Грантові кошти, Бюджет міської територіальної громади | - | - | Відповідно до потреби | Наявність стратегічної програми розвитку. Залучення інвестицій під реалізацію Плану дій. |
| 1.3 |  | Здійснення навчання технічного персоналу (завгоспів), відповідальних осіб комунальних закладів Звягельської міської ради щодо підвищення стану енергоефективності. 2022-2024 | 2022-2024 | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності спільно з виконавчими органами Звягельської міської ради | Грантові кошти | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, скорочення видатків бюджетних коштів на потреби водо-, тепло- та електропостачання. Формування культури енергозбереження. |

| 2. Енергоефективність в муніципальних будівлях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведення енергетичних аудитів будівель та інженерних мереж | Проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків. Підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Звіти з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний. Сертифікат, зареєстрований на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 2.2. | Розробка проектно- кошторисної документації проектів, що передбачають впровадження заходів з енерго-ефективності (енергозбереження) | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 2.3 | Заходи з модернізації системи освітлення | Провести модернізацію системи освітлення комунальних закладів із використанням LED-технології : заміна енергозатратних ламп на LED- лампи або світильники, встановлення систем регулювання роботи та рівня освітленості (датчики руху, регулятори рівнів освітленості, багатоклавішні вимикачі, тощо) | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення щорічної економії електроенергії 150 тис. кВт*год |
| 2.4 | Встановлення тепловідбивних екранів | Встановлення тепловідбивних екранів | 2022- 2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання теплової енергії на 5% |
| 2.5 | Забезпечення зменшення споживання води в будівлях | Встановлення аераторних насадок на крани. Заміна аварійних внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації. Заміна застарілого сантехнічного обладнання (арматури для зливних бачків) | 2022- 2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання води на 10-15% |
| 2.6 | Оснащення закладів приладами обліку споживання енергетичних ресурсів | Встановлення необхідної кількості приладів обліку споживання енергетичних ресурсів | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Забезпечення якісного контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Оптимізація споживання, та зменшення втрат енергетичних ресурсів. |
| 2.7 | Заміна застарілого енергозатратного електричного обладнання на нове енергоефективне | Заміна електричного обладнання на нове енергоефективне не нижче класу енергоефективності «А» | 2022-2024 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зменшення споживання електричної енергії на 50% |
| 3. Муніципальні будівлі закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна вікон на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,11; гімназій - №2,3,6,7,9,10, Дідовицької філії Пилиповицького ліцею; ЗДО - №1,2,5,6,13 та Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП: -виготовлення кошторисної документації; - демонтаж старих вікон; - встановлення енергоефективних металопластикових вікон , -встановлення підвіконь та відливів, - опорядження укосів; - послуги з перевірки технічних характеристик та якості монтажу віконних блоків | 2022 2023 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, кошти обласного бюджету та інші кошти, незаборонені законодавством | 999 | 12377 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10% |
| 3.2 | Заміна дверей на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,4,11; гімназій - №2,3,5,6,7,9,10, Великомолодьківської гімназії; Пилиповицького ліцею, Пилиповицького ЗДО, ЗДО - №1,2,5,6,9,13,15, Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП: - виготовлення кошторисної документації; - демонтаж старих дверей, - встановлення енергоефективних металопластикових дверей, - опорядження укосів | 2024 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Зменшення споживання теплової енергії до 10% |
| 3.3 | Проведення енергетичного аудиту закладів освіти | Проведення енергетичного енергетичного аудитів Ліцею №4, №1,11. Гімназій №2,3,6,8,9,10 ЗДО №4, 5, 6, ЦРД «Дельфін» Пилиповицького ліцею Наталівської гімназії, Великомолодьківської гімназії - проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків; - підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату. | 2022- 2024 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 27 | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 3.4 | Розробка проєктно- кошторисної документації проекту Капітального ремонту із впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4 | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022 | Управління освіти і науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 193 | - | - | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 3.5 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефектив-них заходів Ліцею №4 | Виконання робіт І та ІІ черги 2023р.: Проведення процедури закупівлі Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна віконних блоків Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Виконання робіт ІІІ черги та завершення І черги 2024 р.: Коригування ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт та утеплення даху (завершення робіт). Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Впровадження системи моніторингу та диспетчеризації енергії Модернізація системи опалення Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023 2024 | Управління освіти і науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові кошти Бюджет міської територіальної громади Грантові кошти та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 12157 | 4 091 6 742 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 25% |
| 3.6 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії № 7 Звягельської міської ради за адресою по вул. Житомирська, будинок 124, місто Звягель, Звягельський р-н, Житомирської обл. (1-й пусковий комплекс,2-й пусковий комплекс) | Виготовлення ПКД та проходження експертизи. Коригування ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт даху з утепленням Утеплення фасадів Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023 2024 | Управління освіти і науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 133 | 9 401 18 601 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40-45% |
| 3.7 | Поточний ремонт дахів з впровадженням енергоефективних заходів | Поточний ремонт вхідної групи Ліцею №11 та даху актового залу гімназії №10: Виготовлення кошторисної документації Розбирання старого покриття; Утеплення перекриття; Влаштування нової покрівлі; Заміна електропроводки та світильників; Утримання служби замовника. | 2023 | Управління освіти і науки, Ліцей №11, Гімназія №10 | Бюджет міської територіальної громади | - | 839 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 10% |
| 3.8 | Капітальний ремонт даху будівлі їдальні з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №3 Звягельської міської ради, вул.Соборності, 54 в м. Звягель, Звягельський район, Житомирська область | Виготовлення ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт та утеплення даху Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023 | Управління освіти і науки, Гімназія №3 | Бюджет міської територіальної громади | - | 1486 | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 10% |
| 3.9 | Реконструкція даху з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №9 | Передпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі; Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи Реконструкція даху з утепленням Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти і науки Гімназія №9 | Бюджет міської територіальної громади, | - | 7797 | - | Звіт з технічного обстеження будівлі Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 20% |
| 3.10 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів ЗДО № 6 | Технічне обстеження будівлі. Виготовлення ПКД та проходження експертизи Утеплення даху Утеплення фасадів Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Модернізація системи опалення Загальнобудівельні роботи. Утримання служби замовника | 2024 | Управління освіти і науки, ЗДО №6 | Інвестиції енергосервісної компанії | - | - | Згідно ЕСКО договору | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів |
| 3.11 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №9 | Технічне обстеження будівлі. Виготовлення ПКД та проходження експертизи. Утеплення фасадів Модернізація системи опалення Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника | 2024 | Управління освіти і науки Гімназія №9 | Інвестиції енергосервісної компанії | - | - | Згідно ЕСКО договору | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів |
| 4. Муніципальні будівлі закладів культури і туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Палацу культури імені Лесі Українки за адресою: площа Лесі Українки, 9, м. Звягель (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, заміна фасадних віконних конструкцій на енергозберігаючі і (1 - 3 поверх), ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 2634 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10% |
| 4.2 | Поточний ремонт даху будівлі Палацу культури імені Лесі Українки за адресою: площа Лесі Українки, 9, м. Звягель, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 689 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 10% |
| 4.3 | Поточний ремонт даху будівлі Краєзнавчого музею за адресою: вул. Соборності, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 589 | - | Зменшення витрат на споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.4 | Заміна котельного обладнання в Краєзнавчому музеї за адресою:вул. Соборності, 24 | Придбання котла з покращеними енергоефективними характеристиками. Демонтаж застарілого котельного обладнання та монтаж нового енергоефективного | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 51 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.5 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 51 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 57 (заходи з енерго-збереження) | м. Звягель, вул. Соборності,51: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Заміна підлоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 344 |  | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.6 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 57 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | м. Звягель, вул. Соборності,57: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Заміна підлоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 329 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.7 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Туристичного центру за адресою: вул. Героїв Майдану, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. Заміна підлоги. Ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 828 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.8 | Поточний ремонт фасаду Будинку культури за адресою, вул. Довженка, 1А с.Пилиповичі (в т.ч. виготовлення ПКД, додаткові роботи) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Ремонтні роботи з утепленням зовнішніх стін | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 763 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.9 | Поточний ремонт із заміною даху, вікон та дверей будівлі клубу за адресою: вул. Полянського, 5, с. Майстрів (в т.ч. виготов-лення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги, ремонт сходинкових маршів. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 790 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 4.10 | Поточний ремонт даху будівлі клубу за адресою: вул. Центральна, 19 с. Борисівка, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енергозбереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 509 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.11 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 16-В, с.Великий Молодьків (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів. Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, | - | 265 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.12 | Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул. Родини Косачів, 5-А в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) (заходи з енерго-збереження) коригування коригування проектно-кошторисної докуме) | Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням. Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду. Заміна водостічної системи. Інші ремонтно-будівельні роботи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 871 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 25% |
| 4.13 | Поточний ремонт Культурно-дозвіллєвого центру за адресою: вул. Звягельська, 16, с. Наталівка Звягельського району Житомирської області (заходи з енерго-збереження) | Заміна вікон та дверей на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги, ремонт сходинкових маршів. Заміна підлоги, електромережі. Ремонт системи водопостачання та водовідведення. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 85 |  | Зменшення споживання теплової енергії до 10% |
| 4.14 | Капітальний ремонт тепломережі в приміщенні Туристичного центру за адресою: вул. Героїв Майдану, 13, м. Звягель, Житомтирська область (в т.ч. виготовлення ПКД та проходження експертизи) | Виготовлення ПКД та проходження експертизи. Заміна теплових радіаторів приміщення . | 2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | - | В межах бюджетних асигнувань | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.15 | Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул. Родини Косачів, 5-А в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) (заходи з енерго-збереження) | Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Часткова заміна водостічної системи. Капітальний ремонт з утепленням зовнішнього фасаду, влаштування блискавкозахисту, ремонт цоколю.Частковий ремонт вхідної групи. Інші ремонтно-будівельні роботи. | 2024 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | - | 1 185 | Зменшення споживання теплової енергії до 35% |
| 5. Муніципальні будівлі охорони здоров`я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Заміна застарілого енергозатратного обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна холодильників старого типу на сучасні класу не нижче А+ (150 штук) | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» ЗМР | Кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Зменшення споживання електричної енергії обладнанням на 50% |
| 5.2 | Капітальний ремонт системи опалення з переходом на альтернативні види палива в АЗПСМ № 10 с. В. Молодьків | Заміна електричного котла на твердопаливний. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів та балансуючих клапанів на стояках та системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 250 | - | Економія споживання теплової енергії до 25% (заміщення споживання електроенергії альтернативними джерелами) |
| 5.3 | Влаштування вхідної групи (тамбуру) АЗПСМ № 1 | Влаштування вхідного тамбуру із встановленням додаткових вхідних дверей та проведенням робіт з поточного ремонту | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП | - | - | 50 | Економія споживання теплової енергії до 10% |
| 5.4 | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення інфекційного відділення | Заміна водопровідних (835м) та каналізаційних (314м) труб із заліза на металопластикові | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, | - | 352 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води – до 20% |
| 5.5 | Поточний ремонт (заміна вікон) в інфекційному відділенні | Заміна старих дерев’яних вікон (15шт) на металопластикові енергоефективні аналоги | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади | - | 172 | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10% |
| 5.6 | Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення із впровадженням енергоефективних заходів | Капітальний ремонт 6-ти санвузлів, в тому числі із заміною водопровідних, каналізаційних та теплових систем. Заміна дверей. | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, Кошти КНП | - | 696 | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води – до 20% |
| 5.7 | Поточний ремонт (заміна дверей) в кардіологічне, терапевтичне та неврологічне відділення лікувального корпусу | Заміна старих вхідних дверей на металопластикові енергоефективні аналоги (3 шт) на 2,3,4 поверхах лікувального корпусу | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади | - | 58 | - | Зменшення втрат теплової енергії на 10% Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу |
| 5.8 | Забезпечення безперебійного живлення лікарні з використанням відновлюваних джерел енергії | Придбання матеріалів для ремонту повітряної електромережі для запобігання виникнення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного живлення, у тому числі від резервних джерел живлення – генератора та сонячної електростанції | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП | - | 35 | - | Забезпечення повноцінної роботи сонячної електростанції |
| 5.9 | Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 вул. Житомирська,27. в м. Звягель Звягельського району Житомирської області | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергоефективні. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні із встановленням терморегуляторів. Утеплення стін приміщення. Встановлення вентиляційної системи. Облаштування підлоги, захисних решіток, пандусів. Технічний та авторський нагляд. (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 1431 | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 5.10 | Поточний ремонт (заміна дверей) запасного виходу відділень в лікувальному корпусі, будівлях інфекційного відділення, у клініко-діагностич-ної лабораторії в поліклінічному корпусі | Заміна старих дверей на металопластикові енерго-ефективні аналоги: (7шт) на 2,3,4,5 поверхах лікувального корпусу; (2шт) дверей у будівлях інформаційно- аналітичного відділу, інфекційного відділення; дерев’яні двері (2шт) та двері запасного виходу з двору (1шт.) у клініко- діагностичної лабораторі в поліклінічному корпусі | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 255 | Зменшення витрат теплової енергії на 10% |
| 5.11 | Капітальний ремонт теплової мережі у підвальному приміщенні пологового (хірургічного) відділення | Заміна теплової мережі (400м) | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» ЗМР | Кошти КНП грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 800 | Зменшення витрат теплової енергії на 10% |
| 5.12 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів будівлі лікувального корпусу | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт (заміна) крівлі з утепленням Ремонт та утеплення зовнішніх фасадів. Ремонт на відновлення системи вентиляції та заміна вентиляційних решіток Технічний та авторський нагляд | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Кредитні кошти, Кошти КНП, бюджет міської територіальної громади (на виконання фінансових зобов`язань за кредитним договором), та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Економія споживання теплової енергії до 40%. |
| 5.13 | Заміна вікон на енергозберігаючі аналоги в закладах первинної медико-санітарної допомоги | Заміна 46 вікон на більш енергоефективні в АЗПСМ № 1,2,3,4,8,9,10. | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 400 | Зменшення витрат теплової енергії на 10% |
| 5.14 | Реконструкція з впровадженням заходів енергоефективності будівлі фельдшерського пункту під медичний пункт тимчасового базування по вул. Вишнева,19, с. Майстрова Воля, Звягельського району, Житомирської області | Коригування проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на більш енергоефективні. Поточний ремонт покривлі з утепленням. Заміна підлоги, електромережі. Модернізація системи опалення приміщення. Інформаційно-консультативні послуги. Технічний та авторський нагляд. (Заходи з енергозбереження) | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2 100 | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 6. Муніципальні будівлі соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів приміщення територіального центру соціального обслуговування | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт та утеплення даху, утеплення стін приміщення. Технічний та авторський нагляд Заходи включають блоковані приміщення територіального центру, комунальної аптеки та амбулаторії за адресою: м.Звягель, вул. Військової Доблесті,14 | 2024 | Управління соціального захисту населення, територіальний центр соціального обслуговування | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2000 | Зменшення споживання теплової енергії 35% |
| 6.2 | Реконструкція нежитлових приміщень за адресою вул. Шевченка, 29 нежитлове приміщення 1001, для розміщення Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради м. Звягель, Звягельський район, Житомирської області (в тому чис-лі на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи) | Виготовлення ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги Модернізація системи освітлення Внутрішнє опорядження, заміна санвузлів Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2024 | Управління соціального захисту населення, Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 6 247 | Зменшення споживання теплової енергії 35% |
| 7. Вуличне освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | Заміна застарілих світильників ДНАТ, ДРЛ та інших типів на LED-світильники. Проведення нових мереж вуличного освітлення з використанням LED-технологій та впровадженням «розумних» систем керування. Проектування, технічний та авторський нагляд | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельсервіс» | Кошти КП грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Економія споживання електроенергії – до 70% |
| 8. Централізована система водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкція блоків ємностей-аеротенок із заміною турбо-повітродувок на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка, Звягель- ського району, Житомирської обл | Розробка проекту Роботи І черги 2023 році: - будівництво повітродувної станції; - монтаж повітродувних агрегатів; - прокладання нового повітроводу від проектованої повітродувної станції до блоків ємностей №1 та №2; - відокремлення повітропроводу для подачі стиснутого повітря на біологічну очистку від гребінки для подачі стиснутого повітря в аеробні стабілізатори та ерліфти; - встановлення запірно-регулюючої арматури на відокремленому повітроводі; - монтаж системи електропостачання; - монтаж системи автоматизації. Роботи ІІ-ї черги 2024 р: - ремонтно-відновлювальні роботи будівельних конструкцій блоку ємностей №1; - заміна аераційної системи у чотирьох секціях блоку ємностей №1 | 2023 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 18452 | 18253 | Скорочення витрат електроенергії до 40% |
| 8.2. | Диспетчеризація та автоматизація виробництва | Встановлення системи диспетчеризації та автоматизації виробничих процесів | 2023 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1191 | 7500 | Забезпечення контролю та аналізу виробничих процесів та споживання води. Зменшення витрат електроенергії на 25% |
| 8.3 | Удосконалення системи управління та контролю за споживанням енергоресурсів | Встановлення вузлів комерційного обліку по багатоквартирних будинках- 220 шт. | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 6000 | Можливість обліку втрат та витрат води, визначення ділянок внутрішньо-будинкових систем в яких відбуваються необліковані втрати та витоки води |
| 8.4 | Заміна вікон та дверей у вироб-ничих будівлях та спорудах | Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги у будівлях та спорудах підприємства | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР«Звяге-льводоканал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 2500 | Зменшення витрат теплової енергії на 15% |
| 8.5 | Альтернативне водозабезпечення мікрорайону Морське | Розробка проекту альтернативне водозабезпечення мікрорайону Морське | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Зменшення витрат на електроенергію на 20%. Забезпечення надання якісних послуг споживачам. |
| 8.6 | Реконструкція покрівлі з тепловою ізоляцією даху та зовнішніх стін будівлі лабораторно-побутового корпусу на вул. Гетьмана Сагайдачного, 43 в м. Звягель Житомирської області | Заміна покрівлі, теплова ізоляція даху та зовнішніх стін | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 5000 | Скорочення витрат на опалення до 25% |
| 9. Система централізованого теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного,89 | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП | - | 2531 | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 17 т.у.п. |
| 9.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Соборності, 68А | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП | - | 7645 | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 96 т.у.п. |
| 9.3 | Реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередьоізольо-вані з пінополі-уретановою ізоляцією у м.Звягель | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Житомирська, 29): 1) ділянка від ж/б по вул. Житомирська, 29 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 91-177), (протяжність 84 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 256 | - | Очікуваний економічний ефект - 31 Гкал |
| 9.4 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул .К.Острозьких, 58): 1) ділянка від ТК №1 до ТК №1А-ТК№5- ж/б по вул. Л. України, 50, (протяжність 141 м по лотку). | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 382 | - | Очікуваний економічний ефект (46 Гкал) |
| 9.5 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.І.Франка,15-А): 1) ділянка від ТК №34-А до ТК №35 до ж/б по вул. Шевченка, 10, (протяжність 26 м по лотку). 2) ділянка від ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 1) до ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 2), (протяжність 58 м по лотку). 3) ділянка від ТК №34 до будівлі по вул. Шевченка, 14, (протяжність 32 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 579 | - | Очікуваний економічний ефект (35 Гкал) |
| 9.6 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Київська,8): 1) ділянка від ж/б по вул. Київська, 8 до ж/б по вул. Київська, 10/2, (протяжність 56 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 137 | - | Очікуваний економічний ефект (11 Гкал) |
| 9.7 | Реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередьоізольо-вані з пінополі-уретановою ізоляцією у м.Звягель | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК №25 до ТК №27, (протяжність 66 м по лотку); 2) ділянка від ТК №27 до будівель об’єднаного міського військового комісаріату по вул. Соборності, 74, (протяжність 38 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 213 | - | Очікуваний економічний ефект (18Гкал) |
| 9.8 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Житомирська, 29): - ділянка від ТК№6 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 1-90)), (протяжність 56 м по лотку); - ділянка від ТК№3 до ТК№2 до ж/б по вул. А.Лисенка, 11, (протяжність 50 м по лотку); 3) ділянка від ТК№3-А до ж/б по вул. Житомирська, 21, (протяжність 56 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1540 | Очікуваний економічний ефект (57Гкал) |
| 9.9 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Ніколаєва,15): - ділянка від ТК№7 до ТК№13, (протяжність 112 м по лотку); - ділянка від ТК№13 до ТК№17 до ТК№18 до ТК№19 до ж/б по вул. Єрьоменка, 5, (протяжність 286 м по лотку); 3) ділянка від ТК№13 до ТК№14 до ТК№15, (протяжність 63 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 3200 | Очікуваний економічний ефект (118Гкал) |
| 9.10 | Заміна застарілого насосного обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна застарілого обладнання: - мережевого насосу в котельні по вул. Кн.Острозьких,58; - підживлювального насосу в котельні по вул. Київська,8 | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 99 | - | Економія ПЕР – 2 т.у.п. |
| 9.11 | Розроблення «Схеми теплопостачання міста Звягель» | Розробка схеми теплопостачання міста Звягель на 10-річний період, в яку включені заходи щодо оптимізації роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | відповідно до потреби | Наявність інструменту довгострокового планування теплопостачання міста, який сформовано за результатами комплексного аналізу. Можливість залучення інвестицій на реалізацію проектів. |
| 10. Впровадження відновлюваних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с.Чижівка, Звягельського району, Житомирської області | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції орієнтовною потужністю 150 кВт для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягель-водоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 5202 | - | Заміщення споживання електроенергії до 150 тис. кВт*год на рік. |
| 10.2 | Капітальний ремонт будівлі Центру розвитку дитини «Дельфін» Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії (сонячна електро-станція) за адресою вул. Природна 4, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Інженерно-геологічні вишукування. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії із встановленням сонячної електростанції (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1446 | - | Заміщення споживання електроенергії до 24 тис. кВт*год на рік. |
| 10.3 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Романа Шухевича, 26 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 41 000 | Заміщення природного газу в кількості 847 тис. мЗ |
| 10.4 | Технічне переоснащення котельні з переходом на тверде паливо по вул. Дмитра Герасимчука, 10 | Заміна застарілого обладнання газової котельні на сучасне котельне обладнання на твердому паливі | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 57 000 | Заміщення природного газу в кількості 1359 тис. мЗ |
| 10.5 | Встановлення теплових насосів у системах централізованого теплопостачання | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Придбання та монтаж теплових насосів на об'єктах системи централізованого теплопостачання (котельні). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | відповідно до потреби | Заміщення споживання природного газу |
| 10.6 | Розробка Програми розвитку відновлюваних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді | Розробка проекту Програми розвитку відновлюваних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді (із наданням консультаційних послуг сторонніми організаціями) Проведення інформаційно-роз`яснювальної кампанії (виготовлення буклетів). | 2023 | Виконавчий комітет міської ради, відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності | Грантові кошти | - | 96 8 | - | Розроблено «Програму розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у Звягельській міській територіальній громаді». Зросла поінформованість населення щодо використання ВДЕ; збільшилось використання мешканцями громади ВДЕ. |
| 10.7 | Капітальний ремонт системи електропостачання Ліцею №1 Звягельської міської ради з впровадженням відновлюваних джерел енергії (сонячна електро-станція) за адресою вул. Родини Косачів,5 м. Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Виготовлення звіту з технічного обстеження. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт системи енергопостачання із встановленням сонячної електростанції на даху (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд. | 2023 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, Ліцей №1 Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 1264 | - | Зниження споживання електроенергії |
| 10.8 | Перехід на альтернативні джерела енергії- встановлення сонячної електростанції | Встановлення на покрівлі АЗПСМ № 2,4,8,9,10 сонячних електростанцій | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потребти | Економія споживання електричної енергії |
| 10.9 | Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на території насосної станції ІІ-го підйому КП «Звягельводоканал» ( вул. Житомирська, 85, м. Звягель, Житомирської області) | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягель-водоканал» | Інвестиції ЕСКО компанії | - | - | Згідно ЕСКО договору | Заміщення споживання електроенергії |
| 10.10 | Капітальний ремонт будівлі Центру розвитку дитини «Дельфін» Звягельської міської ради з впроваджен-ням енергоефектив-них заходів та відновлюваних джерел енергії (тепловий насос) за адресою вул. Природна 4, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії із встановленням теплового насосу (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2024 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Зниження споживання енергії до 30%. |
| 11. Енергоефективність в житловому секторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення | Проведення навчань з представниками ОСББ, публікації в місцевих ЗМІ та соцмережах, виготовлення інформаційних матеріалів про ощадливе використання енергоресурсів та заходи з енергоефективності. Проведення Днів сталої енергії в рамках Угоди мерів | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 10 | Покращення обізнаності населення щодо ощадливого використання енергоресурсів та заходів з енергоефективності. |
| 11.2 | Створення навчального центру з енерго-ефективності | Створення постійного діючого навчального центру з енергоефективності оснащеного необхідним обладнанням та устаткуванням. | 2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповідно до потреби | Постійно діючий у громаді навчальний центр з питань енергоефективності. |
| 11.3 | Підтримка енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових будинках | Стимулювання участі ОСББ в програмі енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків Фонду енерго-ефективності «ЕНЕРГОДІМ»: -проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; -надання фінансової допомоги ОСББ за рахунок коштів місцевої Програми підтримки | 2022-2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості ОСББ, які приймають участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» |
| 11.4 | Підтримка енерго-ефективних заходів в приватному житловому секторі | Розробка та впровадження програми підтримки енергоефективних заходів в приватному житловому секторі | 2024 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості приватних домогосподарств, які впроваджують енергоефективні заходи |

Примітка: фінансування заходів за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюється у межах асигнувань, передбачених

на відповідний період. Обсяг фінансування є орієнтовним та уточнюється на етапі розробки проектно-кошторисної документації та закупівель.

Секретар міської ради                                                                                                                                            Оксана ГВОЗДЕНКО