ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

шістдесята сесія			           				   восьмого скликання

12.02.2025   			                                                                             № 1414

Про внесення змін та доповнень до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки та продовження його дії на 2025 рік

Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про енергетичну ефективність», Національним планом дій з енергоефективності на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1803-р, наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
21 грудня 2023 року № 1163 «Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів» з метою реалізації державної політики з енергоефективності та впровадження енергоефективних заходів в Звягельській міській територіальній громаді, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	Внести зміни та доповнення до Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Муніципальний енергетичний план), затвердженого рішенням міської ради від 20.10.2022 № 640 та продовжити його дію на 2025 рік, а саме:

1.1. У розділі  1 «Паспорт», у рядку «Термін реалізації МЕП» роки реалізації «2022-2024»  замінити «2022-2025», у рядку «Загальний обсяг необхідних для реалізації фінансових ресурсів, тис. грн.»  цифри «279802» замінити цифрами  «246221».

1.2. Розділ 7 «Заходи з реалізації Муніципального енергетичного плану Звягельської міської територіальної громади» викласти в новій редакції (додається).

2.  Фінансовому управлінню міської ради (Ящук І.К.) здійснювати фінансування заходів Муніципального енергетичного плану в межах коштів, передбачених бюджетом міської територіальної громади.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів  (Рудницький Д.В.), заступників міського голови Борис Н.П., Гудзь Д.С., Гудзь І.Л.

Міський голова	                                                                        Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення міської ради

від 12.02.2025  № 1414

7. ЗАХОДИ  ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЛАНУ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

| № з/п | Назва заходу | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування |  | Орієнтовний обсяг фінансування по роках, тис. грн. |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Забезпечення функціонування системи енергетичного менеджменту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечення сталості системи управління місцевою енергетичною політикою | Здійснення моніторингу споживання енергетичних ресурсів з використанням спеціалізованого програмного забезпечення: оплата послуг щодо супроводу: -інформаційної системи енергетичного моніторингу ІСЕ, -комп’ютерної програми «uMuni – платформа енергоефективності» | 2022-2025 | Виконавчий комітет Звягельської міської ради Виконавчі органи ЗМР комунальні установи та заклади ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, грантові кошти | 35 | 45 | 47 | - грант | Забезпечення контролю. Оптимізація використання енергоресурсів. Забезпечення якісної підготовки інвестпроектів. |
| 1.2. |  | Розроблення та затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (в рамках мерів європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату і енергії»). | 2024-2025 | Виконавчі органи Звягельської міської ради | Грантові кошти, Бюджет міської територіальної громади | - | - | - | Відповідно до потреби | Наявність стратегічної програми розвитку. Залучення інвестицій під реалізацію Плану дій. |
| 1.3 |  | Здійснення навчання технічного персоналу (завгоспів), відповідальних осіб комунальних закладів Звягельської міської ради щодо підвищення стану енергоефективності. | 2022-2025 | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності спільно з виконавчими органами Звягельської міської ради | Грантові кошти | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Зниження рівня споживання енергетичних ресурсів, скорочення видатків бюджетних коштів на потреби водо-, тепло- та електропостачання. Формування культури енергозбереження. |

| 2. Енергоефективність в муніципальних будівлях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Проведення енергетичних аудитів будівель та інженерних мереж | Проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків. Підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату | 2022-2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Звіти з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний. Сертифікат, зареєстрований на Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва |
| 2.2. | Розробка проектно- кошторисної документації проектів, що передбачають впровадження заходів з енерго-ефективності (енергозбереження) | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022-2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 2.3 | Заходи з модернізації системи освітлення | Провести модернізацію системи освітлення комунальних закладів із використанням LED-технології : заміна енергозатратних ламп на LED- лампи або світильники, встановлення систем регулювання роботи та рівня освітленості (датчики руху, регулятори рівнів освітленості, багатоклавішні вимикачі, тощо) | 2022-2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Забезпечення щорічної економії електроенергії 150 тис. кВт*год |
| 2.4 | Встановлення тепловідбивних екранів | Встановлення тепловідбивних екранів | 2022- 2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Зменшення споживання теплової енергії на 5% |
| 2.5 | Забезпечення зменшення споживання води в будівлях | Встановлення аераторних насадок на крани. Заміна аварійних внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації. Заміна застарілого сантехнічного обладнання (арматури для зливних бачків) | 2022- 2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Зменшення споживання води на 10-15% |
| 2.6 | Оснащення закладів приладами обліку споживання енергетичних ресурсів | Встановлення необхідної кількості приладів обліку споживання енергетичних ресурсів | 2022-2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Забезпечення якісного контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Оптимізація споживання, та зменшення втрат енергетичних ресурсів. |
| 2.7 | Заміна застарілого енергозатратного електричного обладнання на нове енергоефективне | Заміна електричного обладнання на нове енергоефективне не нижче класу енергоефективності «А» | 2022-2025 | Виконавчі органи міської ради, комунальні установи та заклади Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Зменшення споживання електричної енергії на 50% |
| 3. Муніципальні будівлі закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Заміна вікон на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги | Поточний ремонт будівель ліцеїв - №1,11; гімназій - №2,3,6,7,9,10, Дідовицької філії Пилиповицького ліцею; ЗДО - №1,2,5,6,13 та Центру розвитку дитини «Дельфін», ДЮКФП: -виготовлення кошторисної документації; - демонтаж старих вікон; - встановлення енергоефективних металопластикових вікон , -встановлення підвіконь та відливів, - опорядження укосів; - послуги з перевірки технічних характеристик та якості монтажу віконних блоків | 2022 2023 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, кошти обласного бюджету та інші кошти, незаборонені законодавством | 999 | 12377 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10% |
| 3.2 | Заміна дверей на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги | Поточний ремонт будівлі ЗДО № 6: - виготовлення кошторисної документації; - демонтаж старих дверей, - встановлення енергоефективних металопластикових дверей, - опорядження укосів | 2024 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 165 |  | - | Зменшення споживання теплової енергії до 10% |
| 3.3 | Проведення енергетичного аудиту закладів освіти | Проведення енергетичного аудитів Ліцею №4, №1. Гімназій №2,3,6,9, ЗДО №6, Пилиповицького ліцею Наталівської гімназії: - проведення обстеження стану будівель та інженерних мереж, аналіз отриманої інформації, розробка енергоефективних заходів та відповідних економічних розрахунків; - підготовка звіту з енергетичного аудиту та розробка енергетичного сертифікату. | 2022- 2025 | Управління освіти і науки, заклади освіти | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Звіт з енергетичного аудиту з переліком енергоефективних заходів та енергетичний сертифікат |
| 3.4 | Розробка проєктно- кошторисної документації проекту Капітального ремонту із впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4 | Передпроектні роботи (інженерно-вишукувальні роботи та дослідження, наукові роботи та звіти). Виготовлення проєктно- кошторисної документації для реалізації проектів, які передбачають впровадження заходів з енергоефективності (енергозбереження). Проходження експертизи ПКД. | 2022 | Управління освіти і науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | 193 | - | - |  | - | ПКД енергоефективного проекту, можливість залучення інвестиційних коштів для його реалізації. |
| 3.5 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Ліцею №4 за адресою: вул. Київська, 46 м. Но-воград- Волинський, Житомирська область, (Корегування) | Виконання робіт І та ІІ черги 2023р.: Проведення процедури закупівлі Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна віконних блоків Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Виконання робіт ІІІ черги та завершення І черги 2024 р.: Коригування ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт та утеплення даху (завершення робіт). Установка індивідуального теплопункту (ІТП) Впровадження системи моніторингу та диспетчеризації енергії Модернізація системи опалення Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі Додаткові роботи | 2023-2025 | Управління освіти і науки, Ліцей №4 | Бюджет міської територіальної громади, грантові кошти та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 12157 | 6521 |  | 1459 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 25% |
| 3.6 | Капітальний ремонт з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії № 7 Звягельської міської ради за адресою по вул. Житомирська, будинок 124, місто Звягель, Звягельський р-н, Житомирської обл. (1-й пусковий комплекс, 1-й пусковий комплекс додаткові роботи, 2-й пусковий комплекс) | Виготовлення ПКД та проходження експертизи. Коригування ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт даху з утепленням Утеплення фасадів Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі Додаткові роботи | 2023-2025 | Управління освіти і науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 133 | 7795 |  | 18700 | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 40% |
| 3.7 | Поточний ремонт дахів з впровадженням енергоефективних заходів | Поточний ремонт вхідної групи Ліцею №11 та даху актового залу гімназії №10: Виготовлення кошторисної документації Розбирання старого покриття; Утеплення перекриття; Влаштування нової покрівлі; Заміна електропроводки та світильників; Утримання служби замовника. | 2023 | Управління освіти і науки, Ліцей №11, Гімназія №10 | Бюджет міської територіальної громади | - | 839 | - |  | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 10% |
| 3.8 | Капітальний ремонт даху будівлі їдальні з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №3 Звягельської міської ради, вул.Соборності, 54 в м. Звягель, Звягельський район, Житомирська область | Виготовлення ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт та утеплення даху Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі | 2023 | Управління освіти і науки, Гімназія №3 | Бюджет міської територіальної громади | - | 1486 | - |  | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 10% |
| 3.9 | Реконструкція даху з впровадженням енергоефективних заходів Гімназії №9 | Передпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі; Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи Реконструкція даху з утепленням Утримання служби замовника Проведення процедури закупівлі Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти і науки Гімназія №9 | Бюджет міської територіальної громади, | - | 7797 | - |  | - | Звіт з технічного обстеження будівлі Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 20% |
| 3.10 | Поточний ремонт підлоги 1 поверху початкової школи Гімназії № 7 Звягельської міської ради Житомирської області з впровадженням енергоефективних заходів за адресою: вул. Житомирська, 124, м. Звягель, Звягельский район, Житомирська область | Поточний ремонт підлоги 1 поверху початкової школи Гімназії № 7: - розбирання старого покриття дощатої підлоги з плінтусами та дерев’яних лаг; - влаштування підстільного шару під підлогу; - влаштування гідроізоляції; - утеплення підлоги; - влаштування стяжок; - влаштування нового покриття підлоги; - утримання служби замовника. | 2024 | Управління освіти і науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади | - | - | 502 |  | - | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 10% |
| 3.11 | Поточний ремонт підлоги області з впровадженням енергоефективних заходів приміщень 1 поверху з утепленням Гімназії № 7 Звягельської міської ради | Виготовлення кошторисної документації Поточний ремонт підлоги з утепленням | 2025 | Управління освіти і науки, Гімназія №7 | Бюджет міської територіальної громади | - | - | - |  | Відповідно до потреби | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 10% |
| 3.12 | Поточний ремонт підлоги з впровадженням енергоефективних заходів приміщень 1 поверху з утепленням Гімназії №9 | Виготовлення кошторисної документації Поточний ремонт підлоги з утепленням | 2025 | Управління освіти і науки Гімназія №9 | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | Відповідно до потреби | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів до 10% |
| 4. Муніципальні будівлі закладів культури і туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Палацу культури імені Лесі Українки за адресою: площа Лесі Українки, 9, м. Звягель (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, заміна фасадних віконних конструкцій на енергозберігаючі і (1 - 3 поверх), ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 2634 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10% |
| 4.2 | Поточний ремонт даху будівлі Палацу культури імені Лесі Українки за адресою: площа Лесі Українки, 9, м. Звягель, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 689 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії до 10% |
| 4.3 | Поточний ремонт даху будівлі Краєзнавчого музею за адресою: вул. Соборності, 24 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енергозбереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Заміна балок, елементів метало черепиці тощо. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 589 | - |  | - | Зменшення витрат на споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.4 | Заміна котельного обладнання в Краєзнавчому музеї за адресою:вул. Соборності, 24 | Придбання котла з покращеними енергоефективними характеристиками. Демонтаж застарілого котельного обладнання та монтаж нового енергоефективного | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 51 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.5 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 51 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 57 (заходи з енерго-збереження) | м. Звягель, вул. Соборності,51: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Заміна підлоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 344 | - |  |  | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.6 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Школи мистецтв за адресою: вул. Соборності, 57 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | м. Звягель, вул. Соборності,57: Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Заміна підлоги. Опорядження відкосів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 329 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.7 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Туристичного центру за адресою: вул. Героїв Майдану, 13 (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна старих вікон та дверей на енергоефективні аналоги. Опорядження відкосів. Заміна підлоги. Ремонт сходинкових маршів. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 828 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10-15% |
| 4.8 | Поточний ремонт фасаду Будинку культури за адресою, вул. Довженка, 1А с.Пилиповичі (в т.ч. виготовлення ПКД, додаткові роботи) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Ремонтні роботи з утепленням зовнішніх стін | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 763 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.9 | Поточний ремонт із заміною даху, вікон та дверей будівлі клубу за адресою: вул. Полянського, 5, с. Майстрів (в т.ч. виготов-лення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги, ремонт сходинкових маршів. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 790 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 4.10 | Поточний ремонт даху будівлі клубу за адресою: вул. Центральна, 19 с. Борисівка, (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енергозбереження) | Виготовлення ПКД. Поточний ремонт покрівлі з утепленням. Часткова заміна водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 509 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.11 | Поточний ремонт із заміною вікон та дверей будівлі Будинку культури за адресою: вул. Шевченка, 16-В, с.Великий Молодьків (в т.ч. виготовлення ПКД) (заходи з енерго-збереження) | Виготовлення ПКД. Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі аналоги, ремонт сходинкових маршів. Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду та частковий ремонт водостічної системи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади, | - | 265 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 15% |
| 4.12 | Капітальний ремонт приміщення музею родини Косачів на вул. Родини Косачів, 5-А в м. Новограді-Волинському Житомирської області (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи) (заходи з енерго-збереження) | Коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням. Ремонтні роботи з утеплення зовнішнього фасаду. Заміна водостічної системи. Інші ремонтно-будівельні роботи. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 871 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії до 25% |
| 4.13 | Поточний ремонт Культурно-дозвіллєвого центру за адресою: вул. Звягельська, 16, с. Наталівка Звягельського району Житомирської області (заходи з енерго-збереження) | Заміна вікон та дверей на енергоефективні (енергозберігаючі) аналоги, ремонт сходинкових маршів. Заміна підлоги, електромережі. Ремонт системи водопостачання та водовідведення. | 2023 | Управління культури і туризму | Бюджет міської територіальної громади | - | 85 |  |  |  | Зменшення споживання теплової енергії до 10% |
| 5. Муніципальні будівлі охорони здоров`я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Капітальний ремонт системи опалення з переходом на альтернативні види палива в АЗПСМ № 10 с. В. Молодьків | Заміна електричного котла на твердопаливний. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні з встановленням індивідуальних терморегуляторів та балансуючих клапанів на стояках та системи погодозалежного регулювання. Технічний та авторський нагляд (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 250 | - |  | - | Економія споживання теплової енергії до 25% (заміщення споживання електроенергії альтернативними джерелами) |
| 5.3 | Влаштування вхідної групи (тамбуру) АЗПСМ № 1 | Влаштування тамбуру зі встановлекнням додаткових вхідних дверей та проведення робіт з поточного ремонту. Виготовлення проектно-кошторисної документації. Технічний та авторський нагляд (заходи з енергозбереження) | 2025 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Центр ПМСД» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | 50 | Економія споживання теплової енергії до 10% |
| 5.4 | Поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення інфекційного відділення | Заміна водопровідних (835м) та каналізаційних (314м) труб із заліза на металопластикові | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, | - | 352 | - |  | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води – до 20% |
| 5.5 | Поточний ремонт (заміна вікон) в інфекційному відділенні | Заміна старих дерев’яних вікон (15шт) на металопластикові енергоефективні аналоги | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади | - | 172 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії на 10% |
| 5.6 | Поточний ремонт санвузлів хірургічного відділення із впровадженням енергоефективних заходів | Капітальний ремонт 6-ти санвузлів, в тому числі із заміною водопровідних, каналізаційних та теплових систем. Заміна дверей. | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, Кошти КНП | - | 696 | - |  | - | Зменшення втрат у водомережах Економія води – до 20% |
| 5.7 | Поточний ремонт (заміна дверей) в кардіологічне, терапевтичне та неврологічне відділення лікувального корпусу | Заміна старих вхідних дверей на металопластикові енергоефективні аналоги (3 шт) на 2,3,4 поверхах лікувального корпусу | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади | - | 58 | - |  | - | Зменшення втрат теплової енергії на 10% Забезпечення комфортних умов перебування пацієнтів та персоналу |
| 5.8 | Забезпечення безперебійного живлення лікарні з використанням відновлюваних джерел енергії | Придбання матеріалів для ремонту повітряної електромережі для запобігання виникнення аварійної ситуації та забезпечення безперебійного живлення, у тому числі від резервних джерел живлення – генератора та сонячної електростанції | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП | - | 35 | - |  | - | Забезпечення повноцінної роботи сонячної електростанції |
| 5.9 | Капітальний ремонт з впровадженням заходів енергоефективності в амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 вул. Житомирська,27. в м. Звягель Звягельського району Житомирської області | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей на енергоефективні. Заміна радіаторів системи опалення на енергоефективні із встановленням терморегуляторів. Утеплення стін приміщення. Встановлення вентиляційної системи. Облаштування підлоги, захисних решіток, пандусів. Технічний та авторський нагляд. (Заходи з енергозбереження) | 2023 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 1431 | - |  | - | Зменшення споживання теплової енергії до 20% |
| 5.10 | Поточни ремонт (заміна дверей) запасного виходу відділень в лікувальному корпусі, будівлі інформаційно-аналітичного відділу, будівлі пологово (хірургічного) відділення, у клініко-діагностичній лабораторії в поліклінічному корпусі | Заміна старих дверей на металопластикові енергоефективні аналоги: (6 шт. на 1,2,3,4,5 поверхах лікувального корпусу; (1шт.) дверей у будівлі інформаційно-аналітичного відділу, (1 шт.) пологове відділення вхід до підвального приміщення, двері запасного виходу двору у клініко-діагностичній лабораторії в поліклінічному корпусі | 2024-2025 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» ЗМР | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 18 |  | 240 | Зменшення витрат теплової енергії на 10% |
| 5.11 | Капітальний ремонт теплової мережі у підвальному приміщенні пологово (хірургічного) відділення | Заміна теплової мережі (400м) | 2024 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» ЗМР | Кошти КНП грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1448 |  | - | Зменшення витрат теплової енергії на 10% |
| 5.12 | Реконструкція (часткова термомодернізація) лікувального корпусу №2 в КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: Житомирська область, Звягельський р-н, м. Звягель, вул. Оржевської Наталії, 13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт (заміна) покрівлі з утепленням горища Ремонт та утеплення фасаду та цоколю. Модернізація системи вентиляції будівлі Технічний та авторський нагляд | 2024 2025 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення , КНП «Звягельська багатопрофіль-на лікарня» Звягельської міської ради | Кошти КНП, бюджет міської територіальної громади субвенція з державного бюджету, та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | 1558 |  | 62875 | Економія споживання теплової енергії до 40%. |
| 6. Муніципальні будівлі соціального захисту населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкція нежитлових приміщень за адресою вул. Шевченка, 29 нежитлове приміщення 1001, для розміщення Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради м. Звягель, Звягельський район, Житомирської області (в тому чис-лі на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи) | Виготовлення ПКД та проходження експертизи Капітальний ремонт та утеплення даху Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги Модернізація системи освітлення Внутрішнє опорядження, заміна санвузлів Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2024 | Управління соціального захисту населення, Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 6502 | - |  | Зменшення споживання теплової енергії 35% |
| 6.2 | Реконструкція нежитлового приміщення, приміщення лазні за адресою 2-й провулок Медичний, 2 у м. Звягель під відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціаль-них послуг) Звягельської міської ради, (в тому числі на виготовлення проектно-кошто-рисної документації та експертизи в межах фінансових ресурсів). | Передпроєктні роботи: -технічне обстеження будівлі; Проведення процедури закупівлі; Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи Реконструкція даху з утепленням Заміна вікон та дверей на енергоефективні аналоги, Утеплення фасадів Заміна підлоги, електромережі. Модернізація системи опалення Модернізація системи освітлення Ремонт системи водопостачання та водовідедення Загальнобудівельні роботи та інші додаткові роботи Технічний та авторський нагляд | 2024-2025 | Управління соціального захисту населення | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 400 | 7329 |  | Скорочення обсягів споживання енергетичних ресурсів на 40-45% |
| 7. Вуличне освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | Заміна застарілих світильників ДНАТ, ДРЛ та інших типів на LED-світильники. Проведення нових мереж вуличного освітлення з використанням LED-технологій та впровадженням «розумних» систем керування. Проектування, технічний та авторський нагляд | 2022-2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельсервіс» | Кошти КП грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби | Відповідно до потреби |  | Відповідно до потреби | Економія споживання електроенергії – до 70% |
| 8. Централізована система водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реконструкція блоку ємностей/аеротенок із встановленням повітродувок на очисних спорудах каналізації в с. Чижівка Звягельського району Житомирської області | Розробка проекту Роботи І черги 2023 році: - будівництво повітродувної станції; - монтаж повітродувних агрегатів; - прокладання нового повітроводу від проектованої повітродувної станції до блоків ємностей №1 та №2; - відокремлення повітропроводу для подачі стиснутого повітря на біологічну очистку від гребінки для подачі стиснутого повітря в аеробні стабілізатори та ерліфти; - встановлення запірно-регулюючої арматури на відокремленому повітроводі; - монтаж системи електропостачання; - монтаж системи автоматизації. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 18465 | - |  | - | Скорочення витрат електроенергії на 17 % |
| 8.2 | Диспетчеризація та автоматизація виробництва | Встановлення системи диспетчеризації та автоматизації виробничих процесів | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1191 | - |  | - | Забезпечення контролю та аналізу виробничих процесів та споживання води. Зменшення витрат енергоносіїв на 25% |
| 8.3. | Нове будівництво каналізаційної мережі від вул. Євгена Коновальця до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області | Виготовлення проектно- кошторисної документації з проходженням експертизи. Нове будівництво каналізаційної мережі передбачає: прокладання 1338 метрів пластмасових труб діаметром 500 мм відкритим способом проведення земляних робіт; прокладання 103 метрів пластмасових труб діаметром 500 мм методом горизонтального-спрямованого буріння; ремонт 1-го існуючого та улаштування 34 штук оглядових каналізаційних колодязів із залізобетонних елементів; приєднання (переприєднання) існуючого колектору, що відводить стічні води споживачів. | 2024- 2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал | Кошти КП, бюджет міської територіальної громади, субвенція з державного бюджету, та інші джерела не заборонені законодавством | - | - | 329,3 |  | 28 861 | Забезпечення централізованим водовідведенням до 5000 побутових спложивачів. Зменшення витрат енергоносіїв на даній ділянці 25% |
| 8.4. | Придбання додаткового обладання для дослідження мереж водопостачання та водовідведення | цифровий гібридний корелятор Correlux C-3 Standard Set, наземний вітрозахисний мікрофон PAM W-7-C-VS (Геофон), гідрофон PAM HYDRO-3 kit, трасопошукова система Easyloc Plus або обладнання з аналогічними можливостями | 2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | 1600 | Скорочення втрат води на 25% |
| 9. Система централізованого теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Гетьмана Сагайдачного,89 | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП | - | 2531 | - |  | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 17 т.у.п. |
| 9.2 | Технічне переоснащення котельні по вул. Соборності, 68А | Заміна застарілого обладнання котельні | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП | - | 7645 | - |  | - | Заміна застарілого обладнання на нове. Економія ПЕР - 96 т.у.п. |
| 9.3 | Реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередьоізольо-вані з пінополі-уретановою ізоляцією у м.Звягель | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Житомирська, 29): 1) ділянка від ж/б по вул. Житомирська, 29 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 91-177), (протяжність 84 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 256 | - |  | - | Очікуваний економічний ефект - 31 Гкал |
| 9.4 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул .К.Острозьких, 58): 1) ділянка від ТК №1 до ТК №1А-ТК№5- ж/б по вул. Л. України, 50, (протяжність 141 м по лотку). | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 382 | - |  | - | Очікуваний економічний ефект (46 Гкал) |
| 9.5 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.І.Франка,15-А): 1) ділянка від ТК №34-А до ТК №35 до ж/б по вул. Шевченка, 10, (протяжність 26 м по лотку). 2) ділянка від ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 1) до ж/б по вул. Соборності, 4 (корпус 2), (протяжність 58 м по лотку). 3) ділянка від ТК №34 до будівлі по вул. Шевченка, 14, (протяжність 32 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 579 | - |  | - | Очікуваний економічний ефект (35 Гкал) |
| 9.6 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Київська,8): 1) ділянка від ж/б по вул. Київська, 8 до ж/б по вул. Київська, 10/2, (протяжність 56 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 137 | - |  | - | Очікуваний економічний ефект (11 Гкал) |
| 9.7 | Реконструкція теплових мереж із заміною аварійних ділянок на труби попередьоізольо-вані з пінополі-уретановою ізоляцією у м.Звягель | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Соборності, 68-А): 1) ділянка від ТК №25 до ТК №27, (протяжність 66 м по лотку); 2) ділянка від ТК №27 до будівель об’єднаного міського військового комісаріату по вул. Соборності, 74, (протяжність 38 м по лотку) | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 213 | - |  | - | Очікуваний економічний ефект (18Гкал) |
| 9.8 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул.Житомирська, 29): - ділянка від ТК№6 до ж/б по вул. Житомирська, 31 (кв. 1-90)), (протяжність 56 м по лотку); 2) ділянка від ТК№3-А до ж/б по вул. Житомирська, 21, (протяжність 56 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 406 |  | - | Очікуваний економічний ефект (57Гкал) |
| 9.9 |  | Реконструкція теплових мереж (котельня по вул. Ніколаєва,15): - ділянка від ТК№7 до ТК№13, (протяжність 112 м по лотку); - ділянка від ТК№13 до ТК№17 до ТК№18 до ТК№19 до ж/б по вул. Єрьоменка, 5, (протяжність 286 м по лотку); 3) ділянка від ТК№13 до ТК№14 до ТК№15, (протяжність 63 м по лотку). | 2024 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 907 |  | - | Очікуваний економічний ефект (118Гкал) |
| 9.10 | Заміна застарілого насосного обладнання на енергоефективні аналоги | Заміна застарілого обладнання: - мережевого насосу в котельні по вул. Кн.Острозьких,58; - підживлювального насосу в котельні по вул. Київська,8 | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП | - | 99 | - |  | - | Економія ПЕР – 2 т.у.п. |
| 9.11 | Розроблення «Схеми теплопостачання міста Звягель» | Розробка схеми теплопостачання міста Звягель на 10-річний період, в яку включені заходи щодо оптимізації роботи котелень, теплових мереж та їх можливої модернізації і реконструкції. | 2024-2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | відповідно до потреби | Наявність інструменту довгострокового планування теплопостачання міста, який сформовано за результатами комплексного аналізу. Можливість залучення інвестицій на реалізацію проектів. |
| 9.12 | Заміна ветхих труб тепломереж на трубопроводи з використанням ППУ ізоляції | Реконструкція теплових мереж 3 заміною аварійних ділянок (Котельні міста, загальна протяжність мереж, що буде замінена 1,1 км в однотрубному обчисленні) | 2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | 5100 | Знизити втрати в мережах до 5% |
| 9.13 | Реконструкція котельні за адресою: вул. Романа Шухевича, 26 в м. Звягель Житомирської обл. (встановлення когенераційної установки) | Технічне переоснащення котельні зі встановленням когенераційної установки | 2024-2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1064 |  | Відповідно до потреби | Забезпечення котельні власною, дешевшою електроенергією.в обсязі до 130 тис. кВт |
| 9.14 | Технічне переоснащення котельні по вул. Дмитра Герасимчука, 10-Б в м. Звягель, Звягель-ського району, Жиомирської області" (влаштування когенерації) | Технічне переоснащення котельні зі встановленням когенераційної установки | 2024-2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельтепло» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 1629 |  | Відповідно до потреби | Забезпечення котельні власною, дешевшою електроенергією.в обсязі до 300 тис. кВт |
| 10. Впровадження відновлюваних джерел енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Реконструкція електричних мереж та монтаж сонячної електростанції на очисних спорудах каналізації в с.Чижівка Звягельського району Житомирської області | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції орієнтовною потужністю 150 кВт для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | 2023 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягель-водоканал» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 5264 | - |  | - | Заміщення споживання електроенергії 138,3 тис. кВт*год за 2024 рік. |
| 10.2 | Капітальний ремонт будівлі Центру розвитку дитини «Дельфін» Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії (сонячна електро-станція) за адресою вул. Природна 4, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Інженерно-геологічні вишукування. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії із встановленням сонячної електростанції (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2023 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | 1446 | - |  | - | Заміщення споживання електроенергії до 24 тис. кВт*год на рік. |
| 10.3 | Розробка Програми розвитку відновлюваних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді | Розробка проекту Програми розвитку відновлюваних джерел енергії у Звягельській міській територіальній громаді (із наданням консультаційних послуг сторонніми організаціями) Проведення інформаційно-роз`яснювальної кампанії (виготовлення буклетів). | 2023 | Виконавчий комітет міської ради, відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності | Грантові кошти | - | 96 8 | - |  | - | Розроблено «Програму розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у Звягельській міській територіальній громаді». Зросла поінформованість населення щодо використання ВДЕ; збільшилось використання мешканцями громади ВДЕ. |
| 10.4 | Капітальний ремонт системи електропостачання Ліцею №1 Звягельської міської ради з впровадженням відновлюваних джерел енергії (сонячна електро-станція) за адресою вул. Родини Косачів,5 м.Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Виготовлення звіту з технічного обстеження. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт системи енергопостачання із встановленням сонячної електростанції на даху (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд. | 2023 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, Ліцей №1 Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади | - | 1267 | - |  | - | Економія споживання електричної енергії |
| 10.5 | Нове будівництво сонячної електростанції на власні потреби дільниці основного виробництва КП ЗМР «Звягельводоканал» за адресою: Житомирська область, м. Звягель, вул. Водопровідна, 50-А | Розробка проекту. Встановлення сонячної електростанції для заміщення споживання електричної енергії із зовнішньої мережі. Реконструкція електричної мережі. | 2024-2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягель-водоканал» | Інвестиції ЕСКО компанії | - | - | - |  | Згідно ЕСКО договору | Заміщення споживання електроенергії |
| 10.6 | Капітальний ремонт будівлі Центру розвитку дитини «Дельфін»Звягельської міської ради з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії (вентиляція з тепловим насосом) за адресою: вул. Природна, 4, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська область | Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи. Капітальний ремонт будівлі з впровадженням енергоефективних заходів та відновлюваних джерел енергії із встановленням теплового насосу (включаючи обладнання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи). Загальнобудівельні роботи Технічний та авторський нагляд | 2024 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | 299,958 3025 |  | - | Зниження споживання енергії до 30%. |
| 10.7 | Перехід на відновлювальні джерела енергії- встановлення сонячних електростанцій КП «Звягельводоканал» | Встановлення сонячних електростанцій для заміщення споживання електричної енергії | 2025 | Управління ЖКГ та екології КП ЗМР «Звягельводо-канал» | Бюджет міської територіальної громади Кошти КП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | Відповідно до потреби | Заміщення споживання електроенергії |
| 10.8 | Перехід на альтернативні джерела енергії- встановлення сонячної електростанції КНП «Звягельськабагатопрофільна лікарня» | Встановлення сонячної електростанції на даху лікувального корпусу КНП «Звягельської багатопрофільної лікарні» | 2025 | Відділ охорони здоров`я та медичного забезпечення, КНП «Звягельськабагатопрофільна лікарня» | Бюджет міської територіальної громади, кошти КНП, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | Відповідно до потреби | Заміщення споживання електроенергії |
| 10.9 | Модернізація сонячної електро-станції Ліцею №1 Звягельської міської ради за адресою: вул. Родини Косачів,5 м. Звягель, Звягельський район, Житомирська обл. | Забезпечення приєднання до зовнішньої мережі у якості активного споживача з метою укладання договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва. Модернізація електромережі з метою збільшення власного споживання. | 2025 | Управління освіти і науки Звягельської міської ради, Ліцей №1 Звягельської міської ради | Бюджет міської територіальної громади Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | Відповідно до потреби | Збільшення генерації електроенергії сонячною електростанцією. |
| 11. Енергоефективність в житловому секторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення | Проведення навчань з представниками ОСББ, публікації в місцевих ЗМІ та соцмережах, виготовлення інформаційних матеріалів про ощадливе використання енергоресурсів та заходи з енергоефективності. Проведення Днів сталої енергії в рамках Угоди мерів | 2022-2025 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | 10 | Покращення обізнаності населення щодо ощадливого використання енергоресурсів та заходів з енергоефективності. |
| 11.2 | Створення навчального центру з енерго-ефективності | Створення постійного діючого навчального центру з енергоефективності оснащеного необхідним обладнанням та устаткуванням. | 2025 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | - | - | - |  | Відповідно до потреби | Постійно діючий у громаді навчальний центр з питань енергоефективності. |
| 11.3 | Підтримка енергоефективних заходів в багатоквартирних житлових будинках | Стимулювання участі ОСББ в програмі енергомодернізації багатоквартирних житлових будинків Фонду енерго-ефективності «ЕНЕРГОДІМ»: -проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи; -надання фінансової допомоги ОСББ за рахунок коштів місцевої Програми підтримки | 2022-2025 | Управління ЖКГ та екології Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефектив-ності | Бюджет міської територіальної громади, грантові та інші кошти, незаборонені законодавством | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби | Відповід-но до потреби |  | Відповід-но до потреби | Збільшення кількості ОСББ, які приймають участь у програмі «ЕНЕРГОДІМ» |

Примітка: фінансування заходів за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади здійснюється у межах асигнувань, передбачених

на відповідний період. Обсяг фінансування є орієнтовним та уточнюється на етапі розробки проектно-кошторисної документації та закупівель.

Секретар міської ради                                                                                                                                            Оксана ГВОЗДЕНКО