# герб

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Про затвердження плану благоустрою та проведення весняної толоки на території Звягельської міської територіальної громади у 2025 році |

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про систему громадського здоров’я», Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою забезпечення утримання території Звягельської міської територіальної громади у належному стані, створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян, поліпшення екологічного стану та архітектурно - естетичного вигляду об’єктів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план благоустрою на території Звягельської міської територіальної громади (додається).
2. Провести з 17.03.2025 року по 18.04.2025 року заходи з благоустрою в рамках весняної толоки на території Звягельської міської територіальної громади.
3. Управлінню житлово-комунального господарства та екології міської ради організувати заходи з ліквідації несанкціонованих звалищ побутових та інших відходів, прибирання та приведення у належний санітарний стан парків, скверів, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, очищення від сміття берегів водойм на території Звягельської міської територіальної громади та ін.
4. Старостам старостинських округів Звягельської міської територіальної громади організувати проведення санітарної очистки та благоустрою на відповідних територіях.
5. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, суб’єктам підприємницької діяльності, мешканцям Звягельської міської територіальної громади провести санітарну очистку та благоустрій прилеглих та закріплених територій.
6. Інспекції благоустрою при управлінні житлово-комунального господарства та екології міської ради здійснювати постійний контроль за ходом проведення заходів із санітарного очищення та благоустрою.
7. Відділу інформації міської ради спільно з управлінням житлово-комунального господарства та екології міської ради забезпечувати висвітлення у медіа хід проведення заходів із санітарного очищення та благоустрою на території Звягельської міської територіальної громади.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гудзя Д.С.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**План благоустрою на території Звягельської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Заходи** | **Виконавець** | **Термін****виконання** | **Контроль за виконанням** |
| **1.** | **Санітарне утримання:** - Щоденне прибирання вулиць згідно графіка;- Утримання місць загального користування, об’єктів та елементів благоустрою | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс»(Романчук А.С.) | Постійно | Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Радчук П.Б. |
| **2.** | **Прибирання місць загального користування:****- вул. Шевченка, 16** (всі алеї і газони, майданчик біля пам’ятника, прилеглий тротуар по вул. Шевченка);**- площа Лесі Українки**(всі алеї і газони, майданчик навколо пам’ятника, проїжджа частина до центру майданчика);**- сквер на площі Лесі Українки,7****- пішохідний міст****(**міст і підходи до нього);**- Сквер пам’яті та бювет питної води**(всі алеї і газони, прилеглі тротуари вул. Соборності і вул. Юрія Ковальського);**- площа Тараса Шевченка**(всі алеї і газони, тротуари між вул. Шевченка і вул. Юрія Глухова);**- сквер по вул. Шевченка 7** (всі алеї і газони, тротуари між вул. Шевченка і вул. Соборності);**- пам’ятник на честь воїнів -інтернаціоналістів** **(вул. Шевченка,26-Б);**(всі алеї і газони, площадка біля пам’ятника, тротуари між вул. Шевченка і вул. Лесі Українки);**- братська могила військовополонених** **(вул. Лесі Українки, 2-А);****(**всі алеї і газони, майданчик біля пам’ятника, тротуари вул. Лесі Українки);**- кільце у центрі міста** (перехрестя вул. Героїв Майдану, вул. Шевченка, вул. Соборності)- **Парк захисників України** **(вул. Військової доблесті, 23-в)**(тротуари, доріжки, оглядовий майданчик, спуск до джерела, дитячий ігровий майданчик);**- сквер** „**Фортеця**“ **(прилегла територія)****- пам’ятний знак** „**Чорнобильський дзвін**“(всі алеї і газони, прилеглі тротуари вул. Шевченка та вул. Медична);- **пам’ятний знак** „**Літак**“(всі газони і тротуари, а також тротуар і газон по вул. Житомирській до вул. Надслучанська і сходи спуску до річки);**- бювет на вул. Романа Шухевича**(прибирання бювету і по периметру 4 м);**- бульвар Бориса Шарварка** (тротуар і газони центральної алеї);**- міський парк культури і відпочинку:**1)територія вздовж будинку на вул. Шевченка,26 (територія дитячого майданчика до алеї);2) зона атракціонів (від Гімназії №2 Звягельської міської ради до будинку на вул. Шевченка, 26); 3) прилегла територія до кафе „Казка“;4) прилегла територія громадської вбиральні;5) територія центрального входу, фонтану і газонів і тротуарів зі сторони вул. Шевченка та прилегла територія громадської вбиральні модульного типу;6) прилегла територія біля магазину „Колібрі“7) орендований майданчик для атракціонів та прилегла територія;8) прибирання прилеглої території до кафе „My coffe“ та території парку до центральної доріжки;**- пішохідний міст через річку Случ на Лубчиці та джерело** (від вул. Лубчицька до вул. Водопровідна);**- бювет по провулку Ігоря Сікорського**(прибирання бювету і по периметру 4 м);**- тротуар вздовж будинку по** **вул. Шевченка, 29**(прибирання газону, тротуару);**- бювет на вул. Київська**(прибирання прилеглої територію бювету);**- вул. Героїв Ато****(**тротуар, газони і стоянки автомобілів)**- джерело на вул. Медовій** (джерело, підходи) | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс»(Романчук А.С.)Звягельська комунальна рятувальна станція на воді (Колесник А.В.)ОСББ «Згода» (Семенюк Д.О.),ОСББ «Наш дім»(Войтович А.В.),Магазин «Квітка Ванілі»(за згодою)Звягельська Автостанція(Хотько О.С.),магазин „Шпалери“, аптека „Бажаємо здоров’я“,магазин „Подільський фермер“,магазин „М'ясо маркет“,магазин „Одяг, взуття“,аптека „Sanitas“аптека „Копійка“,магазин „Малютка“ (за згодою)Магазин „555“, аптека „Копійка “, „Кофейня“, перукарня „Чарівниця“, магазин „Копійочка“ магазин „В яблучко“, Нова пошта №4, „Mr\_Mrs Burger“, об’єкт виносної (виїзної) торгівлі(за згодою) АОСББ „Вікторія“(Больбан А.М.),магазин „Євро секонд - хенд“, магазин меблів „Олімп“, МАХІ сервіс (за згодою)ПП „Меблева фабрика „МІРТ“ (Ющенко О.М.) (за згодою)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)Управління культури і туризму Звягельськоїміської ради(Широкопояс О.Ю.)ОСББ „Книжка“ (Борисюк В.В.) (за згодою)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)ОСББ „Мікрорайон „Зелені“ (Поліщук М.В.)(за згодою)„Звягельський медичний фаховий коледж“ Житомирської обласної ради (Солодовник О.В.)(за згодою)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) ФОП Скулинець В.В.ФОП Алексюк А.Б.Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)ФОП Фрегер Т.М.ФОП Лук’янець Т.А.ФОП Маліновська М.Е.Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)ОСББ „Колорит“(Теплов І.О.),підприємство магазин „Посудна лавка“,перукарня, Video & Comp, магазин „Дитячий світ“магазин „Світлиця“,  студія квітів „Сontinental“, Нотаріальна контора, магазин „Карапуз“,магазин „Шарм“,магазин „Камелія“, магазин „Глобус“, магазин „Піжон“, аптека „Подорожник“, магазин „Rieker“ (взуття, аксесуари) (за згодою)Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Звягельської міської радиОСББ „ЖБК-1“(Левчук В.М.),АОСББ „Вікторія“ (Больбан А.М.)(за згодою)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2024 | Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Радчук П.Б. |
| **3.** | **Реалізації рекомендацій Громадської асамблеї у Звягельській громаді:****1. Парк захисників України (біля будинку офіцерів):*** **Облаштування джерела "Червона горобина":**
* облаштування перила з одною трубою;
* поточний ремонт джерела (стяжка, вирівнення сходів);
* чищення водовідного лотка;
* придбаня та встановлення інформаційного стенду (з назвою джерела та карманчиком для результатів аналізу).
* **Оновлення оглядового майданчика:**
* поточний ремонт оглядового майданчика (фарбування колон);
* поточний ремонт та фарбування лав;
* встановлення урн;
* облаштування додаткових місць для сидіння і відпочинку серед дерев (виготовлення лав із зрізаних аварійних дерев).
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До01.06.2025 | Годун О.В.Демяненко Н.Б.Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **2. Парк культури та відпочинку, центральна алея, вхідна зона:*** закриття фонтану дерев’яним помостом та будівельною сіткою з малюнком;
* поточний ямковий ремонт доріжок;
* зрізання аварійних дерев;
* висадження молодих зелені насадження;
* поточний ремонт освітлення парку, в тому числі з заміною частини світильників.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До01.06.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **3. Набережна. Від пляжу вверх по течії (правий берег):*** Розчистити природоохоронну зону річки Случ в межах території набережної;
* Прокладання щебеневих доріжок;
* Розширити дорогу для стоянки авто (щебеневою сумішшю)
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До 01.06.2025До 01.09.2025 | Годун О.В.Демяяненко Н.Б.Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **4. Очищення води** * Висвітлення інформації про проведені роботи з очищення річки та плану очищення (в газетах, на офіційному сайті).
* Проведення роботи з виявлення місць скиду рідких нечистот у річку та вживати заходів щодо припинення забруднення.
* Розчищення річки в межах набережної з використанням БФУ Truxor T-40 та екскаватора з довгою стрілою.
* Розроблення проектної документації щодо покращення гідрологічного стану річки Случ та здійснення капітального ремонту берегоукріплень
 | Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради(Годун О.В.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)ТОВ «Водпроект» | Протягомрокудо 20 квітня 2025 року | Годун О.В.Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Романчук А.С.Павленко А.К.Черопіта А.Р. |
| **4.** | **4.1. Прибирання узбіч доріг, вулиць та берегів річок:**- с. Олександрівка, с. Наталівка (біля автодороги Р- 49);- с. Наталівка (біля автодороги М-06);- с. Наталівка, вул. Шкільна (вздовж дороги)- Прибирання узбіч доріг при в’їзді в населені пункти Пилиповичі, Городище, Анета, Степове- с. Майстрів (біля автодороги Київ- Чоп), вул. Віктора Козака (вздовж дороги)-с. Дідовичі (біля автодороги М-06)- прибирання узбіч доріг траса Київ-Чоп ( М-06-243-245км. )- прибирання узбіччя доріг від траси Київ-Чоп до с.В.Молодьків- прибирання узбіччя між селами Груд , В.Молодьків, Багате- прибирання узбіччя доріг між с. Груд – Ярунь ( С -061307 ).- прибирання узбіччя доріг траса Київ –Чоп-Багате ( С-061330) - пров. Ігоря Сікорського (правий та лівий берег р. Смолка);- правий берег р. Случ (від зруйнованого мосту до Звягельської комунальної рятувальної станції на воді);  - берег р. Случ (район очисних споруд водоканалу, лісосмуга);- вул. Гетьмана Сагайдачного (біля мосту);- вул. Водопровідна (від пішохідного мосту до водозабору);-  2-й пров. Зарічний (берег р. Случ, біля пішохідного мосту);- вул. Надслучанська (берег р. Случ, схил біля Літака); | Наталівський старостинський округЗвягельської міської територіальної громади Пилиповицькийстаростинський округЗвягельської міської територіальної громадиМайстрівський старостинський округЗвягельської міської територіальної громади Дідовицький старостинський округ Звягельської міської територіальної громади Великомолодьківський старостинський округЗвягельської міської територіальної громади Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельтепло“(Тодорович Л.М.)Звягельська комунальна рятувальна станція на воді (Колесник А.В.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ (Тимофіїв О.В.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2025 | Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Терещук А.М.Панфелюк Н.В.Левчук Л.Є.Храбан А.П.Челядін Г.І. |
| **4.2. Ліквідація виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ:**- м. Звягель, вул. Олейнікова;- с. Городище (за селом, біля лісу). | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | Протягом року | Прокопенко С.С.Панфелюк Н.В. |
| **5.** | **Санітарна очистка та благоустрій прилеглих територій приватного сектору** | Мешканці приватного сектору Звягельської міської територіальної громади | До 18.04.2025 | Радчук П.Б. |
| **6.** | **Прибирання підприємствами, установами, організаціями прилеглих територій (за згодою)** | Підприємства, установи, організації | До 18.04.2025 | Радчук П.Б. |
| **7.** | **Вивезення вуличного змету:***(\*Дата вивезення вуличного змету буде узгоджуватися УЖКГ та Е міської ради та інспекцією благоустрою при УЖКГ та Е міської ради*)- вул. Івана Франка;- вул. Левченка;- вул. Родини Косачів;- вул. Князів Острозьких;- вул. Олені Пчілки;- вул. Лідівський шлях;- вул. Михайла Драгоманова. - вул. Гетьмана Сагайдачного;- вул. Волі;- вул. Ігоря Сікорського;- вул. Академіка Лисіна;- вул. Дмитра Донцова;- вул. Миколи Лісовського;   - вул. Шевченка;- вул. Київська;- вул. Соборності;- вул. Івана Мамайчука;- вул. Михайлівська;- Бориса Шарварка;- площа Лесі Українки;- вул. Замкова;- вул. Медова;- вул. Юрія Ковальського;- вул. Героїв АТО;- вул. Житомирська;- вул. Надслучанська;- вул. Анни Ярославни;- вул. Медична;- вул. Наталії Оржевської;- вул. Міхала Чайковського;- вул. Ніколаєва;- вул. Вокзальна;- вул. Твіленевої;- вул. Гоголя;- вул. Юрія Глухова;- 1-й пров. Юрія Глухова;- вул. Василя Стуса;- вул. Акі Камбарова;- вул. Марії Примаченко;- вул. Лянгуса;- вул. Іоана Павлі ІІ;- вул. Котляревського;- вул. Володимира Антоновича;- вул. Військової доблесті;- вул. Дмитра Герасимчука;- вул. Співдружності;- вул. Богуна;- вул. Василя Карпенка;- вул. Дружби;-вул. Лубчицька;- вул. Романа Шухевича;- вул. Олімпійська. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло»(Тодорович Л.М.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельводоканал»(Тимофіїв О.В.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До 18.04.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук ПБ.  |
| **8.** | **Організація санітарної очистки та благоустрою на території:**1. **Наталівський старостинський округ:**
* прибирання території біля адмінбудинку;
* прибирання території навколо Фігури (Хреста);
* прибирання території автобусних зупинок в с. Наталівка та с. Олександрівка;
* приведення в належний стан дитячих майданчиків в с. Наталівка та с. Олександрівка;
* вивезення сміття з стихійних сміттєзвалищ;
* вирубка кущів по узбіччю доріг в населених пунктах;
* вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу;
* обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття;
* встановлення сміттєвих баків.
1. **Великомолодьківський старостинський округ:**
* прибирання автобусних зупинок та прилеглих територій (с.Груд,с. Великий Молодьків) ;
* благоустрій території адмінбудівлі;
* благоустрій обочини церкви с. В.Молодьків
* благоустрій та прибирання території ігрових дитячих майданчиків в с. В. Молодьків та с. Груд;
* благоустрій та прибирання біля Фігури (Хреста) в с. В. Молодьків та с. Груд;
* прибирання території біля ставка «Лебедине озеро»;
* благоустрій та прибирання території садка;
* побілка вапном дерев та придорожніх стовпів;
* благоустрій закинутих будинків (вирізання кущів, обкошування канав);
* фарбування та поточний ремонт ігрових майданчиків, вуличних знаків, зупинок, лавочок.
* збирання сміття та обкошування території біля пам’ятника «Матері»
* вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу;
* обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття;
* встановлення сміттєвих баків;
* улаштування дорожнього металевого огородження бар’єрного типу в с.Груд.
1. **Майстрівський старостинський округ:**
* прибирання території біля адмінбудинку (видалення сухих решток) та побілка паркану;
* прибирання території навколо Фігури (Хреста) та фарбування фігури в с. Майстрів, с. Маковиці та с. Майстрова Воля;
* прибирання території біля автобусних зупинок в с. Майстрів, с. Маковиці та с. Майстрова Воля;
* прибирання території пірсу біля пожежної водойми та видалення кущів в с. Майстрів та с. Майстрова Воля;
* видалення аварійних дерев та підготовка площі для будівництва водозабірної свердловини з облаштуванням бювету в с. Маковиці;
* приведення в належний стан території дитячого майданчика в с. Майстрів, с. Маковиці та с. Майстрова Воля;
* вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу;
* обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття;
* встановлення сміттєвих баків.
1. **Дідовицький старостинський округ:**
* прибирання території біля автобусних зупинок в с. Дідовичі, с.Борисівка,;
* прибирання прилеглої території до адмінприміщення та приміщення старої сільської ради;
* благоустрій та прибирання біля Фігури (Хреста);
* благоустрій території біля Стелли загинувших воїнів 1941-1945 р.р. в с. Дідовичі та с. Борисівка;
* прибирання могили невідомого солдата;
* прибирання прилеглої території біля нефункціонуючого приміщення школи в с. Борисівка;
* благоустрій та прибирання території ігрових дитячих майданчиків в с. Борисівка;
* вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу;
* обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття;
* встановлення сміттєвих баків.
1. **Пилиповицький старостинський округ:**
* прибирання території біля адмінбудинку;
* прибирання території навколо Фігури (Хреста) в с. Пилиповичі, с. Городище, с. Анета, с. Степове;
* прибирання території автобусних зупинок с. Пилиповичі, с. Городище, с. Анета, с. Степове;
* приведення в належний стан дитячих майданчиків в с. Пилиповичі, с. Городище, с. Степове;
* прибирання території парків в с. Пилиповичі та с. Городище;
* прибирання прибережної зони річки Церем;
* обкошування територій с.Пилиповичі, с. Городище, с. Анета, с. Степове;
* поточний ремонт загорожі території ДБСТ в с. Городище;
* демонтаж в’їзного знаку в с. Пилиповчі;
* фарбування дитячих майданчиків, лав в с. Пилиповичі, с. Городище та с. Анета;
* вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу;
* обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття;
* встановлення сміттєвих баків.
 | Староста Наталівського старостинського округу(Терещук А.М.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради«Наталівка»Староста Великомолодьківськогостаростинського округу(Левчук Л.Є.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради«Наталівка»Комунальне підприємство Звягельської міської ради«Звягельсервіс»(Романчук А.С.)Староста Майстрівськогостаростинського округу(Челядін Г.І.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради«Наталівка»Староста Дідовицькогостаростинського округу(Храбан А.П.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради«Наталівка»Староста Пилиповицькогостаростинського округу(Панфелюк Н.В.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради«Наталівка» | До18.04.2025Протягом рокуДо 18.04.2025Протягом рокуДо 18.04.2025Протягом рокуДо 18.04.2025Протягом рокуДо 18.04.2025Протягом року | Годун О.В.Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Терещук А.М.Годун О.В.Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Левчук Л.Є.Годун О.В.Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Челядін Г.І.Годун О.В.Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Храбан А.П.Годун О.В.Прокопенко С.С.Радчук П.Б.Храбан А.П. |
| **9.** | **Озеленення**  |
| **9.1.** | ***Придбання та висадка квітів на територіях загального користування та догляд за ними:***1. сквер „Фортеця“;
2. площа Лесі Українки;
3. Сквер „Пам’яті“;
4. кільце у центрі міста;
5. сквер по вул. Шевченка, 7;
6. вул. Шевченка, 10;
7. вул. Шевченка 16;
8. міський парк культури і відпочинку (вул. Шевченка,22);
9. вул. Шевченка, 29;
10. пам’ятник на честь воїнів-інтернаціоналістів (вул. Шевченка, 26-Б);
11. братська могила військовополонених (вул.Лесі Українки, 2А);
12. пам’ятний знак „Чорнобильський дзвін“;
13. бульвар Бориса Шарварка;
14. перехрестя вул. Шевченка-Вокзальна («Божа матір»)
15. Алея на вул. Максима Залізняка;
16. Парк захисників України (вул. Військової Доблесті,23-в);
17. Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС (вул. Житомирська);
18. перехрестя на вул. Героїв Майдану-Лідівський шлях;
19. перехрестя А. Лисіна –І. Сікорського;
20. перехрестя Г. Сагайдачного – Волі;
21. вул. Шолом Алейхема;
22. місця загального користування на території старостинських округів громади.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.)Старостистаростинських округів | До 15.06.2025 | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Благодир В.Ю.Романчук А.С.Терещук А.М.Панфелюк Н.В.Левчук Л.Є.Храбан А.П.Челядін Г.І. |
| **9.2.** | ***Висадка та впорядкування клумб на власних та закріплених територіях, догляд за ними:***- прибудинкові території (ОСББ, комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.));- комунальні та інші підприємства, установи незалежно від форм власності;- релігійні громади | ОСББ, комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) Підприємства і установирелігійні громади | До15.06.2025 | Левицька А.А.керівники ОСББРадчук П.Б.Романчук А.С.Радчук П.Б.Володіна А.В. керівники підприємств і установ |
| **9.3.** | ***Підготовка місць для посадки дерев*** (дробіння та корчування пнів):* вул. Шевченка;
* вул. Соборності;
* вул. Київська;
* вул. Житомирська;
* міський парк.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До 01.09.2025 | Прокопенко С.С. Матюшина О.М.Романчук А.С. |
| **9.4** | ***Дробіння гілок на території громади.*** | Протягом року |
| **9.5.** | ***Висадка дерев (499 дерев) та кущів (68 кущів) :***1. У рамках капітального ремонту вулиці Медична в місті Звягель, Звягельського району Житомирської області:
* Клен гостролистий «Глобозум» (штамбовий) -13 шт.;
* Барбарис Тунберга «Голден Рінг» - 60 шт.
* Туя західна «Брабант» (штамб) - 4 шт.
* Вишня (сакура) дрібнопильчата «Кіку-Шідере» (штамб) – 4 шт.
1. В рамках капітального ремонту вулиці Лесі Україники (I - черга) в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області) планується висадити 16 лип.
2. Парк Захисників України (біля оглядового майданчика) - 300 дерев породи ялина.
3. Вул. Богуна (район рятувальної станції ) - 10 дерев породи сумах пухнастий.
4. Міський парк культури та відпочинку: ялина - 30 шт.; сосна -25 шт.; листяні породи дерев - 20 шт.; тис ягідний - 2 шт; ялівець звичайний - 6 шт.
5. Вздовж вулиць міста:
* вул. Шевченка (від Чорнобильського дзвону до площі Лесі Українки) - 23 липи;
* вул. Київська - 18 шт. (липи, каштани);
* вул. Житомирська -25 лип.;
* вул. Соборності- 11 лип.
 | Підрядні організації в рамках капітального ремонтуКомунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Павленко А.К.Романчук А.С. |
| **9.6** | ***Зрізання аварійних дерев (247 дерев):***- вул. Військової доблесті, 23-в (парк «Захисників України») – 16;- вул. Олександра Чернявського, (Гаражний кооператив) -5;- Правий берег р. Случ (р-н вул. Військової доблесті) – 3;- пров. Ігоря Сікорського (лівий берег річки Смолка) – 4;- вул. Троїцька (вздовж вулиці) – 8;- вул. Родини Соколовських, 15-А – 6;- с. Майстрова Воля (вул. Наливна Станція, 1) – 2;- вул. Романа Шухевича, 26 – 5;-вул. Василя Стуса, 4-А- 9;- вул. Довженка,14-А – 3;- 2- пров. Гетьмана Сагайдачного (берег річки Случ) -3;- міський парк культури та відпочинку (вул. Шевченка, 22) - 26;- вул. Шепетівська, 16 -2;- с. Великий Молодьків (вул. Садова, 22) - 8;- Правий берег річки Случ (вул. Військової доблесті - вул. Житомирська (Житомирський міст) – 58;- вул. Київська, 8-А - 10;- вул. Шевченка, 52 -3;- вул. Коростенська (вздовж дороги) - 55;- вул. Василя Карпенка, 63 - 3;- вул. Соборності, 63/2 -1;- вул. Олександра Чернявського, 12-А (навпроти) -1;- вул. Ярослава Остапчука, 2-Б -1;- вул. Юрія Глухова, 1 -1;- вул. Шевченка,28/2-1;- вул. Соборності, 9-2;- вул. Героїв Майдану, 151-А-1;- вул. Житомирська, 75 -7;- вул. Житомирська, 110 -3. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **9.7.** | 1. ***Догляд за зеленими насадженнями:***

- стрижка живоплоту та одиноких декоративних кущів;- обробка зелених насаджень від шкідників та хвороб.1. ***Догляд за газонами.***
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Благодир В.Ю. |
| **10.** | **Роботи з благоустрою дворів:** |
| **10.1.** | ***Залучення ОСББ до проведення благоустрою на прибудинкових територіях.*** | ОСББ | До18.04.2025 | Радчук П.Б. Левицька А.А.керівники ОСББ |
| **10.2.** | ***Проведення робіт з благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних будинків:**** зрізання аварійних дерев та висадка нових саджанців;
* ремонт та фарбування лав, столів, дитячих і спортивних майданчиків;
* підрізка кущів та дерев;
* облаштування клумб та газонів;
* сезонна очистка території від сміття та його вивіз.
 | ОСББ;комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До 18.04.2025 | Радчук П.Б.Левицька А.А. |
| **11.** | **Роботи з благоустрою кладовищ:** |  |  |  |
| ***1. Кладовище на вул. Василя Стуса,7, м. Звягель:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску та відсіву на кладовище;
* вивезення сміття;
* зрізання 29 аварійних дерев;
* облаштування майданчиків під сміттєві контейнери – 3 шт;
* провести ремонт огорожі з правої сторони;
* зрізання порослі та стрижка кущів;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| ***2. Кладовище на вул.*** ***Коростенська, м. Звягель:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* поточний ремонт відмостки (підвісної доріжки);
* обкошування кладовища;
* зрізання порослі та стрижка кущів;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| ***3. Кладовище на вул.*** ***Лугова, м. Звягель:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* облаштування під’їзної дороги до нового сектора поховань;
* чистка території нового сектора від кущів та дерев;
* упорядкувати та провести благоустрій території при вході на кладовище зліва (вирівняти, прибрати каміння, підсипати та засіяти травою);
* підсипання міжсекторних доріжок;
* упорядкувати площадку під сміттєвими контейнерами;
* обкошування кладовища;
* зрізання порослі та стрижка кущів;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| ***4. Кладовище на вул.*** ***Леся Курбаса, м. Звягель:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* зрізання порослі та стрижка кущів;
* прибирання несанкціонованих звалищ на кладовищі;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| ***5. Кладовище на вул. Чижовецька, м. Звягель:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* поточний ремонт доріжки на кладовищі;
* облаштування міжсекторні доріжки з щебеневою сумішшю;
* поточний ремонт огорожі вхідної групи (укріпити);
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| ***6. Кладовище в селі Майстрова Воля*** ***(вул. Вишнева):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Челядін Г.І. |
| ***7. Кладовище в селі Майстрів (вул. Полянського):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Челядін Г.І. |
| ***8. Кладовище в селі Великий Молодьків (вул. Ухтінська):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* прибирання братської могили;
* завезення піску на кладовище;

* благоустрій каплички (прибирання, фарбування, догляд за квітниками біля каплички);
* поточний ремонт огорожі кладовища;
* обрізання дерев на кладовищі;
* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Левчук Л.Є. |
| ***9. Кладовище в селі Груд (вул. Прищепи):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* поточний ремонт та фарбування воріт;
* обкошування кладовища;
* вивіз сміття з кладовища;
* обрізання кущів та дерев на кладовищі;
* прибирання могили В.Прищепи, Ю. Кочука, І. Сидорчука;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Левчук Л.Є. |
| ***10. Кладовище в селі Дідовичі ( вул. Київська):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* облаштування бруківкою вхідної частини кладовища;
* придбання земельної ділянки під розширення кладовища;
* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Храбан А.П. |
| ***11. Кладовище в селі Борисівка (вул. Лесі Українки):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* виготовлення та встановлення пам’ятника «Голодомору»;
* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Храбан А.П. |
| ***12. Кладовище в селі Пилиповичі (вул. Європейська):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* поточний ремонт огорожі та вхідної частини кладовища;
* обкошування кладовища;
* вивіз сміття з кладовища;
* фарбування воріт;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Панфелюк Н.В. |
| ***13. Кладовище в селі Пилиповичі (вул. Довженка):**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* фарбування туалету;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Панфелюк Н.В. |
| ***14. Кладовище в селі Анета:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;

* обкошування кладовища;
* фарбування воріт;
* вивіз сміття з кладовища;
* побілка огорожі кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Панфелюк Н.В. |
| ***15. Кладовище в селі Городище:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;

* фарбування фігури;
* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягом року | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Панфелюк Н.В. |
| ***16. Кладовище в селі Наталівка:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;
* вивезення землі та вирівнювання поверхонь на кладовищі;
* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Терещук А.М. |
| ***17. Кладовище в селі Олександрівка:**** прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані;
* завезення піску на кладовище;

* вивіз сміття з кладовища;
* обкошування кладовища;
* обробіток території кладовищ гербіцидами.
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.) | До18.04.2025Протягомроку | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.Благодир В.Ю.Гончарук Л.А.Терещук А.М. |
| **12.** | **Благоустрій водних об’єктів** |  |  |  |
| ***1.*** ***Розчистка водної поверхні річки*** ***Случ*** (від Будинку дитини до водозабору (в межах достатнього рівня води для проходження установки) багатофункціональною самохідною установкою класу амфібія Truxor T-40 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До30.10.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С.Романчук А.С. |
| ***2. Поточний ремонт джерел питної води:**** с. Олександрівка;
* вул. Військової доблесті, 25;
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“(Гончарук Л.А.)Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | До 30.10.2025 | Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Радчук П.Б.Романчук А.С. |
| ***3. Проведення лабораторних досліджень стану води у бюветах, джерелах та громадських криницях*** | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“(Тимофіїв О.В) | Квітень-жовтень  | Прокопенко С.С.Тимофіїв О.В. |
| **13.** | **Обсяги робіт по галузям Звягельської міської ради** |
| **а) Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту** |
| 1. Благоустрій майданчика для активного відпочинку та занять спортом на піщаному покритті, вул. Богуна, 38-б:
* встановлення волейбольних стійок та натягування сіток, 4 шт;
 | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ДЮСШ ім.В.П.Єрмакова | квітень 2025 | Кравчук Т.М. Пісоцький Д.В. |
| * встановлення суддівського столу та лавочок для глядачів ,3 шт.;
 | До 01.05.2025 |
| * косіння трави та підріз кущів – 200 м2;
 | Червень 2025 |
| * завіз та підсипка піску на майданчик - 60 тон.
 | До 01.06.2025 |
| 1. Благоустрій території міського стадіону «Авангард» по вул. Мамайчука:
* облаштування території вздовж огорожі стадіону, озеленення;
* завершення облаштування цегляної огорожі за модульним туалетом;
* викошування чагарників біля майданчика зі штучним покриттям по вул. Мамайчука, 13;
 | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | До 01.07.2025 | Кравчук Т.М. Грушко Л.А |
| * поточний ремонт будівлі для водополиву;
 | До 01.08.2025 |
| * побілка цегляної огорожі навколо стадіону;
 | До 01.09.2025 |
| * чищення стільців на трибунах стадіону.
 | Впродовж ігрового сезону (квітень-жовтень) |
| 1. Завершення облаштування спортивного майданчика по вул. Коростенська, 36, б.
 | До 01.08.2025 |
| 1. Поточний ремонт огорожі скейт-парку по вул. Волі, 5в
 |
| 1. Благоустрій території: спортивний зал для занять боксом та кікбоксингом за адресою вулиця Шевченка, 33 м. Звягель:
* ремонт відмостки по периметру будівлі – 30 м2;
* встановлення лавочок перед входом в зал – 2 шт.;
 | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ДЮСШ ім.В.П.Єрмакова | До 01.08.2025 | Кравчук Т.М. Пісоцький Д.В. |
| * прибирання листя та зілля навколо залу – 300 м2.
 | Вересень-жовтень 2025 |
| 1. Благоустрій території: зал важкої атлетики за адресою вулиця Київська, 44-а:
* косіння трави та підрізку кущів – 300 м2;
 | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ДЮСШ ім.В.П.Єрмакова | Червень-серпень 2025 | Кравчук Т.М. Пісоцький Д.В. |
| * встановлення лавочок перед входом в зал – 2 шт.;
 | До 01.08.2025 |
| * заміна кришки води на колодці подачі води – 1 шт;
* ремонт плитки на вхідних сходах – 5 м2.
 | До 01.09.2025 |
| **б) Управління культури і туризму (заклади культури і туризму)** |
| 1. Благоустрій пам’яток культурної спадщини на території Звягельської міської територіальної громади (в межах наявних фінансувань).
 | Управління культури і туризму | Протягом року | Широкопояс О. Ю.керівники закладів |
| 1. Благоустрій прилеглих територій об’єктів галузі культури.
 |
| **в) Управління освіти і науки (заклади освіти)** |
| Благоустрій прилеглих території:* ремонт, фарбування лав та парканів;
* прибирання прилеглої території та вивезення сміття;
* облаштування газонів та клумб
 | Ліцей №1,4,11;Гімназія№2,3,5,6,7,8,9,10;Великомолодьківська гімназія; Дідовицька філія Пилиповицького ліцею;Майстрівська філія Пилиповицького ліцею; Пилиповицький ліцей;Наталівська гімназія;ЦРД «Дельфін»;КЗ «ЦПО»; ДЮКФП;ЗДО №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15,16;Пилиповицький ЗДО;Великомолодьківський ЗДО; Наталівський ЗДО;Дідовицький ЗДО | До 30.04.2025 | Ващук Т.В.,керівники закладів |
| * підрізка зелених огорож прилеглих територій;
* видалення сухого гілля з дерев прилеглої території
 | Ліцей №4,11;Гімназія №5, 6, 7, 9;Великомолодьківська гімназія; Дідовицька філія Пилиповицького ліцею;Майстрівська філія Пилиповицького ліцею; Пилиповицький ліцей;Наталівська гімназія;ДЮКФП;ЗДО №1, 2, 4, 5, 8, 14, 15,16; ЦРД «Дельфін»;Пилиповицький ЗДО;Наталівський ЗДО;Дідовицький ЗДО | До 30.04.2025 |
| * посадка декоративних дерев та кущів
 | Гімназія №2, 6, 7,9,10;КЗ «ЦПО»;ЗДО № 2, 4, 5, 8, 9, 14, 15;Пилиповицький ЗДО;Великомолодьківський ЗДО; Наталівський ЗДО | До 30.04.2025 |  |
| * впорядкування існуючих дитячих/спортивних майданчиків
 | Ліцей №1; Гімназія №7,8;ЗДО № 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15,16; | До 30.04.2025 |
| * облаштування нового дитячого майданчика;
* ремонт покриття (підсипка) пішохідних доріжок на території закладів
 | Гімназія №7 | До 30.04.2025 |  |
| * побілка бордюрів
 | Ліцей №1;Гімназія №6, 7,8;ЗДО № 1, 4, 5, 13, 14, 15,16; | До 18.04.2025 |  |
| * кронування дерев
 | Ліцей №1, 11; Гімназія № 8,9;КЗ «ЦПО»; ЗДО № 9, 13 | До 30.04.2025 |  |
| * видалення аварійних дерев
 | Гімназія № 2 | До 30.04.2025 |  |
| * упорядкування території біля пам’яток культури та/або історії, закріплених за закладами
 | Ліцей №4, 11; Гімназія № 3, 6, 8 | До 18.04.2025 |  |
| * ремонт парникового приміщення
 | Ліцей №1 | До 01.04.2025 |  |
| **г) відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення** |
| - на власній та прилеглій території відремонтувати та пофарбувати паркани, відремонтувати та пофарбувати лави, прибрати та вивезти сміття; | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" міської ради | До 30.05.2025 | Гордійчук І.В.Вошко І.В. |
| - зрізати аварійні дерева та підрізати зелені огорожі на власних та прилеглих територіях; | До 01.07.2025 |
| - облаштувати газони та клумби | До 20.04.2025 |
| - прибирання та вивезення сміття; | Комунальне некомерційнепідприємство"Звягельська багатопрофільна лікарня"міської ради | Постійно | Гордійчук І.В.Борис В.М. |
| - відремонтувати та побілити паркани навколо лікувального закладу; | До 30.05.2025 |
| - зрізати аварійні дерева та провести кронування на власних та прилеглих територіях; | До 18.04.2025 |
| - облаштувати газони та клумби; | До 30.04.2025 |
| - провести посадку зелених насаджень; | Квітень, жовтень |
| - проведення обкошування території та вивезення залишків рослинності. | Травень-вересень |
| - облаштування газонів та клумб на прилеглій території. | Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» міської ради | До 18.04.2025 | Гордійчук І.В.Пашкевич В.М. |
| **є) промислові, комунальні, державні підприємства та установи, релігійні громади, ринки, підприємства торгівлі, побуту та громадського харчування:** - на своїй та прилеглій території відремонтувати та пофарбувати паркани, відремонтувати та пофарбувати лави, прибрати та вивезти сміття;- зрізати аварійні дерева на власних та прилеглих територіях;- підрізати зелені огорожі;- провести посадку нових дерев та кущів;- привести у належний стан фасади. | Промислові, комунальні, державні підприємства та установи, релігійні громади, ринки, підприємства торгівлі,побуту та громадського харчування | До 30.04.2025 | Керівники |
| **14.** | **Роботи з утримання вулиць**:а) поточний ремонт доріг з твердим і м’яким покриттям (грейдерування, підсипання);б) обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів;в) поточний ремонт / заміна дорожніх знаків;г) ремонт, фарбування дорожнього огородження. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | Протягом року | Годун О.В.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **15.** | **Відновлення дорожньої розмітки** | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | 30.06.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **16.** | **Утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення вулиць**  | Протягом року |
| **17.** | * 1. **Чистка зливових колодязів, зливової каналізації, встановлення решіток на водовідвідні колодязі (за їх відсутності).**
	2. **Інвентаризація ливневих мереж міста Звягель.**
 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | Протягом року | Романчук А.С.Благодир В.Ю. |
| **18.** | 1. **Утримання та ремонт:**
* зупинок громадського транспорту**;**
* конструкцій зовнішньої реклами.
1. **Придбання та встановлення зупинок:**

**-** вул. Шевченка, 12 – 1 шт;- с. Маковиці – 3 шт;- с.Груд – 1 шт. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С.Романчук А.С.Благодир В.Ю. |
| **19.** | **Стерилізація та вакцинація безпритульних тварин (115 тварин)** | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“(Романчук А.С.) | 30.11.2025 | Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Благодир В.Ю.Романчук А.С. |
| **20.** | **Проведення Дня благоустрою в рамках весняної толоки** (план проведення Дня благоустрою додається) | Виконавчий органміської ради, старости старостинських округів Звягельської міської територіальної громади,підприємства, установи, організації | 21.03.202504.04.202511.04.2025 | Годун О.В.Кучерявенко Л.Л.Прокопенко С.С.Матюшина О.М.Радчук П.Б.старости старостинських округів |
| **21.** | **Підведення підсумків виконання заходів з благоустрою в рамках весняної толоки** | УЖКГ та Е міської ради | До 20.05.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С.Матюшина О.М. |
| **22.** | **Підведення підсумків виконання Плану благоустрою** | УЖКГ та Е міської ради | До 20.12.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С.Матюшина О.М. |
| **23.** | **Проведення конкурсу «Кращий двірник Звягеля – 2025»** | УЖКГ та Е міської ради | До 30.03.2025 | Годун О.В.Прокопенко С.С. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

**Локації для проведення**

**Дня благоустрою**

1.Парк захисників України (вул. Військової доблесті, 23-в) (тротуари, доріжки, оглядовий майданчик, спуск до джерела, дитячий ігровий майданчик);

2. Фортеця (прилегла територія).

3.вул. Олександра Чернявського (прилегла територія стадіону).

4. «Набережна» (правий берег річки Случ).