

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

14.05.2025 №1494

Про підготовку галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

Керуючись підпунктом 1 пункту а, підпунктом 2 пункту б статті 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, з метою належної підготовки галузей господарського комплексу Звягельської міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років згідно додатку 1.

2. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я, з врахуванням заходів, викладених в додатку 1 цього рішення, затвердити та виконати заходи до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років.

3. Рекомендувати керівникам об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та керівникам інших відомчих житлово-експлуатаційних підприємств забезпечити якісну підготовку та обстеження житлового фонду, належне санітарне утримання і обслуговування прибудинкових територій, тротуарів, приведення в технічно справний стан димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових інженерних систем та комунікацій, заміну приладів та запірної арматури, що відпрацювали амортизаційний термін.

4. Рекомендувати керівникам відомчих підприємств, установ, організацій усіх форм власності, що мають у своєму розпорядженні (зокрема на балансі) житловий фонд і гуртожитки, організувати та забезпечити:

4.1 виконання необхідних заходів з підготовки теплових господарств та систем теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років;

4.2 заготовити необхідний інвентар, інструменти, протиожеледні матеріали для належного утримання прибудинкових територій в зимових умовах.

5. Створити оперативний штаб з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років (додаток 2).

6. Створити комісію з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2025-2026 років (далі – Комісія) та затвердити її склад згідно додатку 3.

7. Комісії до 20.09.2025 року здійснити комплексну перевірку готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років, оформити відповідні акти.

8. Комунальному підприємству Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ з метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення провести в липні та жовтні 2025 року планову промивку та дезинфекцію водопровідних мереж системи водопостачання міста.

9. Керівникам підприємств житлово-комунального господарства, установ освіти, фізичної культури і спорту, закладів культури та охорони здоров’я у 2025 році не здійснювати закупівлю дров, а створити їх запас на опалювальний період, отримавши безоплатно від комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс».

10. Комунальному підприємству Звягельської міської ради «Звягельсервіс» передати безоплатно наявний резерв дров за потреби підприємствам житлово-комунального господарства, установам освіти, фізичної культури і спорту, закладам культури та охорони здоров’я та оновити запаси дров за рахунок деревини, утвореної від зрізання аварійних дерев.

11. Інформацію про підсумки підготовки галузей до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років розглянути на засіданні виконавчого комітету міської ради в жовтні 2025 року.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.05.2025 №1494

Заходи

з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні особи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло» | | | | |
| 1 | Технічне переоснащення котельні по вул. Князів Острозьких, 58 в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області | до 01.10.2025 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 2 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР «Звягельтепло» у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні по вул. Житомирська, 29 - 159 п.м):   1. ділянка від ТК№3 до ТК№2 до житлового будинку по вул. Академіка Лисіна, 11 (труби ППУ Д=108/200 мм - 142 п.м, протяжність 71 м по лотку); 2. ділянка від ТК№1 до житлового будинку по вул. Житомирська, 25 (труби ППУ Д=89/160 мм - 17 п.м, протяжність 8,5 м по лотку). | до 01.10.2025 | Діхтієвський В.Г.  Кирилюк С.М. |  |
| 3 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР «Звягельтепло» у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні по вул. Дмитра Герасимчука, 10-Б - 182 п.м.):   1. ділянка від ТК№11 до житлового будинку по вул. Дмитра Герасимчука, 9 (труби ППУ Д=108/200 мм - 62 п.м, протяжність 31 м по лотку); 2. ділянка від ТК№4 до житлового будинку по вул. Дмитра Герасимчука, 11 (труби ППУ Д=108/200 мм - 54 п.м, протяжність 27 м по лотку); 3. ділянка від ТК№3 до житлового будинку по вул. Дмитра Герасимчука, 13 (труби ППУ Д=108/200 мм - 66 п.м, протяжність 33 м по лотку). | до 01.10.2025 | Діхтієвський В.Г.  Самолюк Я.А. |  |
| 4 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР «Звягельтепло» у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні по вул. Івана Франка, 15-А - 145 п.м):   1. ділянка від котельні до ТК№1 до ТК др. (труби ППУ Д=159/250 мм - 89 п.м, протяжність 44,5 м по лотку); 2. ділянка від ТК№4 до до житлового будинку по вул. Івана Франка, 21 (труби ППУ Д=57/125 мм - 56 п.м, протяжність 28 м по лотку). | до 01.10.2025 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 5 | Реконструкція теплових мереж з заміною аварійних ділянок на труби попередньоізольовані з пінополіуретановою ізоляцією КП ЗМР «Звягельтепло» у м. Звягель Житомирської області (Тепломережа котельні по вул. Родини Косачів, 5 - 92 п.м):   1. ділянка від котельні до Ліцею №1 імені Лесі Українки по вул. Родини Косачів, 5 (труби ППУ Д=108/200 мм - 92 п.м, протяжність 46 м по лотку) | до 01.10.2025 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В.. |  |
| 6 | Заміна теплових лічильників на житлових будинках | до 01.10.2025 | Начальники дільниць, Євпак Р.О. |  |
| 7 | Заміна запірної арматури на трубопроводах котелень | до 01.10.2025 | Начальники дільниць |  |
| 8 | Ремонт обладнання котелень (будівель, насосних агрегатів, водопідігрівачів, фільтрів ХВО, солерозчинників, запірної арматури, випробування та налагодження обладнання) | до 01.10.2025 | Начальники дільниць та виробничих служб |  |
| 9 | Ремонт обладнання теплових мереж, теплових камер, теплоізоляції, та випробування теплових мереж | до 01.10.2025 | Начальники дільниць |  |
| 10 | Державна експертиза котлів | до 01.10.2025 | Діхтієвський В.Г.  начальники дільниць |  |
| 11 | Частковий технічний огляд та експертне обстеження крана опорного однобалочного електричного та талі електричної | до 01.06.2025 | Діхтієвський В.Г. Ляшук А.В.  Тимощук С.О.  Кирилюк С.М. |  |
| 12 | Частковий технічний огляд автомобільного стрілового самохідного крану КС-2561Д | до 01.06.2025 | Діхтієвський В.Г. Тимощук С.О. |  |
| 13 | Чергова метрологічна повірка лічильників тепла житлових будинків, котелень, лічильників газу котелень та іншого обладнання | до 01.10.2025 | Євпак Р.О. Слюсарчук О.М. |  |
| 14 | Технічне обслуговування газоаналізаторів | до 01.12.2025 | Олексейчук В.А. |  |
| 15 | Створення аварійного запасу дров | до 01.07.2025 | Діхтієвський В.Г.  Ляшук А.В. |  |
| 16 | Навчання обслуговуючого персоналу (проведення робіт з підвищеною небезпекою), з проведенням протиаварійних тренувань | до 15.10.2025 | Слюсарчук О.М. |  |
| 17 | Проведення обов’язкових медичних оглядів обслуговуючого персоналу | до 15.10.2025 | Слюсарчук О.М. |  |
| 18 | Придбання спецодягу | до 01.12.2025 | Слюсарчук О.М. |  |
| 19 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 01.11.2025 | Тимощук С.О. |  |
| 20 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 01.10.2025 | Начальники дільниць |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ | | | | |
| 1 | Закупівля твердого палива (за потребою) | до 15.10.2025 | Тимофіїв О.В.  Петренко В.А. |  |
| 2 | Підготовка машин і механізмів до роботи в умовах понижених температур | до 15.10.2025 | Петренко В.А. |  |
| 3 | Складання актів готовності систем теплопостачання до опалювального сезону | до 15.10.2025 | Серпутько О.В.  Начальники дільниць |  |
| 4 | Нове будівництво каналізаційної мережі від вул. Євгена Коновальця до вул. Героїв Майдану в м. Звягель Житомирської області |  | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 5 | Нове будівництво водопровідної мережі від вул. Вокзальна до вул. Лесі Українки в м. Звягель Житомирської області (І черга) | до 25.12.2025 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 6 | «Будівництво мереж водопостачання житлового мікрорайону «Кар’єр» в м. Звягель, Звягельського району, Житомирської області (коригування) ІІ-га черга будівництва» | до 25.12.2025 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В. |  |
| 7 | Поточний ремонт (заміна) мереж водопостачання Ø75 вул. Котляревського – 300 м;  пров. Князів Острозьких – 700 м. | до 15.10.2025 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| 8 | Поточний ремонт (заміна) мереж водовідведення Ø150 вул. Київська, 14 – 100 м;  Ø250 вул. Олександра Чернявського, 17 – 60 м; | до 15.10.2025 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| 9 | Заміна запірно-регулюючої арматури (засувок) на водопровідній мережі – 25 шт. (вул. Акі Камбарова – 2 шт. Ø100; вул. Василя Карпенка - 2 шт. Ø150; вул. Військової доблесті - 2 шт. Ø100, вул. Шевченка 72 - 1 шт. Ø 250; перехрестя вул. Шевченка – вул. Ніколаєва - 1 шт. Ø 150; вул. Шевченка 69 - 1 шт. Ø 100; вул. Олександра Чернявського – вул. Відродження – 3 шт. Ø 200, 1 шт. Ø 150; вул. Олександра Чернявського 17 - 1 шт. Ø 100; вул. Житомирська 32 - 1 шт. Ø 150; вул. Юрія Глухова – 2 шт. Ø 100, 1 шт. Ø 150; ПНС вул. Мамайчука - 2 шт. Ø 100; 1 шт. Ø 80; ПНС вул. Олександра Чернявського - 1 шт. Ø 80; ПНС вул. Шевченка 51 - 2 шт. Ø 100; 1 шт. Ø 80; 1 шт. Ø 50; | до 15.10.2025 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| 10 | Ремонт оглядових колодязів (за результатами обходів та оглядів) | до 15.10.2025 | Тимофіїв О.В.  Серпутько О.В.  Жабко С.А. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» | | | | |
| 1 | Утеплення труб артсвердловин, проведення пусконалагоджувальних робіт | до 01.10.2025 | Гончарук Л.А. |  |
| Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ | | | | |
| 1 | Перевірка димоходів та вентиляцій житлових будинків та профілактичних робіт по їх очищенню за окремим графіком | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Пузовик В.Г. |  |
| 2 | Проведення профілактичних заходів систем електропостачання будинків | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Лазарєв М.Г. |  |
| 3 | Проведення поточного ремонту конструктивних елементів будинків, а саме:  ремонт покрівлі (за потреби) в будинках на вул. Василя Карпенка, 14,40,42; вул. Гетьмана Сагайдачного, 238,240; вул. Гранітна, 8,12,18,20;  відновлення оголовків димоходів будинків на вул. Гранітна, 2,4; вул. Ярослава Остапчука, 2,2а,2в; вул. Гетьмана Сагайдачного, 238-242;  ремонт водостічної системи будинків на вул. Соборності, 39,11; вул. Василя Карпенка, 59;  ремонт вхідних дверей (за потреби) | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Пузовик В.Г. |  |
| 4 | Обстеження, ремонт вуличних вбиралень біля будинків на  вул. Дружби, вул. Василя Карпенка, 14, вул. Гранітна | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Пузовик В.Г. |  |
| 5 | Ревізія, ремонт запірної арматури, ремонт внутрішньобудинкових мереж, відновлення теплоізоляції труб | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Пузовик В.Г. |  |
| 6 | Підготовка спецмеханізмів, навісного обладнання, ручних інструментів, закупівля та поповнення запасів ПММ до роботи в умовах понижених температур | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Костриков О.С.  Устименко А.О.  Тульський В.І. |  |
| 7 | Придбання протиожеледних матеріалів, ремонт та виготовлення ящиків для піщано-сольової суміші | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Березовський А.В.  Тульський В.І. |  |
| 8 | Укладання договорів із підприємствами і організаціями різних форм власності на залучення додаткової техніки для ліквідації можливих наслідків негоди у зимовий період | до 31.12.2025 | Романчук А.С. |  |
| 9 | Проведення технічного обслуговування електростанцій КП (генератор резервного живлення) за графіком | до 01.10.2025 | Романчук А.С.  Лазарєв М.Г. |  |
|  |  |  |  |  |
| Управління культури і туризму міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування газових мереж та вентеляційних каналів | до 01.07.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж | до 01.10.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 3 | Закупівля твердого палива (70 м3) | до 01.08.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 4 | Придбання піщано-сольової суміші, інвентарю, ПММ | до 01.10.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 5 | Перевірка опору ізоляції силової та освітлювальної електропроводки | до 01.10.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 6 | Придбання бензопили для порізки дров | до 01.07.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| 7 | Поточний ремонт тепломережі приміщення клубу с. Майстрів на вул. Полянського,5 (заміна труб системи опалення радіаторів) | до 01.08.2025 | Широкопояс О.Ю. |  |
| Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради та підпорядковані заклади охорони здоров’я | | | | |
| 1 | Проведення попереджувальна-профілактичних робіт внутрішньо будинкових мереж, технічного стану насосів та проведення їх випробовування | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Вошко І.В. |  |
| 3 | Придбання генераторів (для АЗПСМ №1,4,11) та проведення технічного обслуговування наявних генераторів | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Вошко І.В. |  |
| 4 | Утеплення вікон і вхідних дверей | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Вошко І.В.  Пашкевич В.М. |  |
| 5 | Придбання піщано-соляної суміші, інвентарю | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Борис.В.М.  Вошко І.В.  Пашкевич В.М. |  |
| 6 | Придбання та перезарядка вогнегасників | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Вошко І.В. |  |
| 7 | Проведення навчання обслуговуючого персоналу (відповідальних за теплозабезпечення) | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Вошко І.В.  Борис.В.М. |  |
| 8 | Перевірка димових вентиляційних каналів та технічне обслуговування газопроводів та газового обладнання по договору | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Вошко І.В.  . |  |
| 9 | Капітальний ремонт (усунення аварійної ситуації) системи водовідведення та вимощення навколо будівлі лікувального корпусу № 2 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: Житомирська область, Звягельский р-н, м.Звягель, вул. Наталії Оржевської,13 | до 01.08.2025 | Скаковський В.Є.  Борис.В.М. |  |
| 10 | Поточний ремонт операційної пологового відділення лікувального корпусу №7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: Житомирська область, Звягельский р-н, м.Звягель, вул. Наталії Оржевської,13 | до 01.08.2025 | Скаковський В.Є.  Борис.В.М. |  |
| 11 | Поточний ремонт мережі теплопостачання відділення відновоного лікування КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР за адресою: Житомирська область, Звягельский р-н, м.Звягель, вул. Житомирська, 91 | до 01.08.2025 | Скаковський В.Є.  Борис.В.М. |  |
| 12 | Капітальний ремонт частини приміщень (ургентна операційна) операційного блоку хірургічного відділення в корпусі № 7 КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» ЗМР по вулиці Наталії Оржевської,13 в місті Звягель, Звягельського району, Житомирської області | до 01.10.2025 | Скаковський В.Є.  Борис.В.М. |  |
| 13 | Проведення моніторингу втрат тепла п АЗПСМ | протягом опалювального періоду | Скаковський В.Є.  Вошко І.В. |  |
| Управління освіти і науки міської ради міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Технічно-профілактичне обслуговування електромереж, вимірювання опору захисних заземлень та ізоляції електрообладнання | до 01.09.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 2 | Повірка манометрів, термометрів | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 3 | Придбання піщано-соляної суміші | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 4 | Закупівля твердого палива (за потреби) | до 01.09.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 5 | Проведення ревізії запірної арматури системи опалення і водопостачання. | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 6 | Перезарядка вогнегасників | до 01.12.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 7 | Проведення перевірки та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 8 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення системи автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації (Гімназія №5, Гімназія №9) | до 01.06.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 9 | Виконання робіт з встановлення системи автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації (Гімназія №5, Гімназія №9) | до 01.11.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 10 | Повірка теплового лічильника | до 01.12.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованої структури |  |
| 11 | Поточний ремонт системи опалення ( відновлення аварійної димової труби котельні, без зміни геометричних розмірів) Пилиповицького ліцею | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| 12 | Поточний ремонт підлоги з впровадженням енергоефективних заходів приміщень 1 поверху з утепленням Гімназії №7 Звягельської міської ради | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 13 | Поточний ремонт системи водопостачання спортивного залу Гімназії №10 | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 14 | Проведення перевірки дієлектричних засобів захисту, а саме: випробування дієлектричних гумових рукавичок, випробування подовжувачів, випробування електроінструменту з дієлектричними рукавичками | до 01.12.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 15 | Проведення навчання та перевірки знань операторів (кочегарів) котлів та проведення комплексних протиаварійних тренувань з обслуговуючим персоналом котелень | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованих структур |  |
| 16 | Навчання відповідальних осіб закладів з Правил безпечної та технічної експлуатації електроустановок споживачів | до 01.12.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованої структури |  |
| 17 | Навчання відповідальних осіб закладів та установ освіти з Правил технічної експлуатації теплових установок та мереж | до 01.10.2025 | Ващук Т.В.  керівник підпорядкованої структури |  |
| 18 | Навчання відповідальних осіб закладів з Правил пожежної безпеки та з охорони праці ( за необхідністю) | до 01.12.2025 | Ващук Т.В.,  керівники підпорядкованих структур |  |
| 19 | Навчання відповідальних осіб установ освіти з Правил технічної експлуатації систем газопостачання ( за необхідністю) | до 01.12.2025 | Ващук Т.В.  Керівники підпорядкованих структур |  |
| 20 | **Модернізація сонячної електростанції Ліцею №1(виконання робіт зі збільшення кількості згенерованої електричної енергії та приєднання Ліцею №1 до механізму самовиробництва, для набуття статусу активного споживача)** | до 01.09.2025 | Ващук Т.В.  керівники підпорядкованих структур |  |
| Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради та підпорядковані структури | | | | |
| 1 | Придбання піщано-соляної суміші та інвентарю для прибирання снігу | до 01.08.2025 | Кравчук Т.М.  Пісоцький Д.В.  Грушко Л.А. |  |
| 2 | Проведення попереджувально-профілактичних робіт внутрішньобудинкових мереж, ремонт та очистка водостічних мереж | до 01.08.2025 | Кравчук Т.М.  Пісоцький Д.В.  Грушко Л.А. |  |
| 3 | Перезарядка вогнегасників | до 01.09.2025 | Кравчук Т.М.  Пісоцький Д.В.  Грушко Л.А. |  |
| 4 | Придбання піску | до 01.07.2025 | Кравчук Т.М.  Пісоцький Д.В. |  |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.05.2025 № 1494

Склад

оперативного штабу з підготовки галузей господарського комплексу міської територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026 років

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Боровець Микола Петрович | - міський голова, керівник оперативного штабу; | |
| Гудзь  Дмитро Сергійович | -  заступник міського голови; заступник керівника оперативного штабу; | |
| Кучерявенко Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар. | |
| Члени оперативного штабу: | | |
| Борис Василь Миколайович | | - генеральний директор КНП „Звягельська багатопрофільна лікарня“ Звягельської міської ради; |
| Ващук Тетяна Володимирівна | | - начальник управління освіти і науки міської ради; |
| Годун Олег Вікторович | | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Кирилюк Руслан Миколайович | | - начальник відділу цивільного захисту міської ради; |
| Кравчук Тетяна Миколаївна | | - начальник управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради; |
| Лучицький Ігор Леонідович | | - начальник Звягельського управління експлуатації газового господарств Житомирської філії «Укргазмережі» (за згодою); |
| Романчук Анатолій Степанович | | - директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс»; |
| Самчук Олександр Володимирович | | - начальник Звягельського РЕМ (за згодою); |
| Скаковський  Віталій Євгенійович | | - начальник відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради; |
| Тимофіїв Олександр Васильович – | | директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельводоканал»; |
| Тодорович Людмила Михайлівна - | | директор комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельтепло»; |
| Широкопояс Олександр Юрійович | | - начальник управління культури і туризму міської ради. |

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради Олександр ДОЛЯ

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 14.05.2025 № 1494

Склад

комісії з питань перевірки стану готовності теплового господарства міської територіальної громади до роботи в опалювальний період 2025-2026 років

|  |  |
| --- | --- |
| Гудзь  Дмитро Сергійович | -  заступник міського голови, голова комісії; |
| Кучерявенко  Любов Леонідівна | - заступник начальника управління житлово-комунального господарства та екології міської ради, секретар комісії. |
| Члени комісії: | |
| Годун  Олег Вікторович | - начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Діхтієвський  Віталій Григорович | - заступник директора комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“; |
| Павленко  Андрій Костянтинович | -  начальник відділу капітального будівництва управління житлово-комунального господарства та екології міської ради; |
| Петрук  Дмитро Олександрович | - державний інспектор Управління Держенергонагляду у Житомирській області; |
| Тодорович  Людмила Михайлівна | - директор комунального підприємства Звягельської міської ради ,,Звягельтепло“. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ