ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

___________________                                                                                                  №__________________

Про        затвердження         Порядку

формування  Єдиного     проєктного

портфеля     публічних     інвестицій

Звягельської міської територіальної

громади

Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 752   Бюджетного  кодексу України постановами Кабінету Міністрів України від 28.02.2025 № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави»,         від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити  Порядок    формування   Єдиного  проєктного   портфеля

публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади (додається).

- Визначити    відповідальним    за    формування   Єдиного  проєктного

портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади відділ економіки міської ради.

- Структурним  підрозділам,    визначеним   розпорядженням  міського

голови від 23.10.2025 №283 (о) «Про забезпечення використання Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури DREAM  в Звягельській громаді» забезпечити формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Звягельської  міської територіальної громади та галузевого (секторального) проєктного портфеля через Єдину інформаційну систему (ЄІС) - систему управління публічними інвестиціями DREAM.

- Відділу     економіки     міської    ради    ( Володіна А.В.)        подати

сформований Єдиний проєктний портфель  публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на схвалення до Інвестиційної ради Звягельської міської територіальної громади.

- Контроль  за   виконанням   цього   рішення   покласти   на  заступника

міського голови Гудзь І.Л.

Міський голова                                                                       Микола БОРОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

виконавчого комітету

міської ради

від               №

ПОРЯДОК

формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій

Звягельської міської територіальної громади

1. Цей Порядок визначає процедуру формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади і галузевого (секторального) проектного портфеля громади, а також встановлює критерії відбору публічних інвестиційних проектів (далі - проекти) та програм публічних інвестицій (далі - програми) для включення їх до зазначених портфелів.

2. У цьому Порядку під терміном "галузевий (секторальний) проектний портфель" розуміється сукупність проектів та програм у межах певної галузі (сектору), які пройшли оцінку, пріоритизацію та відбір за встановленими процедурами і визначені як такі, що можуть претендувати на включення до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України, Законах України "Про засади державної регіональної політики", "Про публічні електронні реєстри", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги", Порядку розподілу коштів державного бюджету на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 р. N 232 "Деякі питання розподілу публічних інвестицій" та інших нормативно-правових актах.

3. Формування галузевого (секторального) проектного портфеля Звягельської  міської територіальної громади та Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади здійснюється з використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (далі - Єдина інформаційна система) та включає його створення, наповнення, ведення та оновлення відповідно до вимог цього Порядку та методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки.

4. Проектам та програмам під час включення до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади та до галузевого (секторального) проектного портфеля громади програмними засобами Єдиної інформаційної системи присвоюється номер реєстрації у відповідному портфелі.

5. Проекти, які включені до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій та до галузевого (секторального) проектного портфеля Звягельської  міської територіальної громади, підлягають обов'язковій пріоритизації з використанням програмних засобів Єдиної інформаційної системи.

6. Формування Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади забезпечує структурний підрозділ, уповноважений на виконання функцій з управління публічними інвестиціями громади.

7. Після завершення ініціатором проекту попереднього техніко-економічного обґрунтування або етапу підготовки для програми за ознакою обраного у проекті або програмі напряму публічного інвестування програмними засобами Єдиної інформаційної системи автоматично визначається  та здійснюється автоматичне надсилання проекту або програми на скринінг (оцінку відповідності) до відповідального підрозділу.

У разі успішного проходження оцінки відповідності (скринінгу) проект або програма надсилаються на подальшу експертну оцінку відповідальним підрозділам.

8. У випадку позитивного проходження експертної оцінки відповідальним підрозділом до проектного портфеля  Звягельської міської територіальної громади можуть бути включені проекти та програми місцевого рівня.

9. До Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади за поданням відповідального підрозділу включаються проекти та програми місцевого рівня  проектного портфеля  Звягельської міської територіальної громади, які пройшли експертну оцінку та схвалені інвестиційною радою Звягельської міської територіальної громади.

10. Проекти місцевого рівня, включені до Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської  міської  територіальної громади, які не потребують фінансування за рахунок коштів державного бюджету та надання місцевих гарантій, за ознакою галузі (сектору) автоматично програмними засобами Єдиної інформаційної системи надсилаються на погодження відповідальному  структурному підрозділу та  включаються до галузевого  проектного портфеля територіальної громади.

11. Виключення проектів та програм із галузевого (секторального) проектного портфелю Звягельської міської  територіальної громади і Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської  територіальної громади здійснюється структурним підрозділом або органом, відповідальним за формування такого портфеля, за результатами оцінки ефективності реалізації проекту та програми, а також під час оновлення та перегляду галузевого (секторального) проектного портфеля Звягельської міської  територіальної громади і Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій територіальної громади на підставі:

- невідповідності визначеним цілям та пріоритетам програмних документів, документів  стратегічного планування;

- змін в економічній, політичній або соціальній сфері, які роблять проект недоцільним, у зв'язку із збільшенням ризиків для подальшої його реалізації;

- порушень в дотриманні строків здійснення заходів проекту або програми;

- внесення недостовірної інформації щодо проекту або програми.

12. Оновлення та перегляд  Єдиного проектного портфеля публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади здійснюються структурним підрозділом, відповідальним за формування такого портфеля, регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                     Олександр ДОЛЯ