ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

11.03.2026  		   				                                          №1822

Про затвердження плану благоустрою та проведення весняної толоки на території Звягельської міської територіальної громади у 2026 році

Керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про систему громадського здоров’я», Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою забезпечення утримання території Звягельської міської територіальної громади у належному стані, створення сприятливих умов для життєдіяльності громадян, поліпшення екологічного стану та архітектурно - естетичного вигляду об’єктів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Затвердити план благоустрою на території Звягельської міської територіальної громади (додається).

- Провести з 11.03.2026 року по 17.04.2026 року заходи з благоустрою в рамках весняної толоки на території Звягельської міської територіальної громади.

- Управлінню житлово-комунального господарства та екології міської ради організувати заходи з ліквідації несанкціонованих звалищ побутових та інших відходів, прибирання та приведення у належний санітарний стан парків, скверів, кладовищ, братських могил, меморіальних комплексів та місць почесних поховань, вулиць, доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, очищення від сміття берегів водойм на території Звягельської міської територіальної громади та ін.

- Старостам старостинських округів Звягельської міської територіальної громади організувати проведення санітарної очистки та благоустрою на відповідних територіях.

- Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, суб’єктам підприємницької діяльності, мешканцям Звягельської міської територіальної громади провести санітарну очистку та благоустрій прилеглих та закріплених територій.

- Інспекції благоустрою при управлінні житлово-комунального господарства та екології міської ради здійснювати постійний контроль за ходом проведення заходів із санітарного очищення та благоустрою.

- Відділу інформації міської ради спільно з управлінням житлово-комунального господарства та екології міської ради забезпечувати висвітлення у медіа хід проведення заходів із санітарного очищення та благоустрою на території Звягельської міської територіальної громади.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гудзя Д.С.

Міський голова                                                                       Микола БОРОВЕЦЬ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

від  11.03.2026 №1822

План благоустрою на території Звягельської міської територіальної громади

| № з/п | Заходи | Виконавець | Термін виконання | Контроль за виконанням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Санітарне утримання: - Щоденне прибирання вулиць згідно графіка; - Утримання місць загального користування, об’єктів та елементів благоустрою | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс» (Романчук А.С.) | Постійно | Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Радчук П.Б. |
| 2. | Прибирання місць загального користування: - площа Лесі Українки (всі алеї і газони, майданчик навколо пам’ятника, проїжджа частина до центру майданчика); - сквер на площі Лесі Українки,7; - вул. Шевченка, 16 (всі алеї і газони, прилеглий тротуар по вул. Шевченка); - пішохідний міст (міст і підходи до нього); - сквер пам’яті та бювет питної води (всі алеї і газони, прилеглі тротуари вул. Соборності і вул. Юрія Ковальського); - площа Тараса Шевченка (всі алеї і газони, тротуари між вул. Шевченка і вул. Юрія Глухова); - Сквер по вул. Шевченка 7 (всі алеї і газони, тротуари); - пам’ятник на честь воїнів -інтернаціоналістів (вул. Шевченка,26-Б); (всі алеї і газони, площадка біля пам’ятника, тротуари між вул. Шевченка і вул. Лесі Українки); - братська могила військовополонених (вул. Лесі Українки, 2-А); (всі алеї і газони, майданчик біля пам’ятника, тротуари вул. Лесі Українки); - кільце у центрі міста (перехрестя вул. Героїв Майдану, вул. Шевченка, вул. Соборності) - Парк захисників України (вул. Військової доблесті, 23-в) (тротуари, доріжки, оглядовий майданчик, спуск до джерела, дитячий ігровий майданчик); - сквер „Фортеця“ (прилегла територія) - пам’ятний знак „Чорнобильський дзвін“ (всі алеї і газони, прилеглі тротуари вул. Шевченка та вул. Медична); - пам’ятний знак „Літак“ (всі газони і тротуари, а також тротуар і газон по вул. Житомирській до вул. Надслучанська і сходи спуску до річки); - бювет на вул. Романа Шухевича (прибирання бювету і по периметру 4 м); - бульвар Бориса Шарварка (тротуар і газони центральної алеї); - міський парк культури і відпочинку: 1) територія вздовж будинку на вул. Шевченка,26 (територія дитячого майданчика до алеї); 2) зона атракціонів (від Гімназії №2 Звягельської міської ради до будинку на вул. Шевченка, 26); 3) прилегла територія до кафе „Казка“; 4) прилегла територія громадської вбиральні; 5) територія центрального входу, фонтану і газонів і тротуарів зі сторони вул. Шевченка та прилегла територія громадської вбиральні модульного типу; 6) прилегла територія біля магазину „Колібрі“ 7) орендований майданчик для атракціонів та прилегла територія; 8) прибирання прилеглої території до кафе „My coffe“ та території парку до центральної доріжки; - пішохідний міст через річку Случ на Лубчиці та джерело (від вул. Лубчицька до вул. Водопровідна); - бювет по провулку Ігоря Сікорського (прибирання бювету і по периметру 4 м); - тротуар вздовж будинку по вул. Шевченка, 29 (прибирання газону, тротуару); - бювет на вул. Київська (прибирання прилеглої територію бювету); - вул. Героїв Ато (тротуар, газони і стоянки автомобілів) - джерело на вул. Медовій (джерело, підходи) | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс» (Романчук А.С.) Звягельська комунальна рятувальна станція на воді (Колесник А.В.) ОСББ «Згода» (Семенюк Д.О.), ОСББ «Наш дім» (Войтович А.В.), Магазин «Квітка Ванілі» (за згодою) Звягельська Автостанція (Хотько О.С.), магазин „Шпалери“, аптека „Бажаємо здоров’я“, магазин „Подільський фермер“, магазин „М'ясо маркет“, магазин „Одяг, взуття“, аптека „Sanitas“ аптека „Копійка“, магазин „Малютка“ (за згодою) Магазин „555“, аптека „Копійка “, „Кофейня“, перукарня „Чарівниця“, магазин „Копійочка“ магазин „ Lifecell“, Нова пошта №4, „Mr_Mrs Burger“, об’єкт виносної (виїзної) торгівлі (за згодою) АОСББ „Вікторія“ (Больбан А.М.), магазин „Євро секонд - хенд“, магазин меблів „Олімп“, МАХІ сервіс (за згодою) ПП „Меблева фабрика „МІРТ“ (Ющенко О.М.) (за згодою) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) Управління культури і туризму Звягельської міської ради (Широкопояс О.Ю.) ОСББ „Книжка“ (Борисюк В.В.) (за згодою) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) ОСББ „Мікрорайон „Зелені“ (Поліщук М.В.) (за згодою) „Звягельський медичний фаховий коледж“ Житомирської обласної ради (Солодовник О.В.) (за згодою) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) ФОП Скулинець В.В. ФОП Алексюк А.Б. Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) ФОП Фрегер Т.М. ФОП Лук’янець Т.А. ФОП Маліновська М.Е. Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) ОСББ „Колорит“ (Теплов І.О.), підприємство магазин „Посудна лавка“, перукарня, Video & Comp, магазин „Dress“ магазин „Світлиця“, студія квітів „Сontinental“, Нотаріальна контора, магазин „Карапуз“, магазин „Шарм“, магазин „Камелія“, магазин „Глобус“, магазин „Піжон“, аптека „Подорожник“, магазин „Rieker“ (взуття, аксесуари) (за згодою) Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Звягельської міської ради ОСББ „ЖБК-1“ (Левчук В.М.), АОСББ „Вікторія“ (Больбан А.М.) (за згодою) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 10.04.2026 | Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Радчук П.Б. |
| 3. | Реалізації рекомендацій Громадської асамблеї у Звягельській громаді: 1. Парк захисників України (біля будинку офіцерів): - Облаштування джерела "Червона горобина": - поточний ремонт сходів до джерела (стяжка, вирівнення сходів); - ремонт крану. - Облаштування додаткових місць для сидіння і відпочинку серед дерев: - встановлення 6 лав. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 01.08.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 2. Парк культури та відпочинку, центральна алея, вхідна зона: - облаштування доріжки (за наявності фінансування) | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Годун О.В. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 3. Набережна. Від пляжу вверх по течії (правий берег): - прокладання вертикальних щебеневих доріжок; - висадка зелених насаджень; - встановлення елементів благоустрою: - брендовані лави «Звягель» (зі спинкою) в кількості 10 штук; - тіньові елементи (листочки) в кількості 10 штук; - опори для рослин «Дерево» в кількості 9 штук; - смітники вуличні модерні (30 л) в кількості 10 штук; - опора для рослин «Пергола» в кількості 10 штук; - шезлонг «Парковий» в кількості 5 штук; - декоративна металева фігура «Кульбаба для саду» (діаметром 50 см, 60 см, 70 см) в кількості 15 штук; - дитячий ігровий комплекс «ЕКО». - розчищення природоохоронної зони річки Случ в межах території набережної; - завершення роботи з облаштування стоянки авто. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 01.06.2026 | Годун О.В. Демяненко Н.Б. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 4. Очищення води - Висвітлення інформації про проведені роботи з очищення річки та плану очищення (в газетах, на офіційному сайті). - Проведення роботи з виявлення місць скиду рідких нечистот у річку та вживати заходів щодо припинення забруднення. | Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради (Годун О.В.) | Протягом року | Годун О.В. Прокопенко С.С. Радчук П.Б. |
|  | 5. Село Майстрова Воля. Багатофункціональний парк і озеро - Завершити роботи з поточного ремонту території (з елементами благоустрою) біля штучної водойми в селі Майстрова Воля Звягельського району Житомирської області» | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» | До 01.07.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Челядін Г.І. |
| 4. | 4.1. Прибирання узбіч доріг, вулиць та берегів річок: - с. Олександрівка, с. Наталівка (біля автодороги Р- 49); - с. Наталівка (біля автодороги М-06); - с. Наталівка, вул. Шкільна (вздовж дороги); - Прибирання узбіч доріг при в’їзді в населені пункти Пилиповичі, Городище, Анета, Степове; - Прибирання узбіччя дороги від траси Київ-Чоп до с. Майстрів; - Прибирання узбіччя дороги між вулицями Полянського та Рівненська; -с. Дідовичі (біля автодороги М-06); - прибирання узбіч доріг траса Київ-Чоп (М-06-243-245км); - прибирання узбіччя доріг від траси Київ-Чоп до с.В.Молодьків; - прибирання узбіччя між селами Груд, В.Молодьків, Багате; - прибирання узбіччя доріг між с. Груд – Ярунь (С -061307); - прибирання узбіччя доріг траса Київ – Чоп - Багате ( С-061330); - пров. Ігоря Сікорського (правий та лівий берег р. Смолка); - правий берег р. Случ (від зруйнованого мосту до Звягельської комунальної рятувальної станції на воді); - берег р. Случ (район очисних споруд водоканалу, лісосмуга); - вул. Гетьмана Сагайдачного (біля мосту); - вул. Водопровідна (від пішохідного мосту до водозабору); - 2-й пров. Зарічний (берег р. Случ, біля пішохідного мосту); - вул. Надслучанська (берег р. Случ, схил біля Літака); | Наталівський старостинський округ Звягельської міської територіальної громади Пилиповицький старостинський округ Звягельської міської територіальної громади Майстрівський старостинський округ Звягельської міської територіальної громади ОСН «Майстрів» («Майстрівський добробут») Дідовицький старостинський округ Звягельської міської територіальної громади Великомолодьківський старостинський округ Звягельської міської територіальної громади Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельтепло“ (Тодорович Л.М.) Звягельська комунальна рятувальна станція на воді (Колесник А.В.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ (Тимофіїв О.В.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 10.04.2026 | Прокопенко С.С. Радчук П.Б. Терещук А.М. Панфелюк Н.В. Челядін Г.І. Храбан А.П. Левчук Л.Є. |
|  | 4.2. Ліквідація виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ: - м. Звягель, вул. Олейнікова (завершити); - с. Майстрова Воля; - с. Анета (за селом). | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С. |
| 5. | Санітарна очистка та благоустрій прилеглих територій приватного сектору | Мешканці приватного сектору Звягельської міської територіальної громади | До 10.04.2026 | Радчук П.Б. |
| 6. | Прибирання підприємствами, установами, організаціями прилеглих територій | Підприємства, установи, організації | До 10.04.2026 | Радчук П.Б. |
| 7. | Вивезення вуличного змету: (*Дата вивезення вуличного змету буде узгоджуватися УЖКГ та Е міської ради та інспекцією благоустрою при УЖКГ та Е міської ради) - вул. Івана Франка; - вул. Лесі Українки; - вул. Левченка; - вул. Родини Косачів; - вул. Князів Острозьких; - вул. Олені Пчілки; - вул. Лідівський шлях; - вул. Михайла Драгоманова. - вул. Гетьмана Сагайдачного; - вул. Волі; - вул. Ігоря Сікорського; - вул. Академіка Лисіна; - вул. Дмитра Донцова; - вул. Миколи Лісовського; - вул. Шевченка; - вул. Київська; - вул. Соборності; - вул. Івана Мамайчука; - вул. Михайлівська; - Бориса Шарварка; - площа Лесі Українки; - вул. Замкова; - вул. Медова; - вул. Юрія Ковальського; - вул. Героїв АТО; - вул. Житомирська; - вул. Надслучанська; - вул. Анни Ярославни; - вул. Медична; - вул. Наталії Оржевської; - вул. Міхала Чайковського; - вул. Ніколаєва; - вул. Вокзальна; - вул. Твіленевої; - вул. Гоголя; - вул. Юрія Глухова; - 1-й пров. Юрія Глухова; - вул. Василя Стуса; - вул. Акі Камбарова; - вул. Марії Примаченко; - вул. Лянгуса; - вул. Іоана Павлі ІІ; - вул. Котляревського; - вул. Володимира Антоновича; - вул. Військової доблесті; - вул. Дмитра Герасимчука; - вул. Співдружності; - вул. Богуна; - вул. Василя Карпенка; - вул. Дружби; -вул. Лубчицька; - вул. Романа Шухевича; - вул. Олімпійська. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельтепло» (Тодорович Л.М.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельводоканал» (Тимофіїв О.В.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 17.04.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Радчук П.Б. |
| 8. | Організація санітарної очистки та благоустрою на території: - Наталівський старостинський округ: - прибирання території біля адмінбудинку; - прибирання території навколо Фігури (Хреста); - прибирання території автобусних зупинок в с. Наталівка та с. Олександрівка; - приведення в належний стан дитячих майданчиків в с. Наталівка та с. Олександрівка; - вивезення сміття з стихійних сміттєзвалищ; - вирубка кущів по узбіччю доріг в населених пунктах; - вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу; - обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття; - встановлення сміттєвих баків. - Великомолодьківський старостинський округ: - благоустрій території адмінбудівлі в с. Великий Молодьків; - благоустрій обочини церкви в с. Великий Молодьків; - благоустрій та прибирання біля Фігури (Хреста) та каплички в с. Великий Молодьків та с. Груд; - побілка вапном дерев та придорожніх стовпів в с. Великий Молодьків та с. Груд; - фарбування та поточний ремонт ігрових майданчиків, вуличних знаків, зупинок, лавочок в с. Великий Молодьків та с. Груд; - прибирання автобусних зупинок та прилеглих територій (с.Груд, с. Великий Молодьків); - благоустрій та прибирання території ігрових дитячих майданчиків в с. Великий Молодьків та с. Груд; - збирання сміття та обкошування території біля меморіалу «Героям полеглим за Україну» - прибирання території біля ставка «Лебедине озеро»; - благоустрій закинутих будинків (вирізання кущів, обкошування канав); - вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу; - обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття; - встановлення сміттєвих баків; - будівництво водозабірної свердловини з облаштуванням бювету в с.Груд (за наявності фінансування); - капітальний ремонт алеї та меморіалу «Героям полеглим за Україну» (за наявності фінансування). - Майстрівський старостинський округ: - прибирання території біля адмінбудинку (видалення сухих решток),обрізка дерев, прибирання клумби та побілка паркану в с.Майстрів; - прибирання території навколо Фігури (Хреста-оберега) та фарбування фігури в с. Майстрів та с. Майстрова Воля; - прибирання території біля автобусних зупинок в с. Майстрів (2 зупинки), с. Маковиці (2 зупинки) та с. Майстрова Воля (3 зупинки); - прибирання території пірсу біля пожежної водойми та видалення кущів по вул. Озерна в с. Майстрів; - прибирання території пірсу біля пожежної водойми та видалення кущів с. Майстрова Воля; - приведення в належний стан території дитячих майданчиків в с. Майстрів, с. Маковиці та с. Майстрова Воля; - висадження молодих зелених насаджень на території зони відпочинку біля штучної водойми; - вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу; - обкошування бур’янів прилеглої території вулиць та збирання сміття; - встановлення сміттєвих баків в с. Майстрів та Майстрова Воля. - Дідовицький старостинський округ: - прибирання території біля автобусних зупинок в с. Дідовичі, с.Борисівка; - прибирання прилеглої території до адмінприміщення та приміщення старої сільської ради; - благоустрій та прибирання біля Фігури (Хреста); - благоустрій території біля Стелли загинувших воїнів 1941-1945 р.р. в с. Дідовичі та с. Борисівка; - прибирання могили невідомого солдата; - прибирання прилеглої території біля нефункціонуючого приміщення школи в с. Борисівка; - благоустрій та прибирання території ігрових дитячих майданчиків в с.Дідовичі та с.Борисівка; - вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу; - обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття; - встановлення сміттєвих баків; - будівництво водозабірної свердловини з облаштуванням бювету в с.Дідовичі та с.Борисівка (за наявності фінансування). - Пилиповицький старостинський округ: - прибирання території біля адмінбудинку; - прибирання території навколо Фігури (Хреста) в с. Пилиповичі, с. Городище, с. Анета, с. Степове; - прибирання території біля «Обеліска Слави»; - прибирання території автобусних зупинок с. Пилиповичі, с. Городище, с. Анета, с. Степове; - приведення в належний стан дитячих майданчиків в с. Пилиповичі, с. Городище, с. Степове; - прибирання території парків в с. Пилиповичі та с. Городище; - прибирання прибережної зони річки Церем; - обкошування територій с.Пилиповичі, с. Городище, с. Анета, с. Степове; - поточний ремонт загорожі території ДБСТ в с. Городище; - встановлення 6 лав (2 – с.Пилиповичі, 2-с.Анета, 2-с.Городище); - фарбування дитячих майданчиків, лав в с. Пилиповичі, с. Городище та с. Анета; - вирубування та вирізання кущів по всіх вулицях та об’єктах округу; - благоустрій закинутих будинків (вирізання кущів, обкошування канав); - обкошування бур’янів прилеглої території та збирання сміття; - встановлення сміттєвих баків, урн для сміття; - влаштування площадок під сміттєві баки. | Староста Наталівського старостинського округу (Терещук А.М.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» Староста Великомолодьківського старостинського округу (Левчук Л.Є.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» Староста Майстрівського старостинського округу (Челядін Г.І.) ОСН с.Майстрів («Майстрівський добробут») ОСН с. Майстрова Воля («Єдність») Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» Староста Дідовицького старостинського округу (Храбан А.П.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» Староста Пилиповицького старостинського округу (Панфелюк Н.В.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Наталівка» | До 10.04.2026 Протягом року До 10.04.2026 Протягом року До 10.04.2026 Протягом року До 10.04.2026 Протягом року До 10.04.2026 Протягом року | Годун О.В. Прокопенко С.С. Радчук П.Б. Терещук А.М. Годун О.В. Прокопенко С.С. Радчук П.Б. Левчук Л.Є. Годун О.В. Прокопенко С.С. Радчук П.Б. Челядін Г.І. Годун О.В. Прокопенко С.С. Радчук П.Б. Храбан А.П. Годун О.В. Прокопенко С.С. Радчук П.Б. Храбан А.П. |
| 9. | Озеленення |  |  |  |
| 9.1. | Придбання та висадка 18 935 саджанців квітів на територіях загального користування та догляд за ними: - сквер „Фортеця“; - Сквер „Пам’яті“; - кільце у центрі міста; - сквер по вул. Шевченка, 7; - вул. Шевченка, 10; - вул. Шевченка 16; - міський парк культури і відпочинку (вул. Шевченка,22); - вул. Шевченка, 29; - пам’ятник на честь воїнів-інтернаціоналістів (вул. Шевченка, 26-Б); - братська могила військовополонених (вул. Лесі Українки, 2А); - пам’ятний знак „Чорнобильський дзвін“; - бульвар Бориса Шарварка; - перехрестя вул. Шевченка-Вокзальна («Божа матір»); - Алея на вул. Максима Залізняка; - Меморіал загиблим учасникам АТО/ООС (вул. Житомирська); - перехрестя на вул. Героїв Майдану-Лідівський шлях; - перехрестя А. Лисіна –І. Сікорського; - перехрестя Гетьмана Сагайдачного - Волі; - вул. Шолом Алейхема; - місця загального користування на території старостинських округів громади. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) Старости старостинських округів | До 15.06.2026 | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. Терещук А.М. Панфелюк Н.В. Левчук Л.Є. Храбан А.П. Челядін Г.І. |
| 9.2. | Висадка та впорядкування клумб на власних та закріплених територіях, догляд за ними: - прибудинкові території (ОСББ, комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.)); - комунальні та інші підприємства, установи незалежно від форм власності; - релігійні громади | ОСББ, комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) Підприємства і установи релігійні громади | До 15.06.2026 | Левицька А.А. керівники ОСББ Радчук П.Б. Романчук А.С. Радчук П.Б. Володіна А.В. керівники підприємств і установ |
| 9.3. | Підготовка місць для посадки дерев (дробіння та корчування пнів): - вул.Житомирська; - вул. Київська; - вул. Лесі Українки. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 01.09.2026 | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Романчук А.С. |
| 9.4 | Дробіння гілок на території громади. |  | Протягом року |  |
| 9.5. | Висадка дерев (225 дерев) та кущів (21 кущів) : - Пам’ятник Тарасу Григоровичу Шевченка – 2 дерева породи сумах пухнастий. - Площа Лесі Українки – 1 кущ глоду. - вул. Троїцька (вздовж сходів) – 20 кущів бузків. - вул. Богуна – 20 ялин. - Набережна (правий берег річки Случ) – 30 сосен, 20 ялин та 10 ірг деревовидних (у разі наявності фінансування). - Міський парк культури та відпочинку – 4 ялини та 5 сумах пухнастий. - Парк Захисників України – 5 сумах пухнастий та 10 кленів. - Територія поблизу водойми за адресою: вул. Шевченка,103А – 5 верб. - Вздовж вулиць міста (у разі наявності фінансування): - вул. Військової доблесті – 16 каштанів; - вул. Житомирська – 25 лип; - вул. Лесі Українки – 60 лип; - вул. Київська – 13 лип. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Романчук А.С. |
| 9.6 | Зрізання аварійних дерев (160 дерев): - вул. Олександра Чернявського, (Гаражний кооператив) -1; - пров. Ігоря Сікорського (лівий берег річки Смолка) – 5; - вул. Троїцька (вздовж вулиці) – 8; - вул. Родини Соколовських, 15-А – 6; - с. Майстрова Воля (вул. Наливна Станція, 1) – 2; - вул. Романа Шухевича, 26 – 5; - с. Олександрівка, вул. Довженка,14-А – 3; - 2- пров. Гетьмана Сагайдачного (берег річки Случ) - 3; - с. Пилиповичі, (парк , поблизу церкви на вул. Довженка,13) - 52 - с. Великий Молодьків (вул. Садова, 22) - 8; - вул. Шевченка, 52 - 3; - вул. Коростенська (вздовж дороги) - 2; - вул. Василя Карпенка, 63 – 8; - вул. Ярослава Остапчука, 2-Б -1; - вул. Житомирська, 110 -2; - вул. Древлянська, 12-1; - вул. Житомирська, 53-1; - вул. Коростенська, 42-4; - вул. Богуна (вздовж вулиці)-5; - пров. Річний, 8-1; - вул. Шевченка, 16-1; - вул. Дмитра Донцова, 6;16;18;19,вул. Ігоря Сікорського, 25;28; 33 – 18; -вул. Лесі Українки, 36 -1; -вул. Водопровідна (навпроти буд №48) -1; -площа Лесі Українки -1; -вул. Шевченка, 59 - 6; - вул. Шевченка, 66 -1; - вул. Михайла Драгомановава,50-1 ; - вул. Максима Залізняка (вздовж алеї)-1; - вул. Соборності, 63-1; - вул. Волі, 3-1; -вул. Соборності, 25;29-3; - вул. Соборності, 26-1; - вул. Івана Мамайчука (вздовж дороги) - 2; | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 9.7. | - Догляд за зеленими насадженнями: - стрижка живоплоту та одиноких декоративних кущів; - обробка зелених насаджень від шкідників та хвороб. - Догляд за газонами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. |
| 10. | Роботи з благоустрою дворів: |  |  |  |
| 10.1. | Залучення АОСББ/ОСББ до проведення благоустрою на прибудинкових територіях. | АОСББ/ОСББ | До 10.04.2026 | Радчук П.Б. Левицька А.А. керівники ОСББ |
| 10.2. | Проведення робіт з благоустрою прибудинкових територій багатоквартирних будинків: - зрізання аварійних дерев та висадка нових саджанців; - ремонт та фарбування лав, столів, дитячих і спортивних майданчиків; - підрізка кущів та дерев; - облаштування клумб та газонів; - сезонна очистка території від сміття та його вивіз. | АОСББ/ОСББ; комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року |  |
| 11. | Роботи з благоустрою кладовищ: |  |  |  |
|  | 1. Кладовище на вул. Василя Стуса,7, м. Звягель: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску та відсіву на кладовище; - вивезення сміття; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні (2 рази на рік відповідно до розпорядження міського голови №274 (о) від 10.10.2025); - поточний ремонт доріжки на кладовищі; - підсипання та грейдерування міжсекторних доріжок; - встановлення гранітних лав біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - зрізання 40 аварійних дерев; - облаштування майданчиків під сміттєві контейнери – 3 шт; - зрізання порослі та стрижка кущів; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 2. Кладовище на вул. Коростенська, м. Звягель: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - обкошування кладовища; - зрізання порослі та стрижка кущів; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 17.04.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 3. Кладовище на вул. Лугова, м. Звягель: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - облаштування під’їзної дороги до нового сектора поховань; - чистка території нового сектора від кущів; - підсипання та грейдерування нового сектора; - упорядкувати та провести благоустрій території при вході на кладовище зліва (вирівняти, прибрати каміння, підсипати та засіяти травою); - підсипання міжсекторних доріжок; - упорядкувати площадку під сміттєвими контейнерами; - обкошування кладовища; - зрізання порослі та стрижка кущів; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 4. Кладовище на вул. Леся Курбаса, м. Звягель: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - зрізання порослі та стрижка кущів; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 17.04.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 5. Кладовище на вул. Чижовецька, м. Звягель: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - поточний ремонт доріжки на кладовищі; - облаштування міжсекторні доріжки з щебеневою сумішшю; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
|  | 6. Кладовище в селі Майстрова Воля (вул. Вишнева): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - вивіз сміття з кладовища; - фарбування фігури «Хрест», воріт та хвірток (2 шт); - виріз хмизу, кущів; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Челядін Г.І. |
|  | 7. Кладовище в селі Майстрів (вул. Полянського): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - вивіз сміття з кладовища; - фарбування фігури «Хрест», воріт та хвірток (2 шт); - планування території під поховання та корчування пнів на території (10 на 50 м); - виріз хмизу, кущів; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Челядін Г.І. |
|  | 8. Кладовище в селі Великий Молодьків (вул. Ухтінська): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - прибирання могили невідомого солдата в с. Великий Молодьків прибирання братської могили; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - благоустрій каплички (заміна дверей; прибирання, фарбування, догляд за квітниками біля каплички); - фарбування воріт; - поточний ремонт пам’ятника воїнам загиблих 1941-1945 років (обкладання пам’ятника гранітною плиткою) (за наявності фінансування); - прибирання могили В.Черниша; - обрізання дерев на кладовищі; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Левчук Л.Є. |
|  | 9. Кладовище в селі Груд (вул. Прищепи): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - поточний ремонт та фарбування воріт; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - фарбування воріт; - обкошування кладовища; - вивіз сміття з кладовища; - обрізання кущів та дерев на кладовищі; - прибирання могили В. Прищепи, Ю. Кочука, І. Сидорчука, О. Вишневського; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Левчук Л.Є. |
|  | 10. Кладовище в селі Дідовичі ( вул. Київська): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - фарбування воріт; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами; - проведення благоустрою та огородження частини кладовища (земельної ділянки, придбаної у 2025 році для розширення кладовища) | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Храбан А.П. |
|  | 11. Кладовище в селі Борисівка (вул. Лесі Українки): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - фарбування воріт; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Храбан А.П. |
|  | 12. Кладовище в селі Пилиповичі (вул. Європейська): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - вивіз сміття з кладовища; - фарбування воріт; - засівання травою території схилу біля огорожі; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Панфелюк Н.В. |
|  | 13. Кладовище в селі Пилиповичі (вул. Довженка): - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - ремонт чотирьох секцій огорожі; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Панфелюк Н.В. |
|  | 14. Кладовище в селі Анета: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - обкошування кладовища; - фарбування воріт; - вивіз сміття з кладовища; - побілка огорожі кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Панфелюк Н.В. |
|  | 15. Кладовище в селі Городище: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - фарбування фігури; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Панфелюк Н.В. |
|  | 16. Кладовище в селі Наталівка: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - заміна Державних Прапорів України біля могил військових, які загинули в російсько-Українській війні; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 До 01.04.2026 01.10.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Терещук А.М. |
|  | 17. Кладовище в селі Олександрівка: - прибирання територій навколо кладовища та підтримання його в належному санітарному стані; - завезення піску на кладовище; - вивіз сміття з кладовища; - обкошування кладовища; - обробіток території кладовищ гербіцидами. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 17.04.2026 Протягом року | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Гончарук Л.А. Терещук А.М. |
| 12. | Благоустрій водних об’єктів |  |  |  |
|  | 1. Розчистка водної поверхні річки Случ (від Будинку дитини до водозабору (в межах достатнього рівня води для проходження установки) багатофункціональною самохідною установкою класу амфібія Truxor T-40 | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 30.10.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Романчук А.С. |
|  | 2. Поточний ремонт та утримання джерел питної води: - вул. Ігоря Сікорського, 2; - вул. Ігоря Сікорського, 13-А; - вул. Військової доблесті, 25; - вул. Водопровідна; - вул. Надслучанська; - вул. Медова, 23; - вул. Нестора Літописця; - с. Олександрівка; | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Наталівка“ (Гончарук Л.А.) | До 30.10.2026 | Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Радчук П.Б. Романчук А.С. |
|  | 3. Проведення лабораторних досліджень стану води у бюветах, джерелах та громадських криницях | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ (Тимофіїв О.В) | Квітень-жовтень | Прокопенко С.С. Тимофіїв О.В. |
| 13. | Обсяги робіт по галузям Звягельської міської ради |  |  |  |
|  | а) Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту |  |  |  |
|  | - Благоустрій території міського стадіону «Авангард» по вул. Мамайчука, м. Звягель: - побілка підпірних стінок; - чищення стільців; - побілка цегляної огорожі за модульним туалетом; - побілка цегляної огорожі навколо стадіону по вул. Житомирська; - викошування чагарників біля майданчика зі штучним покриттям; - прибирання буряну та листя вздовж бігових доріжок. | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | Травень - Вересень | Кравчук Т.М. Грушко Л.А. |
|  | - Косіння трави навколо спортивного майданчика по вул. Коростенська, 36, б, м. Звягель: |  | Впродовж ігрового сезону (квітень – жовтень) |  |
|  | - Поточний ремонт огорожі скейт-парку по вул. Волі, 5 в, м. Звягель |  | Червень – липень |  |
|  | - Благоустрій майданчика для активного відпочинку та занять спортом на піщаному покритті, вул. Богуна, 38-б, м. Звягель:: - встановлення волейбольних стійок та натягування сіток, 4 шт; | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, ДЮСШ ім.В.П.Єрмакова | квітень 2026 | Кравчук Т.М. Пісоцький Д.В. Куницький О.В. |
|  | - встановлення суддівського столу та лавочок для глядачів ,3 шт.; |  | До 01.05.2026 |  |
|  | - косіння трави та підріз кущів – 200 м2; |  | Червень 2026 |  |
|  | - завіз та підсипка піску на майданчик - 60 тон. |  | До 01.06.2026 |  |
|  | - Благоустрій території: спортивний зал для занять боксом та кікбоксингом за адресою вулиця Шевченка, 33, м. Звягель: - ремонт відмостки по периметру будівлі – 30 м2; - встановлення лавочок перед входом в зал – 2 шт.; |  | До 01.08.2026 |  |
|  | - прибирання листя та зілля навколо прилеглої території – 300 м2. |  | Вересень-жовтень 2026 |  |
|  | - Благоустрій території: зал важкої атлетики за адресою вулиця Київська, 44-а, м. Звягель:: - косіння трави та підрізка кущів – 300 м2; |  | Червень-вересень 2026 |  |
|  | - встановлення лавочок перед входом в зал – 2 шт.; |  | До 01.08.2026 |  |
|  | - заміна кришки води на колодці подачі води – 1 шт; - ремонт плитки на вхідних сходах – 5 м2. |  | До 01.09.2026 |  |
|  | б) Управління культури і туризму (заклади культури і туризму) |  |  |  |
|  | - Благоустрій пам’яток культурної спадщини на території Звягельської міської територіальної громади (в межах наявних фінансувань). | Управління культури і туризму | Протягом року | Широкопояс О. Ю. керівники закладів |
|  | - Благоустрій прилеглих територій об’єктів галузі культури. |  |  |  |
|  | в) Управління освіти і науки (заклади освіти) |  |  |  |
|  | Благоустрій прилеглих території: - ремонт, фарбування лав та парканів; | Ліцей №1,4,11; Гімназія№2,3,5,6,7,8,9,10; Великомолодьківська гімназія; Дідовицька філія Пилиповицького ліцею; Майстрівська філія Пилиповицького ліцею; Пилиповицький ліцей; Наталівська гімназія; ЦРД «Дельфін»; КЗ «ЦПО»; ДЮКФП; ЗДО №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15,16; Пилиповицький ЗДО; Великомолодьківський ЗДО; Наталівський ЗДО; Дідовицький ЗДО | До 30.04.2026 | Ващук Т.В., керівники закладів |
|  | - прибирання прилеглої території та вивезення сміття; - облаштування газонів та клумб |  | До 10.04.2026 |  |
|  | - підрізка зелених огорож прилеглих територій; - видалення сухого гілля з дерев прилеглої території | Ліцей №4,11; Гімназія №5, 6, 7, 9; Великомолодьківська гімназія; Дідовицька філія Пилиповицького ліцею; Майстрівська філія Пилиповицького ліцею; Пилиповицький ліцей; Наталівська гімназія; ДЮКФП; ЗДО №1, 2, 4, 5, 8, 14, 15,16; ЦРД «Дельфін»; Великомолодьківський ЗДО; Пилиповицький ЗДО; Наталівський ЗДО; Дідовицький ЗДО | До 30.04.2026 |  |
|  | - посадка декоративних дерев та кущів | Гімназія № 7, 9, 10; КЗ «ЦПО»; ЗДО № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 15; ЦРД «Дельфін»; Пилиповицький ЗДО; Великомолодьківський ЗДО; Наталівський ЗДО | До 30.04.2026 |  |
|  | - впорядкування існуючих дитячих/спортивних майданчиків | Ліцей №1,11; Гімназія №7,8; ЗДО № 1, 2, 4, 5, 13, 14, 15,16; ЦРД «Дельфін»; | До 30.04.2026 |  |
|  | - побілка бордюрів | Ліцей №1; Гімназія №3, 6, 7, 8; ЗДО № 1, 4, 5, 13, 14, 15, 16; Великомолодьківський ЗДО; ЦРД «Дельфін»; Наталівський ЗДО | До 09.04.2026 |  |
|  | г) відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення |  |  |  |
|  | 1. На власній та прилеглій території: - відремонтувати та пофарбувати паркани; - відремонтувати та пофарбувати лави; - прибрати та вивезти сміття. | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" міської ради | До 30.05.2026 | Скаковський В.Є. Приходько О.М. |
|  | 2. Зрізати аварійні дерева та підрізати зелені огорожі на власних та прилеглих територіях. |  | До 01.07.2026 |  |
|  | 3. Облаштувати газони та клумби. |  | До 20.04.2026 |  |
|  | 1. Кронування дерев на території. | Комунальне некомерційне підприємство "Звягельська багатопрофільна лікарня" міської ради | До 31.05.2026 | Скаковський В.Є. Борис В.М. |
|  | 2. Зрізання аварійних дерев згідно акту обстеження. |  |  |  |
|  | 3. Висадження квітів. |  |  |  |
|  | 4. Фарбування місць відпочинку для відвідувачів та пацієнтів |  |  |  |
|  | 5. Облаштування накриттям сміттєвого майданчика |  |  |  |
|  | 6. Висадка молодих зелених насаджень; |  | Квітень, жовтень |  |
|  | 7. Облаштування газонів (посів трави) та косіння газонів |  | Травень-вересень |  |
|  | 8. Постійне прибирання території від сміття |  | Протягом року |  |
|  | - облаштування газонів та клумб на прилеглій території. | Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» міської ради | До 30.04.2026 | Скаковський В.Є. Пашкевич В.М. |
|  | є) управління містобудування, архітектури та земельних відносин |  |  |  |
|  | 1. Співпраця з суб’єктами господарювання міста щодо належного утримання та благоустрою прилеглих територій до об’єктів комерційного призначення. | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин | Протягом року | Демяненко Н.Б. Семенюк М.Б. |
|  | 2. Впорядкування розміщення зовнішньої реклами відповідно до розроблених Правил розміщення зовнішньої реклами на території Звягельської міської територіальної громади |  |  |  |
|  | 3. Розроблення ескізних пропозицій та концептуальних напрацювань щодо покращення зовнішнього вигляду окремих міських територій, формування єдиного архітектурного середовища та підвищення якості міського транспорту. |  |  |  |
|  | ж) промислові, комунальні, державні підприємства та установи, релігійні громади, ринки, підприємства торгівлі, побуту та громадського харчування: - на своїй та прилеглій території відремонтувати та пофарбувати паркани, відремонтувати та пофарбувати лави, прибрати та вивезти сміття; - зрізати аварійні дерева на власних та прилеглих територіях; - підрізати зелені огорожі; - провести посадку нових дерев та кущів; - привести у належний стан фасади. | Промислові, комунальні, державні підприємства та установи, релігійні громади, ринки, підприємства торгівлі, побуту та громадського харчування | Протягом року | Керівники |
| 14. | Роботи з утримання вулиць: а) поточний ремонт доріг з твердим і м’яким покриттям (грейдерування, підсипання); б) обслуговування та ремонт світлофорних об’єктів; в) поточний ремонт / заміна дорожніх знаків; г) ремонт, фарбування дорожнього огородження. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Годун О.В. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 15. | Відновлення дорожньої розмітки | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | 30.06.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 16. | Утримання та поточний ремонт зовнішнього освітлення вулиць |  | Протягом року |  |
| 17. | - Чистка зливових колодязів, зливової каналізації, встановлення решіток на водовідвідні колодязі (за їх відсутності). - Інвентаризація ливневих мереж міста Звягель. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Романчук А.С. Благодир В.Ю. |
| 18. | - Утримання та ремонт: - зупинок громадського транспорту; - конструкцій зовнішньої реклами (які знаходяться на балансі комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс»). - Придбання та встановлення зупинок: - вул. Лубчицька – 1 шт; - вул. Вокзальна – 1 шт. | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | Протягом року | Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 19. | Придбання та встановлення конструкції індивідуального виготовлення «Крила надії» на центральній площі по вул. Шевченка в місті Звягель | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 01.06.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 20. | Влаштування доріжки в сквері «Пам’яті» | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 01.05.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 21. | Формувальне обрізання молодих саджанців дерев на вул. Водопровідній | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельводоканал“ (Тимофіїв О.В.) | До 01.04.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Матюшина О.М. |
| 22. | Стерилізація та вакцинація безпритульних тварин (123 тварин) | Комунальне підприємство Звягельської міської ради „Звягельсервіс“ (Романчук А.С.) | До 30.11.2026 | Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Благодир В.Ю. Романчук А.С. |
| 23. | Проведення Дня благоустрою в рамках весняної толоки (план проведення Дня благоустрою додається) | Виконавчий орган міської ради, старости старостинських округів Звягельської міської територіальної громади, підприємства, установи, організації | 26.03.2026 27.03.2026 | Годун О.В. Кучерявенко Л.Л. Прокопенко С.С. Матюшина О.М. Радчук П.Б. старости старостинських округів |
| 24. | Проведення конкурсу «Кращий двірник Звягеля – 2026» | УЖКГ та Е міської ради | До 30.03.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. |
| 25. | Проведення конкурсу «Найкращий благоустрій території» | УЖКГ та Е міської ради | До 30.09.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. |
| 26. | Підведення підсумків виконання заходів з благоустрою в рамках весняної толоки | УЖКГ та Е міської ради | До 20.05.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Матюшина О.М. |
| 27. | Підведення підсумків виконання Плану благоустрою | УЖКГ та Е міської ради | До 30.12.2026 | Годун О.В. Прокопенко С.С. Матюшина О.М. |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                          Олександр ДОЛЯ

ПЛАН

проведення Дня благоустрою

| № з/п | Виконавчі органи Звягельської міської ради | Територія для прибирання | Дата Проведення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управління культури і туризму міської ради | прилегла територія до скверу Фортеця, прилегла територія до будинку на площі Лесі Українки,7 | 26.03.2026 |
| 2. | Управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради | Набережна * (правий берег річки Случ) | 26.03.2026 |
|  | Управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради |  |  |
|  | Юридичний відділ міської ради |  |  |
|  | Відділ внутрішнього аудиту міської ради |  |  |
|  | Відділ бухгалтерського обліку міської ради |  |  |
|  | Відділ з питань ведення персонально-первинного військового обліку та мобілізації |  |  |
|  | Відділ програмно – комп’ютерного забезпечення міської ради |  |  |
| 3. | Управління житлово-комунального господарства та екології міської ради | Набережна * (правий берег річки Случ) | 27.03.2026 |
|  | Управління соціального захисту населення міської ради |  |  |
|  | Відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради |  |  |
|  | Відділ економічного планування та підприємницької діяльності міської ради |  |  |
|  | Відділ документообігу та контролю міської ради |  |  |
|  | Відділ з питань цивільного захисту міської ради |  |  |
| 4. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | правий берег річки Случ * (від Житомирського мосту до дуба) | 27.03.2026 |
| 5. | Управління освіти і науки міської ради | прилегла територія до стадіону зі сторони вул. Гоголя та вул. Чернявського | 27.03.2026 |
| 6. | Відділ з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради | вул. Олександра Чернявського (вздовж вулиці (права сторона)) | 27.03.2026 |
|  | Організаційний відділ міської ради |  |  |
|  | Відділ кадрів міської ради |  |  |
|  | Відділ ведення Державного реєстру виборців міської ради |  |  |
|  | Архівний сектор міської ради |  |  |
| 7. | Центр надання адміністративних послуг міської ради | вул. Медова (прибирання прилеглої території до джерела) | 27.03.2026 |
| 8. | Служба у справах дітей | лівий берег р. Случ (від пішохідного мосту до Фортеці) | 27.03.2026 |
|  | Звягельський міський центр соціальних служб |  |  |
| 9. | Фінансове управління міської ради | вул. Шевченка,16 (прилегла територія) | 27.03.2026 |
| 10. | Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю міської ради | вул. Шевченка, 29 (прилегла територія) | 27.03.2026 |
| 11. | Наталівський старостинський округ Звягельської міської територіальної громади | с. Наталівка (біля автодороги Р- 49) | 27.03.2026 |
| 12. | Пилиповицький старостинський округ Звягельської міської територіальної громади | узбіччя доріг при в’їзді в с. Пилиповичі | 27.03.2026 |
| 13. | Майстрівський старостинський округ Звягельської міської територіальної громади | узбіччя дороги від траси Київ-Чоп до с. Майстрів | 27.03.2026 |
| 14. | Дідовицький старостинський округ Звягельської міської територіальної громади | с. Дідовичі (біля автодороги М-06) | 27.03.2026 |
| 15. | Великомолодьківський старостинський округ Звягельської міської територіальної громади | узбіччя дороги траси Київ-Чоп (М-06-243-245км.) | 27.03.2026 |

Начальник управління

житлово-комунального господарства

та екології міської ради                     													Олег ГОДУН