ЗВЯГЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.05.2026   		                         	                                     №155(о)

Про затвердження Плану розчистки водної поверхні річки Случ в рекреаційних зонах багатофункціональною самохідною установкою класу амфібія TRUXOR T-40 у 2026 році

Керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», рішенням виконавчого комітету міської ради від 14.02.2024 №1050 «Про розчистку водної поверхні річки Случ», відповідно до Правил забудови міста Звягель, з метою збереження річки Случ як основної водної артерії громади та рекреаційного об’єкта:

- Затвердити План розчистки водної поверхні річки Случ в рекреаційних зонах багатофункціональною самохідною установкою класу амфібія TRUXOR T-40 у 2026 році (далі – План) (додається).

- Комунальному підприємству Звягельської міської ради «Звягельсервіс»:

- здійснювати розчистку водної поверхні річки Случ багатофункціональною самохідною установкою класу амфібія TRUXOR T-40 відповідно до затвердженого Плану;

- щотижнево надавати управлінню житлово-комунального господарства та екології міської ради інформації про виконані роботи.

- Звягельській комунальній рятувальній станції на воді при розчищенні водної поверхні проводити обстеження дна річки.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Гудзя Д.С.

# Міський  голова                                                                        Микола БОРОВЕЦЬ

# ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від  22.05.2026  №155(о)

ПЛАН

розчистки водної поверхні річки Случ в рекреаційних зонах

багатофункціональною самохідною установкою класу амфібія TRUXOR T-40 у 2026 році

| № з/п | Місце проведення заходів | Рекреаційні території | Терміни проведення |  |  |  |  |  | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень |  |
| 1. | Міський пляж (вул. Богуна) | 4 Сектор Ділянка річки Случ від Лесиного острову до рятувальної станції | 25-29 |  |  | 10-14 |  |  |  |
| 2. | Звягельський РЕМ – Лесин острів | 3 Сектор Ділянка річки Случ від Звягельського РЕМ до Лесиного острову |  | 1-5 |  | 17-21 |  |  |  |
| 3. | Лесин острів –Фортеця | 4 Сектор Ділянка річки Случ від Лесиного острову до рятувальної станції |  | 8-19 |  | 24-28 |  |  |  |
| 4. | Фортеця – рятувальна станція | 4 Сектор Ділянка річки Случ від Лесиного острову до рятувальної станції |  | 22-26 |  | 31 | 1-4 |  |  |
| 5. | Рятувальна станція – «Бики» (вул. Набережна) | 5 Сектор Ділянка річки Случ від рятувальної станції до зруйнованого мосту «Бики» |  | 29-30 | 1-3 |  | 7-11 | 12-16 |  |
| 6. | Збирання рослинності після проведення робіт зі скошування | р-н Будинок дитини ліва та права сторона |  |  | 6-10 |  | 14-18 |  |  |
| 7. | Солдатський пляж – Звягельський РЕМ | 2 Сектор Ділянка річки Случ від початку Солдатського пляжу до Звягельського РЕМ |  |  | 13-17 |  | 21-25 |  |  |
| 8. | Р-н пішохідного мосту (Лубчиця) | 1 Сектор Ділянка річки Случ від Лубчицької греблі до Солдатського пляжу |  |  | 20-24 |  | 28-30 |  |  |
| 9. | Річка Случ, впад річки Смолка (пров. Долинний) до Солдатського пляжу |  |  |  | 27-31 |  |  | 1-2 |  |
| Технічне обслуговування |  |  |  |  |  | 3-7 |  | 5-9 |  |

Примітка: в Плані можливі зміни з урахуванням нерестового періоду та погодних умов.

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                        Олександр ДОЛЯ