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ЗВЯГЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

сімдесят п’ята  сесія                                                                     восьмого скликання

_____________                                                                               №_________

Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства Звягельської міської ради                       «Звягельсервіс»  2026-2029  роки 

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури  України  від 08 вересня 2023 р.  № 800 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері управління побутовими відходами», враховуючи звернення директора комунального підприємства Звягельської міської ради     «Звягельсервіс», з метою стабілізації фінансово – економічного становища підприємства, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства Звягельської міської ради « Звягельсервіс »   на  2026-2029 роки  в сумі  6133,50  тис.грн , в т.ч. для врахування в структурі тарифів 6133,50 тис.грн. (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та водних ресурсів (Рудницький Д.В.) та заступника міського голови Гудзя Д.С.


Міський голова                                                                            Микола БОРОВЕЦЬ
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Додаток 1 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 1 пункту 4 розділу II)


	РОЗРОБЛЕНО:
	
	ЗАТВЕРДЖЕНО:

	Директор КП ЗМР «Звягельсервіс»
(найменування посади керівника 
суб’єкта господарювання)
	
	Рішення ____________________________

	______________  Анатолій РОМАНЧУК
(підпис)                 (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

	
	__________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)

	«___»  _______________ 20__ року
	
	від ___________________ № ______



	ПОГОДЖЕНО:
	
	ПОГОДЖЕНО:

	___________________________________
(найменування посади керівника підрозділу 
в сфері житлово-комунального господарства 
органу місцевого самоврядування)
	
	_____________________________________________
(найменування посади керівника підрозділу 
в сфері економіки органу місцевого самоврядування)

	_______________          ______________________
(підпис)                 (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
	
	_______________      ___________________________
(підпис)                   (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

	«___»  _______________ 20__ року
	
	«___»  _______________ 20__ року




ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ЗВЯГЕЛЬСЕРВІС»
(найменування суб’єкта господарювання)
на послугу з управління відходами
на 2026 –2029 роки
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Додаток 2 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 3 пункту 4 розділу II)
1. [bookmark: _Toc234478844][bookmark: _Hlk80189179]ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
суб’єкта господарювання до інвестиційної програми
на 2026-2029 роки (термін  – 36 місяців)
(строк)
Комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс»
(найменування суб’єкта господарювання
[bookmark: _Toc223340529][bookmark: _Toc234478845]ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
	Найменування суб’єкта господарювання  (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для фізичних осіб - підприємців)
	Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс» (скорочена назва КП ЗМР «Звягельсервіс»)

	Рік заснування
	2008 рік, Рішення Новоград-Волинської міської ради  від 05.11.2008 р. № 393

	Форма власності
	Комунальна власність 

	Місцезнаходження (для юридичних осіб) або задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) (для фізичних осіб - підприємців)
	вул. Житомирська,45, м. Звягель, Звягельський район, Житомирська область, 11706, Україна

	Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) 
	36229211

	Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) керівника суб’єкта господарювання, посада
	Романчук Анатолій Степанович - директор

	Телефон, електронна адреса
	тел. (067) 315-02-85,  
e-mail:kpnvmr.gitloservis@ukr.net  

	Основний вид діяльності
	68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

	Додатковий вид діяльності 
	38.11 Збирання безпечних відходів
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

	Обсяг вивезення твердих побутових відходів (транспортом підприємства) за попередній 2025 рік, тис. т.
	1,2 (5324 м3 )

	Обсяг захоронення твердих побутових відходів на полігоні Звягельської громади за 2025 рік, тис. т
	14,8 (65159 м3 )

	Балансова вартість активів, тис. грн
	210076,4

	Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн
	92229,7

	Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
	відсутня


[bookmark: _Toc223340530][bookmark: _Toc234478846]ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
	Цілі інвестиційної програми
	Придбання товарів спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів
Покращення санітарного стану міста Звягель та територіальної громади в цілому.

	Строк реалізації інвестиційної програми
	2026-2029 роки (термін дії – 36 місяців)

	Додаткова інформація щодо інвестиційної програми (у разі наявності):

	Головні етапи реалізації Інвестиційної програми
	Підготовка обґрунтування доцільності придбання нового бульдозера
Формування фінансових розрахунків.
Затвердження інвестиційної програми рішенням органу місцевого самоврядування.
Проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства.
Укладання договору на постачання техніки.
Придбання та введення в експлуатацію техніки.

	Можливі ризики
	Фінансові ризики:
Зміна вартості техніки через інфляційні процеси
Процедурні ризики:
затягування процедури закупівлі
зміна нормативної бази
Виробничі ризики:
затримка постачання техніки
технічні несправності після придбання
необхідність додаткових витрат на навчання.

	Заходи мінімізації ризиків
	Для зменшення можливих ризиків передбачається:

· формування резерву коштів (за можливості)
· включення гарантійних умов у договір поставки
· постійний контроль виконання заходів.


[bookmark: _Toc223340531][bookmark: _Toc234478847]ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
	Загальний обсяг інвестицій,( тис. грн з ПДВ) втч
	6 133,50

	власні кошти
	6 133,50

	позичкові кошти
	0,00

	залучені кошти
	0,00

	бюджетні кошти
	0,00

	Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):

	Розроблення проєктної та технічної документації
	0

	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення об’єктів оброблення 
побутових відходів
	100%

	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів
	0

	Підвищення якості та обсягів надання послуг
	0


[bookmark: _Toc223340532][bookmark: _Toc234478848]ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**
	Чиста приведена вартість
	
	
	

	Внутрішня норма дохідності
	
	
	

	Дисконтований період окупності
	
	
	

	Індекс прибутковості
	
	
	

	Директор
(найменування посади керівника 
суб’єкта господарювання)
	__________________
(підпис)
	Анатолій РОМАНЧУК
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


____._________________.20____р.
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія (за наявності) та номер паспорта.
** Показники оцінки ефективності інвестиційної програми розраховуються за результатами аналізу фінансової моделі інвестиційної програми, яка є невід’ємною частиною оцінки.






[bookmark: _GoBack]
Додаток 3 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	
	РОЗРОБЛЕНО

	Рішення ___________________________________________________
	
	Директор__
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

	____________________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	__________________                     Анатолій РОМАНЧУК
(підпис)                                             (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

	від _______________________ № __________
	
	«___» _______________ 20__ року


[bookmark: _Toc234478849][bookmark: _Toc223343884][bookmark: _Toc223343983][bookmark: _Toc223344007]ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026—2029 роки
Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс»
(найменування суб’єкта господарювання)
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]№ 
з/п
	Найменування заходів (пооб’єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, 
тис. грн (без податку на додану вартість)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів 
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, 
тис. грн (без податку на додану вартість)

	
	
	
	всього
	з урахуванням:
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти та відсотки за їх використання
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Відновлення побутових відходів

	1.1
	Розроблення проєктної та технічної документації

	1.1.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію 
та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів

	1.2.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів

	1.3.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Підвищення якості та обсягів надання послуг

	1.4.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом I
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Видалення побутових відходів

	2.1
	Розроблення проєктної та технічної документації

	2.1.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію 
та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів

	2.2.1
	Оновлення основних фондів об'єкту оброблення побутових відходів

	
	Буульдозер бульдозер SHANTUI SD 16
	1( од)
	5 111,25
	
	5 111,25
	
	
	
	
	5 111,25

	Усього за пунктом 2.2
	5 111,25
	
	5 111,25
	
	
	
	
	5 111,25

	2.3
	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів

	2.3.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Підвищення якості та обсягів надання послуг

	2.4.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом IІ
	5 111,25
	
	5 111,25
	
	
	
	
	5 111,25

	Усього 
за інвестиційною програмою
	5 111,25
	
	5 111,25
	
	
	
	
	5 111,25

	_Директор__
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)
	____________
(підпис)
	Анатолій РОМАНЧУК
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)




Додаток 4 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	
	РОЗРОБЛЕНО

	Рішення _________________________________________
	
	Директор
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

	_________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	_____________________________________Анатолій РОМАНЧУК
(підпис)                                       (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

	від _______________________ № __________
	
	«___» _______________ 20__ року


[bookmark: _Toc234478850]ПЛАН – ГРАФІК
використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2026 - 2029 роки
Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс»
(найменування суб’єкта господарювання)
	№ 
з/п
	Найменування заходів (пооб’єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Планована сума використання коштів на виконання інвестиційної програми, всього, 
тис. грн (без податку на додану вартість)
	Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без податку на додану вартість)

	
	
	
	
	планований період, 2026
	планований період + 1 (2027)
	планований період + 2 (2028)
	планований період + 3 (2029)
	планований період + 4
	планований період + 5
	планований період + 6
	планований період + 7
	планований період + 8
	планований період + 9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I
	Відновлення побутових відходів

	1.1
	Розроблення проєктної та технічної документації

	Усього за пунктом 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію 
та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів

	Усього за пунктом 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів

	Усього за пунктом 1.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Підвищення якості та обсягів надання послуг

	Усього за розділом I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Видалення побутових відходів

	2.1
	Розроблення проєктної та технічної документації

	Усього за пунктом 2.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію 
та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів

	2.2.1
	Оновлення основних фондів об'єкту оброблення побутових відходів

	
	Буульдозер бульдозер SHANTUI SD 16
	1( од)
	5 111,25
	851,88
	1703,75
	1703,75
	851,87
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.2 
	5 111,25
	851,88
	1703,75
	1703,75
	851,87
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів

	Усього за пунктом 2.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Підвищення якості та обсягів надання послуг

	Усього за пунктом 2.4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом IІ 
	5 111,25
	851,88
	1703,75
	1703,75
	851,87
	
	
	
	
	
	

	Усього за  інвестиційною програмою 
	5 111,25
	851,88
	1703,75
	1703,75
	851,87
	
	
	
	
	
	

	_Директор__
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)
	____________
(підпис)
	Анатолій РОМАНЧУК
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)




Додаток 5 
до Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм 
суб’єктів господарювання 
у сфері управління побутовими відходами
(підпункт 4 пункту 4 розділу II)
	ЗАТВЕРДЖЕНО
	
	РОЗРОБЛЕНО

	Рішення ______________________________________________ 
	
	Директор
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)

	________________________________________________
(найменування органу місцевого самоврядування)
	
	_______________________________Анатолій РОМАНЧУК
(підпис)                                             (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

	від _______________________ № __________
	
	«___» _______________ 20__ року


[bookmark: _Toc234478851][bookmark: _Toc223343886][bookmark: _Toc223343985][bookmark: _Toc223344009]ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців
Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс»

	№ з/п
	Найменування заходів (пооб’єктно)
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	Планована сума коштів на виконання інвестиційної програми, за джерелами фінансування, 
тис. грн (без податку на додану вартість)
	

	
	
	
	всього
	з урахуванням:
	

	
	
	
	
	амортизаційні відрахування
	виробничі інвестиції з прибутку
	позичкові кошти та відсотки за їх використання
	інші залучені кошти, з них:
	бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
	Кошти, що враховуються у структурі тарифів 
гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 + гр. 8, тис. грн (без податку на додану вартість)

	
	
	
	
	
	
	
	підлягають поверненню
	не підлягають поверненню
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	Відновлення побутових відходів

	1.1
	Розроблення проєктної та технічної документації

	1.1.1
	Назва заходу

	Усього за пунктом 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію 
та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів

	1.2.1
	Назва заходу

	Усього за пунктом 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів

	1.3.1
	Назва заходу

	Усього за пунктом 1.3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Підвищення якості та обсягів надання послуг

	1.4.1
	Назва заходу

	Усього за пунктом 1.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом I
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Видалення побутових відходів

	2.1
	Розроблення проєктної та технічної документації

	Усього за пунктом 2.1
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Придбання робіт, товарів та послуг, спрямованих на оновлення основних фондів, будівництво, реконструкцію, модернізацію 
та технічне переоснащення об’єктів оброблення побутових відходів

	2.2.1
	Оновлення основних фондів об'єкту оброблення побутових відходів

	
	Буульдозер бульдозер SHANTUI SD 16
	1( од)
	1 703,75
	
	1 703,75
	
	
	
	
	1 703,75

	Усього за пунктом 2.2
	1 703,75
	
	1 703,75
	
	
	
	
	1 703,75

	2.3
	Підвищення ефективності оброблення відходів, оптимізація виробничих процесів

	2.3.1
	Назва заходу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.3
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Підвищення якості та обсягів надання послуг

	2.4.1
	Назва заходу

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за пунктом 2.4
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Усього за розділом IІ
	1 703,75
	
	1 703,75
	
	
	
	
	1 703,75

	Усього за інвестиційною програмою
	1 703,75
	
	1 703,75
	
	
	
	
	1 703,75



	Директор
(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)
	___________________
(підпис)
	Анатолій РОМАНЧУК
(власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)


{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 1503 від 22.10.2025}

[bookmark: _Toc234478852][bookmark: _Toc223340459][bookmark: _Toc223340479][bookmark: _Toc223340499][bookmark: _Toc223340519][bookmark: _Toc223340533][bookmark: _Toc223343887][bookmark: _Toc223343986][bookmark: _Toc223344010]ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс» до Інвестиційної програми у сфері поводження з побутовими відходами
на 2026-2029 роки (термін – 36 місяців)
[bookmark: _Toc223340534][bookmark: _Toc234478853]Загальні положення
Інвестиційна програма КП ЗМР «Звягельсервіс» на 2026-2029 роки (термін дії – 36 місяців) (далі - «Програма») розроблена з метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування підприємства у сфері управління відходами, модернізації матеріально-технічної бази підприємства та спрямована на забезпечення належної експлуатації полігону твердих побутових відходів (ТПВ).
Завданням підприємства є забезпечення належного технічного оснащення полігону твердих побутових відходів (ТПВ) шляхом поетапного накопичення фінансового ресурсу та подальшого придбання бульдозера для здійснення технологічних процесів ущільнення, переміщення та ізоляції відходів, що забезпечить безпечну експлуатацію полігону, продовження строку його функціонування та дотримання вимог природоохоронного законодавства. 
Програма сформована з урахуванням фактичного технічного стану основних засобів підприємства, виробничих потреб та необхідності забезпечення безперервного надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами.
Накопичення коштів для реалізації заходів Програми передбачається здійснювати поетапно протягом визначеного періоду з дотриманням принципів ефективності, економічної доцільності, прозорості використання коштів та раціонального управління ресурсами. Реалізація заходу планується після забезпечення необхідного обсягу фінансування, програма розрахована на 3 роки з 2026-2029 роки. 
Інвестиційна програма розроблена відповідно до вимог чинного законодавства України та:
· Закону України «Про управління відходами»;
· Постанови КМУ № 1031 від 26.09.2023 р. (зі змінами) «Про затвердження Порядку формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення та видалення побутових відходів»;
· Статуту підприємства;
· Наказу № 800 від 08.09.2023 (щодо вимог до формування інвестиційних програм у сфері управління відходами)
[bookmark: _Toc234478854]Фінансове забезпечення  виконання програми
Фінансування заходів інвестиційної програми планується здійснювати за рахунок власних коштів підприємства.
[bookmark: _Toc223340535][bookmark: _Toc234478855]Коротка інформація про суб’єкта господарювання
Комунальне підприємство Звягельської міської ради «Звягельсервіс» (далі – КП ЗМР«Звягельсервіс») створено на комунальній власності Звягельської міської територіальної громади рішенням сесії Новоград-Волинської міської ради від 05.11.2008 р. № 393, з метою здійснення господарської діяльності щодо надання споживачам комунальних послуг та виконання робіт, пов’язаних з благоустроєм міста. КП ЗМР «Звягельсервіс» функціонує на засадах господарської самостійності, відповідно до діючого чинного законодавства та Статуту підприємства. На балансі підприємства перебуває: 
· полігон місць видалення відходів ТПВ м. Звягель;
· дороги територіальної громади;
· 5 міських кладовищ;
· сквери, парки та елементи благоустрою громади;
· вуличне освітлення;
· мережі зливової каналізації міста.
Підприємство обслуговує 30 багатоквартирних житлових будинків, два гуртожитки для ВПО (внутрішньо переміщених осіб) та 3 громадські вбиральні модульного типу. 
[bookmark: _Toc223340536][bookmark: _Toc234478856]Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми
Система поводження з побутовими відходами підприємства функціонує на базі діючого полігону твердих побутових відходів, що переданий на баланс підприємства рішенням виконавчого комітету Новоград –Волинської міської ради від 17.11.2021р № 299, який є основним виробничим об’єктом підприємства та забезпечує приймання, розміщення та ущільнення відходів, що утворюються на території обслуговування. Полігон експлуатується відповідно до встановлених вимог та забезпечує приймання побутових відходів від населення та інших споживачів послуг. Полігон є єдиним місцем видалення (захоронення) відходів на території Звягельської міської територіальної громади.
Діючий полігон ТПВ м.Звягель розташований на північний схід передмістя м. Звягель, урочище Ржатківка, в 4,0 км від с. Чижівка, в 1,7 км від очисних споруд м. Звягель і в 3 км від річки Случ, на землях запасу Чижівської сільської територіальної громади
Земельна ділянка, на якій розташований полігон використовується на підставі Державного акту на право постійного користування, кадастровий номер 18240868000 50 000 0174, площею 11,1985 га.  Цільове призначення (використання) – для розміщення «Полігону утилізації твердих побутових відходів міста Новоград-Волинський». Полігон експлуатується на основі санітарно-технічного паспорту полігону твердих побутових відходів, Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів, внутрішніх документів підприємства.
[image: ]
Для забезпечення надання послуг у сфері управління відходами, а саме збору, перевезення побутових відходів, підприємство залучає в основному 2 одиниці спеціалізованих транспортних засобів, а саме:
· КАМАЗ 43253 (Сміттєвоз СБМ-413/1)
· IVECO (Сміттєвоз АТ-5011)
Для ущільнення твердих побутових відходів на полігоні здійснюється за допомогою гусеничного бульдозера Т 170 (2021 р.) Середній термін експлуатації такої техніки становить від 7 до 10 років. Роботи з ущільнення та планування відходів здійснюються в умовах підвищеного механічного навантаження та нестабільного середовища, що супроводжується наступними факторами:
· постійним контактом із агресивним середовищем (фільтрат, волога, хімічні сполуки);
· роботою на нестабільній поверхні;
· підвищеним навантаженням при ущільненні відходів;
· цілорічною експлуатацією без простоїв;
· впливом атмосферних опадів, температурних коливань та корозійних процесів;
· відсутністю гаражного зберігання, що планується змінитися при придбанні нової техніки.
Враховуючи специфіку експлуатації полігону та наявність лише однієї одиниці техніки для виконання робіт з ущільнення та переміщення відходів, виникає ризик порушення безперервності поводження з відходами у разі виходу з ладу наявного бульдозера. Така ситуація може призвести до зупинення технологічного процесу, що у свою чергу, створює загрозу недотримання вимог експлуатації полігону, екологічних та санітарних норм.
Загальний стан зносу бульдозерної техніки Т-170 на теперішній час
задіяної безпосередньо на полігоні ТПВ, наступний:
	№ з/п
	Найменування
	Первинна балансова вартість, грн.
	Сума зносу,грн.

	1
	Бульдозер гусеничний Т170 
	1 736 000,00
	395 422,04


Крім того у попередньому періоді підприємством здійснювалися витрати на ремонт гусеничного бульдозера Т-170, що свідчить про зростання витрат на його експлуатацію. Зокрема у 2025 році витрати на ремонт техніки становили– 79068,02 грн без ПДВ
З метою обґрунтування доцільності придбання нового бульдозера проведено порівняльний аналіз технічних та експлуатаційних характеристик наявного бульдозера Т-170 (ЧТЗ) та планованого до придбання бульдозера SHANTUI SD 16. Порівняння здійсненні за основними показниками, що безпосередньо впливають на ефективність виконання робіт з ущільнення та переміщення відходів.
Порівняльна характеристика бульдозерів Т-170 (ЧТЗ) і SHANTUI SD 16
	№ з/п
	Найменування характеристик
	Постачальник

	1. 
	Постачальник/виробник
	Альфатекс
	Челябинський тракторний завод (ЧТЗ)

	2. 
	Модель
	SHANTUI SD 16
	ЧТЗ-170

	3. 
	Експлуатаційна вага ,кг
	17 500
	16 000

	4. 
	Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм
	5140*3388*3032
	4600*2480*3180

	
	Двигун

	5. 
	Модель
	Weichai WD10G178E25
	Д-160 (170 к.с)

	6. 
	Потужність, к.с. (кВт) при об/хв
	180 (132) при 1800
	125 (170)

	7. 
	Тип
	дизельний 4-тактний, 6 циліндровий, з рідинним охолодженням
	Чотиритактний дизельний, з турбонадувом, багатопаливний

	8. 
	Мінімальний коефіцієнт споживання палива
	214г/кВт на год
	218 г/кВт·год .

	
	Відвал

	9. 
	Тип
	Прямий
	Прямий 

	10. 
	Розмір відвалу (Ш х В), мм
	3 388 х 1 149
	3310*1310

	
	Кабіна

	11. 
	Тип, обладнання
	шестигранна з обігрівачем і кондиціонером
	кабіна без клімат контролю, відсутність систем зниження шуму та вібрацій

	
	Трансмісія

	12. 
	Тип
	планетарний редуктор, гідравлічна багатодискова муфта з примусовим змащуванням
	Механічна, 8 швидкостей вперед та 4 назад

	
	Інші характеристики

	13. 
	Ширина трака
	510
	203

	14. 
	Довжина поверхні трака на землі, мм
	2 430
	1880

	15. 
	Питомий тиск на грунт, МПа
	0,067
	 0,076

	16. 
	Стартер
	24 В, 11 кВт
	24В, 8,2 кВт

	17. 
	Генератор
	28 В, 35 А
	24 В, 

	18. 
	Акумулятор
	24В (2х12В) – 195 А/год
	24В (12В*2) – 190 А/год

	19. 
	Повітряний фільтр
	сухий, горизонтального типу
	циклонний (інерційний) очисник для попереднього очищення та основний змінний паперовий елемент.

	20. 
	Подача шестерного насоса, л/хв
	243
	140–150 

	21. 
	Швидкість руху вперед, км/год
	3,29 – 9,63
	2,62 – 10,23 

	22. 
	Швидкість руху назад, км/год
	4,28 – 12,53
	2,82 – 4,59 


Наведені дані підтверджують, що технічний стан наявного бульдозера характеризується зниженням експлуатаційної надійності та ефективності виконання технологічних операцій, що обумовлює необхідність оновлення спеціалізованої техніки.
Реалізація Програми дозволить підвищити виробничу спроможність підприємства, оптимізувати експлуатаційні витрати, покращити організацію захоронення відходів, та стабільне функціонування системи поводження з побутовими відходами в середньостроковій перспективі.

[bookmark: _Toc223340537][bookmark: _Toc234478857]Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційні витрати програми КП ЗМР «Звягельсервіс» на 2026-2029 сформовані з урахуванням потреб підприємства у технічному оновленні та підвищенні ефективності функціонування системи поводження з твердими побутовими відходами. Реалізація заходів інвестиційної програми передбачається здійснювати за рахунок власних коштів підприємства, сформованих у результаті господарської діяльності, зокрема частини чистого прибутку, що спрямовується на здійснення капітальних вкладень, планованого обсягу доходів. Джерелами фінансування заходів інвестиційної програми є власні кошти підприємства.
Плановий обсяг доходів підприємства визначається виходячи з прогнозованих обсягів надання послуг з поводження з побутовими відходами та затверджених тарифів. Планові витрати формується з урахуванням:
· витрат на оплату праці та нарахувань;
· витрат на паливно-мастильні матеріали;
· витрат на технічне обслуговування та ремонт техніки;
· адміністративних витрат;
· інших витрат, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності.
Накопичення коштів буде здійснюватися поетапно протягом строку реалізації програми.
КП ЗМР «Звягельсервіс» не планує залучення або отримання на дату розроблення інвестиційної програми позики, кредиту для фінансування заходів інвестиційної програми, передбачених на планований або прогнозований період тим самим реалізація програми не створює додаткового боргового навантаження на підприємство.
Придбання бульдозера для експлуатації полігону
Використання сучасного бульдозера зменшує витрати на утримання полігону та підвищує рівень безпеки робіт. Такі заходи дозволять провести оновлення основних засобів підприємства, для здійснення операцій з видалення побутових відходів на загальну суму – 6 133 500,00 грн. з ПДВ
[bookmark: _Toc234478858]Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу у планованому періоді
Фінансовим планом використання коштів для виконання інвестиційної програми на 12 місяців передбачено виконання заходів на загальну суму 1 703,75 тис.грн без ПДВ. 
Кошти, що враховуються у структурі тарифів на місяців – 1 703,75 тис.грн без ПДВ. 
Щодо аналізу впливу результатів реалізації програми на структуру варто зазначити, що точно визначити вплив у плановому періоді (2026-2029 роки) неможливо через вплив ряду чинників, а саме:
· відсутність точних даних щодо майбутньої вартості та доставки техніки на момент проведення процедури закупівлі;
· нестабільність динаміки цін на паливо та експлуатаційні витрати;
· коливання обсягів накопичення побутових відходів у плановому періоді.
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[bookmark: _Toc234478860]Придбання бульдозера
[bookmark: _Toc234478861]Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Одним із основних технологічних процесів експлуатації полігону побутових відходів є ущільнення, переміщення та розрівнювання відходів, що здійснюється за допомогою спеціалізованої техніки – бульдозера. Через велике навантаження, специфіку роботу на території полігону, техніка та механізми зазнають фізичного зносу та потребують періодичного ремонту та часткового оновлення парку. При експлуатації бульдозерів виникає ряд проблем, таких як: технічний і моральний знос, низька швидкість роботи, низька ефективність використання робочого часу через часті поломки вузлів і агрегатів. З метою забезпечення технологічного процесу виконання робіт з побутовими відходами, підприємство планує придбати гусеничний бульдозер класу 160 к.с з експлуатаційною масою близько 16-17 т., потужністю двигуна близько 131кВт, об’ємом відвалу близько 4,5 м3  -4,8 м3 та питомим тиском на ґрунт близько 0,067 МПа. Орієнтована продуктивність бульдозера при роботі на полігоні побутових відходів, з урахуванням маневрування та неповного завантаження відвалу, становить приблизно 30-35м.куб/год (залежно від умов експлуатації), що забезпечує ефективне формування та ущільнення масиву відходів і дозволяє виконати технологічні завдання полігону у встановлені терміни.
Виконання робіт з ущільнення та переміщення відходів є безперервним технологічним процесом, від якого залежить- дотримання санітарних вимог, ефективність експлуатації полігону, запобігання надзвичайним ситуаціям.
У разі виходу з ладу наявного бульдозера виникає ризик повної зупинки процесу ущільнення побутових відходів, і підприємство не матиме можливості забезпечити належне функціонування об’єктів поводження з відходами. Таким чином, придбання бульдозера є технічно та економічно доцільним і спрямоване на забезпечення безперебійної діяльності підприємства у сфері поводження з побутовими відходами.
Детально вивчивши існуючий ринок та опрацювавши комерційні пропозиції, Підприємство розглядає придбання гідравлічного гусеничного бульдозера SHANTUI SD 16 (з прямим відвалом) (далі - бульдозер SHANTUI SD 16). Вибір саме цієї моделі обумовлений сукупністю технічних, економічних та експлуатаційних характеристик, які відповідають умовам роботи полігону ТПВ. Модель бульдозер SHANTUI SD 16 має гусеничну базу, що забезпечує рівномірний розподіл ваги, підвищену прохідність та стійкість на сипучих та нестабільних грунтах, а також зменшення пробуксовування. Експлуатаційна вага 17 500 кг є оптимальною для ефективного пошарового ущільнення побутових відходів без надмірного навантаження на основу карт полігону, збільшення щільності складування та раціональне використання полігону. Наявність прямого відвалу об’ємом 4,8 м3  дозволяє переміщати значний обсяг відходів за один цикл, що значно підвищує продуктивність і забезпечує:
· ефективне переміщення великих обсягів відходів;
· формування рівномірного шару;
· точне планування поверхні карт захоронення.
· важливим показником для даної моделі є низький тиск на ґрунт, а це 0,067 мПа,:
· техніка не провалюється у ґрунт;
· зменшується ризик просідання карт;
· знижується навантаження на основу, тим самим підвищується безпека експлуатації полігону ТПВ.







Гусеничний бульдозер SHANTUI SD 16
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[bookmark: _Toc234478862]Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу
Щодо визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми, слід зазначити, що неможливо визначити строк, оскільки джерелом фінансування є використання виробничих інвестицій з прибутку, строк окупності має непрямий характер і оцінюється через зниження експлуатаційних витрат, зменшення витрат на ремонт наявної техніки та підвищення ефективності роботи полігону. Крім того придбання бульдозера спрямоване на забезпечення технологічного процесу експлуатації полігону твердих побутових відходів, а не отримання прямого доходу.
[bookmark: _Toc234478863]Обґрунтування вартості запланованих заходів інвестиційної програми з наданням комерційних пропозиції
Обґрунтування вартості запланованого заходу інвестиційної програми здійснено за результатами аналізу технічних та комерційних пропозицій постачальників спеціалізованої техніки:
· АЛЬФАТЕКС;
· Товариство «ТАД КОНСТРАКШН ГРУП».
Під час аналізу враховувалися основні технічні характеристики , експлуатаційні показники, вартість обладнання, умови постачання та гарантійне обслуговування.


Порівняльна таблиця основних технічних характеристик техніки
	№ з/п
	Найменування характеристик
	Постачальник

	1. 
	Постачальник
	Альфатекс
	ТАД КОНСТРАКШН ГРУП

	2. 
	Модель
	SHANTUI SD 16
	SINOMACH GTY160

	3. 
	Експлуатаційна вага ,кг
	17 500
	16 400

	4. 
	Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм
	5140*3388*3032
	4990*3440*3110

	
	Двигун

	5. 
	Модель
	Weichai WD10G178E25
	Weichai WD10G178E25

	6. 
	Потужність, к.с. (кВт) при об/хв
	180 (132) при 1800
	131 кВт при 1850 об/хв (78 к.с)

	7. 
	Максимальний крутний момент, Нм
	764
	765 Нм

	8. 
	Тип
	дизельний 4-тактний, 6 циліндровий, з рідинним охолодженням
	дизельний 4-тактний, 6 циліндровий, з водяним охолодженням

	9. 
	Мінімальний коефіцієнт споживання палива
	214г/кВт на год
	214г/кВт на год

	
	Відвал

	10. 
	Тип
	Прямий
	Прямий зі змінним кутом

	11. 
	Об'єм призми волочіння відвалу, м3
	4,8
	4,5

	12. 
	Розмір відвалу (Ш х В), мм
	3 388 х 1 149
	3388*1150

	
	Кабіна

	13. 
	Тип, обладнання
	шестигранна з обігрівачем і кондиціонером
	Закрита кабіна, обігрівач, вентиляція

	
	Трансмісія

	14. 
	Тип
	планетарний редуктор, гідравлічна багатодискова муфта з примусовим змащуванням
	Планетарна передача, багатодискове зчеплення, примусове змащення

	
	Інші характеристики

	15. 
	Ширина трака
	510
	510

	16. 
	Довжина поверхні трака на землі, мм
	2 430
	2140

	17. 
	Питомий тиск на грунт, МПа
	0,067
	0,065

	18. 
	Стартер
	24 В, 11 кВт
	24В, 7,5 кВт

	19. 
	Генератор
	28 В, 35 А
	

	20. 
	Акумулятор
	24В (2х12В) – 195 А/год
	24В, (12В*2) – 195 А/год

	21. 
	Повітряний фільтр
	сухий, горизонтального типу
	Циклонний, сухого типу з попереднім очищенням

	22. 
	Максимальний тиск в гідравлічній системі, МПа
	14 МПа
	14 МПа/2000об/хв

	23. 
	Подача шестерного насоса, л/хв
	243
	243

	24. 
	Швидкість руху вперед, км/год
	3,29/5,28/9,63
	3.3/5.8/9.6

	25. 
	Швидкість руху назад, км/год
	4,28/7,59/12,53
	4,3/7,6/12,5

	26. 
	Ціна всього, грн з ПДВ
	6 133 500,00 грн
	6 426 664,4 грн


За результатами проведеного аналізу визначено найбільш економічно доцільну пропозицію, яка відповідає вимогам підприємства щодо експлуатації в умовах полігону твердих побутових відходів.
Підводячи підсумки, щодо техніко-економічного обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходів інвестиційної програми з урахуванням правил благоустрою населеного пункту, регіональних та місцевих планів управління відходами, розроблених відповідно до вимог законодавства, слід зазначити, що потреба у впровадженні заходів даної програми обумовлена виробничою необхідністю, підвищенням функціонування системи поводження з твердими побутовими відходами. Дані заходи інвестиційної програми направлені на виконання вимог Правил благоустрою території міста Звягель та територіальної громади затверджених рішенням 57 сесії Звягельської міської ради 8 скликання від 19.12.2024р. № 1381, щодо створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження та охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, а також на виконання вимог рішення 43 сесії Звягельської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 р. № 1095 «Про затвердження Схеми санітарного очищення населених пунктів Звягельської міської територіальної громади» щодо впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населених пунктів громади в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення.
Вартість заходу визначена на підставі аналізу комерційних пропозицій постачальників спеціалізованої техніки. За результатами порівняльного аналізу обрано пропозицію, яка відповідає технічним вимогам підприємства та має найбільш економічно вигідну вартість, а саме пропозицію компанії Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС — це відомий в Україні виробник спеціалізованих вантажних автомобілів, який понад 26 років успішно працює на ринку, забезпечуючи надійною технікою підприємства комунального сектору, благоустрою, енергетичні компанії, а також аграрну, дорожню та будівельну галузі.
[bookmark: _Toc234478864][bookmark: _Toc223340468][bookmark: _Toc223340488][bookmark: _Toc223340508][bookmark: _Toc223340528][bookmark: _Toc223340542][bookmark: _Toc223343896][bookmark: _Toc223343995][bookmark: _Toc223344019]Очікувані результати виконання Інвестиційної програми
Інвестиційна програма комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс» у сфері поводження з побутовими відходами на 2026-2029 роки (термін дії – 36 місяців) спрямована на підвищення якості виконання послуг з управління побутовими відходами, а також покращення ефективності господарської діяльності підприємства. У результаті виконання заходів програми очікується:
· оновлення матеріально-технічної бази підприємства, що забезпечить безперебійне виконання технологічних процесів на полігоні та під час перевезення відходів.
· підвищення надійності роботи техніки, зменшення ризиків аварійних простоїв та зниження витрат на ремонт зношеного обладнання.
· підвищення економічної ефективності діяльності підприємства за рахунок оптимізації витрат та раціонального використання ресурсів.
· забезпечення стабільності надання послуг у середньо- та довгостроковій перспективі.
Реалізація інвестиційної програми дозволить забезпечити стабільне функціонування підприємства, підвищити ефективність використання матеріально-технічних ресурсів та створити передумови для довгострокового розвитку системи поводження з побутовими відходами.





[bookmark: _Toc234478865]ДОДАТКИ до Інвестиційної програми комунального підприємства Звягельської міської ради «Звягельсервіс» на послугу з управління побутовими відходами на 2026-2029рр.
1. Копія Рішення Новоград-Волинської міської ради від 22.12.2022 р. № 725 «Про перейменування комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради «Новоград-Волинськжитлосервіс».
2. Копія Рішення виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради від 17.11.2021р. № 299 «Про передачу майна комунальної власності», (полігон твердих побутових відходів).
3. Копія Державного Акту на право постійного користування земельною ділянкою (для розміщення «Полігону твердих побутових відходів міста Новоград-Волинського».
4. Копія Рішення від 10.04.2024 р. № 1111 «Про встановлення середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами (змішані)»
5. Копія Акту Приймання передачі транспортного засобу Бульдозер Т-170
6. Копія фінансової звітності згідно п. 5 Роділу ІІІ за 2024 рік
7. Копія фінансової звітності згідно п. 5 Роділу ІІІ за 2025 рік
8. Копія фінансової звітності згідно п. 5 Роділу ІІІ за І-й квартал 2026 рік
9. Копія Комерційної пропозиції ТОВ ТД «Альфатекс» Гідравлічний гусеничний бульдозер SHANTUI SD 16 (з прямим відвалом).
10. Копія Комерційної пропозиції Товариства «ТАД Констракшн Груп» ГУСЕНИЧНИЙ БУЛЬДОЗЕР SINOMACH GTY160YS (1100mm ширина трака).
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