ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

12.08.2026						                                              № 2009

Про     затвердження    Середньострокового

плану  пріоритетних   публічних інвестицій

Звягельської міської територіальної громади

на 2027-2029 роки

Керуючись статтями 40, 52 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», № 232 «Деякі питання розподілу публічних інвестицій» та № 527 «Про реалізацію публічних інвестиційних проєктів», відповідно до листа Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 25.07.2025 № 3502-05/50224-06 щодо планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм, рішення виконавчого комітету Звягельської міської ради від 16.08. 2025 № 1564 «Про створення Інвестиційної ради Звягельської міської територіальної громади» та протоколу засідання Інвестиційної ради Звягельської міської територіальної громади від 04.08.2026 №3 , виконавчий комітет Звягельської міської ради

ВИРIШИВ:

1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на 2027-2029 роки (Додається).

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчих органів Звягельської міської ради забезпечити виконання Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на 2027- 2029 роки та моніторинг з його реалізації.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.08.2025 № 1610 «Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на 2026-2028 роки».

4. Контроль  за   виконанням   цього   рішення   покласти   на   заступників

### міського голови Борис Н.П., Гудзя Д.С., Гудзь І.Л, керуючого справами виконавчого комітету міської ради Долю О.П.

Міський голова                                                                      Микола БОРОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого

комітету міської ради

від 12.08.2026 № 2009

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на 2027-2029 роки

Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Звягельської міської територіальної громади на 2027- 2029 роки (далі -  Середньостроковий план) визначає пріоритетні напрями спрямування публічних інвестицій, механізми концентрації фінансових ресурсів та засади формування портфеля інвестиційних проєктів громади на середньострокову перспективу. Документ забезпечує взаємоузгодження стратегічного, просторового та бюджетного планування, спрямоване на досягнення цілей сталого розвитку громади, ефективне використання бюджетних ресурсів і підвищення якості публічних послуг.

Середньостроковий план розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про стратегічну екологічну оцінку», Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій, затвердженого рішенням виконавчого комітету Звягельської міської ради, а також з урахуванням реформи управління публічними інвестиціями, що впроваджується в Україні.

Основою для підготовки документа стали Стратегія розвитку Звягельської міської територіальної громади, План заходів з її реалізації, галузеві та місцеві цільові програми, містобудівна документація, документи державного і регіонального стратегічного планування.

Середньостроковий план є інструментом реалізації інвестиційної політики громади та визначає підходи до підготовки, відбору, фінансування, моніторингу й оцінки публічних інвестиційних проєктів. До нього включаються проєкти, що відповідають стратегічним цілям розвитку громади, мають обґрунтовану соціально-економічну доцільність, забезпечують ефективне використання бюджетних коштів і створюють довгостроковий позитивний вплив на розвиток території.

Формування Середньострокового плану здійснювалося на принципах відкритості, прозорості, результативності використання бюджетних коштів, економічної доцільності, комплексності розвитку території, безбар'єрності, енергоефективності, екологічної відповідальності, цифрової трансформації та фінансової стійкості. Особлива увага приділена підготовці проєктів, що відповідають вимогам державної системи управління публічними інвестиціями та можуть бути реалізовані із залученням коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій, грантових програм, механізмів державно-приватного партнерства та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Важливим принципом реалізації Середньострокового плану є збалансований розвиток усієї території громади. Публічні інвестиції спрямовуватимуться на модернізацію інженерної та соціальної інфраструктури, розвиток транспортної доступності, створення безпечного й комфортного життєвого середовища, забезпечення рівного доступу мешканців до якісних освітніх, медичних, адміністративних, культурних і соціальних послуг незалежно від місця проживання. Реалізація плану здійснюватиметься у взаємодії органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, бізнесу, громадськості та міжнародних партнерів, що сприятиме ефективному використанню ресурсів і досягненню визначених стратегічних результатів.

Середньостроковий план має трирічний горизонт реалізації та є основою для формування портфеля пріоритетних публічних інвестиційних проєктів Звягельської міської територіальної громади на 2027-2029 роки. Його реалізація забезпечить концентрацію фінансових ресурсів на найбільш важливих напрямах розвитку, підвищення ефективності управління публічними інвестиціями, модернізацію інфраструктури, покращення якості публічних послуг, зміцнення економічної спроможності та підвищення інвестиційної привабливості громади.

Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій

Публічні інвестиції Звягельської міської територіальної громади здійснюються з урахуванням таких наскрізних стратегічних цілей:

- Підвищення    якості    життя    населення    шляхом       забезпечення

доступності, безперервності та якості публічних послуг.

- Формування  безпечної    та     стійкої    громади,    здатної ефективно

реагувати на сучасні безпекові, соціальні та економічні виклики.

- Модернізація    та     розвиток    муніципальної      інфраструктури    із

застосуванням   сучасних,  енергоефективних  та екологічно безпечних рішень.

- Забезпечення        енергетичної        стійкості     та             підвищення

енергоефективності об'єктів комунальної власності й систем життєзабезпечення громади.

- Розвиток    конкурентоспроможної     економіки   та      сприятливого

інвестиційного середовища, підтримка підприємництва, створення нових робочих місць та розширення економічного потенціалу громади.

- Цифрова   трансформація    та    впровадження   сучасних  технологій

управління, розвиток цифрової інфраструктури та електронних сервісів.

- Формування   безбар'єрного,  інклюзивного  та   людиноцентричного

середовища, що забезпечує рівний доступ усіх мешканців  до об'єктів і послуг.

- Раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та

адаптація до змін клімату відповідно до принципів сталого розвитку.

- Ефективне  управління  публічними  інвестиціями,  що базується на

принципах відкритості, прозорості, результативності, економічної доцільності та залучення різних джерел фінансування.

Пріоритетні галузі (сектори) публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) публічного інвестування визначено на основі Стратегії розвитку Звягельської міської територіальної громади, Плану заходів з її реалізації, галузевих програм. При визначенні пріоритетів також враховано державну політику у сфері управління публічними інвестиціями, вимоги щодо підвищення стійкості територій та необхідність ефективного використання бюджетних ресурсів.

Пріоритетні напрями публічного інвестування сформовано з урахуванням необхідності концентрації фінансових ресурсів на проєктах, реалізація яких забезпечить найбільший соціально-економічний ефект, покращить якість життя населення, сприятиме модернізації критичної та соціальної інфраструктури, підвищенню енергетичної стійкості громади, розвитку економіки та формуванню безпечного й комфортного середовища для проживання.

У середньостроковій перспективі публічні інвестиції спрямовуватимуться на реалізацію проєктів у таких пріоритетних галузях:

- муніципальна інфраструктура та послуги;

- енергетика;

- транспорт та транспортна інфраструктура;

- охорона довкілля;

- аграрна сфера;

- освіта і наука;

- охорона здоров'я;

- фізична культура і спорт;

- культура та інформаційний розвиток;

- соціальна сфера;

- житлова політика;

- цифрова трансформація громади.

Фінансова структура публічних інвестицій

Фінансову структуру Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій на 2027 - 2029 роки сформовано в межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій, доведеного фінансовим управлінням Звягельської міської ради.

| Джерело фінансування | 2027 рік млн. грн | 2028 рік млн. грн | 2029 рік млн. грн | Разом млн. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Звягельської міської територіальної громади | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 50,0 |

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027- 2029 роки сформовано виходячи з прогнозних можливостей бюджету Звягельської міської територіальної громади. На етапі підготовки Середньострокового плану джерелом фінансового забезпечення визначено кошти бюджету громади.

Водночас реалізація окремих публічних інвестиційних проєктів не обмежуватиметься виключно коштами бюджету міської територіальної громади. У процесі виконання Середньострокового плану передбачається залучення додаткових фінансових ресурсів, зокрема коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги, грантових програм, міжнародних фінансових організацій, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяги такого фінансування визначатимуться після прийняття відповідних рішень про виділення коштів, результатів конкурсних відборів або укладення договорів про надання фінансової підтримки та враховуватимуться під час реалізації конкретних публічних інвестиційних проєктів.

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки на галузі для публічного інвестування.

| Галузь (сектор) | 2027 рік, млн. грн | 2028 рік, млн. грн | 2029 рік, млн. грн | Разом, млн. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 5,1 | 6,5 | 6,4 | 18,0 |
| Освіта і наука | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 11,0 |
| Охорона здоров'я | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 8,5 |
| Енергетика | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 4,0 |
| Довкілля | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
| Транспорт та послуги поштового зв'язку | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 2,5 |
| Культура і інформація | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,7 |
| Спорт, фізична культура та молодіжна політика | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| Аграрна сфера | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Соціальна сфера | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
| Цифрова трансформація громади | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| Житло | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Усього | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 50,0 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027-2029 роки сформовано відповідно до стратегічних пріоритетів розвитку Звягельської міської територіальної громади, потреб відновлення та модернізації інфраструктури, а також з урахуванням прогнозних можливостей бюджету громади. Загальний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період становить 50,0 млн. грн, у тому числі 16,0 млн.грн у 2027 році, 18,0 млн. грн у 2028 році та 16,0 млн. грн у 2029 році.

Під час формування середньострокового плану основним принципом стало забезпечення завершення вже розпочатих інвестиційних проєктів. Саме тому 75 % загального обсягу фінансування (37,5 млн. грн) передбачено на реалізацію незавершених об'єктів, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт яких розпочато у попередні роки. Такий підхід дозволяє завершити реалізацію пріоритетних проєктів, забезпечити ефективне використання вже вкладених бюджетних коштів, уникнути накопичення об'єктів незавершеного будівництва та якнайшвидше забезпечити їх введення в експлуатацію.

Найбільший обсяг фінансового ресурсу спрямовується на розвиток муніципальної інфраструктури та послуг - 18,0 млн. грн, що становить 36 % загального обсягу публічних інвестицій. Значні капіталовкладення також передбачено у сфері освіти і науки - 11,0 млн грн (22 %) та охорони здоров'я - 8,5 млн. грн (17 %). Пріоритетність цих напрямів зумовлена необхідністю модернізації об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, підвищення якості публічних послуг і створення безпечних та комфортних умов для жителів громади.

Водночас 25 % фінансового ресурсу (12,5 млн. грн) планується спрямувати на реалізацію нових інвестиційних проєктів у сферах енергетики, транспортної інфраструктури, охорони довкілля, цифрової трансформації, культури, спорту, соціального захисту, житлового господарства та розвитку аграрного сектору. Такий розподіл забезпечує збалансоване поєднання завершення розпочатих проєктів із започаткуванням нових ініціатив, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності громади, її інвестиційної привабливості та сталого соціально-економічного розвитку.

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Муніципальна інфраструктура та послуги

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово - комунального господарства  та екології міської ради, управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор)  18 000 000 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення інфраструктури | Розбудова та відновлення муніципальної інфраструктури | Рівень забезпечення відновлення та розвитку муніципальної інфраструктури | % | 37 | 37 | 38 | 40 |
|  |  | Частка завершених безбар'єрних маршрутів | % | 11 | 19 | 23 | 40 |
| Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Рівень забезпечення мешканців громади питною водою | % | 66,4 | 67,2 | 68,2 | 69,0 |
|  |  | Кількість мешканців забезпечено питною водою | тис.осіб | 40,9 | 41,4 | 42,0 | 42,5 |
|  |  | Скорочення втрат і витрат питної води у системах водопостачання | % | 29,6 | 29 | 28,5 | 28 |
|  |  | Збільшення частки відновлюваних джерел енергії у споживанні підприємств водопостачання та водовідведення | % | 7 | 13 | 19 | 27 |
| Містобудування, благоустрій | Підвищення енергоефективності в будівлях | Частка багатоквартирних житлових будівель (ОСББ), у яких реалізовано заходи з термомодернізації | % | 4 | 6 | 8 | 9 |
|  |  | Кількість багатоквартирних житлових будівель (ОСББ), у яких реалізовано заходи з термомодернізації | будинки | 9 | 13 | 17 | 19 |
|  |  | Кількість громадських будівель, у яких реалізовано комплексні заходи з енергомодернізації | будівлі | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Містобудування, благоустрій | Комплексний розвиток територій Звягельської міської територіальної громади та інвестиційно привабливого середовища для розвитку ринку нерухомості. | Частка територій громади, забезпечених актуальною містобудівною документацією | % | 16 | 50 | 90 | 100 |
|  |  | Частка запланованої містобудівної документації, розробленої та затвердженої відповідно до плану | % | 0 | 40 | 80 | 100 |
| Містобудування, благоустрій | Створення безбар'єрного середовища та забезпечення доступності громадських просторів, комунальних і приватних об'єктів Звягельської міської територіальної громади для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Частка громадських просторів та об'єктів комунальної власності, що відповідають вимогам безбар'єрності | % | 15 | 20 | 30 | 40 |
|  |  | Частка об'єктів, обладнаних елементами безбар'єрності | % | 15 | 30 | 50 | 75 |
| Містобудування, благоустрій | Комплексний розвиток та благоустрій рекреаційної території набережної річки Случ у Звягельській міській територіальній громаді | Частка реалізації заходів з розвитку та благоустрою «зеленої» набережної | % | 10 | 20 | 30 | 35 |
|  |  | Частка території набережної, облаштованої сучасною рекреаційною інфраструктурою |  | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Містобудування, благоустрій | Розвиток парків, скверів та сучасних громадських просторів Звягельської міської територіальної громади | Частка реалізованих заходів зі створення та благоустрою парків, скверів і громадських просторів | % | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  |  | Частка парків, скверів та громадських просторів, облаштованих відповідно до сучасних вимог благоустрою | % | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Містобудування, благоустрій | Відновлення дорожньої інфраструктури | Протяжність збудованих/відремонтованих вулиць та доріг | % | 33 | 35 | 37 | 40 |
|  |  | Заміна/встановлення засобів регулювання дорожнього руху, зовнішнього освітлення | % | 50 | 53 | 56 | 60 |
| Захисні споруди об'єктів інфраструктури | Відновлення, модернізація та захист об’єктів критичної інфраструктури для забезпечення їх стійкості до загроз та безперервності надання життєво важливих послуг | Частка об'єктів критичної інфраструктури, на яких проведено заходи із захисту | % | 23 | 24 | 25 | 28 |
| Теплопостачання | Відновлення, модернізація та розвиток систем централізованого та децентралізованого теплопостачання | Рівень технічної модернізації систем транспортування та обліку теплової енергії | % | 78,4 | 81,3 | 86,8 | 100 |
|  |  | Рівень технічної модернізації систем транспортування та обліку теплової енергії | км | 17,9 | 18,6 | 19,9 | 22,9 |
|  |  | Частка відновлюваних та альтернативних джерел енергії у виробництві теплової енергії | % | 11 | 15 | 15 | 18,5 |
|  |  | Кількість котелень, що використовують відновлювані та альтернативні джерела енергії у виробництві теплової енергії | од | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  |  | Рівень скорочення викидів парникових газів у секторі теплопостачання | % | 100 | 97,8 | 95,4 | 90,3 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Енергетика

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово  комунального господарства  та екології міської ради, відділ підтримки громадських ініціатив та енергоефективності міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 4 000 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлювальні джерела енергії та альтернативні види палива | Розвиток та модернізація потужностей відновлюваної енергетики | Кількість комунальних об'єктів, на яких впроваджено відновлювані джерела енергії (крім об'єктів тепло- та водопостачання) | од. | 4 | 7 | 11 | 17 |
| Електроенергетика | Розвиток та модернізація генеруючих об’єктів електроенергетики | Кількість комунальних об’єктів, обладнаних когенераційними установками | од. | 2 | 4 | 5 | 6 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Транспорт та послуги поштового звя’зку

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово  комунального господарства  та екології міської ради, відділ економіки міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 2 500 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбудова та відновлення транспортної інфраструктури | Розвиток транспортної інфраструктури та об'єктів транспортного обслуговування Звягельської міської територіальної громади | Частка об'єктів транспортної інфраструктури, приведених до належного стану відповідно до затверджених заходів | % | 10 | 40 | 55 | 75 |
|  |  | Частка парковок, зупинок громадського транспорту та територій вокзалів, облаштованих відповідно до сучасних вимог доступності та благоустрою | % | 10 | 35 | 50 | 70 |
| Автомобільні дороги загального користування | Розбудова та відновлення інфраструктури автомобільних доріг комунальної власності та доріг загального користування | Протяжність капітально відремонтованих автомобільних доріг, мосту загального користування | % | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Громадський транспорт | Комплексний розвиток громадського транспорту та міської інфраструктури | Рівень розвитку інфраструктури міського громадського транспорту | % | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Безпека руху | Підвищення безпеки дорожнього руху та перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом | Кількість регульованих перехресть | шт. | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Кількість встановлених або модернізованих світлофорних об'єктів | шт. | 170 | 171 | 172 | 173 |
|  |  | Частка автомобільних доріг, обладнаних засобами організації безпеки дорожнього руху | % | 50 | 52 | 53 | 55 |
|  |  | Частка встановлених комплексів фото-відео фіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі | % | 30 | 40 | 50 | 75 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Довкілля

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово - комунального господарства  та екології міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 3 000 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управління побутовими відходами | Збереження навколишнього середовища | Зменшення частки захоронення побутових відходів | % | 100 | 98 | 94 | 90 |
|  |  | Зменшення обсягу захоронення побутових відходів | т | 14800 | 14500 | 13912 | 13320 |
| Охорона вод, розвиток водного господарства, протипаводковий захист, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Збереження навколишнього середовища | Рівень очищення русла річки Случ | % | 10 | 12 | 15 | 20 |
|  |  | Протяжність очищеної території річки Случ | км | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Охорона вод, розвитку водного господарства, протипаводкового захисту, централізованого водопостачання, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів | Забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням | Рівень забезпечення населення централізованим водопостачанням | % | 5 | 6 | 7 | 10 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –  Аграрна

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово - комунального господарства  та екології міської ради, Управління містобудування, архітектури та земельних відносин  міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 500 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водне господарство, меліорація | Адаптація аграрного сектору до кліматичних змін через розвиток меліоративної інфраструктури | Відновлення меліоративних систем | % | 0 | 5 | 7 | 10 |
| Земельні відносини, землеустрій | Ефективне використання земель | Частка земель комунальної власності, залучених до ефективного використання | % | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  |  | Частка земель територіальної громади, щодо яких проведено нормативну грошову оцінку та інвентаризацію | % | 60 | 70 | 80 | 100 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –  Освіта

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління освіти і науки міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 11 000 000 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освіта | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах та установах освіти | Частка закладів дошкільної освіти, у яких проведено поточні ремонти захисних споруд | % | 93 | 100 |  |  |
|  |  | Частка закладів загальної середньої освіти, у яких проведено поточні ремонти захисних споруд | % | 88 | 94 | 100 |  |
| Освіта | Сучасний освітній простір та якісний зміст: лабораторії, майстерні, кабінети тощо | Частка закладів загальної середньої освіти громади, у яких оновлено матеріально-технічну базу навчальних кабінетів відповідно до стандартів НУШ | % | 50 | 67 | 84 | 100 |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти громади, у яких облаштовано сучасний освітній простір | % | 0 | 7 | 14 | 21 |
| Освіта | Реконструкція, відновлення, ремонт та нове будівництво інфраструктури закладів освіти | Частка оновленої спортивної інфраструктури закладів загальної середньої освіти | % | 35 | 42 | 49 | 56 |
|  |  | Частка оновленої спортивної інфраструктури закладів позашкільної освіти | % | 50 |  | 100 |  |
| Освіта | Створення умов для рівного доступу до освіти шляхом розвитку інфраструктури перевезень | Частка забезпечених підвезенням учнів серед тих, хто його потребує | % | 95 | 100 |  |  |
| Освіта | Підвищення рівня протипожежної безпеки в закладах та установах освіти | Частка закладів загальної середньої освіти, які облаштовані системою протипожежного захисту | % | 64 | 85 | 100 |  |
| Освіта | Енергоефективність та енергонезалежність будівель закладів та установ освіти | Частка закладів загальної середньої освіти громади, у яких проведено заходи з підвищення енергонезалежності будівель (впровадження відновлюваних джерел енергії та/або установок зберігання енергії) | % | 14 | 21 | 28 | 35 |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти громади, у яких проведено заходи з підвищення енергонезалежності будівель (впровадження відновлюваних джерел енергії та/або установок зберігання енергії) | % | 7 | 14 | 21 | 28 |
|  |  | Частка закладів загальної середньої освіти громади, у яких проведено комплексні заходи з підвищення енергоефективності будівель | % | 28 | 35 | 42 | 49 |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти громади, у яких проведено комплексні заходи з підвищення енергоефективності будівель | % | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Освіта | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Частка модернізованих їдалень (харчоблоків) у закладах загальної середньої освіти | % | 21 | 28 | 35 | 42 |
| Освіта | Забезпечення допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами | Частка закладів загальної середньої освіти, які забезпеченні допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами | % | 58 | 66 | 74 | 82 |
|  |  | Частка закладів дошкільної освіти, які забезпеченні допоміжними засобами для навчання (спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку) дітей з особливими освітніми потребами | % | 44 | 56 | 66 | 78 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –  Охорона здоров’я

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 8 500 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реабілітаційна допомога | Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Рівень забезпечення населення якісною реабілітаційною допомогою | % | 5 | 50 | 80 | 90 |
|  |  | Кількість осіб, які отримають якісну активну реабілітаційну допомогу | осіб | 520 | 520 | 830 | 940 |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури | Рівень охоплення населення якісними медичними послугами | % | 75% | 80% | 85% | 90% |
|  |  | Кількість населення, що має доступ до гарантованого пакета медичних послуг | осіб | 120000 | 128000 | 136000 | 144000 |
|  |  | Рівень якості надання медичних послуг, ступінь відповідності медичної допомоги встановленим стандартам ефективності, безпеки, своєчасності | % | 65% | 70% | 85% | 90% |
|  |  | Кількість будівель закладів охорони здоров'я, у яких реалізовано комплексні заходи з енергомодернізації | од. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я | Забезпечення медичних закладів сучасним обладнанням та медичними виробами | Підвищення рівня оснащення закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням та технологіями | % | 65 | 70 | 75 | 80 |
|  |  | Кількість закладів охорони здоров'я, обладнаних сучасним медичним устаткуванням та відповідно до стандартів надання медичної допомоги. | Од. | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Розбудова та модернізація системи охорони здоров'я | Забезпечення доступу до якісної медичної допомоги шляхом розбудови й модернізації об’єктів медичної інфраструктури | Рівень охоплення населення якісними паліативними медичними послугами | % | 0% | 5% | 5% | 10 % |
|  |  | Кількість людей, які отримають доступ до оновлених та якісних паліативних медичних послуг | осіб | 0 | 25 | 25 | 50 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –  Спорт, фізичне та молодіжне виховання

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління у справах сімї, молоді, фізичної культури та спорту міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 600 000 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адаптивний спорт, спортивні послуги | Створення комплексу для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів та членів їх сімей, просторів для занять різними видами спорту | Частка готовності комплексу для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів та членів їх сімей | % | 0 | 5 | 20 | 40 |
| Розбудова спортивної інфраструктури | Облаштування спортивних майданчиків у старостинських округах та віддалених від центра міста мікрорайонах | Частка облаштованих спортивних майданчиків запланованих у старостинських округах та віддалених мікрорайонах громади. | % | 0 | 30 | 45 | 60 |
|  |  | Кількість облаштованих спортивних майданчиків у старостинських округах та віддалених мікрорайонах громади. | Шт. | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Адаптивний спорт, спортивні послуги | Облаштування вуличного реабілітаційних майданчиків для ветеранів з тренажерним обладнанням, в тому числі, для занять адаптивними видами спорту | Частка готовності вуличного реабілітаційних майданчиків для ветеранів з тренажерним обладнанням, у тому числі для занять адаптивними видами спорту. | % | 0 | 15 | 25 | 35 |
|  |  | Кількість облаштованих вуличних реабілітаційних майданчиків для ветеранів з тренажерним обладнанням, у тому числі для занять адаптивними видами спорту | шт. | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Розвиток спортивної інфраструктури громади та створення умов для активного дозвілля населення | Облаштування тенісних кортів на території громади | Частка облаштування тенісних кортів, на території громади від запланованої кількості | % | 0 | 50 | 100 | - |
|  |  | Кількість облаштованих тенісних кортів, облаштованих на території громади | шт. | 0 | 1 | 2 | - |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –  Культура і інформація

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування –  управління культури і туризму  міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 700 000 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культурні послуги | Модернізація культурної інфраструктури та розвиток культурних послуг громади у тому числі з впровадженням альтернативних та відновлювальних заходів | Рівень модернізації культурної інфраструктури громади | % | 10 | 12 | 15 | 18 |
|  |  | Рівень оновлення культурної інфраструктури | % | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Частка закладів культури, у яких проведено комплексні заходи з підвищення енергоефективності будівель та/або впровадження відновлюваних джерел енергії | % | 0 | 4 | 4 | 8 |
|  |  | Розширення доступу населення до сучасних культурних послуг | % | 13 | 15 | 20 | 23 |
| Культурна спадщина та національна пам’ять | Збереження та відновлення культурної спадщини | Рівень збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини | % | 10 | 13 | 17 | 20 |
|  |  | Розвиток музейної інфраструктури та популяризація культурної спадщини | % | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Мистецтво та спеціалізована мистецька освіта | Розвиток мистецької освіти та творчого потенціалу громади | Частка оновленої матеріально-технічної бази мистецьких закладів | % | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  |  | Створення або модернізація сучасної школи мистецтв | % | 5 | 7 | 10 | 16 |
|  |  | Проведення культурно- мистецьких, творчих та освітніх заходів | % | 15 | 20 | 30 | 40 |
| Розвиток туризму | Розвиток туризму та туристичної інфраструктури | Рівень розвитку туристичної інфраструктури громади | % | 5 | 10 | 13 | 16 |
|  |  | Підвищення туристичної привабливості громади | % | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Цифрові інновації та технології | Цифрова трансформація сфери культури та туризму | Рівень цифровізації закладів культури та туристичної інфраструктури | % | 5 | 7 | 8 | 12 |
|  |  | Розвиток цифрових сервісів у сфері культури та туризму | % | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Медіа та комунікації | Промоція громади, партнерства та міжнародна співпраця в галузі культури і туризму | Розвиток міжнародного та міжмуніципального партнерства громади в галузі культури і туризму | % | 5 | 7 | 10 | 14 |
|  |  | Підвищення впізнаваності та туристично-культурної привабливості громади | % | 7 | 9 | 11 | 13 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування –  Соціальна сфера

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Служба у справах дітей Звягельської міської ради, Управління соціального захисту населення Звягельської міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 500 000 грн

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей | Права та інтереси дітей | Кількість відремонт (реконструкція) дитячих будинків сімейного типу | шт | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей | Розвиток житлової інфраструктури соціальної підтримки та інтеграції вразливих груп в тому числі ВПО | Кількість забезпечених соціальним житлом осіб, які його потребують | осіб | 102 | 110 | 115 | 150 |
| Ветерани | Створення та розвиток обʼєктів меморіальної інфраструктури | Частка реалізованих проєктів зі створення та розвитку меморіальної інфраструктури | % | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Інклюзія осіб з інвалідністю та система реабілітації | Розвиток реабілітаційної та підтримувальної інфраструктури | Частка осіб з інвалідністю, які пройшли реабілітацію з числа тих, хто її потребує | % | 25 | 35 | 40 | 45 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Житло

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – Управління житлово –комунального господарства  та екології міської ради

Граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор) 300 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення житла | Відновлення будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф | Частка відновлених об'єктів | % | 0% |  |  |  |
| Відновлення житла | Створення та розвиток соціального орендного житла | Рівень забезпечення соціальним житлом домогосподарств, які потребують такого житла | % | 3 | 4 | 5 | 10 |

Пріоритетна галузь (сектор) для публічного інвестування – Цифрова трансформація громади,

Структурний підрозділ, відповідальний за галузь (сектор) для публічного інвестування – відділ програмно-комп’ютерного забезпечення міської ради

обсяг публічних інвестицій на середньостроковий період на галузь (сектор)  400 000 грн.

| Підсектор галузі (сектору) для публічного інвестування | Основний напрям публічного інвестування | Найменування цільового показника | Одиниця виміру | Базове значення | Планове значення на 2027 р. | Планове значення на 2028 р. | Планове значення на 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифровізація та публічні послуги | Створення та забезпечення розвитку інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних та інформаційно комунікаційних систем (сервісів) для управління розвитком електронного урядування, включаючи заходи із захисту | Рівень реалізації заходів з розвитку інформаційних систем, публічних електронних реєстрів, цифрових сервісів та захисту інформації відповідно до пріоритетів державної політики у сфері цифровізації | % | 20 | 30 | 50 | 70 |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                                                                                 Олександр ДОЛЯ